陇川县地质灾害防治“十四五”规划

(2021～2025年)

陇川县人民政府

二〇二二年十二月

《陇川县地质灾害防治规划(2021—2025)》编委

主    编：甘朝良

副 主 编：尹绍斌  杨世能  胡  斌

编写人员：刀小顺  李正明  刀小三  赵晓巍

尹海涛  尹  博  矣  来  李朝飞

杨富康  陆海龙

编制单位：陇川县人民政府

承担单位：云南地质工程第二勘察院

目   录

一、前  言	1

1.社会经济概况	1

2.规划目的	2

3.规划依据	3

4.规划适用范围	5

5.规划期及基准年	5

6.规划编制过程	5

二、地质灾害与防治工作概况	7

（一）地质灾害现状	7

1.地质环境基本特点	7

2.新构造运动及地震	8

3.地质灾害损失与影响	9

4.地质灾害隐患点现状	10

5.地质灾害类型及发育分布规律	11

6.地质灾害发育因素	13

7.地质灾害发展趋势	16

（二）“十三五”地质灾害防治规划执行情况	17

1.“十三五”规划目标与任务	17

2.“十三五”规划目标任务执行情况	19

3.存在的问题	28

4.突破方向	30

（三）“十四五”地质灾害防治面临的形势	31

三、地质灾害防治原则和目标	33

（一）指导思想	33

（二）规划原则	34

1.坚持依法防治和分级分类负责	34

2.坚持重心前移和统筹科学规划	34

3.坚持“以人为本，预防为主，避让与治理相结合”	34

4.统筹规划，突出重点、逐步推进原则	34

5.群测群防、普专监测，专家指导原则	35

6.经济合理，非工程措施和工程措施相结合原则	35

7.分工合作，分级分部门负责原则	35

8.充分依靠科技进步和管理创新	36

（三）规划目标	36

1.总体目标	36

2.规划期目标	36

四、地质灾害易发区与重点防治区	39

（一）地质灾害易发区	39

（二）地质灾害重点防治区	42

1.地质灾害防治分区	42

2.地质灾害防治重点区	46

五、地质灾害防治规划	50

（一）调查评价	50

1.地质灾害风险普查	50

2.精细化调查和风险评价	51

3.巡查排查	51

4.工程建设项目地质灾害危险性评估或风险评价	52

（二）监测预警	53

1.群测群防	53

2.普适专业监测	55

3.气象风险预警	56

4.隐患点和风险区“双控”	57

（三）工程治理	58

1.工程治理项目	58

2.延续配套治理项目	58

3.已建治理工程运行管护	59

（四）避险搬迁	59

（五）综合整治	60

（六）完善技术支撑网络体系	60

（七）地质灾害防治宣教与演练	61

（八）地质灾害防治法制化建设	62

（九）依法依规履行职责	62

（十）防灾减灾机制建设	63

六、资金筹措	67

（一）地质灾害防治规划资金匡算结果	67

1.调查评价	67

2.监测预警	68

3.工程治理	68

4.避险搬迁	68

5.完善技术支撑网络体系	68

6.地质灾害防治宣教与演练	68

（二）资金来源	70

1.调查评价资金	70

2.监测预警	70

3.工程治理	71

4.避险搬迁	71

5.完善技术支撑网络体系	71

6.地质灾害防治宣教与演练	71

七、防治效益	72

（一）社会效益	72

（二）经济效益	72

（三）环境效益	72

八、保障措施	73

（一）完善法规体系和奖惩制度	73

（二）统一领导、加强协调	73

（三）整合资源、部门联动	74

（四）保证投入、追踪问效	75

（五）加强技术保障	75

（六）加强宣传教育，普及防灾知识	76

附  则	77

附表：

附表1 陇川县地质灾害隐患点概况表

附表1-1 陇川县滑坡隐患点概况表

附表1-2 陇川县泥石流隐患点概况表

附表2 陇川县地质灾害工程治理项目规划表(2021～2025年)

附表3 陇川县需要延续配套治理的工程项目规划表(2021～2025年)

附表4 陇川县因地质搬迁避让项目规划表(2021～2025年)

附表5 陇川县地质灾害综合整治项目规划表(2021～2025年)

附表6 陇川县地质灾害监测预警项目规划表(2021～2025年)

附图（另册）：

陇川县2021～2025年地质灾害防治规划图(比例尺1：100000)

附件（另册）：

陇川县地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）规划说明

一、前  言

党的十八大以来，党和国家对地质灾害防治工作提出了更高要求，习近平总书记多次就防灾减灾抗灾救灾工作发表重要讲话，对防灾减灾抗灾救灾多次做出重要论述和批示指示。党的十九大报告提出了要加强地质灾害防治，牢固树立地质灾害防治是“生命工程、“民生工程”的思想，对自然资源部门履行职责做好地质灾害防治提出了新的更高要求。为认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，在巩固前期工作成果的基础上，从全局和长远的角度，对未来5年的地质灾害防治工作进行统筹规划，对工作目标、工作任务、工作措施进行有效优化调整，推进关口前移，加强灾前防御、综合施策、有效减轻灾害风险。依据云南省自然资源厅文件《云南省自然资源厅关于印发云南省州（市）县（市、区）地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年编制指南的通知》（云自然资地勘〔2021〕150号），编制《云南省陇川县地质灾害防治“十四五”规划(2021～2025年)》，以下简称《规划》。

1.社会经济概况

陇川县——中国目瑙纵歌之乡，地处祖国西南边陲，位于德宏州西南部，西与缅甸毗邻。全县国土面积1873km2，森林覆盖率61.3%；国境线长50.899km。行政区域为5乡4镇和1个陇川农场，总人口18.1364万人，居住着景颇族、傣族、阿昌族、傈僳族、德昂族等多种少数民族。全国近三分之一的景颇族和二分之一的阿昌族居住在陇川县。县内有国家二类口岸——章凤口岸，章凤口岸与缅甸北部雷基市（洋人街）仅一步之遥，无天然屏障，现已开通的拉影、拉勐两个主要通道分别对应缅甸政府国家级口岸——雷基市

和克钦邦第二特区迈扎央经济开发区，距缅甸北部重镇八莫92km，距省会昆明796km，距州府芒市130km。县内拥有省级文物保护单位王子树景颇山官衙门遗址和户撒皇阁寺、户撒芒捧奘寺、户撒加孔奘寺，州级保护单位景罕玉兔塔、清平新山坝古塔、王子树早乐东墓、城子朵列奘、城子宣抚司署旧址、城子曼崩城遗址、户撒连勐奘寺。景颇族“目瑙纵歌节”，傣族、德昂族“泼水节”，阿昌族“阿露窝罗节”，傈僳族“阔时节”充分展示出边疆各族人民热情奔放的豪情。“景颇族目瑙纵歌”和“阿昌族户撒刀锻制技艺”属国家非物质文化遗产；各类民族手工艺品制作精良；绿叶宴、过手米线、竹笋等天然绿色食品别具风味。

2020年全县完成生产总值72.83亿元，同比增长11.3%（按可比价计算）；固定资产投资52.82亿元，同比增长16.5%；规模以上工业总产值34.45亿元，同比增长29.1%；社会消费品零售总额25.07亿元，增长3.2%；地方财政总收入6.92亿元，同比增长8.0%；一般公共预算收入3.52亿元，同比增长15.1%；一般公共财政预算支出23.44亿元，同比下降9.3%；章凤口岸进出口总额完成28.42亿元，同比增长16.42%；城镇常住居民人均可支配收入完成29989元，同比增长4.1%；农村常住居民人均可支配收入完成11434元，同比增长8.3%。

全县辖区地质环境条件复杂、脆弱，地质灾害频发，且成片群体出现，危害较大。地质灾害影响人心的安定和农业、贸易往来及旅游业的发展，是阻碍我县经济发展的主要因素之一。

2.规划目的

为切实、有效地做好地质灾害防治工作，为深入推进重要生态系统保护修复，加强地质灾害防治；为坚决守住云南绿水青山，严守生态保护红线，严禁毁林毁草开垦、种植。加大山区生态功能修复，加强山区地质灾害综合防治。在保证能够主动地、有预见性地部署和开展地质灾害防治工作，更好地保护人民群众生命安全，有效避免或最大限度地减轻地质灾害造成的财产损失及环境破坏，保障国民经济的可持续发展，促进社会的繁荣稳定。指导我县地质灾害防治工作科学、规范、有序开展，确保地质灾害隐患心中有数，防治工作有据可依。同时进一步完善地质灾害综合防治体系，全面提高地质灾害综合防治能力，为国家五位一体建设作出贡献。

3.规划依据

（1）法律法规及相关文件

①《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)；

②《自然资源部办公厅关于印发〈地质灾害防治三年行动实施纲要〉的通知》(自然资办发〔2020〕16号)；

③《关于印发云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》(云政发〔2021〕4号)；

④《云南省自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(云政办发〔2021〕10号)；

⑤《自然资源部办公厅财政部办公厅关于印发中央特大型地质灾害防治资金项目储备库入库指南(2020年)的通知》(自然资办函〔2020〕1230号)；

⑥《自然资源部地质勘查管理司关于印发<2020年地质灾害监测预警普适型设备试用工作方案>的通知》(自然资地勘函〔2020〕41号)；

⑦《云南省地质灾害防治技术支撑体系建设工作实施方案》(云自然资〔2020〕145号)；

⑧《云南省自然资源厅关于印发云南省各州（市）县（市、区）地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）编制指南的通知》（云自然资地勘〔2021〕150号）。

（2）规范标准

①《地质灾害分类分级标准》(T/CAGHPOOl-2018)；

②《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范(1:50000)》(DZ/T0261-2014)；

③《县(市、区)地质灾害调查与区划规范》(T/CAGHPOl7-2018)；

④《地质灾害风险调查评价技术要求(1: 50000)》(试行，2020年3月)；

⑤《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查技术要求(1:10000)》(征求意见稿)；

⑥《云南省地质灾害监测预警技术指南》(试行)；

⑦《地质灾害专群结合监测预警技术指南(试行)》等。

（3）应用成果依据

①《云南省陇川县地质灾害调查与区划报告(2006年)》(云南省地质环境监测总站，2006年6月)；

②《云南省陇川县地质灾害防治规划(2006～2020年)》(云南省地质环境监测总站，2006年1月)；

③《德宏傣族景颇族自治州地质灾害防治规划(2011～2020年)》(德宏傣族景颇族自治州人民政府，2012年10月)；

④《云南省陇川县地质灾害详细调查报告》(甘肃地质灾害防治工程勘查设计院，2016年7月)；

⑤《陇川县2021年汛前排查报告》(云南地质工程第二勘察院，2021年5月)；

其他相关规划、区划文件及隐患点排查、应急调查报告。

4.规划适用范围

本《规划》是陇川县地质灾害防治工作的指导性文件，是县政府各职能部门和各乡（镇）开展地质灾害防治工作的主要依据，规划范围为陇川县全县范围，包括辖区内5乡4镇和1个陇川农场，总面积1873km2。规划对象为区内主要因自然因素引发的或难以确定引发责任人的自然地质灾害，有明确责任主体或危害对象为各企事业单位及各类基础工程建设中的非自然地质灾害不列入本规划对象。

5.规划期及基准年

规划期为2021年至2025年，规划基准年为2020年，规划期为5年。

目标年为2025年，展望到2035年。

6.规划编制过程

2021年5月，根据《云南省自然资源厅关于印发云南省州（市）县（市、区）地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）编制指南的通知》（云自然资地勘[2021]150号），陇川县自然资源局委托云南地质工程第二勘察院编制《陇川县地质灾害防治“十四五”规划》，并签订了委托书。

2021年5～6月，云南地质工程第二勘察院收集了全县地灾普查、地灾规划及地灾详查等基础资料后，对《2021年陇川县地质灾害隐患及群测群防情况登记表》中列举的重要地质灾害隐患点进行了逐一核查，并对乡镇基层人员所反映的新增及核销地质灾害隐患点进行了补充调查。整个工作共投入技术人员6人，分3组开展工作，历时20天完成野外调查工作。

2021年7月，在详细分析野外调查资料的基础上，根据相关文件和地区规划，并参照《云南省州（市）县（市、区）地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）编制指南》（以下简称“编制指南”）编制本《规划》的文本、附图、附表和规划说明。编制完成后于2021年8月初提交本《规划》的征求意见稿至陇川县自然资源局。

陇川县自然资源局收到《规划》征求意见稿后，组织云南省自然资源厅驻陇川县地质灾害防治技术指导站及有关专家和学者进行初审，广泛征求了规划编制领导小组成员单位及各乡镇意见，报规划编制领导小组审查通过后，再经德宏州自然资源和规划局组织技术评审，并将汇总意见反馈至编制单位，要求根据意见对规划进行修改和完善，随后将《规划》报批稿提交至德宏州陇川县人民政府审批和发布。

本《规划》编制过程中始终注重与其他规划的配合与协调，充分注重其与国民经济和社会发展、国土空间、矿产资源、生态保护与修复、水资源开发与保护、山洪灾害防治、新农村建设、农村民居地震安全工程、校安工程、扶贫工程等规划的相互衔接及补充，避免了遗漏规划内容或重复规划问题。

二、地质灾害与防治工作概况

（一）地质灾害现状

1.地质环境基本特点

陇川县地处滇西南高黎贡山西坡南部，属滇西山地峡谷区之腾冲中山宽谷亚区，区内整体地势北东高，南西低，海拔高程介于780m～2618m之间，相对高差1838m。受构造控制明显，境内山川为北东～南西走向，山地与河流侵蚀宽谷相间，形成“三山两坝一河谷”的特殊地形地貌，使得区内地形形态差异和变化较大。由于新构造运动频繁，间歇性抬升，使区内地貌具有多层性特点，构造剥蚀中山地貌和湖积台地低丘缓坡地貌为区内主要的地貌单元类型，同时也是区内滑坡、泥石流等灾害隐患的主要发育区。

陇川县大地构造位于“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及岭南纬向构造带西延部分的复合部位，区内地质构造较复杂，断裂、褶皱较发育。地处龙陵～瑞丽大断裂西侧，次级断裂较发育，断裂继承性活动频繁。由于区内地质构造较复杂，新构造运动强烈，山区地形陡峻，地层岩石风化强烈，岩层破碎，分布广泛的混合花岗岩带，基岩强风化层较厚，网状裂隙发育；且陇川县的气候属滇西多雨区之一，降雨集中，为地质灾害的发生提供了有利条件；加之近年来人类工程活动影响日益加强，导致该地区地质环境问题日趋严重，部分老地质灾害体重新复活变形，多年来新增地质灾害隐患不断，严重威胁着当地群众的生命财产及安全。因受地形地貌、地质构造和地层岩性及生态植被和降雨等自然因素影响，区内为云南省地质灾害发育和危害较为严重的地区之一。

2.新构造运动及地震

陇川县地处龙陵～瑞丽大断裂西侧，次级断裂较为发育，如殿厂～平山断裂和瓦德龙断裂，断裂继承性活动频繁，形成沿北东向断裂展布的新生代断陷盆地，盆地堆积厚度数十米至数百米，为上新近系及第四系松散堆积物。沿断裂有华力西晚期侵入岩分布。断裂带及两侧有温泉岀露，山区剥夷面及峡谷形成和盆地边缘发育冲、洪积扇（裙），主干河流发育江心洲和边滩、阶地等，说明新构造活动强烈，区内仍处于上升阶段。

根据区域地震资料，该区处于龙陵～瑞丽地震带上，区内地震活动频繁，自1611～1976年，该地震带共发生破坏性地震三十余次，震源深度25.0～35.0km，震级多为4～6级，一般发生在每年5～9月份的雨季；1966年9月19日13时至10月10日的22天，共记录到大小地震355次，其中4～4.9级7次，5.0级以上3次，余震丰富，烈度偏高，波及范围广；自1967年至2015年将近50年间陇川县境内发生3.5级以上地震18次，而临近地区地震活动也给陇川县人民群众生命财产及安全造成极大危害，如2014年5月24日4时49分，盈江县发生5.6级地震，陇川境内震感强烈，县内民房、校舍、卫生、水利及相关公共基础设施等均受到不同程度影响，部分地质灾害隐患点隐患程度加深，全县9个乡镇受灾户数1303户，受灾人口5263人，造成直接经济损失1492.2万元；近年来邻近地区地震活动频繁，最近为2021年6月12日德宏州盈江县发生的5.4级地震。根据《建筑抗震设计规范(GB50011-2010，2016年版)》，陇川县抗震设防烈度为8度，属设计地震第三组。

3.地质灾害损失与影响

根据野外调查、前期资料整理发现，自2004年“7.5”洪灾时全县有大规模的地质灾害爆发和成灾现象之后，近年来类似地质灾害集中爆发和成灾的情况未发生，但在降雨、人类工程活动影响下，原有地质灾害的复活变形和新增地质灾害发育仍然持续危害着当地群众的生命财产及安全。

由于区内地质环境条件复杂，加之降雨及人类工程活动等因素影响，地质灾害发育数量较多，密度较大。根据相关数据显现，自2005年之后截至2016年详查工作结束，区内因地质灾害共造成4人死亡，直接经济损失达2850.01多万元；自2016年之后截至2021年6月，辖区内共出现灾情3起、险情5起，均未造成人员伤亡，其3起灾情中，累计受灾人口为29人，毁房3间，直接经济损失44.5万元（见表1-1）；5起险情中，累计受威胁人数129人，潜在经济损失450万元（见表1-2）。

表1-1  陇川县灾情统计表（2015年之后截至2021年6月）

| 序号 | 灾害发生地点 | 灾害类型 | 灾害规模 | 发生时间 | 受灾人口（人） | 直接经济损失（万元） | 毁房（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王子树乡盆都村蛮挡新寨 | 滑坡 | 小型 | 2019/7/12 | 12 | 40 | 2 |
| 2 | 护国乡帮掌村挖断龙小组 | 滑坡 | 小型 | 2017/8/29 | 17 | 3 | 1 |
| 3 | 护国乡帮掌村挖断龙小组 | 滑坡 | 小型 | 2017/7/23 |  | 1.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 29 | 44.5 | 3 |

表1-2  陇川县险情统计表（2015年之后截至2021年6月）

| 序号 | 灾害隐患发生地点 | 灾害类型 | 灾害规模 | 发生时间 | 威胁人数（人） | 潜在经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陇川县护国乡边河村委会边河下寨 | 滑坡 | 小型 | 2018/6/13 | 52 | 195 |
| 2 | 陇川县勐约乡帮中村委会大石头小组 | 滑坡 | 小型 | 2018/6/13 | 20 | 150 |
| 3 | 陇川县护国乡岳家寨村岳汉小组 | 滑坡 | 小型 | 2017/7/23 | 18 | 25 |
| 4 | 陇川县护国乡幸福村委会瞿家寨小组 | 滑坡 | 小型 | 2016/7/22 | 21 | 50 |
| 5 | 陇川县护国乡护国村委会护国下寨 | 滑坡 | 小型 | 2016/7/22 | 18 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 129 | 450 |

4.地质灾害隐患点现状

根据2006年提交的《云南省陇川县地质灾害调查与区划报告》，辖区共查明地质灾害点115处；2011年《德宏州地质灾害防治规划(2011年～2020年)》，共查明并登记在册的各类地质灾害点129处；2016年《云南省陇川县地质灾害详查调查报告》，辖区共确定各类地质灾害隐患点218处。2006～2016年间，随着人类工程活动的增强，地质灾害的发展速度和灾害规模逐渐增大趋势明显。

2016年详查工作确定各类地质灾害隐患点218处，在至今近五年的时间内，通过实施易地扶贫搬迁、工程治理；同时依据年度“三查”工作，采取隐患点核销、新增处置（对趋于稳定或已不威胁群众生命财产安全的隐患点进行核销，对新出现诱发因素以自然因素为主的威胁群众生命财产安全的隐患点进行新增）。截至2021年5月末，陇川县境内发现并登记在册的各类地质灾害隐患点共有139处，其中自然村寨131处、有责任主体(学校、工矿企业、矿山等)的地质灾害隐患点8处；灾害类型主要为滑坡和泥石流，分别为滑坡116处，泥石流沟23条，共计威胁人口10947人，威胁财产34892万元(详见附表1)。

本次将2021年陇川县境内登记在册的诱发因素以自然因素为主的131个隐患点全部纳入防治规划，对于辖区内其他有明确责任主体或危害、威胁对象为各类企事业单位及基础工程设施等的地质灾害防治规划，由相关主管部门组织编制专项规划，不纳入本规划。

通过前期工程治理、搬迁避让等防治措施对原威胁人数、资产进行了相应的核减，目前陇川县辖区内已无险情等级为大型的单点地质灾害隐患；本次纳入防治规划险情等级为中型地质灾害隐患28处（滑坡15处、泥石流沟13条），占隐患点总数的21.4%，威胁人口6048人，占威胁总人数的61.7%，威胁资产17212万元，占威胁总资产的54.8%；小型地质灾害隐患103处，占隐患点总数的78.6%，威胁人口3753人，占威胁总人数的38.3%，威胁资产14200万元，占威胁总资产的45.2%。

5.地质灾害类型及发育分布规律

陇川县地质灾害类型主要为滑坡和泥石流两类，在辖区登记在册的139处隐患点中，滑坡隐患最为突出，高达117处，占隐患点总数的84.2%；泥石流沟22条，占总数的15.8%。地质灾害发育和分布主要有以下规律：

（1）地质灾害类型分布规律：本次调查得出资料显示，区内发育滑坡 117处，泥石流沟22条，其分布规律则较为明显。滑坡数量最多的为王子树乡，共计发育滑坡48处，占滑坡总数的41.4%；其次为护国乡20处、勐约乡16处、陇把镇8处、清平乡6处、景罕镇6处、城子镇5处、章凤镇5处。泥石流则以户撒乡最为发育，共计发育20条泥石流沟，占泥石流总数的87.0%；其余为陇把镇，发育2条。

（2）地质灾害数量分布规律：从各乡（镇）灾害隐患点分布来看（下图1-1），王子树乡发育地质灾害数量最多，为48处，占地质灾害总数的34.5%，属第一梯队；其次为户撒乡23处、护国乡20处、勐约乡16处，共计59处，占总数的42.4%；其他乡镇中，陇把镇11处、景罕镇6处、清平乡6处、城子镇5处、章凤镇5处，共计33处，占总数的23.7%，属第三梯队。

图1-1  陇川县各乡（镇）地质灾害隐患点分布图

（3）地质灾害规模分布规律：本次调查的139处地质灾害规模以中小型为主，无大型和巨型地质灾害发育。中型地质灾害共计31处，占地质灾害总数的21.2%，其中滑坡18处、泥石流沟13条；小型地质灾害108处，占地质灾害总数的77.7%，其中滑坡99处、泥石流沟9条。

（4）地质灾害主要集中于北部、东北部和西部区域，中部发育地质灾害数量较少。滑坡地质灾害主要发育于北部和北东部山区，南东部山区亦有零星分布。泥石流则主要发育于西部户撒河流域，尤其以户撒盆地边缘最为发育，呈圈带状分布。

（5）区内地质灾害多发育于构造剥蚀中山地貌区域和湖积台地低丘区域，在河谷盆地区地质灾害不发育。其中发育于构造剥蚀中山地貌区地质灾害数量达114处（包含泥石流物源区和流通区），占地质灾害总数的82.0%，发育于湖积台地低丘区域地质灾害15处，占地质灾害总数的10.8%。辖区泥石流形态均为沟谷形态，地质灾害物源区和流通区多数位于基岩山区，而沟口及堆积区多为山、坝子结合部。

（6）辖区泥石流沟的爆发大部分在每年的雨季（5-10 月），且大多数在连续的大暴雨期，少部分发生于连续数天小雨后的大、暴雨期。滑坡发育、复活和变形均与降雨因素有密切的关系。在全县发育的139个地灾隐患点中，根据对灾害发生时间和变形破坏迹象等灾害史的调查发现，泥石流全部爆发于雨季期间，滑坡的变形破坏 90%以上发生在雨季，说明陇川县的地质灾害的发生、发展具有明显的季节性。

6.地质灾害发育因素

地质灾害发育的因素主要有地形地貌、岩性构造、生态植被、降雨、人类活动等，以上因素总体可归纳为两类，一时灾害形成的背景条件，二是灾害活动的诱发因素。前者为灾害的形成提供了必要的基础条件，而后者则为灾害的活动提供必需动力来源。

（1）地形地貌：地形地貌是地质灾害发育的主要条件之一。陇川县地处滇西南高黎贡山西坡南部，地貌类型主要有构造剥蚀地貌和侵蚀堆积地貌，山地与河流侵蚀宽谷相间，形成“三山两坝一河谷”的地貌形态，陇川县山川为东北－西南走向，整体地势东北高，西南低，高差达1840m。山地面积占全县总面积的77％。构造剥蚀中山中切割地形有利于滑坡及不稳定斜坡等地质灾害的形成。据调查统计，全县85％以上的滑坡发生在坡度大于25º的陡坡地带；泥石流主要发育在流域面积小于20km2，沟岸坡度40～60º的溪流沟谷中，物源区以沟岸崩滑为主，95％以上的泥石流为沟谷型。

（2）地层岩性：区内地质灾害的发育与岩土体类型密切相关，陇川县地层岩性以老的变质岩和混合岩为主，岩体节理裂隙发育，风化强烈，风化层厚度大，较厚的风化壳为滑坡提供了必要的物质基础。滑坡主要发育在节理裂隙发育、风化强烈、岩石破碎、岩体结构完整性较差的寒武系变质岩中；滑坡－泥石流灾害链主要发育在加里东期混合花岗岩带的沟谷中，其岩体风化强烈，网状裂隙发育。岩石未风化时坚硬，但风化后呈砂砾状，十分松散，易于灾害形成。

（3）构造活动：规划区位于‘歹’字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及岭南纬向构造带西延部分的复合部位，地处龙陵－瑞丽大断裂西侧，次级断裂较发育，断裂继承性活动频繁。由于构造活动的多期性，使岩石挤压变形，节理、裂隙发育岩石破碎、岩体的完整性遭到破坏，降低了坡体的稳定性，为陇川县地质灾害的发育提供了有利条件。

（4）森林植被：区内森林植被总体较好，但分布不均，东部及北东部地区人为活动较强，植被相对较差，滑坡较发育；中部邦棍尖山等地森林植被较好，因其植被生长在混合花岗岩强风化层山体上，区内降雨充沛，植物根系不发达、固土能力弱、加之地形陡峻、坡度一般在25～50º，一定程度上抑制了地质灾害的发生，但遇大风大雨、暴雨天气，特别是持续降雨，使土体饱水后的大风天气，易诱发滑坡灾害，阻塞河道引发泥石流灾害。

（5）河流侵蚀：河流溪沟冲刷、淘蚀斜坡坡脚，削弱了斜坡的支撑部分，使坡体的稳定性遭到破坏，引发滑坡并为泥石流的形成提供了丰富的松散物，河流侵蚀作用越强，滑坡、泥石流活动越强。据调查，区内户撒乡、陇把镇等地的泥石流灾害，因河流冲刷、淘蚀坡脚，使沟岸崩滑体发育，进而形成滑坡—泥石流灾害链。

（6）降雨：陇川县属滇西多雨区之一，降雨量较大，但分布不均，雨季占全年降雨量的89％，降雨垂直分带性明显，随海拔升高而增加，为滑坡、泥石流灾害的发育提供了动力条件。降雨是形成辖区滑坡、泥石流等地质灾害的主要诱发因素，尤其是大到暴雨和持续强降雨，降雨总量与年内分配均匀度直接影响地质灾害的活动特性（例如2004年7月5日发生的“7.5”特大洪涝泥石流灾害，受滇缅高压外围强对流天气影响，境内普降暴雨，降雨量达137.7mm，引发历史上罕见的特大复合型泥石流洪涝灾害）。据调查统计，区内95％以上的地质灾害都发生在雨季，主汛期也是地质灾害的高发期。

（7）人类工程活动：随着人类活动和社会经济的发展，“人口、资源、环境”的压力逐年增加，不合理的城镇建设，修筑公路、修建水利水电设施，毁林开荒、陡坡垦植等人类活动，造成水土流失和地质灾害发生。区内近年公路交通、水利水电等基础设施建设步伐加快，对地质环境的扰动和破坏日趋严重。如章（凤）－盈（江）公路帮棍山段，因修筑公路，削切高陡边坡，且未采取防护措施，诱发了大量滑坡、崩塌等地质灾害；山区村民切坡建房、未采取必要的支护措施，使坡体稳定性降低，加之无系统的排水设施而引发滑坡、不稳定斜坡等地质灾害发生。

7.地质灾害发展趋势

据区内多年的调查评价、工程治理及群测群防工作取得的经验，结合陇川县特殊的地理位置及地质环境条件，分别从隐患点地质灾害体稳定性、隐患数量、隐患分布规律及威胁对象等方面对地质灾害发展趋势简要评价如下：

（1）隐患点灾害体稳定性

在自然条件下，滑坡、崩塌等地质灾害的自稳能力相对较差，但是经工程综合治理的滑坡、崩塌地质灾害基本能消除隐患，仅部分或重点防治的地质灾害也可有效控制和减缓灾害发展，有助于地质灾害体逐渐趋于自稳。

（2）隐患点数量

总体而言，陇川县隐患点数量近年来都有所减少，主要原因是因工程治理或者搬迁避让后核销隐患。就近年地质灾害管理情况看，在本规划期，地质灾害核销力度可进一步加大，新增隐患趋势逐年下降，所以地质灾害隐患点的数量总体会呈现下降趋势。

（3）隐患点分布

隐患点分布以山区和沟谷发育地带为主的总体特征不变，地质灾害以滑坡、泥石流为主的地质灾害类型还会继续保持，以流域为单元的滑坡－泥石流灾害链危害会日趋突出，滑坡点多面广、群发性、密集性的基本特征也不会变，但是随着工程治理、避险搬迁等工程的不断推进，隐患点可能由零星逐渐向集中搬迁安置区域转移。

（4）威胁对象

地质灾害威胁对象主要为城乡居民，经过多年的工程治理和避险搬迁，地质灾害威胁的人口将明显减少，威胁的资产也会有所下降，但是由于房屋等设施的经济投入不断增加，威胁资产下降幅度会偏小。

（二）“十三五”地质灾害防治规划执行情况

1.“十三五”规划目标与任务

“十三五”是地质灾害防治由被动转为主动、有预见性地安排部署工作的重要时期。根据德宏傣族景颇族自治州人民政府于2012年10月提交的《德宏傣族景颇族自治州地质灾害防治规划（2011～2020年）》，针对陇川县“十三五”地质灾害防治规划所提出的主要目标与任务如下：

（1）总体目标

在10年规划期内，通过不断总结和完善，建立起与经济社会发展需要和地质灾害动态变化相适宜、与相关部门规划协调的地质灾害防治体系和监督管理体系。让地质灾害防治工作由被动防御变为主动预防，由制度约束逐步转变为全社会主动参与日常行为，由“保民生、助稳定”向“重环境、促发展”的方向推进；让全民的识灾、防灾、避灾、救灾意识及能力得到显著提高；管理机构专业人才配置合理、运转高效、联动自如。使人为地质灾害显著下降，现有的险、重地质灾害（隐患）险情得到合理处治，新增的突发地质灾害得到及时防治。至2020年，力争使受现有地质灾害隐患威胁的财产较2010年末减少69.9%（17179万元）、威胁人口减少38.6%（8571人）（2010年末，全县登记在册的129个地质灾害隐患点共计威胁资产24568万元、威胁人口22223人）；其余受威胁的人民生命财产安全得到进一步保障。

（2）近期（2011～2015年）目标

①进一步加大地质灾害监管执法力度。本着“谁引发，谁治理”的原则，水利水电、交通运输、管路、输电线路、新农村建设、引水、城镇建设、土地开发利用、矿产和旅游资源开发等10类已有重要工程项目，在“十二五”期间全面完成地质灾害调查，并做出相应的防治规划，对其引发的、威胁危害到我县辖区城乡居民和生命财产安全的地质灾害隐患在近期内完成治理或避让。在建项目引发的地质灾害，及时拿出防治方案，并报所在地国土资源局备案。新建项目必须进行地质灾害风险评估，科学合理避让；

②通过工程治理和搬迁避让，使我县受现有地质灾害威胁的资产减少37.5%（9224万元）、受威胁的人口减少20.1%（4462人）。

（3）远期（2016～2020年）目标

①建立与我县经济社会发展水平相适应的地质灾害防治体系；

②加强地质灾害预测预防研究工作，通过对多年来防治工作经验总结研究，建立气象信息与地质灾害发生规模、地域、成灾规模等之间的关联性，提高气象预警精准程度。对不同类型地质灾害的灾前预兆进行总结，为灾前避让赢得充裕时间；对应急抢险工作经验进行全面总结和普及，不断提高全民的自救互救能力；

③建成群专结合的地质灾害监测、预警与应急体系，形成系统的、主动的和有预见性的地质灾害防治工作新局面；

④发挥各方面的作用，提高地质灾害治理工作能力和水平，使急、险的灾害点基本得到全面整治；

⑤“十三五”末，力争使全民的地质灾害防治意识由制度约束的被动参与变成主动的日常行为，人为引发地质灾害发生显著下降。地质灾害防治由“保民生、保安全”的单点防治为主向“重环境、促发展”的小流域的滑坡泥石流综合整治方向转变，基本扭转我州地质灾害防治工作的被动局面；

⑥通过实施工程治理和搬迁避让措施，使现有地质灾害威胁资产在“十二五”末的基础上再减31.6%（7760万元）、威胁人口再减16.8%（3728人）。

2.“十三五”规划目标任务执行情况

（1）工程治理与搬迁避让体系建设

陇川县将避险搬迁与易地扶贫搬迁相结合，搬迁避让与工程治理相结合，建立了地质灾害综合防治体系。根据系统台账及相关资料，2011～2020年间，通过对辖区内25个地灾隐患点采取搬迁避让（集中搬迁、易地搬迁、零散搬迁），共计搬迁763户2982人，使我县受地质灾害威胁的人数减少2982人（具体详见表1-3）；实施地质灾害治理工程项目124个，其中大型治理项目5个（未包含资金于2020年下达，至2021年末尚未实施完成的陇川县陇把镇吕良村南帕卡河泥石流治理项目）、中型5个、小型113个，据不完全统计，使我县受地质灾害威胁的人数减少12012人，威胁资产减少32550.5万元（具体详见表1-4）。

表1-3   陇川县“十三五”期间完成搬迁项目一览表

| 序号 | 灾害点编号 | 灾害点地理位置 | 灾害点名称 | 搬迁性质 | 搬迁户数 （户） | 搬迁人数 （人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 533124010004 | 护国乡幸福村瞿家寨 | 瞿家寨1号滑坡 | 集中搬迁 | 15 | 59 | 拟核销 |
| 2 | 533124010003 | 陇川县护国乡幸福村村瞿家寨组 | 瞿家寨2号滑坡 | 集中搬迁 | 24 | 96 | 拟核销 |
| 3 | 533124030041 | 陇川县户撒阿昌族乡潘乐村芒板组 | 芒板泥石流 | 集中搬迁 | 30 | 109 | 已核销 |
| 4 | 533124030020 | 陇川县户撒阿昌族乡坪山村南补组 | 倒淌河泥石流 | 集中搬迁 | 47 | 149 | 已核销 |
| 5 | 533124010010 | 陇川县护国乡杉木龙村杉木龙一、二、三组 | 杉木龙滑坡 | 集中搬迁 | 16 | 70 |  |
| 6 | 533124030022 | 户撒乡坪山村 | 南补河泥石流 | 集中搬迁 | 28 | 110 |  |
| 7 | 533124010107 | 陇川县护国乡幸福村李家寨组 | 李家寨滑坡 | 易地搬迁 | 23 | 98 |  |
| 8 | 533124010005 | 陇川县护国乡岳家村村岳景社组 | 岳景社滑坡 | 集中搬迁 | 14 | 49 | 已核销 |
| 9 | 533124010022 | 陇川县王子树乡那邦村芭蕉寨组 | 芭蕉寨滑坡 | 集中搬迁 | 20 | 102 |  |
| 10 | 533124010016 | 陇川县王子树乡托盘山村托汉老寨组 | 托汉老寨滑坡 | 集中搬迁 | 18 | 78 |  |
| 11 | 533124010053 | 陇川县王子树乡王子树村小牛下寨组 | 小牛下寨滑坡 | 集中搬迁 | 24 | 132 | 14户51人尚未搬迁 |
| 12 | 533124010063 | 陇川县王子树乡罗朗村陇汉一、二、三组 | 陇汉滑坡 | 集中搬迁 | 13 | 60 |  |
| 13 | 533124010148 | 护国乡护国村宝石场 | 宝石场滑坡 | 易地搬迁 | 49 | 204 | 已核销 |
| 14 | 533124010061 | 陇川县王子树乡罗朗村岗头寨组 | 岗头寨滑坡 | 集中搬迁 | 16 | 72 |  |
| 15 | 533124010090 | 陇川县清平乡赵家村上寨组 | 赵家上寨滑坡 | 零散搬迁 | 35 | 157 | 已核销 |
| 16 | 533124010092 | 陇川县清平乡大场村四社组 | 四社滑坡 | 零散搬迁 | 32 | 145 | 已核销 |
| 17 | 533124010091 | 清平乡赵家村下寨 | 赵家下寨滑坡 | 零散搬迁 | 54 | 211 | 已核销 |
| 18 | 533124010093 | 陇川县清平乡郑家村林梅、俄景、俄汉组 | 林梅滑坡 | 零散搬迁 | 41 | 163 | 已核销 |
| 19 | 533124010095 | 陇川县清平乡新山村鱼塘寨组 | 鱼塘寨滑坡 | 零散搬迁 | 24 | 100 | 已核销 |
| 20 | 533124010105 | 陇川县清平乡赵家村中寨组 | 赵家中寨滑坡 | 零散搬迁 | 38 | 120 | 已核销 |
| 21 | 533124010094 | 清平乡弄龙村上一 | 上一组滑坡 | 零散搬迁 | 38 | 139 | 已核销 |
| 22 | 533124010104 | 陇川县清平乡新山村界色山组 | 界色山滑坡 | 零散搬迁 | 48 | 187 | 已核销 |
| 23 | 533124010192 | 陇川县清平乡弄龙村官家组 | 弄龙村委会官家滑坡 | 零散搬迁 | 8 | 30 | 已核销 |
| 24 | 533124010089 | 清平乡广外村广外山（早洞） | 早洞滑坡 | 零散搬迁 | 75 | 246 | 已核销 |
| 25 | 533124010042 | 陇川县城子镇曼冒村上寨坝组 | 上寨坝滑坡 | 集中搬迁 | 33 | 96 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 763 | 2982 |  |

表1-4   陇川县2011～2020年完成工程治理项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目 等级 | 实施 年度 | 威胁对象 |  | 序号 | 项目名称 | 项目等级 | 实施 年度 | 威胁对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人数（人） | 资产 （万元） |  |  |  |  | 人数 （人） | 资产 （万元） |
| 1 | 云南省盈江“3.10”地震灾区陇川县王子树乡政府驻地地质灾害治理工程 | 大型 | 2012年度 | 54 | 120 | 63 | 陇川县护国乡河边村委会野油坝村民小组不稳定斜坡应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 76 | 97 |
| 2 | 城子镇巴达村委会曼蚌泥石流灾害治理工程 | 小型 | 2013年度 | 54 | 120 | 64 | 陇川县城子镇城子二片区不稳定斜坡应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 95 | 225 |
| 3 | 清平乡清平村上回环村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 10 | 30 | 65 | 陇川县王子树乡王子树村平山老寨滑坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 88 | 200 |
| 4 | 王子树乡邦东村大牛汉村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 70 | 170 | 66 | 陇川县王子树乡王子树村淘金洼大寨滑坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 70 | 150 |
| 5 | 勐约乡营盘村岳岛小组滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 32 | 70 | 67 | 陇川县王子树乡王子树村小牛上寨泥石流地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 124 | 290 |
| 6 | 勐约乡营盘村营盘小组滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 40 | 80 | 68 | 陇川县民族小学不稳定边坡治理项目 | 中型 | 2016年度 | 770 | 2000 |
| 7 | 王子树乡岗巴村新岗巴村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 19 | 60 | 69 | 陇川县王子树乡盆都村滚塘寨滑坡治理项目 | 中型 | 2016年度 | 60 | 1200 |
| 8 | 王子树乡盆都村曼当潜在泥石流治理工程 | 小型 | 2013年度 | 155 | 310 | 70 | 云南省陇川县户撒乡郎光村弄么河泥石流治理工程 | 大型 | 2016年度 | 713 | 1030 |
| 9 | 王子树乡盘都村乔木山村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 204 | 450 | 71 | 陇川县景罕镇吕乐村民小组不稳定斜坡治理 | 小型 | 2017年度 | 311 | 304 |
| 10 | 护国乡上寨道路下边坡、下寨滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 50 | 100 | 72 | 陇川县景罕镇罕等村广等小组滑坡治理 | 小型 | 2017年度 | 25 | 50 |
| 11 | 护国乡供销社下边坡滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 27 | 100 | 73 | 陇川县章凤镇曼弄村扎响坝不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2017年度 | 25 | 100 |
| 12 | 景罕镇曼面村委会老康寨允宋河滑坡治理工程 | 小型 | 2013年度 | 50 | 100 | 74 | 陇川县勐约乡广瓦村广瓦山村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2017年度 | 48 | 110 |
| 13 | 户撒乡潘乐村贺勐村民小组后山坡泥石流治理工程 | 小型 | 2013年度 | 50 | 120 | 75 | 陇川县王子树乡大山下寨不稳定斜坡 | 小型 | 2017年度 | 45 | 120 |
| 14 | 王子树乡岗巴村老汉寨滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 30 | 80 | 76 | 陇川县王子树乡邦东村邦中新寨不稳定斜坡治理项目 | 小型 | 2017年度 | 46 | 130 |
| 15 | 王子树乡岗巴村上下寨滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 9 | 25 | 77 | 陇川县景罕镇广帕村广帕二组不稳定斜坡 | 小型 | 2017年度 | 68 | 200 |
| 16 | 王子树乡岗巴村岗巴下寨崩塌治理工程 | 小型 | 2014年度 | 27 | 60 | 78 | 陇川县章凤镇户弄村姐坎不稳定边坡治理项目 | 小型 | 2017年度 | 25 | 80 |
| 17 | 王子树乡曼亚河村曼亚河小组崩塌治理工程 | 小型 | 2014年度 | 26 | 50 | 79 | 陇川县王子树乡岗巴下寨不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2017年度 | 40 | 100 |
| 18 | 王子树乡曼亚河村鱼塘山小组山洪治理工程 | 小型 | 2014年度 | 48 | 100 | 80 | 陇川县户撒乡户早村老混东不稳定斜坡治理工程 | 小型 | 2017年度 | 35 | 100 |
| 19 | 王子树乡曼亚河村石碑二社不稳定斜坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 36 | 80 | 81 | 陇川县章凤镇曼弄村曼弄村民小组不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2017年度 | 72 | 300 |
| 20 | 王子树乡邦角村大坪子不稳定斜坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 14 | 30 | 82 | 陇川县勐约乡政府驻地及周边滑坡治理 | 大型 | 2018年度 | 720 | 5500 |
| 21 | 王子树乡邦东村毡帽寨滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 14 | 30 | 83 | 户撒乡明社村委会加孔村民小组加孔泥石流防治工程 | 中型 | 2018年度 | 225 | 700 |
| 22 | 王子树乡王子树村淘金洼大寨滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 70 | 150 | 84 | 陇川县芒弄村安福小组不稳定边坡治理项目 | 小型 | 2018年度 | 15 | 45 |
| 23 | 王子树乡王子树村淘金洼老寨潜在洪水治理工程 | 小型 | 2014年度 | 46 | 100 | 85 | 陇川县王子树乡王子树村大山上寨滑坡治理项目 | 小型 | 2018年度 | 40 | 120 |
| 24 | 王子树乡王子树村河头村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 50 | 100 | 86 | 陇把镇吕良村委会吕龙村民小组应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 15 | 45 |
| 25 | 王子树乡王子树村坡坎二队滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 36 | 80 | 87 | 陇川县清平乡新山村委会毛罕村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 18 | 95.5 |
| 26 | 王子树乡王子树村大山下寨潜在洪水治理工程 | 小型 | 2014年度 | 215 | 110 | 88 | 陇川县清平乡赵家寨村委会赵家大寨村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 38 | 64 |
| 27 | 护国乡中心小学滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 30 | 200 | 89 | 陇川县王子树乡托盘山村委会老中山村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 98 | 185 |
| 28 | 清平乡新山村毛果村民小组公路上边崩塌治理工程 | 小型 | 2014年度 | 24 | 60 | 90 | 陇川县王子树乡曼亚河村委会石碑景颇寨村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 46 | 197 |
| 29 | 清平乡广外村广外山村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 16 | 40 | 91 | 陇川县王子树乡盆都村委会盆都村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 94 | 250 |
| 30 | 城子镇巴达村委会卡弄小组活动性冲沟治理工程 | 小型 | 2014年度 | 22 | 60 | 92 | 陇川县王子树乡盆都村委会乔木山村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 38 | 49 |
| 31 | 城子镇巴达村曼蚌坝泥石流治理工程（配套延续工程） | 小型 | 2014年度 | 54 | 120 | 93 | 陇川县王子树乡邦东村委会毡帽寨村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 65 | 123 |
| 32 | 城子镇十片区泥石流治理工程 | 小型 | 2014年度 | 9 | 40 | 94 | 陇川县户撒乡户早村委会下户昔村民小组冲沟应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 40 | 216 |
| 33 | 户撒乡户早村老混东村民小组洪水灾害治理工程 | 小型 | 2014年度 | 108 | 270 | 95 | 陇川县护国乡幸福村委会丁家寨一、二组排水沟应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 37 | 48 |
| 34 | 户撒乡户早村来细村民小组泥石流治理工程 | 小型 | 2014年度 | 192 | 300 | 96 | 陇川县护国乡幸福村委会牛场村民小组不稳定斜坡应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 67 | 76 |
| 35 | 户撒乡户早村上户昔村民小组泥石流治理工程 | 小型 | 2014年度 | 86 | 210 | 97 | 陇川县王子树乡王子树村平山新寨滑坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 22 | 50 |
| 36 | 陇把镇吕良村吕陇村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 8 | 50 | 98 | 陇川县王子树乡王子树村大山下寨滑坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 40 | 50 |
| 37 | 陇川县民族小学不稳定边坡（京师图书馆片区）治理工程 | 小型 | 2014年度 | 770 | 200 | 99 | 陇川县王子树乡王子树村淘金洼老寨潜在山洪地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 46 | 80 |
| 38 | 王子树乡盆都村曼当村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2014年度 | 62 | 250 | 100 | 陇川县王子树乡王子树村坡坎二队滑坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 33 | 70 |
| 39 | 勐约乡营盘村勐龙村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2015年度 | 56 | 140 | 101 | 陇川县王子树乡王子树村河头村民小组新寨不稳定边坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 48 | 110 |
| 40 | 户撒乡明社村户那村民小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 36 | 80 | 102 | 陇川县王子树乡王子树村桤木窝不稳定斜坡地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 30 | 60 |
| 41 | 户撒乡潘乐村芒板、小曼别两村民小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 41 | 410 | 103 | 陇川县护国乡邦掌村委会邦掌上寨冲沟应急治理工程 | 小型 | 2018年度 | 96 | 221 |
| 42 | 王子树乡盆都村蛮挡村民小组滑坡治理 | 小型 | 2015年度 | 370 | 250 | 104 | 王子树中学不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2018年度 | 86 | 320 |
| 43 | 护国乡岳家寨村岳景小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 56 | 120 | 105 | 陇川县王子树乡邦东村邦中新寨不稳定斜坡治理项目（二期） | 小型 | 2018年度 | 46 | 130 |
| 44 | 护国乡幸福村春木洼村民小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 44 | 100 | 106 | 陇川县护国乡大岭岗小组滑坡治理项目 | 小型 | 2018年度 | 80 | 220 |
| 45 | 护国乡幸福村瞿家寨村民小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 36 | 80 | 107 | 陇川县景罕镇吕乐村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2018年度 | 8 | 30 |
| 46 | 护国乡幸福村李家寨二组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 43 | 100 | 108 | 陇川县王子树乡平山老寨活动室不稳定边坡 | 小型 | 2018年度 | 30 | 90 |
| 47 | 章凤镇芒弄村南多村民小组滑坡治理工程 | 小型 | 2015年度 | 55 | 120 | 109 | 陇川县户撒乡潘乐村芒俄潜在泥石流 | 小型 | 2018年度 | 42 | 120 |
| 48 | 王子树乡岗巴村岗巴下寨治理工程 | 小型 | 2015年度 | 27 | 60 | 110 | 云南省陇川县章凤镇南多李家寨搬迁安置点不稳定边坡治理 | 小型 | 2018年度 | 15 | 45 |
| 49 | 王子树乡邦角村大坪子村民小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 36 | 80 | 111 | 陇川县勐约乡帮中村大石头村民小组不稳定斜坡治理项目 | 小型 | 2018年度 | 80 | 220 |
| 50 | 城子镇巴达村卡弄小组治理工程 | 小型 | 2015年度 | 29 | 60 | 112 | 陇川县护国乡边河村边河下寨滑坡（第三标段）治理工程 | 小型 | 2019年度 | 58 | 120 |
| 51 | 景罕镇广帕村广帕一、二、三队治理工程 | 小型 | 2015年度 |  | 1000 | 113 | 陇川县章凤镇三象派出所外边坡滑坡治理工程 | 小型 | 2019年度 | 18 | 160 |
| 52 | 清平乡广外村扎地文化活动室治理工程 | 小型 | 2015年度 | 15 | 40 | 114 | 陇川县勐约乡营盘村 | 小型 | 2019年度 |  |  |
| 53 | 景罕镇曼面村委会吕乐滑坡治理工程 | 小型 | 2015年度 | 70 | 150 | 115 | 陇川县王子树乡王子树村坡坎二队滑坡治理工程 | 小型 | 2019年度 | 44 | 135 |
| 54 | 城子镇中心小学滑坡治理工程 | 中型 | 2015年度 | 409 | 1000 | 116 | 陇川县王子树乡岗巴村新岗巴不稳定斜坡治理工程 | 小型 | 2019年度 | 42 | 150 |
| 55 | 户撒乡户早村户早泥石流治理工程 | 中型 | 2015年度 | 228 | 500 | 117 | 陇川县王子树乡曼亚河村鱼塘山村民小组不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2019年度 | 48 | 165 |
| 56 | 户撒乡克玛郎泥石流治理工程 | 大型 | 2015年度 | 870 | 2200 | 118 | 陇川县护国乡政府驻地不稳定斜坡治理项目 | 大型 | 2019年度 | 550 | 2000 |
| 57 | 清平乡新山村委会毛景村民小组应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 81 | 145 | 119 | 陇川县户撒乡明社村老混寨潜在泥石流灾害治理工程 | 小型 | 2020年度 | 126 | 420 |
| 58 | 陇川县景罕镇曼面委会旧院村民小组文化活动室小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 10 | 80 | 120 | 陇川县户撒乡明社村连勐村民小组潜在泥石流灾害治理工程 | 小型 | 2020年度 | 154 | 360 |
| 59 | 陇川县王子树乡那邦村委会那邦新寨村民小组小型地质灾害应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 56 | 87 | 121 | 陇川县章凤镇芒拉村下芒岭小组不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2020年度 | 35 | 260 |
| 60 | 陇川县户撒乡项姐村委会户南村民小组防洪应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 48 | 137 | 122 | 陇川县王子树乡邦角村大寨村民小组冲沟及岸坡治理工程 | 小型 | 2020年度 | 38 | 100 |
| 61 | 陇川县户撒乡朗光村委会芒告村民小组防洪应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 256 | 352 | 123 | 陇川县景罕镇曼面村老康寨不稳定边坡治理工程 | 小型 | 2020年度 | 48 | 80 |
| 62 | 陇川县护国乡护国村上寨村民小组不稳定斜坡（陡坎）应急治理工程 | 小型 | 2016年度 | 121 | 189 | 124 | 陇川县王子树乡王子树村坡坎二队滑坡治理工程 | 小型 | 2020年度 | 47 | 180 |
| 小计 |  |  |  | 5810 | 12105 | 小计 |  |  |  | 6202 | 20445.5 |
| 受威胁人数总计12012人（5810+6202），受威胁资产总计32550.5万元（12105+20445.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）地质灾害调查评价体系建设

10年规划期间，针对全县地质灾害的空间分布，进一步研究全县地质灾害成灾条件和规律，明确地质灾害防治的主要区域和方向，规划期内不断加强地质灾害调查评价工作，严格执行隐患点动态“三查”—汛前排查、汛中巡查、汛后核查，坚持对突发灾点和核销灾点的单点核查，并实施和完成了以《云南省陇川县地质灾害详细调查报告》为主的多个地质灾害调查评价项目，在充分收集已有资料的基础上，以遥感、测绘和地面调查为主要手段，开展全县地质灾害的详细调查。基本查明区内地质灾害及其隐患点的发育特征、分布规律及其形成的地质环境条件，并对其危害危险程度进行了评价，划分地质灾害易发区、危险区和防治分区，建立健全了群测群防网络和地质灾害信息系统，为合理开发保护地质环境、实施地质灾害监测预警和分类分级治理工程提供了科学依据，完善了地质灾害调查评价综合体系，基本建立了地质灾害数据库。

（3）监测预警体系建设

在各级政府部门和技术单位以及一线工作人员的协同下，陇川县在2020年建立了地质灾害普适型监测及专业监测的预警系统，并对其不断完善，实施了2个专业监测预警点和5个普适型监测预警点，使1664人、8950万元财产的安全得到进一步保障，每一个点都明确配备责任人、维护监管措施及检查巡查制度（见表1-5）。这些监测预警点不仅取得了初步的防灾成效，提高了地质灾害基础防控能力，也将指导和完善后续的监测预警体系建设。

表1-5   陇川县2011～2020年完成普适专业监测项目一览表

| 序号 | 统一编号 | 乡（镇） | 项目名称 | 隐患点类型 | 威胁对象 |  | 险情等级 |  | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人口（人） | 资产(万元) |  | 普适专业监测 |  |
| 1 | 030003 | 户撒乡 | 户撒乡广很村弄么河泥石流 | 泥石流 | 130 | 1000 | 中型 | 专业监测 | 2020年度 |
| 2 | 030028 | 陇把镇 | 陇把镇吕良村南帕河泥石流 | 泥石流 | 400 | 1000 | 中型 | 专业监测 | 2020年度 |
| 3 | 010201 | 勐约乡 | 勐约乡集镇驻地及周边库岸滑坡 | 滑坡 | 720 | 5500 | 大型 | 普适型监测 | 2020年度 |
| 4 | 010049 | 户撒乡 | 户撒乡明社村加孔泥石流灾害 | 泥石流 | 225 | 650 | 中型 | 普适型监测 | 2020年度 |
| 5 | 010045 | 勐约乡 | 勐约乡邦瓦村板瓦上、中寨潜在滑坡 | 滑坡 | 25 | 200 | 小型 | 普适型监测 | 2020年度 |
| 6 | 020015 | 勐约乡 | 勐约乡广瓦村新三组滑坡 | 滑坡 | 74 | 320 | 小型 | 普适型监测 | 2020年度 |
| 7 | 010131 | 清平乡 | 清平乡赵家寨大寨潜在滑坡灾害 | 滑坡 | 90 | 280 | 小型 | 普适型监测 | 2020年度 |
| 合计 |  |  |  |  | 1664 | 8950 |  |  |  |

（4）技术支撑、应急能力建设

2019年7月，省自然资源厅围绕“完善、优化群测群防工作，筑牢地质灾害群测群防网络”“做好应急处置”“切实提升防范应对能力”等系列工作要求，拟定云南地质工程第二勘察院作为陇川县驻县联乡地质灾害防治技术支撑单位，为县级地质灾害防治工作做出强有力支撑。

为切实提高应急处置能力，最大限度减轻突发性地质灾害损失，逐步增强人民群众的防灾避险意识，陇川县地质灾害重点防治区每年都会开展应急演练，并邀请省、州级领导及专家现场指导，检验地质灾害应急反应能力。在地质灾害应急抢险工作中，领导部门和技术单位全面贯彻《云南省地质灾害应急预案》，能立即带队成立恢复重建领导小组和恢复重建指挥部，快速编制应急处置预案，合理调度多方力量，迅速开展有效救援。灾后围绕受灾群众开展易地搬迁安置，逐步进行灾后重建、生产恢复、生态修复等恢复工作，及时保障民生稳定和社会发展，形成了一套完整、科学、高效的地质灾害应急系统。

（5）制度建设

制度上建立了“层层责任制、汛期值班制、险情巡查制、灾情速报制”的地质灾害全面应对机制，领导坚持带班值守、地质灾害险情巡查和信息收集、传递、报送、保密四项灾情险情处理制度，基层贯彻险情日报、零报、速报三项报告、地质灾害防治汛期值班制度和地质灾害灾情险情速报制度、地质灾害项目和资金管理制度，对受灾民众实施地质灾害“两卡”发放制度、地质灾害保险制度和地质灾害应急处置制度，对监测员执行地质灾害监测人员规章制度和地质灾害隐患点监测人员管理办法，制度建设日益完善。

（6）规划完成工作成效

据不完全统计，陇川县2011～2020年期间，共计立项实施了124个治理工程项目（包括大型、中型、小型及应急治理项目），有效保护了12012人和32550.5万元生命财产安全；通过对辖区内25个地灾隐患点采取搬迁避让（集中搬迁、易地搬迁、零散搬迁）措施，从而保障763户2982人的生命财产安全。对比十年规划目标任务（受威胁人口减少38.6%，减少8571人；受威胁资产减少69.9%，减少17179万元），完成率在受威胁人口上达174.9%、受威胁资产上达189.5%。

通过完善监测预警体系建设，实施普适专业监测预警点7个，受保护人口1664人、财产8950万元。

2011年至今成功预报地质灾害2起，搬迁避让288人，避免人员伤亡30人，避免经济损失50万元（具体见下表1-6）。

表1-6  陇川县成功预报避险（截至2021年7月12日）

| 序号 | 灾害发生地点 | 灾害类型及规模 | 灾害发生时间 | 发出预报 时间 | 避让人员（人） | 避免人员伤亡（人） | 避免经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陇川县护国乡帮掌村挖断龙小组 | 小型滑坡 | 2017/8/29 | 2017/8/28 | 17 | 4 | 50 |
| 2 | 陇川县户撒潘乐村芒板、户孟两小组 | 小泥石流 | 2013/9/9 | 2013/9/9 | 271 | 26 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 288 | 30 | 50 |

各乡镇政府，矿山、公路、水电建设单位、旅游景区、学校等企业和单位亦编制了各自责任区应急预案，针对一些重大地质灾害隐患和重要危险区，分别制定了专项预案，2011～2020年期间，累计投入工程治理约6126万元和搬迁补助1526万元，保护财产约3.2亿元。

地质灾害防治不仅是防灾救灾工程，更是德政工程、惠民工程，项目的实施给群众带来实实在在的好处，受到群众广泛好评，地方政府和群众满意度较高，防治成效显著。

3.存在的问题

在各级政府部门和全县人民的共同努力下，全县地质灾害防治工作成效显著，但辖区内地质灾害隐患点点多面广，防治管控任务十分繁重，广大山区居民仍然面临地质灾害威胁，地质灾害防治还需继续加强，防治工作形势依旧严峻，主要存在以下六个方面的问题：

（1）对地质灾害隐患风险早期识别和动态变化规律认识存在不足

陇川县地质灾害基础调查现有1:10万精度的地质灾害区划调查及1:5万精度的地质灾害详细调查，调查的地质灾害点仅限于威胁到居民、行人安全的隐患点，尚不能全面、系统地反映全县地质灾害发育规律，基础研究程度相对较低；对地质灾害易发区域的调查深度、精度不足、地质灾害风险评价不够深入，导致防范范围局限等问题。

（2）风险管控不足

陇川县境内地质灾害隐患点分布较广，地质灾害监测系统不够完整，现监测手段多局限于群测群防，监测手段落后、内容单一，主要依靠群测群防员小范围进行监测预警，专业监测相对滞后，专业技术支撑、信息化、精准度低，预警手段落后，且监测预警的覆盖面仅局限在隐患点上，未覆盖到面；地质灾害信息系统处于基本数据库建设后段，数据过时未更新，不能提供精准动态查询，难以实现相关部门对地质灾害信息资源的共享。

（3）地质灾害防治经费不足

10年规划期间已对地质灾害威胁严重区域进行搬迁、治理等，普遍建立了群测群防网络，但因地质灾害防治经费有限，许多需要工程治理的隐患点得不到及时治理或治理不到位，仍威胁着当地群众生命和财产安全。

（4）地质灾害防治知识的宣传普及有待加强

陇川县地质环境条件复杂，地质灾害也较为复杂和严重，部分偏远山区民众缺乏识别地质灾害的能力和防灾知识，更加难以应对突发地质灾害，在各种生产生活过程中，也会经常性的影响和改造地质环境，进而直接或间接性的引发或加剧地质灾害。

10年规划期间，陇川县自然资源管理部门虽然做了较多的地质灾害防治知识宣传普及和专业培训工作，但要做到妇孺皆知还需要做大量的宣传工作，尚需加强人力、财力投入和社会各部门的广泛参与。

（5）地质灾害管理工作人力不足

地质灾害防治工作是一项专业性较强、涉及面较广的系统工程，陇川县自然资源局下属专业部门设置的管理机构中人员配置不够，致使防治工作管理滞后。主要表现在以下几个方面：

一是工作中情况互通、上下配合、左右协调、运转有序的机制不够健全；

二是避险工作痕迹管理不到位，如地质灾害危险区无警示牌或划界不合理、紧急逃离路线无简图和标示等；

三是档案资料无专人管理，导致资料不全或查找困难，管理机构建设需要加强。

（6）技术支撑方面不足

陇川县境内地质灾害隐患点较多，由于缺乏地质灾害综合防治专业技术支撑力量、地质灾害综合防治技术支撑体系及长效保障机制不健全、地质灾害综合防治技术力量薄弱，导致部分治理工程进度、质量等监督管理工作不到位，对辖区内地质灾害隐患的“三查”工作难以及时、快速全面覆盖，地质灾害隐患点相关信息动态更新不及时， 对动态变化的隐患点防范措施落实不到位；部分地区存在群测群防、应急演练、监测预报预警等工作的有效性和针对性不足。2020年9月省厅派驻了驻县技术支撑单位，但由于实施时间较短，尚未发挥技术支撑单位的力量。

4.突破方向

（1）进一步在地质灾害工程治理、避险搬迁、监测预警、地质灾害调查评价、地质灾害防治科学管理等方面实现突破。

（2）建立健全地质灾害的综合整治体系，着重考量普适型监测和专业监测在区内的综合应用，推进发展风险评价和防控体系，以监测预警作为区内防范地质灾害的重要发展方向，以隐患排查、风险评价和分级防控为主线，支撑地质灾害防治管理工作由“点”向“点面结合”转变，力争实现规划期内准确和有效地预测和预防地质灾害的发生，灾前及时规避，减免灾害损失。

（3）加强管理机构中人员的系统专业知识教育和培训，加强与驻县包乡技术单位的沟通交流，待驻县工作结束后，管理机构人员应具有相应的专业知识。

（4）对同一乡镇，位置比较靠近的灾点，实行多个灾点打包治理施工，简化繁杂手续，使治理工程做到及时有效。

（5）加强工程建设对地质环境影响和破坏的监督和管理工作，避免因工程建设中不合理建设引发地质灾害的情况发生。

（6）加强地质灾害成灾原因复杂区域的地质灾害发育规律及诱发机制的调查和研究工作，找准“病因”，变被动预治为主动防治，更好的满足地质灾害防治工作需要。

（三）“十四五”地质灾害防治面临的形势

党中央、国务院、各级政府关于维护公共安全和加强防灾减灾体系建设对地质灾害防治工作提出了新要求。习近平总书记指出，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。根据相关要求，各地各级需全力做好地质灾害“十四五”防治规划编制工作，最大限度地保护人民群众安全，减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，进一步提高防灾减灾能力。

根据“十三五”时期地质灾害防治工作总结的问题和经验，以及各领域、各级政府财政事权和支出责任划分改革等重大事项，在“十四五”期间，陇川县地质灾害防治面临的主要形势为：

（1）在地质灾害防治方面，云南省，甚至是全国普遍面临的最大形势改变主要为财政事权和支出责任划分的改革，“十三五”期间地质灾害防治工作经费主要来源于中央及省级财政资金，但“十四五”期间，财政事权和支出责任划分改革落实后，县级承担的地质灾害防治资金比例将增大，地方财政在地质灾害防治方面的资金压力将更大。

（2）陇川县山多平地少、地质环境条件复杂，地质灾害多发频发的基础没有发生根本变化，加之近年气候条件特殊多变，异常天气事件和地震频发，地质灾害隐患数量较多，地质灾害威胁将长期存在，地质灾害防治任务依然繁重。

（3）陇川县地质灾害隐患点多面广、链发、群发、成灾时段短的特点依然没变，山区交通及建筑材料等条件相对较差问题长期存在，工程治理实施及监管难度依然较大，这就要求我们不断探索和创新，采用新技术、新方法，推进地质灾害治理向更彻底、更高效、更经济、更环保方向发展。

（4）近年随着避险搬迁工程的不断推进，一些新的问题也不断涌现，如前期规划考虑不够完善、建设开挖过程监管不到位等等，所以地质灾害防治工作急需加强与城乡建设、国土空间规划、生态修复保护等相关工作部门的协作，统筹谋划，尽量避免因人类工程活动引起的地质灾害发生。

（5）抓好驻县联乡工作，提升管理业务能力，强化防灾减灾基层队伍建设，是“十四五”期间需要突破的重点任务。

三、地质灾害防治原则和目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的重要论述及中央财经委第三次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，把保障人民群众生命财产安全放在首位，尊重自然、顺应自然、保护自然，加强统筹协调，强化国土空间规划管控，充分依靠科技进步和管理创新，全面提高地质灾害综合防治能力。从实际情况出发，以最大限度减少经济损失和人员伤亡、保障经济社会稳步发展和社会稳定为目标，严格执行国务院《地质灾害防治条例》和《云南省地质环境保护条例》，把地质灾害防治与经济建设、人居环境改善紧密结合起来，处理好长远与当前、整体与局部的关系。以突发性、危害大的地质灾害防治为重点，以避险搬迁、治理重点地段地质灾害、群测群防结合监测预警为主要手段，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，促进经济效益、社会效益和环境效益的协调发展，为陇川县国民经济持续稳定和健康发展服务，为云南“生态文明建设排头兵”和“中国最美丽省份”的发展战略作出贡献。

（二）规划原则

1.坚持依法防治和分级分类负责

加强和完善地质灾害防治管理制度建设，严格遵守《地质灾害防治条例》及相关法规、规章、管理办法及行业标准，做到依法防灾。坚持政府组织领导、部门分工协作、全社会共同参与，属地为主、分级管理。坚持“谁引发、谁治理”、“谁投资、谁受益”的原则，落实相关责任主体的防治责任。

2.坚持重心前移和统筹科学规划

将地质灾害防治工作的重点从灾后救助、灾后治理转移到灾前预防、灾前规避。强化隐患点基础调查排查和风险管控，不断提升地质灾害隐患识别能力，逐步完善监测预警体系，将地质灾害风险管控理念融入国土空间与用途管控，从源头减轻风险。对威胁城区、学校、医院、移民安置点等人口密集区及重要工程设施的重大地质灾害隐患，按风险高低分期有序实施防治，适时处理好局部与整体、近期与远期的关系。

3.坚持“以人为本，预防为主，避让与治理相结合”

充分发挥各级政府在地质灾害防治建设中的主导地位，动员社会各方面力量，在深入开展地质灾害调查与评价的基础上，建立健全具有各地特色的地质灾害监测预警体系，加大地质灾害的综合治理与避险搬迁力度，实现国民经济和生态环境的协调发展。

4.统筹规划，突出重点、逐步推进原则

结合陇川县上一轮10年规划，考虑不同地段地质灾害的特点和社会经济发展水平，统筹规划，选择人口密集区和重点工程地段进行重点防治，根据财力、物力逐步实施各项地质灾害防治工作。对威胁人民生命财产安全的重要隐患区优先安排，重点防治；对危害基本农田、毁坏森林和土地资源的地质灾害要积极进行防治。按地质灾害的危害程度，保护对象的重要性和经济发展前景，区分重轻急缓，考虑部门规划与专项规划协调，照顾老少边穷，分期分批逐一实施防治，以达到地质灾害的防治与经济发展协调，尽力确保民生环境安全、有更多的可持续发展空间。

5.群测群防、普专监测，专家指导原则

采取专家培训、多种形式科普宣传等向广大民众普及地质灾害防治知识，动员广大群众，积极投身防灾抗灾工作；进一步完善群测群防、普专监测等监测预警体系，形成制度全面、网络面广、责任落实、人员到位、任务到点、信息畅通、反应迅速、效果显著的覆盖全县的群专结合性预警网络。

6.经济合理，非工程措施和工程措施相结合原则

以地质灾害基础调查和防治技术研究为支撑，不断完善地质灾害监测预警系统、地质灾害信息系统、应急抢险系统建设，有效提高预防地质灾害的能力；通过地质灾害防治法规制约，加强地质灾害防治监管力度，不断完善地质灾害风险评估制度建设，做到对地质灾害科学合理避让，有效控制人为引发地质灾害的发生机率；对威胁危害较严重、危险性较大的已有地质灾害隐患实行工程治理，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

7.分工合作，分级分部门负责原则

各级政府对辖区内地质灾害防治工作负责。自然资源主管部门负责本行政区内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督。各级人民政府及有关部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作。充分调动企业、社会团体和广大群众的积极性，全员参与地质灾害防治工作。

8.充分依靠科技进步和管理创新

大力加强地质灾害调查评价、监测预警、综合治理与避险移民搬迁以及防治技术装备现代化，着力推进InSAR、无人机航空摄影、激光雷达等综合遥感技术和地理信息技术在地质灾害隐患识别、监测预警、应急响应、动态巡查排查核查等方面的应用，加强高新技术的推广与应用，做到科学防灾减灾，探索并逐步推广开展“隐患点＋风险区”双控管理的制度与措施。

（三）规划目标

1.总体目标

在本次5年规划期内，通过不断总结和完善，建立起与经济社会发展需要和地质灾害动态变化相适宜、与相关部门规划相协调的地质灾害防治体系和监督管理体系。经过5年的努力，让地质灾害防治工作由被动防御变为主动预防，由制度约束逐步转变为全社会主动参与，由“保民生、助稳定”向“重环境、促发展”的方向推进；让全民的识灾、防灾、避灾、救灾意识及能力得到显著提高；让管理机构专业人才配置合理、运转高效、联动自如；让现有的险、重地质灾害隐患（险情）得到合理处置，新增的突发地质灾害得到及时处置。至2025年，力争使受现有地质灾害隐患威胁的人口较2020年末减少30.75%(3014人)，受威胁的财产减少32.98%（10360万元）。

2.规划期目标

（1）调查评价

进一步提高地质灾害基础工作研究程度，在1:5万地质灾害详细调查的基础上，开展陇川县地质灾害风险普查，以及陇川县地质灾害精细化调查和风险评价，充分掌握县辖区地质灾害风险底数和变化特征。

（2）监测预警

全面开展普适及专业监测预警工程建设，构建更加完善的群测群防+专业监测预警网络和气象预警体系。本次规划建设普适型监测预警工程88个（其中，2021和2022年度已实施完成43个），使8647人、25177万元财产的安全得到进一步保障。使群测群防和气象风险预警体系更加科学完善。

（3）工程治理及避险搬迁

进一步推进集中、重点威胁人民生命财产安全的地质灾害综合治理和避险，并完成部分已建工程的延续配套治理。“十四五”规划实施工程治理项目14个（中型4个、小型10个）、延续配套治理项目3个，完成避险搬迁207户（主要涉及38个隐患点）。通过工程治理和避险搬迁，实现受威胁人口较2020年末减少3014人，减少30.75%；受威胁的财产减少10360万元（避险搬迁户受威胁财产按户均15万元计），减少32.98%。

（4）技术支撑

突出地质灾害防治驻地队伍的技术支撑作用，进一步夯实专业资质队伍驻县联乡的保障机制，巩固和提升陇川县地质灾害防治技术支撑能力，提高地质灾害应急救援高新技术装备水平，规范和完善地质灾害应急响应内容、制度与流程，为科学、高效、有序地做好地质灾害应急救援工作提供有力的技术支撑服务；升级完善和用好地质灾害防治管理信息系统，不断提升信息化管理水平。

（5）制度建设

进一步完善地质灾害管理的各项制度，加强各部门、各领域间的协调和统筹谋划，在管理好自然地质灾害的同时，使人为地质灾害得到有效控制。

同时使宣传及培训教育制度形成常态化机制，使防灾减灾意识进一步在各领域及各类人群中更加普及。

2.远景展望

不断提高地质灾害防治工程治理、避险搬迁和综合整治水平，完备地质灾害数据库、监测预警数据库和风险管控数据库，使全县地质灾害发生频率明显降低，地质灾害导致的人员伤亡和经济损失明显减少，社会广大公众防范地质灾害的意识和能力明显增强，并做到：

（1）全面应用高新技术、高新设备和高新方法，在工程治理、避险搬迁和监测预警等各个方面，不断强化地质灾害防治广度、深度和力度；

（2）规范化陇川县地质灾害风险区划和管控系统，纳入地区发展规划，在相应风险管控制度和要求下指导地区生产建设；

（3）实现全县地质灾害监测、预警预报的网上管理、发布和传输，做到地质灾害监测和预警的信息化、可视化、科学化，为政府防灾决策和社会公众提供地质灾害实时信息；

（4）深入推进国家、省、市、县四级地质灾害风险数据库互联互通和动态更新，推动跨行业、跨部门、跨领域地质灾害大数据共享，建实全国地质灾害数据中心，结合海量地质灾害风险数据和基础地质信息，及时、科学监管地质灾害隐患点，有效、精准管控地质灾害风险区。

四、地质灾害易发区与重点防治区

（一）地质灾害易发区

易发区划分是根据规划区内地质灾害点的分布密度与地质环境条件差异，采用定性分析为主，定量评价为辅的原则，在《陇川县地质灾害详细调查报告》的地质灾害易发性分区图的基础上，同时结合2016～2020年地质灾害现状修编而成，分为高（Ⅰ1～Ⅰ3）、中（Ⅱ1）、低（Ⅲ1、Ⅲ2）三个级别共6个区，分别占全县总面积的45.6%、41.6%、12.7% (图3-1、表3-1)。

图3-1  陇川县地质灾害易发性区分区图

表3-1  陇川县地质灾害易发性区划分区说明一览表

| 地质灾害易发分区 | 子区 代号 | 子区名称 | 面积 （km²） | 占全县总面积比例（%） | 位置及范围 | 灾害点类型、数量及危害简述 | 地质环境条件简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高易发区（Ⅰ） | Ⅰ1 | 护国乡～户撒乡～陇把北西部地质灾害高易发区 | 547.3 | 28.34% | 该区整体位于陇川县北西部，为中部邦棍尖山以西区域，由北部的护国乡延伸至西南部的陇把镇境内，基本覆盖护国乡、户撒乡全境，陇把镇北西部区域亦处于此地质灾害高易发区 | 该区域共计发育地质灾害点50 个，其中滑坡27处、泥石流沟 23条，灾害点密度为 0.09个/km²，其中护国乡区域为滑坡地质灾害主要发育区，户撒乡和陇把镇泥石流地质灾害最为发育。灾害点发育较为密集，主要威胁对象为村寨居民点及公路、农田等，威胁人口5220人，威胁资产15870万元。 | 该区域地貌形态总体为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌，沟谷切割发育，构造断裂发育，其中殿厂-平山断裂和瓦德龙断裂沿北东向穿过该区域中部，区内主要下伏地层为加里东期（γm）混合花岗岩，局部下伏为寒武系（∈）片麻岩等，岩体较为破碎，风化程度强烈，坡积松散覆盖层较厚，在降雨及人类活动影响下易引发滑坡和泥石流地质灾害。 |
|  | Ⅰ2 | 王子树乡～城子镇地质灾害高易发区 | 307.4 | 15.92% | 该区整体位于陇川县东北部，基本覆盖王子树乡全境，城子镇主要城镇建设区和山坝结合区亦属于地质灾害高易发区 | 该区域共计发育地质灾害点54 个，均为滑坡灾害点，灾害点密度为 0.18个/km²，灾害点发育密集，主要威胁对象为村寨居民点，威胁人口3094人，威胁资产 10510万元。 | 该区域地貌形态总体为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌，沟谷切割发育，褶皱构造发育，其中麻栗脑背斜和王子树-南京里倒转背斜沿北东向穿过该区域，区内主要下伏地层为寒武系（∈）片麻岩等，构造挤压使得区内岩体较为破碎，风化程度强烈，坡积松散覆盖层较厚，在降雨及人类活动影响下易引发滑坡地质灾害。 |
|  | Ⅰ3 | 勐约乡龙江水库库岸地质灾害高易发区 | 26.6 | 1.38% | 位于陇川县东南部，属勐约乡中部龙江水库库岸区域，覆盖范围为勐约乡驻地营盘村一带 | 该区域共计发育地质灾害点 5个，其中滑坡 5处、泥石流沟 0 条，灾害点密度为 0.19个/km²，灾害点发育密集，主要威胁对象为龙江水库库岸区域的村寨居民点、农田和公路等，威胁人口227人，威胁资产750万元。 | 该区域地貌形态总体为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌，局部表现为圆垣状，断裂等构造活动不明显，区内主要下伏地层为寒武系（∈）片麻岩等，该区主要的地质灾害诱发因素为人类工程活动，主要表现为龙江水库库岸区的滑坡和崩塌地质灾害发育。 |
| 中易发区（Ⅱ） | Ⅱ1 | 章凤～清平地质灾害中易发区 | 803.7 | 41.62% | 该区域分布范围较广，覆盖了章凤镇、景罕镇、城子镇、清平乡、勐约乡大部分区域 | 该区域共计发育地质灾害点30个，其中滑坡30处、泥石流沟 0 条，灾害点密度为 0.04个/km²，灾害点密度较低，分布较为分散，主要威胁对象为村寨居民点和农田等，威胁人口2406人，威胁资产7762万元。 | 该区分布范围较广，主要地貌形态为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌和湖积台地低丘地貌，区内各主要岩性均有出露，由于植被保护较好，很多区域为原始森林保护区，加之人类工程活动影响较弱，地质灾害总体发育较少，一般是在居民聚集地集中发育。 |
| 低易发区（Ⅲ） | Ⅲ1 | 陇川盆地地质灾害低易发区 | 214.7 | 11.12% | 位于陇川县中部南畹河河谷盆地地带，由西南向东北延伸，呈喇叭状 | 该区域现状地质灾害不发育。 | 该区域地貌特征为谷冲积盆地地貌，地形较为平整开阔，现状地质灾害不发育，但由该区为人类工程经济活动的主要集中区域，尤其近年来随着建设开发的力度不断加强，不排除局部形成的高边坡在不利工况下发生滑坡、崩塌等地质灾害。 |
|  | Ⅲ2 | 户撒盆地地质灾害低易发区 | 31.3 | 1.62% | 位于陇川县西北部户撒河河谷盆地地带，由西南向东北延伸，呈长条状 | 该区域现状地质灾害不发育。 | 该区域地貌特征为谷冲积盆地地貌，地形较为平整开阔，现状地质灾害不发育，但由该区为人类工程经济活动的主要集中区域，尤其近年来随着建设开发的力度不断加强，不排除局部形成的高边坡在不利工况下发生滑坡、崩塌等地质灾害。 |
| 合计 |  |  | 1931 | 100% | — | — | — |

（二）地质灾害重点防治区

1.地质灾害防治分区

根据地质环境条件差异、现有地质灾害的分布和发展趋势、地质灾害险情及其对规划区经济社会持续发展可能造成的影响等因素，将我县地质灾害防治工作划分为重点防治区(A1～A5)5个亚区、次重点防治区(B1)和一般防治区(C)三个级别共7个区段，其中重点防治区（5个）合计面积882.7km2、次重点防治区面积873.0km2、一般防治区面积175.0km2，分别占全县总面积的45.7%、45.2%、9.1%（见图3-2、表3-2）。

图3-2  陇川县地质灾害防治分区略图

表3-2  陇川县地质灾害防治规划分区特征评价一览表

| 地质灾害防治分区 | 子区代号 | 子区名称 | 面积 （km²） | 占总面积比例（%） | 位置及范围 | 地质环境条件 | 地质灾害类型、数量及危害程度 | 防治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 （A） | A1 | 护国～王子树地质灾害重点防治区 | 500.2 | 25.9% | 该区域整体位于陇川县东北部山区，覆盖王子树全境和护国乡大面积区域，清平乡北部和东部山区、勐约乡北部山区亦处于该地质灾害重点防治区 | 该区域地貌形态总体为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌，沟谷切割发育，褶皱构造及次级断裂发育，区内主要下伏地层为加里东期（γm）混合花岗岩和寒武系（∈）片麻岩等，岩体较为破碎，风化程度强烈，坡积松散覆盖层较厚，在降雨及人类活动影响下易引发滑坡地质灾害。 | 该区域共计发育地质灾害点74个，均为滑坡灾害点，灾害点密度为0.215个/km²。目前威胁人口4156人，威胁人口密度为8.3人/km²，威胁资产 14113万元，威胁资产密度为28.2万元/km²。 | 该区以滑坡地质灾害最为发育，地质灾害防治则以工程治理（支挡、排水）和群测群防为主；对部分治理难度大，治理投资高于避灾投资的灾害点实施避灾搬迁；对规模较大，危害程度高的灾害点实施普适型监测，同时竖立警示牌。 |
|  | A2 | 户撒地质灾害重点防治区 | 274.2 | 14.2% | 该区域位于陇川县西部户撒乡境内，覆盖了户撒乡大面积区域 | 该区域地貌形态变化较大，其中户撒盆地沿北东向展布，盆地边缘局部为湖积台地地貌，西北部和东南部为风吹坡山脊一线和邦棍尖山一线的山地地貌，殿厂-平山断裂沿户撒河延伸展布，山区主要地层岩性为加里东期（γm）混合花岗岩，风化强烈，为泥石流提供了大量的物源，泥石流地质灾害沿户撒盆地呈圈带状展布，为泥石流地质灾害高易发区，同时由于人类工程活动影响，局部发育滑坡灾害。 | 该区域共计发育地质灾害点23个，其中滑坡 3处、泥石流沟20条，灾害点密度为0.08个/km²。目前威胁人口 3699人，威胁人口密度为13.5人/km²，威胁资产11035万元，威胁资产密度为40.2万元/km²。 | 该区以泥石流地质灾害最为发育，地质灾害防治则以工程治理（排导、稳拦）和群测群防为主；对部分治理难度大，治理投资高于避灾投资的灾害点实施避灾搬迁；对规模较大，危害程度高的灾害点实施普适型监测，同时竖立警示牌。 |

表3-2  陇川县地质灾害防治规划分区特征评价一览表（续上表）

| 地质灾害防治分区 | 子区代号 | 子区名称 | 面积 （km²） | 占总面积比例（%） | 位置及范围 | 地质环境条件 | 地质灾害类型、数量及危害程度 | 防治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 （A） | A3 | 城子镇地质灾害重点防治区 | 24.4 | 1.3% | 该区域位于陇川县中部城子镇镇政府及周边区域，为本次详查重点调查区 | 该区域总体地貌形态属低丘台地侵蚀堆积地貌类型，自然斜坡整体坡度较缓，丘壑台地间沟谷切割发育。地层岩性以新近系（N）砂岩、砾岩、粘土岩等为主，风化强烈，表层为残坡积松散层覆盖，岩土体工程地质条件较差。该区人类工程活动强烈，尤其是城镇建设中削坡建房。 | 该区域共计发育地质灾害点3个，均为滑坡灾害点，灾害点密度为 0.12个/km²。目前威胁人口182人，威胁人口密度为7.5人/km²，威胁资产870万元，威胁资产密度为35.7万元/km²。 | 该区多为人工修路开挖形成的高陡边坡失稳发生崩塌和滑坡，地质灾害防治以工程治理（支挡、锚固、坡面防护、排水）为主；对规模较大，危害程度高的灾害点实施普适型监测，同时竖立警示牌。 |
|  | A4 | 陇把镇地质灾害重点防治区 | 50.6 | 2.6% | 该区域位于陇把镇西南部，为吕良～邦外一线区域 | 该区域地貌形态总体为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌，沟谷切割发育，区内主要下伏地层为加里东期（γm）混合花岗岩，局部出露为寒武系（∈）片麻岩等，岩体较为破碎，风化程度强烈，坡积松散覆盖层较厚，泥石流物源丰富，在降雨及人类活动影响下易引发泥石流和滑坡等地质灾害。 | 该区域共计发育地质灾害点6个，其中滑坡 3处、泥石流沟3条，灾害点密度为 0.12个/km²。目前威胁人口 414人，威胁人口密度为8.2人/km²，威胁资产830万元，威胁资产密度为16.4万元/km²。 | 该区以泥石流地质灾害最为发育，地质灾害防治则以工程治理（排导、稳拦）和群测群防为主；对部分治理难度大，治理投资高于避灾投资的灾害点实施避灾搬迁；对规模较大，危害程度高的灾害点实施普适型监测，同时竖立警示牌。 |
|  | A5 | 勐约龙江水库库岸地质重点防治区 | 33.3 | 1.7% | 该区域位于勐约乡中东部乡镇政府驻地营盘一带，为龙江水库库岸区域 | 该区域地貌形态总体为构造剥蚀中山中切割长垣垄状地貌，局部表现为圆垣状，断裂等构造活动不明显，区内主要下伏地层为寒武系（∈）片麻岩等，该区主要的地质灾害诱发因素为人类工程活动，主要表现为龙江水库库岸区的滑坡和崩塌地质灾害发育。 | 该区共发育滑坡地质灾害点5个，灾害点密度为0.15个/km²。目前威胁人口 227人，威胁人口密度为6.8人/km²，威胁资产750万元，威胁资产密度为22.5万元/km²。 | 该区地质灾害以滑坡和崩塌地质灾害为主，部分属库岸滑塌，地质灾害以工程治理和群测群防为主，对部分库岸区治理难度大、危害程度高的点考虑实施避灾搬迁。 |

表3-2  陇川县地质灾害防治规划分区特征评价一览表（续上表）

| 地质灾害防治分区 | 子区代号 | 子区名称 | 面积 （km²） | 占总面积比例（%） | 位置及范围 | 地质环境条件 | 地质灾害类型、数量及危害程度 | 防治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次重点防治区（B） | B1 | 章凤～清平地质灾害次重点防治区 | 873.0 | 45.2% | 该区域覆盖范围较广，从陇川西北部春花梁子山区至中部邦棍尖山一线，以及东南部营盘坡山区均为次重点防治区，同时包括陇川盆地东西两侧大部分低丘台地区域 | 该区域地貌形态变化较大，盆地边缘为湖积台地地貌，西北部、中部和东南部为风吹坡一线、邦棍尖山一线和营盘坡一线的山地地貌，褶皱及断裂发育，岩体较为破碎，风化强烈，松散覆盖层较厚，在人类工程活动影响和降雨条件下易引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。 | 该区域共计发育地质灾害点28个，其中滑坡28处、泥石流沟0条，灾害点密度为 0.03个/km²。目前威胁人口2269人，威胁人口密度为2.6人/km²，威胁资产7294万元，威胁资产密度为8.4万元/km²。 | 该区范围较广，现状地质灾害发育相对较少，对该区地质灾害点防治以群测群防为主，部分重点防治点实施工程治理措施和避灾搬迁措施。 |
| 一般防治区 （C） | C1 | 陇川盆地地质灾害一般防治区 | 175.3 | 9.1% | 该区域分布于陇川县中、南部的陇川盆地区域 | 该区域地貌类型为侵蚀堆积河谷盆地地貌，地形坡度小，地势平坦开阔，地层岩性以第四系冲洪积层为主，至陇川县主要的农业生产区和居民聚集区。 | 该区现状地质灾害不发育 | 该区现状地质灾害不发育，属地质灾害低易发区，但由于地处南畹河冲积盆地，受上游泥石流、洪水冲淤影响，有发生洪涝灾害的可能性，应做好防洪避灾和河道梳理和清淤工作。 |

2.地质灾害防治重点区

（1）重点城镇防治

将灾情险情较为严重，危险性较高、灾害群发链发性特征明显的流域和乡镇加以重点保护与防治，具体保护与防治建议见表3-3。

表3-3  重点集镇地质灾害防治工作建议表

| 序号 | 城镇名称 | 主要环境工程地质问题 | 重点防治区域建议 | 工作建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王子树乡 | 滑坡 | 乡镇规划，严格控制不合理的人类工程活动，加强地质灾害监测、预警与治理工作。 | 1、开展基础调查研究； 2、局部工程治理与综合防治结合； 3、做好项目前期的地质灾害风险评估，科学避让。 |
| 2 | 护国乡 | 滑坡 | 乡镇规划，严格控制不合理的人类工程活动，加强地质灾害监测、预警与治理工作。 |  |
| 3 | 户撒乡山坝结合区 | 泥石流 | 做好乡镇规划，加强地质灾害监测预警与治理，尤其是地质灾害气象预警工作。 |  |
| 4 | 勐约乡库岸区 | 滑坡、崩塌 | 做好乡镇规划，加强地质灾害监测预警与治理，尤其是库岸区地质灾害防治工作。 |  |
| 5 | 陇把镇北西部 | 泥石流 | 做好乡镇规划，加强地质灾害监测预警与治理，尤其是地质灾害气象预警工作。 |  |

此外由于近年来城乡建设和扩张，陇川县城区、城子镇、清平乡等地质灾害隐患数量有逐年上升趋势，多为人工削坡建房和开挖引起的边坡失稳滑塌，因此对于城区的地质灾害防治以做好建设工程开挖和回填边坡的防护为主。

（2）重点地质灾害隐患

是指由自然因素引发的或引发责任难以确认的地质灾害隐患，突发性强的地质灾害，具备搬迁避让条件的地质灾害隐患点或在近期内可与其他项目整合的地质灾害隐患，将其列为近期地质灾害防治工作的重点。本次规划进行避险搬迁及工程治理等防治措施的重点地质灾害隐患共有60个，具体见下表3-4。

表3-4  重点地质灾害隐患防治工作建议表

（3）重点路段防治

陇川县交通管网较为发达，省道及县乡道路分布密集，山区或者低丘台地区在修路过程中因挖方削坡形成的高陡边坡众多，在降雨和机械车辆振动情况下极易引发边坡失稳滑塌，尤其近年来的重要交通干线如S234章～盈公路的改造过程中形成的高陡边坡和边坡失稳发生崩塌和滑坡灾害较多，沿线分布密集。

加强公路工程的地质灾害防治监管，建议将表3-5所列路段作为地质灾害防治的重点。同时对新建、改扩建公路严格按有关要求做好地质灾害危险性评估，严把评估报告质量，有效减少和避免人为引发地质灾害：

表3-5  陇川县地质灾害重点防治路段表

| 序号 | 道路编号与名称 | 重点路段 | 主要环境工程地质问题 | 保护与防治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S234省道章～盈公路 | 陇把～户撒段 | 滑坡、崩塌、泥石流 | 1、定期巡查排查 2、加强治理工程监测 3、对威胁到居民驻地的隐患及时整治 4、不能及时治理的地质灾害路段设立警示牌 |
| 2 | S320省道章～芒市公路 | 景罕～勐约段 | 滑坡、崩塌 |  |
| 3 | XN28梁～陇线 | 护国段 | 滑坡、崩塌 |  |

（4）重点流域段

根据地质灾害活动特征、结合陇川县“十三五”流域综合整治规划，建议将表3-6所列小流域范围作为地质灾害防治工作重点。

表3-6  地质灾害重点防治流域特征表

| 序号 | 流域名称 | 地质灾害及活动特点 | 防治工作建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户撒河 | 支沟源头、沿岸滑坡泥石流灾害链发，危害村庄、破坏土地；主河道淤积掩埋土地。 | 1、进行调查研究，统一规划，分期实施。 2、本着治理与开发兼顾，单点治理与综合治理结合的原则做好治理工程部署。 3、做好协调，部门联动、整合资金，各行其责。 |
| 2 | 南畹河上游 |  |  |

五、地质灾害防治规划

陇川县地质灾害隐患点多、面广分散，局部集中，现状险情“以小型为主，中型次之”的特点。本次地质灾害防治规划将进一步深化实施监测预警网络建设、工程治理、避险搬迁和综合整治的措施。同时规划全县的地质灾害风险调查、精细化调查和风险评价，安排和部署全县的隐患和风险排查、群测群防、气象风险预警、隐患点和风险区“双控”、完善技术支持网络体系、地质灾害防治宣教与演练方面的内容和任务，提出地质灾害防治法制化建设、依法依规履行职责、防治减灾机制建设方面的措施和建议。

（一）调查评价

1.地质灾害风险普查

通过采用遥感调查、地面调查、物探、钻探、山地工程、测试试验等手段，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式；开展地质灾害易发性、危险性和风险性评价，编制地质灾害风险普查报告及相关图件；建立地质灾害风险普查空间数据库；提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。规划实施年度2021～2022年，投入经费32.78万元。

2.精细化调查和风险评价

开展人口聚集区或较大风险区等重点区域的1:1万比例尺的精细化调查和风险评价工作。以地面调查和遥感调查为主要方法，进一步查明孕灾条件、易发区域、危险地带、隐患点空间分布、威胁对象和风险等级，基本掌握地质灾害隐患风险底数，编制不同层级地质灾害易发性评价图、防治区划图和风险区划图，划分极高、高、中和低风险区，分类提出风险管控对策建议，为地质灾害防治、国土空间规划和用途管制提供基础依据。

目前《2022年度云南省重点区域地质灾害精细化调查与风险评价项目》已由云南省自然资源厅发包实施，项目正在有序推进。精细化调查及风险评价工作主要包括遥感调查和地面调查两部分，德宏州陇川县在2022年度项目实施范围内，分属项目的第16标段。精细化调查和风险评价中标合同额为246.48万元（其中，遥感调查部分25.42万元，地面调查部分221.06万元）。

3.巡查排查

（1）威胁对象主要是城乡居民或责任主体不明确的地质灾害隐患巡查排查工作，由陇川县自然资源局组织完成。陇川县自然资源局应主动联合专业技术支撑单位，做到“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”，并对汛中突发地质灾害隐患进行应急调查处置，及时发现、排除、减少隐患点造成的威胁。

每年1～3月排查上年度新增地质灾害隐患，重点调查新增地质灾害点分布、发生原因、稳定性现状及发展趋势、灾情等级及损失等情况，掌握地质灾害变化规律，调查人为活动对地质环境的影响以及由此产生的地质环境问题。

每年4～5月，开展地质灾害汛前排查，排查隐患点现状，预测发展趋势，检查落实“两卡”发放工作情况，开展宣传教育等。

每年7～8月，开展地质灾害汛中巡查，对地质灾害危险区标示牌、逃离路线指示图标和示意图、预警信号、避险地、避险设施等的安放位置和汛期监测工作内容、值班制度的合理性及可行性进行检查指导，同时结合隐患点实际情况开展地质灾害防治知识的宣传、培训。

每年11月，开展汛期结束后的核查，核查地质灾害现状及趋势，稳定性程度，为下一年度开展相关工作提出建议。

该项工作内容包含在《云南省地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案》驻县联乡任务中，不再计列费用。

（2）责任主体明确的地质灾害隐患“三查”工作，由相关对口主管部门督促指导责任主体完成。根据灾害隐患轻重缓急情况，定期或临时委托有资质的单位对水利水电设施、公路、学校、矿山、旅游景区的地质灾害隐患开展专业排查，并提出相应的防治措施和计划，及时将排查成果资料汇交陇川县自然资源局备案。

4.工程建设项目地质灾害危险性评估或风险评价

依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和《国务院办公厅转发国土资源部、建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》的相关规定，在地质灾害易发区内的工业与民用建筑、道路交通、油气管道、水利水电、港口码头等各类工程建设项目及城市和村庄、集镇规划等前期需要开展地质灾害危险性评估或风险评价。地质灾害危险性评估或风险评价费用由工程建设方等自然主体承担。

另外建立居民切坡建房地质灾害危险性简易评估制度，乡镇人民政府及有关部门在审批村民建房用地时，要尽量避开地质灾害危险区，严格控制切坡建房。确因选址困难需切坡的，应在乡镇人民政府或技术单位指导下，按照有关技术规范做好坡体防护并经验收合格，确保建房安全。

（二）监测预警

1.群测群防

进一步完善群测群防监测预警网络建设，将新增隐患点及时纳入群测群防体系，借助专家指导、科普培训等方法，提高群众防灾减灾意识和能力，形成制度全面、网络面广、责任落实、人员到位、任务到点、信息畅通、反应迅速、效果显著的覆盖全县的群专结合综合性群测群防网络。

陇川县在册的地质灾害隐患点均安排有监测员，但目前监测设备及手段较为落后，后期有条件的情况下，建议更新监测手段及设备。“十四五”期间，地质灾害隐患会有新增，同时也会有核销，现按在册数量估算群测群防系统费用。

（1）监测费用

全县无责任主体或责任主体不明确的地灾隐患点共计131个，已安排监测员262名，每名监测员每年监测费用为0.15万元，一年监测总费用39.30万元，“十四五”规划期需投入监测员监测费用196.50万元。

（2）监测人员劳保及监测工具

为保护监测人员身体、确保监测的准确性和及时性，每个监测人员配备监测最基本的钢卷尺、强光手电筒、雨衣、雨鞋等，按131个监测点共262个监测员计算。钢卷尺以每个10元计，费用为0.262万元；强光手电筒每只以50元计，费用为1.310万元；雨衣、雨鞋每两年更换1次，雨衣按80元一套、雨鞋按一双50元计，每次费用为3.406万元，十四五期间3次配置共需费用10.218万元。5年规划期监测人员劳保及监测工具共计11.79万元。

（3）警报工具

在城镇，警报可采取电话和短信通知区负责人和指挥部成员单位，广播、电视播放撤离通知及特种车鸣响车载警报通知居民撤离，情况紧急时按程序还可通过防空警报器播放灾情警报；此项不计费用；在山区，警报方式选择为每个监测点配置一套手摇报警器，在停电时敲响铜锣(鼓、号)报警。所需131套手摇报警器，匡算一套费用为200元，共计2.62万元。

（4）警示牌

为切实提高人民群众对地质灾害的防范意识，保护人民群众生命财产安全，全县131个地质灾害隐患点需要设置醒目的警示牌，牌上标明灾害点名称、灾害类型、影响范围、责任人、监测责任人、监测人、报灾电话等内容，提醒过往群众注意安全。告知村民灾害发生前的征兆和灾害发生时的撤离路线，落实地质灾害责任人，确保出现地质灾害前兆时能迅速发现，及时预警撤离。

受风吹日晒及降雨等影响，每3年需要更换一次警示牌，每个隐患点每次警示牌费用为200元，合计费用为2.62万元，5年规划期内需要更换2次，故规划期总费用警示牌为5.24万元。

综上，群测群防系统共计费用216.15万元，具体见下表5-2。

表5-2    群测群防系统费用匡算总表

| 序号 | 项目 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 群测群防灾点经费 | 196.50 |
| 3 | 监测工具及劳保 | 11.79 |
| 3 | 报警工具 | 2.62 |
| 4 | 警示牌 | 5.24 |
| 合计 |  | 216.15 |

2.普适专业监测

对不具备工程治理和近期避险搬迁条件的隐患点，地质灾害高易发区中未规划和未实施搬迁、治理且不稳定的隐患区（段、点），易地扶贫搬迁安置区实施治理工程后，隐患仍不能消除或没有得到有效管控的区（段、点），实施治理工程后仍存在较大风险的地质灾害治理工程隐患（段、点），综合运用GNSS、雨量计、泥位计、裂缝计等智能设备，开展普适型或专业监测预警工程建设，建成新型高效“技防＋人防”的地质灾害监测预警体系，助力实现省－州－县三级地质灾害气象风险预报预警全覆盖，完善新型高效的“群专结合、专群并重”监测预警和网络体系。

十四五期间，规划实施普适型监测的地质灾害隐患点共计88个。其中中型地质灾害隐患25处、小型63处，实施完成后可使8647人、25177万元财产的安全得到进一步保障。目前2021年、2022年已分别建成普适型监测点28个、15个。普适性监测点数量根据各年的政策调整，计划在2023～2025年间分批次完成其余45个监测点的建设运行工作。其中，2021年及先前建立的普适型监测点投资匡算为10.0万元/点；2022年及以后为8.0万元/点。规划投入普适型监测总经费760.0万元，具体规划项目情况详见附表6。

普适性监测设备服务期限为3年，故在“十四五”规划的最后两年需要对普适性监测设备计列运行维护费用，维护费用为1万元/点。其中2024年需计列运行维护费用的普适型监测点33个（含2020年度计划实施的5个）；2025年为48个监测点。“十四五”期间，普适性监测设备运行维护费用总计81.0万元。

3.气象风险预警

建成县－乡（镇）－村的互联互通的地质灾害气象风险预警预报体系，将地质灾害监测与气象风险预警联系起来，紧密合作陇川县气象局和气象站等气象部门，做好恶劣天气的监测和预警信号的发布工作，做到气象风险预警预报覆盖全县。在发出气象风险预警信号后，通过互联网、广播、电视、报纸、手机等载体，多渠道、多形式地将预警预报信息快速传递至有关责任单位、责任人、监测员、受地质灾害威胁的群众以及驻地技术单位，确保预测预报信息发布准确、及时和全面。气象部门需做好监测和预警信息的记录、更新和维护，一线的责任人或监测员要及时反馈预警效果，调查地质灾害隐患点的发展变化，根据效果反馈调整和优化气象风险预警系统，对变化强烈的区域进行加密监测和持续预警，助力建成集省、市、县三级基础数据、动态调查、远程会商及空间信息有机结合的信息技术支撑体系。

每年汛期，特别是6～9月，由县政府统一协调，组建由自然资源、水利、地震、气象、广播电视和通信等部门及相关领导参与的联席会议，对地质灾害监测信息、群众反映的地质灾害迹象和气象、水文、地震预报信息进行综合分析，科学研究会商，及时预测可能发生地质灾害的区域和灾种。

陇川县“十四五”规划期间建设、运行维护气象监测预警系统预计共投入资金约25.0万元（县年度经费5.0万元/年，费用由各级地方财政筹备）。

4.隐患点和风险区“双控”

近年来，随着工程治理及调查发现，多数地段工程仅对隐患点位置进行治理，效果不甚理想，在强降雨或其他条件下，周边风险区地段有可能产生新的隐患，因此应坚持关口前移、源头预防思想，开展地质灾害隐患点和风险区双控研究，强化监测预警，推进地质灾害风险防控工作科学化、信息化、标准化，提升全社会地质灾害整体预控能力，把风险控制在地质灾害形成之前，有效避免重大地质灾害事件发生；对地质灾害隐患点和目前没有变形迹象但具有成灾风险的地区实施风险管控。探索地质灾害隐患点与风险区“双控”的管理制度和技术要求，建立地质灾害“双控”工作体系与协调联动的管理运行机制十分必要。

建议对规划的重点防治区，即北部的护国乡、北东部的王子树乡、北西部的户撒乡、南东部的勐约乡、陇把镇的北西部，以及陇川盆地北部边缘的城子镇作为试点、示范项目。陇川县隐患点和风险区“双控”每年匡算资金为35.0万元，规划自2023年度开始实施，预计投入经费105.0万元。

（三）工程治理

1.工程治理项目

通过工程措施和生态措施的单独或联合使用，达到抑制或消除地质灾害隐患的目的。按照隐患点等级和可治理性，在规划中分别列出了大型、中型、小型三级工程治理项目，包括处置级别、实施分期、拟采用的主要工程措施、投入工程量和经费匡算数额。对于已建治理工程落实管护责任主体，做好工程的运行和管护。

按照全面规划与重点防治相结合，以及分批次有序实施的原则，全县“十四五”期间规划完成14个地质灾害隐患点的工程治理，其中中型项目4个、小型10个。实施完成后，地质灾害直接威胁人口数量将减少1685人，直接威胁财产将减少4915万元。规划投入工程治理总经费1406.0万元，具体规划治理项目情况详见附表2。

2.延续配套治理项目

对于前期部分已实施的治理工程，由于设防标准偏低、工程不配套、维护管理不善等原因，造成工程防御能力不足，遭遇特殊工况可能出现或已经出现不同程度的损毁和失效。针对这类存在缺陷和不足的，需要进一步补强或配套治理的治理工程，通过实地调查论证，将其列入了需要延续配套治理的治理工程项目规划。

规划完成3个延续配套治理的工程项目。实施完成后，将保障422人和2340万元的生命财产安全。规划投入延续配套治理总经费787.64万元，具体见附表3。

3.已建治理工程运行管护

已建治理工程运行管护工作应根据地质灾害特征、工程结构特性等明确各（类）项目管护要点。项目后期管护工作由陇川县自然资源局监管，在竣工验收合格后，由陇川县自然资源局根据工程所在区域、保护对象、受益主体等情况，在15个工作日内指定工程后期管护单位，签订工程管护移交协议，办理相关移交手续。

本次规划陇川县共匡算已建工程后期运行管理维护资金每年约20.0万元，规划区内总费用100.0万元。

（四）避险搬迁

通过主动搬迁使受威胁对象迁离危险区，以保障群众免受地质灾害危害的工程项目。依据一是有搬迁选址条件，二是防灾效果搬迁优于治理，三是当地政府同意、村民愿意，在规划中分别列出了拟搬迁村组、搬迁户数及人口、实施分期和经费匡算数额。

按照全面规划与重点防治相结合，以及分批次有序实施的原则，全县“十四五”期间规划完成207户907人的避险搬迁工作，主要涉及地质灾害隐患点38处，由于拟采取避险搬迁的隐患点分散、规模小，不具备集中搬迁条件，因灾搬迁户数少且分布较散，主要采取就近选址搬迁的措施。规划投入避险搬迁总经费621.0万元，具体避险搬迁项目情况见附表4。

（五）综合整治

陇川县境内地质环境条件复杂，降雨量较为充沛，地质灾害隐患点多面广，受威胁的村庄多位于山区，村户分散，较为集中的村镇地段未受到大型地质灾害威胁；境内没有适合综合整治的项目。

（六）完善技术支撑网络体系

云南省地质灾害防治管理信息系统现已初步建设完成，其主要是在基础地理、地质信息系统的基础上，叠加地质灾害空间信息和防治管理信息专业数据库及在省、州（市）两级地质灾害防治主管部门和地质环境监测站之间实现宽带网路联接，以保证应急救灾信息传输渠道的畅通和防灾减灾基础信息的共享。

在驻地专业队伍的指导协助下，对全县突发性地质灾害分布和灾情信息的图、数一体化管理与灾害实时速报；驻地队伍按照《云南省地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案》要求做好地质灾害隐患巡查排查核查、监测预警与信息平台运行、灾(险)情报送、宣传培训、应急演练、应急值守、应急会商与救援、避险搬迁选址、治理工程项目检查等技术支撑工作。

规划投入技术支持网络体系建设每年33.01万元，总经费合计165.05万元。

（七）地质灾害防治宣教与演练

宣传培训是地质灾害防治的重要内容之一，现阶段只有全民掌握防灾、避灾的知识，才能有效减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。陇川县地质灾害宣传培训分层次、分期分批进行。第一层次为县级人民政府及所属自然资源管理人员、监测员、受威胁的群众、地质灾害应急分队人员等；第二层次为县级相关部门及乡镇村管理人员；第三层次为所有人民群众。

第一、第二层次人员以地质灾害防治专业知识培训为主；采取专家讲课、实地案例分析，集中与分散结合的形式进行培训。

第三层次人员主要以地质灾害防治常识的宣传教育为主；通过借助电视、广播、报纸、互联网、手机短信、杂志、板报、标语等媒介以及中小学乡土教材，多角度、多层次、多渠道普及地质灾害防治的基本常识。

专业培训每年定期开展2次，形成制度化；基本常识的普及宣传教育选择时机不定期开展。

县地质灾害防灾救灾指挥部按照“统一规划、分类实施、分级负责、突出重点、适应需求”的原则，采取定期不定期方式组织开展突发性地质灾害事件应急演练；各乡镇、街道根据实际情况选择合适的隐患点开展演练，演练结束后要进行总结评估，进一步完善应急预案。

专业培训每年2次，每次匡算经费5万元；基本常识普及宣传教育经费每年按5万元匡算；县级应急演练每年1次，每次匡算经费10万元。规划期预计投入宣教与演练资金共125万元。

（八）地质灾害防治法制化建设

陇川县自然资源局根据区内地质灾害发展态势和地质灾害防控总体布局，修订完善中小型地质灾害治理工程项目、避险移民搬迁项目管理办法，地质灾害群测群防监测人员管理考核办法，制定地质灾害综合整治项目管理办法，推进地质灾害防治管理法制化。尽快出台适合陇川县的地方专项管理规章、制度或实施细则，使地质灾害防治工作有法可依、有章可循。完善地质灾害调查、危险性评估，预警预报，防灾预案、灾情速报、应急反应，险情巡查、汛期值班、专项资金管理等各项制度，并严格监督执行。

此外还需联合农业农村局，制定与切坡建房等相关的用地申报、审批等制度，从制度上遏制建设开挖引起的地质灾害隐患。

（九）依法依规履行职责

县级自然资源主管部门，依据规划区内地质灾害相关调查评价结果，在当地的国土空间规划、乡村规划与用途管制中，落实地质灾害的管控措施与要求；制定地质灾害危险性评估工作管理办法，防止降级评估、越级评估、甚至是不评估就建设项目的情况出现；加强山区农村宅基地审批管理，严格控制陡坡区建房、沟口建房，在宅基地审批过程中与建房人签订地质灾害防治责任书，明确要注意的事项和必须进行的防治工程设置。

建立居民切坡建房地质灾害危险性简易评估制度，乡镇人民政府及有关部门在审批村民建房用地时，要尽量避开地质灾害危险区，严格控制切坡建房。对工程活动形成的地质灾害隐患按照“谁引发谁负责谁治理”原则，落实人为建设形成的隐患治理责任。在用地规划和审批村民建房用地时，避开地质灾害危险区，严格控制临坡切坡建房；指导存在地质灾害隐患的临坡切坡住户修建截排水沟、挡土墙等进行简易处理。

工矿企业、资源开发、生产经营等相关行业主管部门和建设单位，应当依法依规履职，建设前应有相应防治方案并严格按其执行，做到谁引发的地质灾害，由引发者出资治理。

（十）防灾减灾机制建设

陇川县人民政府成立地质灾害防灾救灾指挥部并制定相应防灾减灾预案，由分管自然资源的副县长任总指挥(情况特殊或灾情重大由县长直接指挥)，县政府办公室主任、自然资源局局长任副总指挥；下设办公室在陇川县自然资源局，办公室主任由自然资源局局长担任，分管领导任副主任；县地质灾害防灾救灾指挥部下设若干应急工作组，分别负责抢险、调查、医疗卫生、治安保卫、基本生活保障、设施修复和生产自救及应急资金保障，各工作组及职责如下：

（1）紧急抢险组

由县应急管理局牵头，县人武部，县公安局、县消防大队、县住建局、县交通运输局、县水务局、武警陇川中队、当地政府、电力公司以及电信、无线通讯公司等部门组成。

主要职责为：指导和支持发灾地政府调集抢险队伍和必要设备，抢救被埋人员；对已经引发或可能引发的其他灾害和安全事故开展抢险和消除隐患；保障城区至发灾地交通、电力、通讯畅通；及时组织转移遭受地质灾害威胁人员和财物，必要时采取强制措施疏散转移。

（2）调查监测组

由县自然资源局牵头，县住建局、县交通运输局、县水务局、德宏州生态环境局陇川分局、县气象局、当地政府、云南省滇西南片区地质灾害防治应急中心等部门组成。

主要职责为：调查核实灾（险）情，分析灾害或隐患发生原因、影响范围，及时研判、评估灾（险）情发展趋势，组织灾（险）情监测，提出应急防范和处理措施，根据速报制度及时向县地质灾害防灾救灾指挥部报告。

（3）医疗卫生组

由县卫生健康局牵头，县市场监督管理局、人民医院、疾控中心、灾害发生地乡镇（街道）卫生院等部门组成。

主要职责：组织医疗急救队伍，抢救伤员，向灾区提供食品、药品和医疗器械，确保食品、药品和医疗器械质量；检查、监测灾区饮用水源等，采取有效措施防止和控制疫情发生发展。

（4）治安保卫组

由县公安局牵头，县人武部、当地政府等部门组成。

主要职责为：维护灾区社会治安和交通秩序，负责保护好救灾物资、受灾群众财产以及政府机关等重要部门安全，保障抢险救灾工作顺利进行。

（5）基本生活保障组

由县民政局牵头，县财政局、县工信局、县商务局、县粮食局、当地政府以及保险公司等部门组成。

主要职责为：统筹好灾民基本生活保障，负责供应、调配和管理应急救灾物资，安排好灾民转移安置，处理好死难及受伤人员的善后及理赔等。

（6）设施修复和生产自救组

由县政府办牵头，县发改局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县教育体育局、县农业农村局、县林业和草原局、当地政府、电力公司、电信公司等部门组成。

主要职责为：组织力量抢修受损的交通、电力、供水、通信、校舍等设施，确保抢险救灾工作顺利进行，尽快帮助灾区恢复正常生产生活和教学秩序。

（7）应急资金保障组

由县财政局牵头，县发改局、县民政局、县商务局、县交通运输局、县住建局、县水务局、县工信局等部门组成。

主要职责为：负责应急救灾资金筹集管理，做好应急物资的分配使用以及监督管理工作，保障救灾工作顺利开展。

县自然资源局统一建立本县地质灾害群测群防网络，明确指出境内重要地质灾害隐患点的位置、规模、现状、危害程度以及建议相应监测和预防责任人，各乡镇（街道）负责各自辖区内地质灾害隐患监测，发现灾(险)情应及时、准确上报；地质灾害气象风险等级预报由县自然资源局与县气象局联合发布，当预警风险等级达到一级时，所涉及乡镇（街道）政府应及时组织辖区内受地质灾害威胁的群众按预定的撤离路线撤至预定的避险场所；地质灾害二级以上风险预警信息发布后，指挥部成员单位应按地质灾害防灾减灾预案中规定的相关职责进入临战状态，根据县地质灾害防灾救灾指挥部的部署和安排，组织群众撤离避险，救助遇险群众，及时组织相关人员对电源、水源、火源等实施有效管理，排除险情，保障群众生命财产安全。

六、资金筹措

（一）地质灾害防治规划资金匡算结果

根据第四章地质灾害防治规划措施及资金匡算，陇川县“十四五”期间各项防治措施及预计资金投入情况如下（表5-1、5-2）：

表5-1  陇川县地质灾害防治规划措施及经费匡算统计表

| 序号 |  | 规划措施 |  | 匡算经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 调查评价 | 精细化调查和风险评价 | 246.48 |
|  | 2 |  | 地质灾害风险普查 | 32.78 |
|  | 小计 |  |  | 279.26 |
| 二 | 1 | 监测预警 | 群测群防 | 216.15 |
|  | 2 |  | 普适专业型监测及 后期运行维护 | 841.00 |
|  | 3 |  | 气象风险预警 | 25.00 |
|  | 4 |  | 隐患点和风险区“双控” | 105.00 |
|  | 小计 |  |  | 1187.15 |
| 三 | 1 | 工程治理 | 工程治理项目 | 1406.00 |
|  | 2 |  | 延续配套治理项目 | 787.64 |
|  | 3 |  | 已建治理工程运行管护 | 100.00 |
|  | 小计 |  |  | 2293.64 |
| 四 | 1 | 避险搬迁 |  | 621.00 |
|  | 2 | 完善技术支撑网络体系 |  | 165.05 |
|  | 3 | 地质灾害防治宣教与演练 |  | 125.00 |
|  | 小计 |  |  | 911.05 |
| 合计 |  |  |  | 4671.10 |

1.调查评价

主要包含制度化的“三查”、应急调查、精细化调查和风险评价，以及地质灾害风险普查工作，匡算资金279.26万元。

2.监测预警

主要包括：群测群防、普适专业型监测（含监测设备维护费用）、气象风险预警、隐患点和风险区“双控”，匡算资金共1187.15万元。

3.工程治理

包括规划立项工程治理项目、延续配套治理项目和已建治理工程运行管护三个方面。根据野外调查初步估算工程量，按当前物价及相关概（预）标准，进行投资匡算，最终预计工程治理资金约2293.64万元（其中突发性应急工程治理不纳入本次规划中）。

4.避险搬迁

“十四五”期间规划实施避险搬迁207户907人，主要涉及38个隐患点，预计投入资金约621.0万元。

5.完善技术支撑网络体系

根据《云南省地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案》，陇川县第一期驻县联乡工作经费为33.01万元/年，规划期预计总投入资金165.05万元。

6.地质灾害防治宣教与演练

陇川县每年集中进行专业培训2次，县级应急演练1次，各乡镇应急演练1次，规划期预计总投入125.0万元。

表5-2  陇川县地质灾害防治“十四五”规划措施及年度经费匡算统计表

| 序号 | 项 目 |  | 经 费（万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 调查评价 | 自然地质灾害隐患点排查 | 0.0 | 经费计入技术支撑网络体系经费。 |  |  |  |  |
|  |  | 非自然地质灾害隐患点排查 | 0.0 | 由相关主管部门督促责任单位完成，经费由责任单位予以保障。 |  |  |  |  |
|  |  | 精细化调查与风险评价 | 246.48 | 陇川县精细化调查与风险评价预算经费246.48万元，已由省自然资源厅予以保障。 |  |  |  |  |
|  |  | 地质灾害风险普查 | 32.78 | 陇川县地质灾害风险普查预算经费32.78万元，已由省自然资源厅予以保障。 |  |  |  |  |
| 2 | 监测预警 | 群测群防 | 216.15 | 46.898 | 41.920 | 42.706 | 41.920 | 42.706 |
|  |  |  |  | 群测群防员262人，每人按1500元/年，共计196.5万元；监测工具（钢卷尺、手电筒）1.572万元、劳保（雨衣、雨鞋每两年更换一次）10.218万元、报警工具2.62万元、警示牌2.62万元。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 普适专业监测 | 841.0 | 280 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | 维护费用 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 |
|  |  |  |  | ①2021、2022年分别实施28、15处普适型监测项目，分别投资280万元、120万元；②2023-2025年普适型按8万元/点进行匡算，共45个点；③3年后服务期满后的运行维护费按10000元/点匡算。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 气象风险预警 | 25.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 年度经费5万元/年，费用由县财政筹备。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐患和风险“双控” | 105.0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|  |  |  |  | 实施年度2023～2025年，陇川县处于高风险、重点防治区内所涉及村民小组。经费每年按35.0万元进行匡算。 |  |  |  |  |
| 6 | 工程治理 | 工程治理及延续配套治理 | 2193.64 | 258.0 | 273.64 | 1102.0 | 300.0 | 260.0 |
|  |  |  |  | 年度经费按照项目规划表（附表2）计算。 |  |  |  |  |
|  |  | 工程管护 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 年度经费按照每年20万元估算，费用由县政府配备，分三年完成工程管护经费的下发。 |  |  |  |  |
|  |  | 突发性应急工程治理 | 0.0 | 应急治理工程费用由县政府负责配置，纳入每年财政预算，本次不做费用匡算。 |  |  |  |  |
| 7 | 避险搬迁 |  | 621.0 | 0 | 51.0 | 333.0 | 135.0 | 102.0 |
|  |  |  |  | 年度经费按照项目规划表（附表4）计算。 |  |  |  |  |
| 8 | 综合整治 |  | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 县（市、区）年度经费按照项目规划表计算。 |  |  |  |  |
| 9 | 完善技术支撑网络体系 |  | 165.05 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |
|  |  |  |  | 县（区）年度经费33.01万元/年。 |  |  |  |  |
| 10 | 地质灾害防治宣教与演练 |  | 125.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|  |  |  |  | 年度经费25.0万元/年。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 4671.10 | 发展改革、工信、住建、交通运输、农业农村、水务、 文化旅游、能源等部门和领域工程建设或运营过程中，引发或可能遭受的地质灾害防治及费用投入，由各责任主体负责，不在本次规划费用匡算内；应急抢险体系建设费用由政府统筹支配，纳入每年政府预算。 |  |  |  |  |

（二）资金来源

地质灾害防治资金的落实是实现规划目标的重要条件，地质灾害防治公益性强，本规划的地质灾害防治经费均来源于各级财政专项资金。根据《地质灾害防治条例》、《云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法》、《云南省自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》、《德宏州自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案（征求意见稿）》等有关政策的规定，规划投入资金主要来源于中央、省、州、县（市）四级财政下发专项资金，同时可协调整合乡村振兴等相关资金的参与，多举筹措经费。

1.调查评价资金

（1）地质灾害隐患巡查排查、应急调查工作经费来源于州、县（市）两级财政资金；

（2）精细化调查和风险评价工作有省厅统一组织实施，经费由中央和省级财政安排。

2.监测预警

（1）群测群防工作资金由省、州、县（市）三级财政专项资金保障；

（2）普适型、专业监测预警工程建设资金由中央财政专项资金保障，后期运行维护资金由中央和省财政共同承担；

（3）气象风险预警工程由州、县（市）各级财政资金保障；

（4）隐患点和风险区“双控”实施资金来源于中央及省级财政专项资金。

3.工程治理

（1）规划立项的大型地质灾害综合治理项目资金由省、州、县（市）三级财政专项资金共同承担；规划立项的中、小型地质灾害治理项目资金州、县（市）两级财政专项资金共同承担；各级财政承担比例待相关管理办法制定实施后确定。

（2）延续配套治理项目资金原则上按上述规划立项的项目等级进行财政事权层级和比例的划分。

（3）已建项目后期运行管护资金按原项目立项等级，参照上述规划立项的项目等级进行财政事权层级和比例的划分。

4.避险搬迁

避险搬迁项目可整合乡村振兴等相关工程资金进行，属自然资源领域地质灾害防治财政事权资金由省、州、县（市）三级财政专项资金共同承担。

5.完善技术支撑网络体系

该项工程已在有序实施，按目前财政事权层级的划分，该项费用由中央与省级财政转项资金保障。

6.地质灾害防治宣教与演练

地质灾害防治宣教与应急演练工作资金均为县级财政自筹。

七、防治效益

（一）社会效益

《规划》的实施，可不断强化全民识灾、防灾、减灾、避灾的意识与自救、互救能力，通过工程治理和避险搬迁并减缓和消除部分地质灾害威胁和危害，从主观和客观上均能有效保障隐患点和风险区群众的生命安全和重要财产安全，为全县社会和谐、经济社会发展、民族团结奋进提供地质安全保障；也进一步体现了党和各级政府“执政为民”、“人民至上、生命至上”理念。

（二）经济效益

经初步匡算，本规划需投入防治资金4671.10万元，通过各项预防措施的落实和主动治理、避让，可使目前受地质灾害威胁的3014人、10360万元财产排除地质灾害威胁，通过实施普适专业监测预警使8647人、25177万元财产的安全得到进一步保障。其投保比（投入与保护财产比值）不大，能有效保护人民的生命财产安全，经济效益显著。

（三）环境效益

地质灾害防治工作本身就是一项以控制环境恶化、保障民生安全的系统工程。治理工程的实施可有效改善其危害区的水土流失和人居环境条件，有效减缓或消除灾害对局部地貌景观、森林植被、土地资源的破坏和影响，减轻人类工程活动对地质环境的影响和破坏，以达到人与自然和谐之目的；各项防治措施的落实可以让全社会密切关注地质环境问题，重视环境保护工作，为建设环境友好型社会提供保障。《规划》的实施，对生态环境具有积极的保护作用。

八、保障措施

地质灾害防治工作系统性强，涉及面广，组织、协调、管理工作难度大的特点，必须强化相关保障措施。从完善法规体系和奖惩制度，统一领导、加强协调，整合资源、部门联动，保证投入、追踪问效，推动地质灾害防治科技创新，加强宣传教育和知识普及，推进地质灾害危险性评估等七个方面，强调地质灾害防治工作的保障措施，实现地质灾害防治标准化、科学化、法制化。

（一）完善法规体系和奖惩制度

进一步健全和完善与《地质灾害防治条例》配套的地方性法规体系，出台适合全县的地方性专项管理规章、实施细则和奖惩制度，使地质灾害防治工作有理可据、有法可依、有章可循。依据本规划内容，系统化地质灾害调查、危险性评估、预警预报、防灾预案、灾情速报、应急反应、险情巡查、汛期值班等各项制度；规范化工程治理、搬迁避让、监测预警等方面的实施过程和运营过程，保证工期、保证质量、保证后期运营维护；严格化分级负责和奖惩制度，由区政府负责组织实施，签订目标责任书，按照既定奖惩制度，对各级政府单位和涉及项目单位，严格考核，严肃奖惩。

（二）统一领导、加强协调

建立自上而下的高效有序管理系统。陇川县人民政府主要负责人对全县地质灾害防治工作负主要责任，分管领导负具体责任，负责整体联动、资源整合，县自然资源局负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，认真落实各项方针、政策，切实做好地质灾害防治工作，要求和协商其他相关部门和生产建设单位按照职责分工，负责本部门职责内的地质灾害防治工作，组织指导本行业内单位和项目业主，切实做好地质灾害调查评估、监测预警、工程治理、搬迁避让等工作，不断加强行业内工程施工、生产经营的组织管理，有效减少人类工程活动对地质环境的影响和人为引发地质灾害的发生。

（三）整合资源、部门联动

县自然资源管理部门要与地质灾害防治专业队伍、科研机构、专家及相关专业院校建立良好稳定的合作关系，依靠专家和工程技术人员，大力提升我县地质灾害防治科技水平。

加强与水利、地震、气象、广播电视和通信部门的沟通与联系，整合相关资金、资料和设备资源，确保地质灾害防治做到统筹兼顾、科学合理。

县发展改革、水利、交通运输、城乡建设、林业、教育、卫生、旅游、电力等其他相关部门按照职责分工，组织指导本行业内单位和项目业主，切实做好地质灾害调查评估、监测预警、工程治理、搬迁避让等防灾减灾工作，不断加强行业内工程施工、生产经营的组织管理，有效减少人类工程活动对地质环境的影响。

农村民居地表安全工程、新农村建设、土地开发整理、农业产业结构调整等项目，建设前与自然资源部门协商，尽可能避免因建设引发新的地质灾害。

（四）保证投入、追踪问效

严格按照《地质灾害防治条例》规定的“谁引发、谁治理”原则，对人为活动引发的地质灾害，由引发者出资治理；对于自然产生的或引发责任主体难以明确的地质灾害，坚持国家财政、地方财政和受益者共同出资、合理分担的原则，共同筹集治理资金。依据本规划所列举的重大地质灾害防治项目，制定切实可行的实施规划保障措施，将地质灾害防治工作及经费纳入地方经济与社会发展计划和财政预算，建立地质灾害防治专项基金，并及时争取中央及省级援助资金，设立专户、专账，做到专人管理、专户储存、专账核算、专项使用，全社会参与监督管理，保证地质灾害防治工作有条不紊地进行，对松懈怠慢行为追究相关领导责任，情节严重者移交司法机关处理。

（五）加强技术保障

（1）地质灾害调查评价、监测预警、工程治理、避险搬迁等项目的实施，离不开具有相关资质的技术单位的支持，各项（类）工作在委托资质单位时应充分考虑资质单位在地质灾害防治方面的综合技术能力、地方工作经验、同类项目业绩、行业信用等，合理选择合作队伍是确保各类项目按时、按质完成的前提。

（2）严格执行相关项目的相关审批手续，对于须进行地质灾害危险性评估的项目必须由相关资质单位完成评估工作，对于需事前规划的项目，相关部门须加强对规划及后期工程建设实施的监管，以尽量减少建设工程遭受、诱发或加剧地质灾害的风险。

（3）陇川县自然资源局在条件允许的情况下，可优先引进具备地质灾害防治工作专业技术和经验的人才，增强县地质灾害防治队伍的技术能力和专业素质，为全县地质灾害防治工作提供更有力的技术保障。

（4）加强与技术单位的合作，将科技创新作为推动地质灾害防治工作更好更快发展的新动力，建立知识创新和技术创新紧密结合科技创新体系。逐步将地质灾害调查、预报、监测以及防治的新理论、新技术、新方法、新设备引用到实际工作中，应用现代科学技术和手段，作为提高地质灾害防治水平的动力。

（六）加强宣传教育，普及防灾知识

各相关部门要将地质灾害防治的法律法规、科学知识纳入宣教计划，通过各种渠道，开展多形式、多层次的宣教活动，特别是要面向基层乡（镇、街道）、农村、学校及地质灾害高、中易发区和地质灾害隐患区内的群众有计划地开展地质灾害安全常识和法规政策的宣传，普及群众的地质灾害防灾减灾知识，加强地质环境保护意识，提高广大干部群众自防、自救和互救能力。 此外，陇川县以少数民族居多，在山区，群众交流基本以少数民族语言为主，基层的宣传教育工作应突破乡、村、组各级，培养一批能在普通群众，特别是受威胁群众间产生良好宣讲、示范作用的带头人，他们能用当地的民族语言与大众通畅地交流，同时可在地方电视台采用公益广告的形式向广大群众宣传。

附  则

本《规划》经陇川县人民政府批准后颁布实施。

本《规划》由陇川县人民政府负责解释。