陇川县生态文明建设示范区规划

（2023-2035年）

规划文本

（报批稿）

陇川县人民政府

二〇二四年二月

项目人员

项目名称：陇川县生态文明建设示范区规划（2023-2035年）

项目主持单位：陇川县人民政府

项目承办单位：德宏州生态环境局陇川分局

审　　　定：帕安彰（德宏州生态环境局陇川分局局长）

审　　　核：黄荣松（德宏州生态环境局陇川分局副局长）

项目负责人：杨菊发

参编人员：杨菊发　　聂爱娣　　丁兴周　　施强彩　　彭胜武

杨　辉　　陈　林（德宏州生态环境工程评估中心）

杨　耀　　董生龙　　胡安伟　　董诗厚　　李秋艳

王娜燕　　庄小菲　　帕修亮

技术责任单位：滇鹰生态建设集团有限公司

设计证书编号：A253009826

咨询证书编号：915301037902999581-21ZYY21

审　　　定：侯文静

审　　　核：殷蓉蓉、潘龙

项目负责人：徐建永

参编人员：徐建永　　崔红英　　邓　吉　　郭力竞　　殷蓉蓉

徐春艳　　彭明才　　柴　丹　　李素梅　　李同秦

孔　辉　　乔光煜　　蔡文昌　　李　迎　　王枝平

前言

开展生态文明建设示范区创建，是深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设有关决策部署的具体举措，是推进区域生态文明建设的实践平台，是统筹经济社会发展和生态环境保护的有效抓手。依据相关要求，陇川县人民政府组织编制了《陇川县生态文明建设示范区规划（2023-2035年）》（以下简称《规划》），《规划》编制遵循党的二十大以来生态文明最新部署、生态环境部关于生态文明建设示范区的最新要求，编制基准年为2022年，指标数据更新至2022年，规划期为2023-2035年。《规划》以相关法律法规、部门规章、有关政策文件以及相关规划作为编制依据，深入分析了陇川县生态文明建设示范区建设基础及生态环境现状，明确了建设的总体目标与阶段性目标，并与《陇川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等有关规划进行了充分衔接，以全面构建生态文明建设体系为重点，加强生态制度体系、生态安全体系、生态空间体系、生态经济体系、生态生活体系、生态文化体系“六大体系”建设，推进生态文明建设治理体系和治理能力现代化，实现生态系统良性循环，有效防范生态环境风险，构建生态空间山清水秀、生活空间宜居舒适、生产空间集约高效的新发展格局，实现经济绿色高质量发展，生活方式生态化、绿色化、低碳化转变，构建以生态价值观念为准则的生态文化体系，旨在通过科学规划确保示范创建各项任务落地落实，推动区域高质量发展，持续改善生态环境质量，加快生产生活方式绿色转型，打造宜居宜业高品质生活，实现经济发展高质高效、城区环境精品精致、群众生活幸福安康、社会治理高效协同，打造统筹推进“五位一体”总体布局，落实五大发展理念的示范样板。

本规划是指导陇川县创建国家和云南省生态文明建设示范区的专项规划，是开展全县生态文明建设示范创建申报、监督管理、巩固提升等工作的重要依据。

目录

前言	i

目录	I

第一章	工作基础与形势分析	1

一、 区域特征	1

二、 工作基础	1

三、 存在问题	3

四、 面临机遇	4

第二章	规划总则	7

一、 指导思想	7

二、 基本原则	7

三、 规划范围与期限	8

（一） 规划范围	8

（二） 规划时限	8

四、 规划目标	9

（一） 规划目标	9

第三章	规划任务与措施	22

一、 推进环境治理体系现代化，建立健全生态制度体系	22

（一） 健全生态环境保护制度	22

（二） 全面建立资源高效利用制度	23

（三） 完善生态保护和修复制度	24

（四） 严明生态环境保护责任制度	26

（五） 建立健全现代环境治理体系	27

二、 加强减污降碳协同增效，持续巩固良好的生态安全体系	28

（一） 加强碳达峰进程，控制温室气体排放	28

（二） 强化三水统筹，提升水环境功能	30

（三） 深化协同控制，改善环境空气质量	32

（四） 分类分区防控土壤和地下水污染	35

（五） 强化固废污染防治，推进“无废”城市建设	36

（六） 加强噪声防治，营造和谐生活环境	38

（七） 提升生态系统质量，筑牢生态安全屏障	39

（八） 完善风险防控措施，确保生态环境安全	41

三、 加推进生态空间体系建设，筑牢生态安全屏障	43

（一） 构建国土空间开发保护格局	43

（二） 统筹划定落实条控制线	45

（三） 优化区域生态空间格局	47

（四） 河湖岸线保护与修复	49

四、 全力推进生态产业发展，构建特色生态经济体系	50

（一） 全力推进生态产业发展	50

（二） 做强做大第二产业，推动工业绿色低碳发展	52

（三） 深入产业结构调整	52

（四） 深化能源结构调整	53

（五） 实施运输结构调整	54

（六） 实施资源节约化利用	55

（七） 大力发展循环经济	57

（八） 探索生态产品价值实现路径	57

五、 建设生态宜居绿色人居体系，提升人民生活幸福感	58

（一） 加快美丽县城及特色城镇建设	58

（二） 扎实推进美丽乡村建设	60

（三） 扎实推进乡村振兴建设	61

（四） 强化农业农村环境综合治理	61

六、 弘扬民族优秀文化传统，培育全民参与生态文化社会氛围	62

（一） 加快培育生态文明意识	62

（二） 促进生态文明共建共享	63

（三） 践行全民绿色生活方式共建共享	64

第四章	规划重点工程与效益分析	66

一、 重点工程	66

二、 效益分析	66

第五章	规划实施保障措施	69

一、 强化组织保障	69

二、 强化监督考核	69

三、 强化财政保障	69

四、 强化科技创新	69

五、 推动全民参与	70

附1：陇川县生态文明建设示范区规划（2023-2035）重点工程表	71

工作基础与形势分析

区域特征

陇川县位于滇西边陲，是中国西南边陲的最前端，高黎贡山的延伸部分，境内地势东北高，西南低，山脉、河流、盆地均为东西走向，形成“三山、两坝、一河谷”的空间格局，形成以瑞丽江（龙江）、南宛河和户撒河3条干流生态走廊带及多条支流生态廊道，以铜壁关、章凤森林公园自然保护地体系为核心的“三带、多廊、多点”的生态安全格局。

陇川县总面积1872.71平方千米，森林覆盖率61.18%；国境线长50.899公里。县内有国家二类口岸——章凤口岸，章凤口岸与缅甸北部雷基市（洋人街）仅一步之遥，无天然屏障，现已开通的拉影、拉勐两个主要通道分别对应缅甸政府国家级口岸——雷基市和克钦邦第二特区迈扎央经济开发区，距缅甸北部重镇八莫92公里，距省会昆明796公里，距州府芒市130公里。

陇川是云南省重要的糖料基地、优质特色烟叶基地，2022年全县完成生产总值71.28亿元，同比下降1.2%（按可比价计算）；城镇常住居民人均可支配收入完成30049元，同比增长0.2%；农村常住居民人均可支配收入完成11491元，同比增长0.5%。

陇川县行政区域为5乡4镇和1个陇川农场社区，常住人口18.2万人，居住着景颇族、傣族、阿昌族、傈僳族、德昂族等多种少数民族。全国近三分之一的景颇族和二分之一的阿昌族居住在陇川县，以秀丽迷人的南亚热带自然风光、多姿多彩的民族风情而著称，素有“中国目瑙纵歌之乡”、“中国天然氧吧”的美誉。

工作基础

陇川县自2010年启动生态文明示范创建工作以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕习近平总书记考察云南时提出的“云南要努力成为全国生态文明建设排头兵”的要求，全县上下牢固树立绿色发展理念，坚持生态优先、绿色发展的新路子，高位推动生态文明建设工作，以最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措，保护陇川的青山、碧水、蓝天。

（1）生态文明建设示范区工作基础坚实

陇川县具有坚实的生态文明建设工作基础。目前，陇川县63个行政村获得州级生态村命名；章凤镇、陇把镇、城子镇3个镇获得云南省生态文明乡镇命名；其余6个乡镇通过云南省生态文明乡镇拟命名公示，待省政府命名。陇川县于2012年组织编制完成了《陇川生态县建设规划（2011-2020）》，县人大常委会于2013年9月29日批准实施（陇人发〔2013〕16号）。截至目前规划已实施结束，规划项目及替代项目已基本全部完成。对照《云南省生态文明县（市、区）建设指标（试行）》（云环发﹝2014﹞38）要求，2020年陇川县创建省级生态文明县的6项基本条件、22项建设指标均达到省级生态文明县的验收标准。2018年9月27日，陇川省级生态文明县创建通过州级技术评估，2019年12月10日通过省级技术评估，2020年5月省厅进行了拟命名公示。但由于云南省人民政府不再命名省级生态文明县、生态文明乡镇，故需要按省厅新印发的生态文明建设示范区建设要求重新申报。

（2）生态文明体制机制实现改革创新

党的十八大以来，陇川县深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面推进生态文明体制改革，把建设“绿色生态陇川”确定陇川县三大发展目标之一，认真践行绿水青山就是金山银山理念，坚决扛起生态环境保护的政治责任，坚守生态环境保护底线，筑牢生态安全屏障，健全生态文明制度体系，培育生态文明良好风尚，持之以恒推进生态文明建设，努力成为全省生态文明建设标兵，污染防治攻坚战取得阶段性成效，全县生态环境质量状况稳中向好、持续改善。

（3）生态环境质量状况稳中向好，持续改善

陇川蓝天白云、绿水青山、良田沃土得到守护，全县生态环境质量状况稳中向好持续改善，美丽陇川的绿色生态底色日渐亮丽。省对的县域生态环境质量监测评价考核结果连续六年为基本稳定，地表水环境质量保持优良，南宛河迭撒大桥国家考核断面水质从2015年的Ⅲ类提升至2016年的Ⅱ类，并连续五年稳定保持在Ⅱ类水质，国控、省控断面水质均值优于Ⅲ类标准，全县地表水考核断面达到或优于Ⅲ类水体比例100%，无地表水国控断面劣V类水体；弄回水库集中式饮用水水源地水质达到Ⅱ类标准，2个“千吨万人”水源地水质达到Ⅲ类标准，麻栗坝水库水质符合农田灌溉水质标准。大气环境质量持续改善，陇川县环境空气质量优良天数比例从2018年的92.5%提升到2022年99.7%，PM2.5平均浓度从2018年的29微克/立方米到2022年的15微克/立方米，保持稳定呈改善趋势。全县土壤环境质量状况整体安全稳定，受污染耕地安全利用率100%，未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响的事件。声环境质量稳步提升，功能区环境噪声质量总体较好，一类、二类、三类功能区达标率100%；城市区域声环境质量总体水平为“二级”，区域声环境质量评价为“较好”；昼间道路交通噪声等级强度为“一级”，道路交通噪声评价为“好”。

存在问题

高效生态制度体系需进一步健全完善

由于自然环境和社会经济、历史等原因，陇川县对森林、农田、荒地、河流、湿地等所有自然生态空间和自然资源资产的确权登记机制及对矿产资源开发保护管理制度、环境治理和生态修复机制尚未能建立健全，有待进一步推进和完善。环境治理体系和治理能力仍需加强，第三方污染治理机制、生态建设市场化机制有待构建和完善。生态空间、生态环境、生态经济、生态人居、生态文化等体系相关的制度进一步细化、深化空间较大，高效生态制度体系仍需构建，仍需在实践中不断健全和完善。随着陇川县生态文明建设的不断推进，将对生态制度体系提出更高的需求，生态制度体系建设将面对新的压力。

生态价值转化任重道远

陇川县是国内一类林区县，是植物的王国、动物的天堂，生物多样性丰富，全县生态环境基础良好，林草覆盖率高，资源优势明显，生物、风能、旅游资源丰富，畜产品品质优良，具有将绿水青山转化为金山银山的坚实基础。但优质生态产品的培育和开发较为薄弱，生态资源权益交易机制尚未建立，符合陇川县现实情况的生态产品价值实现机制和模式需要较长时间的探索才能建立起来，“两山”转化的任务十分繁重。

良好生态文化氛围尚需营造

陇川县具有深厚的传统民族文化底蕴和丰富的生态内涵，但对中华优秀传统文化生态内涵的挖掘和宣传不足，生态文化水平不高。生态文明宣传教育针对性不强，覆盖面较窄，宣传手段单一，公众参与度不够。生态文化载体和基础设施建设薄弱，森林公园、自然保护区、风景名胜区等生态文明教育基地偏少，未能发挥良好的自然教育功能。传承民族生态文化、融合现代生态文明是一项系统工程，陇川县因地方财力有限，投入不足，缺乏研究团队和科技支撑，传统民族文化挖掘不够，生态文化“软实力”和自主创新能力有待加强，尚未形成一套完整的理论体系。总体而言，陇川县生态文化建设处于起步阶段，为区域可持续发展夯实文化氛围任重道远。

境外跨界污染输入时有发生

近年来，境外生活垃圾、生活污水、工业废水时常直接排入界河，境外生物质焚烧污染物持续输入陇川县境内，跨界污染时有发生，输入性污染防控压力较大。跨界污染调查处理涉及外事事务，加之缅方一侧存在缅政府和民地武分别管辖的情况以及缅方边境地区生态环境污染治理和监控能力不足，单靠县级层面交涉或者我方单方难于推动，成效不明显，涉及政策、资金、技术等方面，需要从中央、省、州级层面与缅方沟通协调推进。

生物生态安全防控形势严峻

陇川县与缅甸接壤，边境线长50.899公里，历来是外来生物入侵的高风险区。境内特有物种地理分布狭窄，部分物种种群数小、数量少，过分依赖于特殊的生境，抵抗外界干扰能力低，在遇到自然灾害和人为破坏后，极易陷入濒危状态甚至灭绝。地处边境一线的高黎贡山（陇川段）当前传统生物安全问题和新型生物安全风险相互叠加、境外生物安全威胁和内部生物风险交织并存，亟待推动生物生态安全风险的系统治理和全链条防控。生物多样性的保护关系到整个下游流域生态平衡的维持，保护好县域的生物多样性不仅对国家社会经济持续发展具有重要意义，对全球的环境保护和促进人类社会进步也会产生深远的影响。

大气污染防治压力大

由于境外生物质焚烧污染物持续输入、辖区实施了老旧小区改造和南片区大量房地产项目施工和道路扬尘、秸秆露天焚烧、餐饮烧烤油烟直排、砂石固体材料露天堆放、农耕作业，以及地形四面环山、坝区平均风速偏低等诸多原因造成大气污染防治难度较大，环境空气质量形势严峻，空气质量改善压力巨大，大气环境质量总体不容乐观，尤其每年3、4月份经常出现不同程度污染天气。有监测数据以来，历史最佳的2022年也仅在全省129个县市中排84位，且得益于降雨的提前和降水增多等气象因素的影响。

面临机遇

生态文明建设战略地位日益提高带来的发展机遇

国家发展战略及政策为陇川县生态文明建设指明了方向和路径。党的二十大报告提出，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，生态文明建设也进入了减污降碳协同增效、实现生态环境质量根本性变化的新阶段。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业的总体布局，党的二十大报告明确提出生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计，中共中央国务院发布一系列政策文件，为陇川县生态文明建设提供了理论指导和行动指南。

德宏要建设成为乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区

2021年5月13日至14日，省委、省政府召开德宏现场办公会。会议强调，德宏傣族景颇族自治州要明确目标、找准路径，埋头苦干、艰苦奋斗，努力成为乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区。

由此，云南省的定位、德宏州的三个示范区建设，都是陇川的鲜明底色。陇川要抓书抓住省委省政府重大战略布局，打造陇川乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区。

大滇西旅游环线建设机遇

2019年云南启动了大滇西旅游环线建设，大滇西旅游环线最初涉及德钦、香格里拉、丽江、大理、保山、瑞丽、陇川、泸水、贡山等地约1600公里。之后，在原有的基础上新增1600公里西南环线（昆明-玉溪-陇川-普洱-西双版纳-临沧-楚雄），形成“8字形”大环线。陇川作为大滇西旅游环线上重要节点城市。

沿边开放

随着国家“一带一路”重大战略实施，我省沿边地区处于孟中印缅经济走廊、中国—中南半岛经济走廊重要的交汇节点，凸显了对外开放新优势。国家着力推进澜沧江—湄公河、大湄公河次区域(GMS)等合作机制，为沿边地区参与国际区域合作提供了新支撑。国家深入推进新一轮西部大开发,支持贯通边境干线公路，为沿边地区发展提供了新支持。

现代产业体系带来的发展机遇

“十四五”时期，我国仍处于重要战略机遇期，经济长期向好、稳中向好的基本面没有变，为陇川的经济转型带来新机遇。结合全省打造“三张牌”部署，德宏州融入新发展格局的区位、产业、资源、人文等优势更加凸显，“五个千亿级”和“六个百亿级”现代产业体系构建、滇南中心城市建设引领新型城镇化建设、自由贸易试验区瑞丽片区建设引领沿边开放活州等一系列重大举措落地实施，产业基础不断夯实，经济实力显著增强，推动高质量发展动力强劲。州委强调特别要着力加快高原特色现代农业和文化旅游业的发展，要求南部县要重点在农副产品加工和生物医药产业上做好文章，要做大特色优势产业。以生态文明建设引领传统产业转型升级，坚持经济生态化思路和生态经济化方向，深入推进旅游革命“三部曲”及“一部手机游云南”智慧旅游建设重大部署，打造精品景区景点，补齐基础设施短板，开发高质量特色旅游商品，持续推进特色小镇、“美丽县城”创建和“健康生活目的地”建设。国家、省、州的部署为陇川县为重点，推进农文旅融合发展、“抓一接二连三”的产业发展，构建现代产业体系提供了坚实的支撑。

综合判断，未来一段时期，推进生态文明建设既面临严峻挑战，也面临历史机遇。在新的起点上，必须紧紧抓住机遇，勇于面对挑战，切实破解难题，推动生态文明建设示范区取得进展和成效。

规划总则

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展观和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦生态产业强县“引领者”、全国乡村振兴“示范点”、边境健康生活“向往地”战略定位，抢抓国家实施“一带一路”、乡村振兴等战略机遇，以生态文明建设示范区创建为载体，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹推进山水林田湖草沙一体化系统保护治理，将陇川县建设成为“‘沿边’生态文明示范区”，促进经济社会发展全面绿色转型，提升“中国天然氧吧”、“美丽县城”城市品牌，努力将陇川县建设成为兴边富民排头兵，努力成为“美丽云南”生态文明建设示范区，把“有一个美丽的地方”建设得更美丽、更富饶。

基本原则

- 生态优先，绿色发展。

坚持“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的理念，在资源开发与节约中，把节约放在优先位置，以最少的资源消耗支撑经济社会持续发展；在环境保护与发展中，把保护放在优先位置，在发展中保护、在保护中发展；在生态建设与修复中，以自然恢复为主，与人工修复相结合。

- 因地制宜，彰显区域特色。

从本地实际出发，发挥本地资源、环境、区位优势，突出地方特色。不贪大求全，不盲目攀比。通过规划编制，选择生态文明建设的重点领域和重点区域作为突破，循序渐进，分步实施。规划要与当地国民经济与社会发展规划相衔接，与相关部门的行业规划相衔接。规划目标与措施应尽可能做到工程化、项目化、时限化。

- 统筹推进，分步实施。

树立生态文明建设的全局观和大生态观思想，将生态文明建设全方位、全地域、全过程地开展，坚持“山水林田湖草沙”系统治理，针对客观存在的地质灾害易发多发、水土流失和石漠化问题突出、森林生态系统干扰破坏严重等问题，地质灾害易发多发、水土流失和石漠化问题突出、森林生态系统干扰破坏严重等问题，对山、水、林、田、湖、草、沙进行统一规划、集中整治、综合治理，逐步形成有利于生态保护的良性循环系统。

- 以人为本，共建共享。

坚持以人民为中心，把以人为本作为生态文明建设的出发点和落脚点，加快提升和改善环境质量，切实解决损害群众健康的突出生态环境问题，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

- 深化改革，创新驱动。

充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，不断深化生态体制改革和科技创新，建立系统完整的生态文明制度建设体系，强化科技创新引领作用，加大科技投入和技术创新，积极推动新能源的开发利用，为生态文明建设注入强大动力。

- 党委政府主导，全社会共同参与。

以政府部门为主导，统筹辖区内相关资源，调动企业、社会组织和个人的积极性及创造性，充分发挥公众在生态文明示范区建设中的主体作用，鼓励与支持社会各界参与创建生态文明的各项活动，开创政府主导和全民参与紧密结合的生态文明建设新局面。

规划范围与期限

规划范围

规划编制的范围为陇川县全域，包括陇川县的4个镇（章凤镇、陇把镇、景罕镇、城子镇）、4个乡（护国乡、清平乡、王子树乡、勐约乡）、1个民族乡（户撒阿昌族乡）、1个农场社区（陇川农场社区），总面积1872.71平方千米。

规划时限

《陇川县生态文明建设示范区规划（2023-2035年）》期限为2023-2035年。其中，近期2023-2025年，中远期2026-2035年。

2022年为规划基准年。规划目标、任务、工程以近期（2023-2025年）为主，展望到2035年。

规划目标

规划目标

总体目标

坚持创建目标导向、指标导向、问题导向“三个”导向，生产、生活、生态“三生”并举，生态自然化、经济绿色化、生活低碳化、意识文明化和制度严密化“五化”同步，紧紧围绕目标责任、生态安全、生态经济、生态文化、生态文明制度等“五大领域”重点任务，通过健全生态环境保护制度、巩固良好生态环境质量、筑牢西南边境生态屏障、强化生态空间管控、建设生态产业强县“引领者”、扎实推进乡村生态振兴、打造生态特色文化品牌等方式，把陇川县建设成为生态环境持续改善、产业结构更加合理、资源能源高效循环利用、生态经济得到快速发展、生态文化日渐繁荣、生态文明理念牢固树立、人与自然关系更为和谐共生的“沿边”的生态文明建设示范区。

阶段目标

近期目标（到2025年）：

到2025年，生态文明建设制度体系进一步完善，绿色经济占比明显提升，绿色生活方式深入人心，主要污染物排放总量大幅度减少，资源利用效率显著提高，生态安全屏障进一步筑牢，生态环境质量稳定位居全省前列，生态美、环境美、城市美、乡村美、山水美成为普遍形态，积极探索“绿水青山变金山银山”的有效路径，争创省级生态文明建设示范区，通过云南省生态环境厅的核查并获得省级命名。

“三带、多廊、多点”的生态安全空间格局进一步优化，生物多样性维护等生态功能明显提升。

生态环境质量持续改善。全县森林覆盖率保持到61.18%以上，水环境质量、土壤环境质量、环境空气质量稳定达到上级考核要求，城镇污水处理率达到95%以上，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%，生态系统保持稳定，全面完成上级下达的节能减排降碳目标任务。

绿色发展水平不断提高。生态环境优势加快向经济发展优势转变，新能源产业、生态农牧业、文化旅游业水平明显提升。单位GDP能耗、单位GDP用水量和碳排放强度完成上级规定的目标任务，保持稳定或持续改善；单位GDP建设用地使用面积下降率达到4.5%以上；一般工业固体废物综合利用率保持稳定或持续改善，或年增长率达到2%，经济发展质量和效益不断提升。

生态文明制度更加健全。生态文明建设制度保障基础更为牢固，基本形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系，生态文明建设工作占党政实绩考核的比例保持在20.7%以上。

绿色发展理念深入人心。生态文明意识大幅度提高，群众践行环保节约理念更为自觉。生产方式和生活方式绿色、低碳水平得到较大提升，公众对生态文明参与度达到90%，公众对生态文明建设的满意度达到90%。

中远期目标（2026-2035年）：生态文明建设成果不断巩固提升，以绿色低碳为核心的生态产业体系基本建立，生态环境保护管理制度健全高效，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，城乡生态环境质量稳定提升，生态系统服务持续强化，生态文化氛围浓厚，生态文明建设理念深入人心，生态文明建设示范区各项指标全面优于考核标准，力争获得云南省生态环境厅的验收推荐，通过生态环境部的验收审核并获得命名。

规划指标

根据《关于印发〈生态文明建设示范区（市）建设指标〉、〈生态文明建设示范区（县）建设指标〉、〈生态文明建设示范区管理规程〉、〈“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程〉的通知》（环办生态〔2024〕4号）中建设指标要求，包括3项申请创建条件和7项验收命名条件，以及5个领域、8大任务、25项建设指标；具体见表2.4-1所示。根据《云南省生态环境厅关于印发<云南省省级生态文明建设示范区建设指标>的通知》（云环发〔2022〕21号）中建设指标要求，整合形成陇川县生态文明建设示范区规划指标体系，包括9项申报条件，以及6个领域、10大任务、41项建设指标；具体见表2.4-2所示。

陇川县生态文明建设示范区（环办生态〔2024〕4号）建设指标现状及目标

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 陇川县生态文明建设示范区规划指标形势现状表 |  |  |  |  |  | 达标 情况 | 2025年目标值 | 2035年目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |  |
| 目标 责任 | （一）目标责任落实 | 1 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 13.5 | 13.3 | 18.8 | 21.7 | 21.4 | 20.3 | 达标 | 20.7 | 21.0 |
|  |  | 2 | 党政领导干部生态环境损害责任追究制度 | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 建立 | 建立 |
|  |  | 3 | 领导干部自然资源资产离任审计 | - | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 达标 | 开展 | 开展 |
| 生态 安全 | （二）环境质量改善 | 4 | PM2.5浓度 | μg/m3 | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续下降 | 34μg/m³ 完成上级规定的考核任务； | 27μg/m³ 完成上级规定的考核任务；持续改善 | 25μg/m³ 完成上级规定的考核任务；持续改善 | 24μg/m³ 完成上级规定的考核任务；保持稳定 | 24μg/m³ 完成上级规定的考核任务；保持稳定 | 15μg/m³ 完成上级规定的考核任务；持续改善 | 达标 | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续下降 | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续下降 |
|  |  | 5 | 水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 |  | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续提高 | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 达标 | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续提高 | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续提高 |
|  |  |  | 县城污水处理率 |  | ≥95 | 86.19 | 86.21 | 86.29 | 86.34 | 83.85 | 97.11 |  | ≥95 | ≥95 |
|  |  |  | 县级城市建成区黑臭水体消除率 | % | 100 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 |  | 100 | 100 |
|  |  |  | 较大面积农村黑臭水体整治率* | % | 100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | - |
|  | （三）生态质量提升 | 6 | 区域生态保护监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态质量指数（EQI） | - | △EQI>-1 | EI=82.75 | EI=81.17 | EI=82.3 | EI=82.76 | EQI=74.2 | -1.08 （EQI=73.12） | 未达标 | △EQI>-1 | △EQI>-1 |
|  |  |  | 自然保护地和生态保护红线生态环境重点问题整改率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 |
|  |  |  | 生物多样性调查 | - | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 达标 | 开展 | 开展 |
|  |  | 7 | 生态系统保护修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 森林覆盖率* |  | 保持稳定或持续改善 | 61.3 | 63.54 | 63.98 | 64.68 | 61.18 | 61.18 | 达标 | 61.18 | 61.20 |
|  |  |  | 草原综合植被盖度* | % | 保持稳定或持续改善 | - | - | 92.4 | 84.4 | 88.6 | 88.6 | 达标 | 88.6 | 88.6 |
|  | （四）生态环境风险防范 | 8 | 受污染耕地安全利用率* | % | ≥93 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 100 完成上级规定的考核任务（目标任务为0） | 100 完成上级规定的考核任务（目标任务为0） | 100 完成上级规定的考核任务（目标任务为0） | 达标 | 100 | 100 |
|  |  | 9 | 重点建设用地安全利用 | - | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 达标 | 有效保障 | 有效保障 |
|  |  | 10 | 外来物种入侵防控 | - | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 达标 | 有效开展 | 有效开展 |
|  |  | 11 | 突发环境事件应急管理机制 | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 建立 | 建立 |
| 生态 经济 | （五）节能减排降碳增效 | 12 | 新增和更新公共汽电车中新能源和清洁能源车辆比例 | % | ≥80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | ≥80 | ≥85 |
|  | （六）资源节约集约 | 13 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的目标任务 | 完成上级规定的目标任务 | 完成上级规定的目标任务 | 完成上级规定的目标任务 | 63.30 完成上级规定的目标任务 | 65.03 完成上级规定的目标任务 | 达标 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 |
|  |  | 14 | 农田灌溉水有效利用系数* | % | 完成上级规定的考核任务 | - | - | - | - | 0.519 | 0.521 | 达标 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 |
|  |  | 15 | 农膜回收率* | % | ≥85 | - | 77.74 | 80.5 | 81.18 | 86.37 | 85.16 | 达标 | ≥85 | ≥85 |
|  |  | 16 | 一般工业固体废物综合利用率 | - | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 达标 | 保持稳定 | 保持稳定 |
| 生态 文化 | （七）全民共建共享 | 17 | 公众对生态环境质量满意程度 | % | ≥90 | 96.72 | - | - | 97.10 | - | - | 达标 | ≥90 | ≥90 |
|  |  | 18 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | 100 | 50 | 50 | 42 | 40 | 53 | 72.72 | 未达标 | 100 | 100 |
| 生态 文明 制度 | （八）体制机制保障 | 19 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 |
| 参考性指标 |  | 1 | 农村生活污水治理（管控）率 | % | 中西部地级及以上城市市辖区、东部地区≥60；中西部其他地区、东北地区：≥30 | - | - | - | 11.11 | 11.11 | 12.50 | 未达标 | ≥45% | ≥50% |
|  |  | 2 | 声环境功能区夜间达标率 | % | 完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续提高 | - | - | - | - | 100 完成上级规定的考核任务，且保持稳定 | 100 完成上级规定的考核任务，且保持稳定 | 达标 | 100 完成上级规定的考核任务，且保持稳定 | 100 完成上级规定的考核任务，且保持稳定 |
|  |  | 3 | 危险废物填埋处置量占比 | % | 持续下降 | 无填埋处置 | 无填埋处置 | 无填埋处置 | 无填埋处置 | 无填埋处置 | 无填埋处置 | 达标 | 无填埋处置 | 无填埋处置 |
|  |  | 4 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级规定的考核任务 | 未开展 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 达标 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 |
|  |  | 5 | 规模以下畜禽粪污集中收运利用体系 | - | 建立 | 未建立 | 未建立 | 未建立 | 未建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 建立 | 建立 |
|  |  | 6 | 耕地土壤有机质含量 | g/kg | 保持稳定或有所提高 | — | 30.21 | 28.95 | 29.29 | 29.08 | 28.83 | 未达标 | 29.00 | 29.06 |

陇川县省级生态文明建设示范区（云环发〔2022〕21号）建设指标现状及目标

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标形势/现状值 |  |  |  |  |  | 达标 情况 | 2025年目标值 | 2035年目标值 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |  |  |
| 生态 制度 | （一） 目标责 任体系 与制度 建设 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 制定实施 | 制定实施 | 制定实施 | 制定实施 | 开展规划编制工作 | 开展规划编制工作 | 未达标 | 制定实施 | 制定实施 | 约束性 |
|  |  | 2 | 党委政府对生态文明建设的安排部署、责任落实以及生态文明制度的落实情况 | - | 有效开展和实施 | 有效开展和实施 | 有效开展和实施 | 有效开展和实施 | 有效开展和实施 | 有效开展和实施 | 有效开展和实施 | 达标 | 有效开展 | 有效开展 | 约束性 |
|  |  | 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 13.5 | 13.3 | 18.8 | 21.7 | 21.4 | 20.3 | 达标 | 20.7 | 21.0 | 约束性 |
|  |  | 4 | 河长制 | - | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 达标 | 全面实施 | 全面实施 | 约束性 |
|  |  | 5 | 林长制 |  | 全面实施 | - | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 全面实施 | 达标 | 全面实施 | 全面实施 | 约束性 |
|  |  | 6 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 约束性 |
|  |  | 7 | 依法开展规划环境影响评价 | % | 县：开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 达标 | 开展 | 开展 | 参考性 |
|  |  | 8 | 生态环境分区管控 |  | 有效实施 | - | - | - | - | 有效实施 | 有效实施 | 达标 | 有效实施 | 有效实施 | 约束性 |
|  |  | 9 | 党政领导干部生态环境损坏责任追究制度 |  | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 建立 | 建立 | 约束性 |
| 生态 安全 | （二） 生态环 境质量 改善 | 10 | 环境空气质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 优良天数比例 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | - | 92.5 | 97.4 | 95.6 | 95.3 | 99.7 |  | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 |  |
|  |  |  | PM2.5浓度下降幅度 | μg/m³ |  | 34μg/m³ 完成上级规定的考核任务； | 27μg/m³ 完成上级规定的考核任务；持续改善 | 25μg/m³ 完成上级规定的考核任务；持续改善 | 24μg/m³ 完成上级规定的考核任务；保持稳定 | 24μg/m³ 完成上级规定的考核任务；保持稳定 | 15μg/m³ 完成上级规定的考核任务；持续改善 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重污染天数比例 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 | 无 | 无 |  |
|  |  | 11 | 水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% | 水质达到或优于Ⅲ类水质比例100% |  | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 |  |
|  |  |  | 劣V类水体比例下降幅度 |  |  | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 |  | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 |  |
|  |  |  | 城市黑臭水体消除比例 |  |  | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 |  | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 |  |
|  |  | 12 | 城市声环境质量 | % | 声环境功能区夜间达标率≥85 | - | - | - | - | 100 | 100 | 达标 | 声环境功能区夜间达标率≥85 | 声环境功能区夜间达标率≥85 | 参考性 |
| 生态 安全 | （三） 生态系 统保护 | 13 | 生态环境状况指数 |  | 保持稳定或变好 | 82.75 | 81.17 | 82.3 | 83.77 | 84.43 | 84.37 | 达标 | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 | 约束性 |
|  |  | 14 | 森林覆盖率 | % | ≥60或逐年提高 | 61.3 | 63.54 | 63.98 | 64.68 | 61.18 | 61.18 | 达标 | 61.18 | 61.20 | 参考性 |
|  |  | 15 | 生物多样性保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 参考性 |
|  |  |  | 国家重点保护野生动植物保护率 | % | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |  | ≥85 | ≥95 |  |
|  |  |  | 外来物种入侵 | - | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 |  | 不明显 | 不明显 |  |
|  |  |  | 特有性或指示性水生物种保持率 | % | 不降低 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 不降低 | 不降低 |  |
| 生态 安全 | （四） 生态环 境风险 防范 | 16 | 危险废物利用处置率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 约束性 |
|  |  | 17 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 建立 | 建立 | 参考性 |
|  |  | 18 | 突发生态环境事件应急管理机制 | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 建立 | 建立 | 约束性 |
|  |  | 19 | 受污染耕地安全利用率 | % | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务（目标任务为0） | 完成上级规定的考核任务（目标任务为0） | 完成上级规定的考核任务（目标任务为0） | 达标 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 约束性 |
|  |  | 20 | 重点建设用地安全利用 | - | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 达标 | 有效保障 | 有效保障 | 约束性 |
| 生态 空间 | （五） 空间格 局优化 | 21 | 自然生态空间 | - |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 生态保护红线 |  | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线56948公顷；面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线56948公顷；面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线56948公顷；面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线56948公顷；面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线56948公顷；面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线56948公顷；面积不减少，性质不改变，功能不降低 |  | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 |  |
|  |  |  | 自然保护地 |  | 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护区1个面积7670.8公顷； 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护区1个面积7670.8公顷； 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护区1个面积7670.8公顷； 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护区1个面积7670.8公顷； 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护区1个面积7670.8公顷； 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护区1个面积7670.8公顷； 自然保护地数量与面积不减少 |  | 自然保护地数量与面积不减少 | 自然保护地数量与面积不减少 |  |
|  |  |  | 永久基本农田保护红线（省级） | % | 面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积33208.41公顷；面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积33208.41公顷；面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积33208.41公顷；面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积33208.41公顷；面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积33208.41公顷；面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积33208.41公顷；面积不减少，质量不降低，布局更优化 |  | 面积不减少，质量不降低，布局更优化 | 面积不减少，质量不降低，布局更优化 |  |
|  |  | 22 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级管控目标 | 未开展 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 达标 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 参考性 |
| 生态 经济 | （六） 资源节 约与利 用 | 23 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标准煤 /万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 1.1055 | 1.0376 完成上级规定的目标任务 | 0.9311 完成上级规定的目标任务 | 0.8967 完成上级规定的目标任务 | 0.8671 完成上级规定的目标任务 | 0.7425 完成上级规定的目标任务 | 达标 | 完成上级规定的目标任务 | 完成上级规定的目标任务 | 约束性 |
|  |  | 24 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米 /万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 283 完成上级规定的目标任务 | 253 完成上级规定的目标任务 | 219 完成上级规定的目标任务 | 162 完成上级规定的目标任务 | 162 完成上级规定的目标任务 | 165.02 完成上级规定的目标任务 | 达标 | 160 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 150 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 |
|  |  | 25 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 | % | ≥4.5 | - | 7.37 | 25.15 | 13.48 | -2.18 | 3.60 | 未达标 | 6 | 7 | 参考性 |
|  |  | 26 | 主要农作物化肥农药减量化 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未达标 |  |  | 参考性 |
|  |  |  | 化肥亩均施用量 | 千克/亩 | 减少 | - | 58.23 | 53.76 | 52.85 | 56.17 | 59.06 |  | 减少 | 减少 |  |
|  |  |  | 农药亩均施用量 | 千克/亩 | 减少 | - | - | - | 0.53 | 0.55 | 0.57 |  | 减少 | 减少 |  |
|  |  | 27 | 农业废弃物综合利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 参考性 |
|  |  |  | 秸秆综合利用率 | % | ≥90 | 88.24 | 82.34 | 93.91 | 88.12 | 91.00 | 91.10 |  | 92 | 93 |  |
|  |  |  | 畜禽粪污综合利用率 |  | ≥75 | - | 77.65 | 80.75 | 80.06 | 80.13 | 75.51 |  | 81 | 83 |  |
|  |  |  | 农膜回收利用率 |  | ≥80 | - | 77.74 | 80.5 | 81.18 | 86.37 | 85.16 |  | 85.16 | 86 |  |
|  | （七） 产业循 环发展 | 28 | 一般工业固体废物综合利用率提高幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 参考性 |
|  |  |  | 综合利用率＞60%的地区 | % | ≥2 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 |  | 保持稳定或持续改善 | 保持稳定或持续改善 |  |
| 生态 生活 | （八） 人居环 境改善 | 29 | 县级以上集中式饮用水水源地水质优良比例 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 约束性 |
|  |  | 30 | 农村饮用水卫生合格率 | % | ≥75 | - | - | - | - | - | 84.44 | 达标 | 100 | 100 | 约束性 |
|  |  | 31 | 城镇污水处理率 | % | ≥90 | 86.19 | 86.21 | 86.29 | 86.34 | 83.85 | 97.11 | 达标 | ≥95 | ≥95 | 约束性 |
|  |  | 32 | 农村生活污水治理率 | % | ≥40 | - | - | - | 11.11 | 11.11 | 12.50 | 未达标 | ≥45 | ≥50 | 参考性 |
|  |  | 33 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥85 | - | 65.83 | 88.72 | 94.3 | 100 | 100 | 达标 | ≥85 | ≥85 | 约束性 |
|  |  | 34 | 农村生活垃圾无害化处理村占比 | % | ≥80 | - | - | 10.29 | 10.29 | 45.59 | 45.59 | 未达标 | ≥80 | ≥80 | 参考性 |
|  |  | 35 | 农村无害化卫生厕所普及率 | % |  | 30.14 完成上级规定的目标任务 | 41.53 完成上级规定的目标任务 | 44.89 “厕所革命”的目标任务需2020年底完成 | 54.1 100%完成“厕所革命”的目标任务：农村无害化卫生户厕改建5225座 | 60.37 完成省州下达任务农村卫生户厕改造2570座的127%（3260座） | 66.45 2022年完成农村卫生户厕100%（2222座）；农村卫生公厕改建任务11座的136% | 达标 | 完成上级规定的目标任务 | 完成上级规定的目标任务 | 约束性 |
| 生态 生活 | （九） 生活方 式绿色 化 | 36 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥50 | 50 | 50 | 42 | 40 | 53 | 72.72 | 达标 | 100 | 100 | 参考性 |
|  |  | 37 | 城镇生活垃圾分类减量化行动 | - | 实施 | 实施 | 实施 | 实施 | 实施 | 实施 | 实施 | 达标 | 实施 | 实施 | 参考性 |
|  |  | 38 | 政府绿色采购比例 | % | ≥95 | 93.63 | 95.79 | 97.18 | 37.25 | 74.04 | 80.99 | 未达标 | 95 | 95 | 约束性 |
| 生态 文化 | （十） 观念意 识普及 | 39 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 100 | 100 | 参考性 |
|  |  | 40 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 96.72 | - | - | 97.10 | - | - | 达标 | ≥90 | ≥90 | 参考性 |
|  |  | 41 | 公众对生态文明建设的参与度 | % | ≥80 | 92.31 | - | - | 96.92 | - | - | 达标 | ≥90 | ≥90 | 参考性 |

规划任务与措施

推进环境治理体系现代化，建立健全生态制度体系

围绕推进生态文明建设治理体系和治理能力现代化，以健全生态文明体制机制为重点，完善源头保护和过程监管制度，建立完善资源高效利用制度，健全市场化环境治理机制，开展常态化监管，强化考核和问责。到2025年，生态文明考评制度、落实目标责任、生态补偿制度进一步建立健全，生态文明建设工作占党政实绩考核比例保持在20.7%以上，全面实施生态环境损害责任追究制度、自然资源资产离任审计制度及河（湖）长制和林长制，生态环境信息公开率100%，强化规划环境影响评价制度、完善生态环境社会监督举报机制。到2035年，全面建立高效完善的生态制度体系，建立推进生态文明建设的长效机制、目标体系和考核办法，用制度保护生态环境。

健全生态环境保护制度

（1）实施国土空间开发和用途管控制度

加快建立健全国土空间规划和用途统筹协调管控制度，统筹落实生态保护红线、城市开发边界等空间管控边界，完善主体功能区制度。建立生态红线管控制度，强化对生态环境敏感区的有效保护。以国土空间规划为依据，严守生态保护红线、城镇开发边界等控制线，对所有国土空间分区分类实施用途管制。加快推进《陇川县国土空间总体规划》编制，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。科学划定“三区三线”，优化城镇布局，构建全县统一、相互衔接、分级管理的国土空间规划体系。

（2）落实生态环境分区管控制度

坚持生态优先、绿色发展理念，以改善生态环境质量为目标，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，根据主导生态功能定位实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。明确优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元差异化生态环境准入要求，建立生态环境准入清单管控体系，将管控措施要求纳入全县生态环境规划编制、排污许可和环境综合执法监管等要求，推动形成绿色发展方式和生活方式，筑牢生态安全屏障，促进高质量发展。

（3）依法开展规划环境影响评价

强化空间开发利用、重大项目布局的规划环评，依照《规划环境影响评价条例》，对陇川县“十四五”组织编制的土地利用有关规划和区域、流域建设、开发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，依法开展环境影响评价工作。探索建立规划环境影响跟踪评价机制。以工业园区规划环评为重点，推动规划环评与项目环评联动，严格建设项目准入，审批机制，加强项目准入审批管控。

（4）健全环保监管长效机制

按照职责依法落实监管责任，完善执法、监察、督察机制，建立起督政与督企相结合、日常驻点监察、定期监督检查和“双随机、一公开”三位一体的监督体系，切实履行监管职能，完善企业环境保护“守信激励”和“失信惩戒”机制。各职能部门落实管行业就要管环保的责任，确保各项政策措施落到实处。

（5）完善环境监测监控体系

推进智慧环保建设，建立气象、环保联动信息平台，完善全要素、全覆盖的生态环境立体监测网络，提升政府对生态环境的管控能力。建立完善环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖的生态环境监测网络。完善大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量、声环境质量监测，全面推进排污企业自行监测及信息公开，实现区域生态环境动态监控，逐步形成政府主导、部门协调、社会参与、公众监督的生态环境监测新格局。

全面建立资源高效利用制度

（1）健全自然资源资产产权制度

建立自然资源动态监测制度，及时跟踪掌握各类自然资源变化情况。建立统一权威的自然资源调查监测评价信息发布和共享机制，加强自然资源资产交易平台建设。推进自然资源统一确权登记法治化、规范化、标准化、信息化，健全自然资源资产产权制度，巩固国有林场管理制度体系，完善草原制度改革，落实资源有偿使用制度。根据资源环境承载能力，建立覆盖全面、科学规范、管理严格的资源总量管理和全面节约制度。加快建立自然资源统一调查、评价、监测制度，健全自然资源监管体制。

（2）加强资源高效循环利用体系建设

实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动，建立目标责任制，合理分解落实。实施最严格水资源管理制度，严格取水许可审批管理；建立统一、协调、高效的水资源管理体制；建立水权管理制度，建立健全用水总量控制和定额管理制度，健全水资源论证、取水许可和水资源有偿使用制度，建立健全科学的水价制度。实行生产者责任延伸制度，推动生产者落实废弃产品回收处理等责任。完善再生资源回收体系，实行垃圾分类回收，加快建立有利于垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。推进产业循环式组合，促进生产系统和生活系统的循环链接，构建覆盖全社会的资源循环利用体系。

（3）严格落实土地用途管制制度

落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，建立耕地保护补偿机制。将永久基本农田保护纳入政府耕地保护目标责任考核和领导干部自然资源资产离任审计。加大基本农田建设与管护力度，推进基本农田保护示范区建设，完善耕地占补平衡责任落实机制，提高土地利用效率。在生态红线内严禁乱采滥挖，除依法依规批准的保障国家能源战略安全项目外，不得新上矿产资源开发项目。严格规范已建矿产资源开发项目，建立“编制-审查-开采-处置”的矿产资源开采监管全过程完整闭环，提升矿产资源监管工作规范化、模板化、流程化。

（4）落实能源消费总量控制制度

实施能源总量和强度“双控”，合理分解“双控”目标责任，完善能源统计制度，加强建筑、交通、公共机构等重点行业和领域能源统计工作。强化节能评估审查和节能监察，加大对重点用能单位的管理监察力度。加大节能产品和技术装备推广力度，着力推进清洁能源替代。

完善生态保护和修复制度

（1）深入贯彻落实环保督察制度

以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，着力夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治；健全陇川县环保督察反馈问题整改工作机制，坚持问题导向，边督边改、立行立改，制定整改方案及任务清单，逐项明确整改目标、措施及期限，确保问题整改到位，推动协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

（2）统筹生态保护修复管理机制

坚决节约优先、保护优先、自然恢复为原则，全面落实生态保护和修复制度，将所有生态系统类型和要素纳入生态管理体系。按照生态格局安全和生态服务功能最优的原则，统筹区域生态保护格局，从水源涵养、生态服务功能维护、环境污染治理，生态保护、岸线保护等方面积极构建不同河段、不同生态系统类型和功能区的环境功能、生态保护策略和生态环境管理机制。

（3）建立健全生态补偿机制

探索建立和完善生态补偿制度，推动重点生态功能区、生态保护红线区生态保护补偿全覆盖。加大对重点领域的补偿力度，完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制，合理确定补偿方式和范围，推进生态保护补偿制度体系和沟通协调平台建设，加快形成受益者付费，保护者得到合理补偿、联防共治的运行机制。完善土地有偿使用制度，完善地价形成机制和评估制度，健全土地等级评价体系，理顺与土地相关的出让金、租金和税费关系。

（4）健全生态环境治理信用体系

持续推进陇川县社会信用信息共享平台和“信用中国（云南德宏）”网站建设，建立环境治理政务诚信档案和政务失信记录制，全面归集各级行政机关和公务员在环境保护工作中形成的信用信息，及时推送失信违法信息至县社会信用信息共享平台。健全跨部门失信联合惩戒机制，打击生态环境保护领域违法失信行为，构建企业环境行为信用信息共享机制。

（5）落实生态环境损害赔偿制度

完善生态环境损害赔偿制度，明确生态环境损害赔偿范围、责任主体、索赔主体、损害赔偿解决途径等，形成相应的损害鉴定评估管理和技术体系、资金保障和运行机制。检察机关及相关职能部门依法开展对生态环境损害赔偿的法律监督，全面开展受损生态环境修复和费用赔偿工作，防止“只赔偿、不修复”、“只修复、不赔偿”。健全环境损害赔偿的法律制度、评估方法和实施机制，对违反环保法律法规的，依法严惩重罚。

（6）强化生态环境信息公开制度

加大生态环境信息公开力度，健全生态环境信息公开制度，依法扩大政府生态环境信息主动公开的范围，规范和畅通信息公开的渠道。全面推进大气、水、土壤等生态环境信息公开、排污单位生态环境信息公开、监管部门生态环境信息公开，健全建设项目环境影响评价信息公开机制，完善环境保护信息依法披露。严格执行行政执法“三项制度”，对生态环境部门做出的行政处罚决定，依法予以公开公示。

严明生态环境保护责任制度

（1）推进生态文明建设目标责任制度

实施政府部门生态文明建设目标年度评价、考核机制，考核结果向社会公布，并作为各党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。重点强调“党政同责”、“一岗双责”，制定生态文明建设的年度计划，分解落实生态文明建设任务，确保生态文明建设工作落到实处。

（2）健全自然资源资产离任审计制度机制

探索建立领导干部离任自然资源资产责任审计制度，在党政领导干部离任通知印发后，及时启动自然资源资产离任审计工作，依据前任领导干部离任时的自然资源资产负债表为基准，重点对任期内辖区的自然资源资产变化情况、水和大气环境质量等级变化情况等内容进行审计，并将审计结果作为领导干部提拔任用的重要依据。

（3）落实企业环境主体责任体系

严格落实环评审查、排污许可证登记、排污权交易、“三同时”等法律法规，压实排污企业环境治理责任，强化法律法规标准执行力，接受社会监督。定期更新《重点排污单位名录》，督促企业严格开展自行监测及结果公开，接受社会监督。全面强化固定源达标排放监管，督促重点排污企业安装使用在线监测设备并确保正常运行，严厉打击监测数据造假等违法犯罪行为。

（4）全面贯彻落实河湖长制

全面落实河湖长制，坚持“一河一策”、“一湖一策”，遵循河湖的生态功能特性和科学规划、保护优先、统筹兼顾、合理利用原则，按照组织体系到位、制度体系到位、责任落实到位、监督检查和考核评估到位的要求，全面实行河湖长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，探索多元化治水管水新思路，开展涉河湖问题整治行动，推动河长制湖长制从“有名”到“有实”转变。

（5）进一步巩固林长制责任体系

按照云南省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于全面推行林长制的实施意见》，建立县委、县政府主要领导“双挂帅”的总林长制，把“林长”设立延伸到村民小组，构建起了纵向衔接置顶，横向到边触底的四级林长制组织体系。构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林资源保护发展机制，全面推进林长制进程。同时建立健全护林员绩效考核制度，整合落实公益林护林员、生态护林员和防火护林员，推进森林草原资源保护常态化，实现林草生态功能得到明显提升，林分结构进一步优化，森林质量、生态功能明显提升，优质生态产品供给能力和碳汇能力显著增强，推动林业碳汇等生态产品通过碳市场实现生态价值，畅通生态产品价值实现渠道，为“碳达峰、碳中和”目标作出贡献。

（6）健全公众实时监督举报体系

畅通公众监督渠道，对破坏生态环境问题、突发环境事件、环境违法行为等问题及时跟踪解决。完善生态环境社会监督举报机制，鼓励公民和其他社会组织就生态环境问题进行监督举报。丰富生态环境公众监督形式，完善环境舆论监督制度和环境信访制度。设立投诉举报信箱、领导信箱，完善12345市民投诉举报热线、建立微信举报平台，畅通群众举报投诉渠道，及时回应群众关切。明确公众参与环境决策的原则与范围，强化公众参与环境决策的有效性，搭建多样化的信息交流渠道和平台，进行生态文明建设满意度调查，鼓励公众对生态文明建设提出意见建议。

建立健全现代环境治理体系

（1）积极培育发展环保服务业

以污染源监测、环境损害评估监测、环境影响评价、污染第三方治理为重点，支持环保服务业发展。开展生态环境导向的开发（EOD）模式、环保管家、环境医院、环境综合治理托管服务等环境治理模式创新试点。支持环保服务机构整合上下游资源，推行环境治理整体式设计、模块化建设、一体化运营。

（2）加强企业环境治理责任制度建设

依法实行排污许可管理制度，加强对重点企业排污行为的监督检查。督促企业严格执行法律法规，接受社会监督。重点排污企业要安装使用在线监测设备并确保正常运行，坚决杜绝治理效果和监测数据造假。鼓励企业从源头防治污染，积极践行绿色生产方式，加大清洁生产审核力度，大力发展循环经济，提高资源综合利用效率，从源头减少主要污染物排放。

（3）探索生态产品价值实现机制

开展生态产品基础信息调查，对林地、河流、湖泊、湿地等各类自然资源的权属、位置、面积等进行清晰界定，确权颁证，建立生态权益资源库，构建分类合理、内容完善的自然资源资产产权体系。研究制定生态产品价值年度目标考核制度，将生态产品价值总量及其变化、生态产品价值实现率等纳入全县高质量发展考核指标体系。

（4）建立环境治理市场推动机制

推进环境污染第三方污染治理，鼓励排污单位委托第三方开展污染治理，推行工业企业环境污染第三方治理试点和农村环境综合治理托管服务试点。建立健全工业污染地块利用和安全管控制度，鼓励采用“环境修复＋开发建设”模式，开展工业污染地块开发利用。建立健全生态环境多元化投入机制，加大政府投资、创新投融资机制等方式落实项目资金，积极引入社会资本，积极拓展项目资金渠道，积极探索建立市场化投入机制。

加强减污降碳协同增效，持续巩固良好的生态安全体系

围绕提供更多优质生态产品满足人民群众美好生活需要，以生态系统良性循环和生态环境风险有效防范为重点，以减污降碳协同增效为总抓手，深入打好污染防治攻坚战，以铜壁关省级自然保护区陇川片区为重点，加强生物多样性保护优先区域、重点领域、重要生态系统的保护，规范固体废物安全处置，有效防范环境风险，切实解决损害群众健康的突出环境问题，全面巩固良好生态环境质量。到2025年，环境质量保持稳定或持续改善，人居环境得到明显改善，环境风险防范能力显著增强，生态环境状况指数、森林覆盖率进一步提高。到2035年，污染排放维持在较低水平，生态环境质量稳步提升，人居环境显著改善，环境风险防范体系更加完善。

加强碳达峰进程，控制温室气体排放

（1）扎实推进碳达峰行动方案

实施分类指导的应对气候变化区域政策，针对不同主体功能区确定差别化的减缓和适应气候变化目标、任务和实现途径。严格实施二氧化碳排放达峰行动方案，实施以二氧化碳排放强度控制为主、总量控制为辅的制度，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，鼓励水泥、建材等行业，交通、建筑等领域制定达峰专项行动方案，实施碳减排示范工程。加强达峰目标过程管理和考核监督，将达峰行动相关工作纳入生态环境保护考核重要内容。开展温室气体统计核算工作，编制温室气体排放清单，将应对气候变化要求纳入“三线一单”生态环境分区管控体系，通过规划环评、项目环评推动区域、行业和企业落实煤炭消费削减替代、温室气体排放控制等政策要求，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。推动低碳产品政府采购、企业碳排放信息披露。

（2）加强温室气体排放控制

控制工业过程二氧化碳排放，推进煤炭清洁化和新能源利用，实施高能耗企业实施技术改造，发展节能环保、清洁生产、清洁能源产业，培育一批节能环保龙头企业和高水平、专业化节能环保服务公司，加快节能环保产业发展。控制交通领域二氧化碳排放，将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程，合理避让具有重要生态功能的国土空间，积极打造绿色交通体系，加快淘汰高能耗、低效率的老旧车辆，大力推广清洁能源和新能源汽车，积极推广应用温拌沥青、智能通风、辅助动力替代和节能灯具、隔声屏障等节能环保先进技术和产品。控制城乡建设领域排放，参照国家绿色节能建筑标准，优化低碳建筑的审批程序，逐步完善低碳建筑地方补贴标准，充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，加快实施智能电网、智能交通、智慧水务、智慧物流、智能城管等工程，提高城市信息化和精细化服务水平。控制非二氧化碳温室气体排放，开展油气系统甲烷控制工作，实施全氟化碳、三氟化碳等含氟温室气体和氧化亚氮排放控制，推广六氟化硫替代技术。加强标准化规模种植养殖，选育高产低排放良种，推广测土配方施肥，控制农田和畜禽养殖甲烷和氧化亚氮排放，加强污水处理厂甲烷排放控制和回收利用。

（3）增加生态系统碳汇功能

持续推进“森林陇川”建设工程和城乡绿化美化工程，加大植树造林力度，强化人工林、湿地资源保护，增加人工林、湿地等生态系统碳汇功能。全面实施《陇川县城乡绿化美化三年行动（2022-2024年）》，巩固和提升“中国天然氧吧”、省级美丽县城等创建成果和凸显城市品牌效应，多渠道拓展陇川县的绿色空间，全方位规划建设社区公园、街头绿地、街心花园等绿化工程和措施，加强公共绿地分布的均衡性，完善相关配套措施，构建山水相依、林城相融的现代城市森林生态系统。

（4）大力推进碳排放交易

加强重点企业温室气体排放管控、实施排放物总量控制，遵循总量控制、分级管理，建立健全碳排放权交易、排污权交易、用能权交易等“双碳”市场化机制，探索碳汇权益交易试点。积极参与全国碳排放权交易市场，督导、规范有色金属冶炼、建材等重点碳排放企业依规进行线上交易，充分发挥市场机制降碳作用。加强重点排放单位温室气体排放报告年度核查，组织开展碳排放配额分配，对清缴履约进行监督管理。创新绿色财政投入、绿色税收优惠政策、绿色投融资机制、绿色政府采购和生态补偿机制等“双碳”绿色金融制度体系，为各类市场主体协同环境保护和金融发展提供激励。

强化三水统筹，提升水环境功能

（1）提高水资源调配、连通能力

加强河库源头集水区、水源涵养重要区水源涵养功能维护，强化重要水源涵养区监督管理。有序推进封山育林、退耕还林还湿、低质低效林改造、湿地生态修复、废弃矿山植被恢复等生态修复工程，涵水于地、涵水于林草，全面提升生态系统涵水功能。推进城区河道有水工程建设，建立河流源头生态补偿机制，充分利用水库、地表水和污水处理厂再生水对城区河道进行补源，补充河道生态基流。新建水系连通工程，实现地表水的联合调度和水资源的优化配置，提高全县生态流量保障力度，力争做到“有河有水”，改善河道生态环境，提升城市形象。

（2）推进水生态环境治理

全面控制污染物排放。狠抓工业污染防治，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，按照水污染防治法律法规要求，实施有色金属、农副食品加工、煤炭等重点水污染行业清洁生产改造项目，从源头减少废水排放量。强化工业集聚区污染治理，集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾、固体废物集中处理等污染治理设施。工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。

强化重点断面预警溯源。深化地表水生态环境质量目标管理，健全水环境“三线一单”生态分区管理体系，优化水功能区划与监督管理，明确各级控制断面水质目标，逐一评估达标状况。未达到水质目标要求的区域，依法制定并实施限期达标规划。加强河湖水质监控、考核和责任追究，探索将水质指数及其改善率纳入地表水生态补偿范围。加强排污许可制度管理应用，探索建立“水体-入河湖排污口-排污管线-污染源”全链条管理的水污染物排放治理体系，建立流域精细化管理平台。

控制农业面源污染。开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求，新建高标准农田要达到相关环保要求。敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。深入推进测土配方施肥和农作物病虫害统防统治与全程绿色防控，提高农民科学施肥用药意识和技能，推动化肥、农药使用量实现负增长。集成推广化肥机械深施、种肥同播、水肥一体等绿色高效技术，应用生态调控、生物防治、理化诱控等绿色防控技术。严格执行化肥农药等农业投入品质量标准，严格控制高毒高风险农药使用，推广高效缓控释肥料、高效低毒低残留农药、生物肥料、生物农药等新型产品和先进施肥施药机械。加快培育社会化服务组织，开展统配统施、统防统治等服务。到2025年，全县主要农作物化肥农药使用量实现负增长，化肥、农药减量化成效显著。

加强河湖生态保护修复。按照“有河有水、有鱼有草”的原则要求，开展流域水生态保护与修复。重点围绕水环境存在恶化趋势、生态脆弱的水体，通过“治”、“保”、“还”、“减”、“护”等综合措施，加快推进过载和污染河库治理与修复。因地制宜建设亲水生态岸线，实施护坡生态化改造，增强河流自净能力，实现河库环境整洁优美、水清岸绿。

恢复水生生物种群资源。科学开展土著鱼类及水生植物恢复，在具备条件的区域开展生物多样性恢复，加强水产种质资源保护和增殖放流，逐步实现“有鱼有草”的目标。实施一批入河（湖）湿地恢复与建设、水生生物完整性恢复项目，增加水生生物多样性，落实水生生物保护区全面禁捕，提升河库生态系统服务功能。

打造美丽河湖。重点突出“生态”，全面推进生态河库行动，建设一批“五好河道”、“生态河道”，积极争创“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河库。统筹抓好瑞丽江（龙江）、户撒河、南宛河等流域生态环境建设，实施环湖沿河植被恢复工程，加快美丽河湖建设步伐，重点实施河道综合整治、流域综合治理、岸坡绿化、岸线景观带建设，系统推进河湖的水生态、水景观、水文化建设。

（3）推进污水资源化利用

加快推动城镇生活污水资源化利用，系统分析日益增长的生产、生活和生态用水需求，在确保污水稳定达标排放前提下，以现有污水处理厂为基础，合理安排污水处理厂网布局和再生水利用基础设施建设，在推广再生水用于工业生产和市政杂用的同时，严格执行国家规定水质标准，通过逐段补水的方式将再生水作为河湖湿地生态补水。积极推动工业废水资源化利用，开展企业用水核查、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。完善工业企业、园区污水处理设施建设，提高运营管理水平，确保工业废水达标排放。稳妥推进农业农村污水资源化利用，积极探索符合农村实际、低成本的农村生活污水治理技术和模式，根据区域位置、人口聚集度选用分户处理、村组处理和纳入城镇污水管网等收集处理方式，推广工程和生态相结合的模块化工艺技术，推动农村生活污水就近就地资源化利用。推广种养结合、以用促治方式，采用经济适用的肥料化、能源化处理工艺技术促进畜禽粪污资源化利用，鼓励渔业养殖尾水循环利用。

（4）推进美丽河湖建设

以重点河湖生态治理与修复项目为示范，因地制宜开展清淤整治工程、深度涵养（湿地）工程、护岸措施、沿河截污工程、水文化和水景观打造、生态护坡及生态修复、新植树木、沿河栈道等措施，实现水质改善、生态修复、景观提升效果。以污水处理厂下游、支流入干流口、河湖入库口等区域为重点，加强人工湿地建设、修复和增效，加大政府投入，强化机构建设和运行、维护与管理。推进河湖综合治理、水系连通，以恢复河流生态功能为核心，采取合理的疏导、沟通、引排、调度等措施，建立或改善河湖库水体之间的水力联系，打造河湖共生的生态水网，积极开展美丽河湖建设。因地制宜，科学施策，逐步形成“一河口一湿地”的水环境治理格局，推动实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。在确保河湖防洪安全、维护河湖生态功能的基础上，合理建设亲水便民设施，使人民群众直观感受到“清水绿岸、鱼翔浅底”的治理成效。完善美丽河湖长效管理机制，持续推进河湖水生态环境改善。

深化协同控制，改善环境空气质量

（1）强化大气减污降碳协同增效

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合要求的两高项目坚决停批停建。深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转让型等工作，努力提高产品附加值。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，持续推动常态化水泥错峰生产。大力发展新能源和清洁能源，积极有序推进“以电代煤”、“以气代煤”，实施工业炉窑清洁能源替代，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代，推动煤炭清洁高效利用。实施矿冶、建材等重点大气污染行业清洁生产水平提升工程，加快生产过程清洁化，推广应用煤炭高效清洁利用、分级燃烧、选择性非催化还原、覆膜滤料袋式除尘等清洁生产技术，降低废气排放总量及二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘排放强度。开展传统产业集群升级改造，从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，实施拉单挂账式管理，淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，切实提升产业发展质量和环保治理水平。完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。

（2）深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战

以县城建成区范围内在建、停工以及待建房屋建筑和市政工程，建成区道路（街巷）以及城市外环路、过境道路、城市出入口和城乡结合部等为重点区域，全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控，完善网格化动态监管机制。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。到2025年，全县建筑施工和城市道路扬尘治理工作取得显著成效，建筑施工工地扬尘污染防治量化评分合格率不低80％，城市道路重点路段清扫率和建筑垃圾消纳场扬尘管控率力争达到100％。大力推进道路吸尘式机械化湿式清扫作业，到2025年底，全县道路机械化清扫率达到80％。

（3）深入打好臭氧污染防治攻坚战

坚持协同减排、源头防控，聚焦臭氧前体物VOCs和氮氧化物，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，在人造板制造、木制家具、汽车修理、钢结构造技术成熟的工艺环节大力推广使用低VOCs含量涂料，在房屋建筑和市政工程中全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。开展简易低效VOCs治理设施清理整治，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的企业升级改造，强化VOCs无组织排放整治和非正常工况废气排放管控。实施工业锅炉和炉窑提标改造，推动达标无望或治理难度大的改用电锅炉或电炉窑。推进重点行业超低排放改造，2025年底前，65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，逐步开展水泥行业超低排放改造，鼓励其他行业探索开展氮氧化物超低排放改造。开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节VOCs含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。到2025年，全县VOCs排放总量较2020年有所下降。

（4）深入打好柴油货车污染防治攻坚战

深入开展清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品、车用尿素等专项行动，推动车辆全面达标排放。推进传统汽车清洁化，按照国家要求实施轻型车和重型车国6b排放标准，严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。推动机动车新能源化，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源车辆和清洁能源车辆。按照国家要求实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，因地制宜加快推进物流园区、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。加快淘汰高排放的老旧工程机械、农业机械，强化非道路移动机械排放监管，基本消除工程机械冒黑烟现象。推进重点行业企业清洁运输，强化重点工矿企业移动源应急管控，建立用车大户清单和货车白名单，实现动态管理。完善生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管模式，加快推进油气回收自动监控设备与生态环境部门联网，对柴油生产、仓储、销售、运输、使用等全环节开展部门联合监管，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车（船）和黑加油站点，坚决打击非标油品。到2025年，运输结构、车船结构清洁低碳程度明显提高，燃油质量持续改善，机动车船、工程机械超标冒黑烟现象基本消除。

（5）加强细颗粒物和臭氧协同控制

针对夏秋季以臭氧为首要污染物和冬春季以PM2.5为首要污染物的轻度污染天气，统筹考虑PM2.5和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，实施季节性差异化管控措施，稳步增加空气质量优良天数。构建工业源、农业源、生活源涉挥发性有机物排放源清单动态更新机制，依据排放清单及各行业的排放因子，结合臭氧生成机理，制定科学性强、具有可操作性的分行业，分区域的挥发性有机物控制方案，确保臭氧污染上升趋势得到有效遏制且呈下降趋势。健全污染天气预警预案体系，完善轻、中度污染天气预警、启动、响应、解除工作流程，积极预警、及时控制，提高污染天气应急处置能力，到2025年，轻度污染天气大幅减少。。

（6）开展餐饮油烟污染治理

新建饮食服务经营场所必须使用管道煤气、天然气、电等清洁能源，已建饮食服务经营场所要限期完成清洁能源使用改造。强化餐饮油烟排放治理，制定油烟治理设施运行管理机制并实施有效监管，进一步完善信息互联互享机制和动态更新机制，每季度组织开展餐饮单位管控清单更新，将新、改、扩建餐饮服务单位纳入管理，对注销单位进行清理。组织开展综合执法检查行动，重点检查餐饮单位油烟净化设施安装情况（是否安装净化设施，设施是否符合要求）、维护情况（是否有清洗记录，清洗周期是否符合要求）、能源使用情况（是否违规使用高污染燃料）。

（7）强化“禁燃区”管理和农业废弃物综合利用效率

落实高污染燃料禁燃区管理要求，禁燃区内禁止现场销售、燃用高污染燃料，严格控制新建、改建、扩建燃用高污染燃料的各类排烟设施，已建成的应限期淘汰或改用电、天然气等清洁能源。根据大气环境质量改善要求和“气代煤”、“电代煤”工作开展情况，逐步推进清洁能源基础设施建设。全面实施和划定秸秆禁烧区，严格控制露天焚烧农作物秸秆，秸秆禁烧重点时段、重点区域杜绝出现焚烧农作物秸秆、垃圾、落叶及烧荒等现象。结合陇川县养殖业发展特色，健全收购网络，加快推广秸秆青贮、氨化和发酵技术和新型粪污处理技术，实现农作物秸秆肥料化、饲料化、基料化、能源化、原料化“五化”利用，提高废弃物综合利用效率。

分类分区防控土壤和地下水污染

（1）践行耕地保护优先

在划定永久基本农田工作的基础上，以耕地保护优先，优化耕地生态保护短板，最大限度地保障粮食综合生产能力，确保现有耕地面积基本稳定和国家粮食安全。根据最新农用地监测结果，对耕地土壤环境质量类别单元进行动态调整，加大农用地保护力度。在农用地类别单元管理上，对于单元外部由生态环境部门会同有关部门做好污染源监督管理；对于单元内部由农业农村部门会同有关部门做好农业面源污染防治、受污染耕地安全利用。建立农产品种植负面清单，引导农户采取种植非食用农产品和轮作休耕等自然修复方式，优先保护耕地，实现耕地安全利用。

（2）解决耕地“非农化”、“非粮化”问题

明确永久基本农田重点用于粮食生产，一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。明确耕地和永久基本农田向建设用地和其他农用地转化的管制规则，加强农用地向建设用地转化的管制措施，制止耕地“非农化”，同时，加强农用地内部耕地向林地、园地、草地、农业设施建设用地等转换的管制措施，防止耕地“非粮化”。强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，对难以长期稳定利用的耕地有节奏退耕，与即可恢复属性的其他农用地恢复为耕地同步考虑，以保证优质耕地数量稳步上升。

（3）推进土壤安全利用

加强工矿用地污染源头管控，以土壤污染重点监管单位为重点区域，建立规范化考核机制，提出具体防范措施，切断污染物进入土壤链条。明确未利用地等复垦为耕地的具体要求，优化空间布局和产业结构，严格控制新增土壤污染。严格建设用地准入管理（建设用地土壤环境管理包括土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、后期管理等环节），进一步完善并优化部门间特别是自然资源部门联动监管，合理设置管控程序和节点等，重点解决治理修复与土地开发之间时限矛盾问题。严格管控治理修复过程中二次污染，针对区域土壤类型、污染物特征、城镇化建设需求等，积极探索治理修复后土壤资源化利用模式。培育土壤污染治理能力，瞄准全县环保产业在土壤污染治理方面的短板，加强技术创新和人才引进，提升土壤污染治理和修复能力，以服务重点区域、行业为方向，有效管控农用地和城市建设用地土壤环境风险。

（4）加强地下水环境监管

推进地下水污染源头防控，以危险废物暂存点、垃圾焚烧/填埋场、采矿场等为重点区域，开展防渗情况排查和检测，对渗漏严重的提出防渗整治措施，制定全面推进重点污染源防渗工作的措施，采用“双随机、一公开”的方式，开展地下水污染渗漏监管执法工作。针对城镇污水管网渗漏情况，研究污水管网渗漏排查和检测技术，结合县城基础设施建设和改造，加快县城污水管网更新改造，完善管网收集系统，减少管网渗漏。统筹地下水污染协同防治，建立地下水污染地块动态清单，健全部门联动监管机制。加强地下水污染修复制度落实，逐步完善限期修复达标制度，提升地下水环境管理水平。按照上级相关要求，落实好地下水的摸排和治理工作，针对地质因素和人为污染造成水质超标的地下水区域，科学分析水质，制定地下水污染防治等方案。结合地下水超采区治理工作，关注水位变化较大地区的地下水污染风险防控，研究提出地下水生态保护措施。推进重点工业企业地下水污染防治及风险管控，建立工业企业地下水影响分级管理体系，以排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点，加强重点工业行业地下水环境监管，定期评估重点工业企业及周边地下水环境安全隐患，定期检查地下水污染区域内重点工业企业的污染治理状况。

强化固废污染防治，推进“无废”城市建设

（1）强化源头管理，减少固体废物产生

健全生态产业结构，大力发展高科技等无污染、轻污染产业。对已有的固体废物产生量较大的行业进行技术改造和升级换代，从源头减少固体废物的产生。开展固体废物产生重点企业排查，确定重点固体废物排放企业清单，提出减少固体废物产生的清洁生产方案。鼓励企业选用无毒、无害或者低毒、低害的原料，从源头上减少危险废物的产生；采取低能耗、高能效的生产工艺，避免过量固体废物的产生；建立企业内部多层次、多渠道的资源再利用和深加工系统，控制固体废物的产生量。

（2）加强循环利用，促进固体废物资源化

开展工业固废综合利用，加强废石、脱硫石膏渣、工业废渣等大宗工业固体废物的综合利用，推广大掺量工业固体废物生产建材产品，以大宗工业固体废物综合开发利用产业及其关联产业立体化链为纽带，完善企业、行业和区域间固体废物循环利用体系，对部分以固体废物作为主要原料、环境效益明显、废物利用成本高的企业予以政策和资金上的支持，全面构建循环经济产业链。鼓励和引导工业集聚区内外企业加强合作，延伸产业链条，强化能源集成、水资源集成、物流配送和信息集成等，推进循环经济和生态工业集中片区建设，实现产业片区资源高效、循环利用和废物“零排放”。完善特种危险废物收集体系，积极推动特种危险废物分类收集专业化、规模化，鼓励企业对危险废物进行回收利用，实现危险废物的资源化利用。鼓励建立包括学校、科研单位的实验室废物、机动车维修拆解企业危险废物、废铅酸蓄电池等特种危险废物的收集体系。积极探索企业内部消化、企业间优势互补、和外部市场开拓的多种利用途径，鼓励大型企业提高技术、加大投入，努力消化自身产生的废物，在危险废物产生量较大的企业中开展实施危险废物减量化、资源化示范工程，提高危险废物资源化水平。有序推进水泥窑、冶炼窑炉协同处置医疗废物、危险废物、生活垃圾等，推进厨余垃圾、园林废弃物、污水处理厂污泥等低值有机废物的统筹协同处置。

（3）完善过程监管，确保无害化安全处置

强化危险废物规范化管理，将危险废物全过程监管深入到企业，加强对危险废物厂内暂存环节的监督管理。不定期开展危险废物专项检查，对检查发现的违法行为依法进行处罚，以罚促改，倒逼企业落实主体责任，对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关处理，严格追究相关责任人员的刑事责任。推进污水处理厂污泥安全处置，鼓励污水处理厂提高污泥无害化的处置技术，加快污泥处理处置设施建设及改造，探索利用火力发电厂焚烧发电、垃圾焚烧、协同处置等方式实现污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标污泥进入耕地。完善医疗废物集中收集转运处置体系，将全县各级各类医院、基层医疗卫生机构全部纳入医疗废物集中收集转运处置范围，落实专人管理，做好医疗废物的分类收集、包装、贮存等工作，及时签订处置协议，依法进行医疗废物的集中处置。医疗废物处置单位负责将暂存点和签订协议医疗机构的医疗废物统一收运，集中处置。

（4）加强监管能力，推进“无废城市”建设

坚持绿色消费引领源头减量，提高资源化利用水平，最大限度减少填埋量。促进秸秆、畜禽粪污等主要农业废弃物全量利用。推进废塑料、废建材、废金属、废轮胎等废旧物资回收。积极推行废旧家电等耐用消费品生产企业“逆向回收”模式，推进搭建“互联网＋回收”应用平台，提升废旧物资回收利用企业环境管理水平，不断提升废旧物资循环利用水平。开展非正规固体废物堆存场所排查整治，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由县向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。加强快递包装绿色治理，推进大型电商和寄递企业包装物回收循环利用，形成贯穿快递包装生产、使用、回收、处置全链条治理长效机制。推行生活垃圾分类，建立健全分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，建立有害垃圾收集转运体系，推进生活垃圾焚烧处理等设施建设和改造提升，争取到2025年底，全县基本实现原生生活垃圾“零填埋”。加强白色污染治理，强化塑料污染全链条防治，积极推广替代产品，逐年增加可循环、易回收、可降解绿色产品供给，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，持续减少不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等使用。持续开展塑料污染治理部门联合专项行动，依法查处生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜和一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，生产含塑料微珠的日化产品，以医疗废物为原料制造塑料制品等违法行为。深入开展废旧农膜回收以旧换新，常态化开展河湖水域、岸线、滩地等重点区域塑料垃圾清理。

加强噪声防治，营造和谐生活环境

（1）严控工业噪声污染防治

在噪声敏感建筑物集中区域内，不得建设、使用产生噪声污染的工业设施；不得从事严重干扰居民正常休息的工业生产活动。合理规划噪声敏感建筑与工业企业的布局。排放工业噪声的企业，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定开展自行监测，并依法公开监测结果。加强工业聚集区噪声污染防治，禁止高噪声污染项目进入工业园区。严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，严格查处工业企业噪声排放超标行为。产生严重的环境噪声污染的落后工艺和设备均实行淘汰制度。

（2）加强对交通运输工具的监管

机动车辆、高速公路车辆运行时，必须按照规定使用声响装置，减轻鸣笛噪声污染。机动车辆超过噪声限值的，不得在建成区内行驶。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染。加强对道路交通噪声的监督管理。科学划定禁鸣区域、路段和时段，设置禁鸣标志，在敏感路段增设“声呐雷达”违禁鸣笛自动抓拍设备。在噪声敏感建筑物集中区域和敏时段采取限鸣、限行、限速等措施，合理控制道路交通参数，降低道路交通噪声。

（3）强化建筑污染源的监督和管理

进行建筑施工作业的施工单位，应当采取环境噪声污染防治措施，且不得超过建筑施工场界噪声限值；可能产生环境噪声污染的施工单位应当提前向县级行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、期限、噪声值以及所采取的防治措施。在建成区内进行建筑施工作业的，除受特殊地质条件限制外，不得使用噪声严重超标的设备。在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止产生噪声污染的夜间建筑施工作业。完善夜间许可。房屋类建设工程夜间施工由主管部门审批，道路管线和市政工程由主管部门审批。夜间施工由审批部门监管。

（4）综合治理社会生活噪声污染

加强对营业性文化娱乐场所噪声污染防治。禁止在图书馆、文物保护单位等建筑物内和居民住宅及学校、医院、机关周围开办KTV厅等产生噪声和振动污染的娱乐场所。对现有营业性文化娱乐场所实施综合整治，重点整治扰民投诉突出的KTV厅、迪吧等娱乐场所。

（5）加大噪声污染监管力度

建立部门联动和信息互通机制，按照各部门工作职责，密切配合，主动作为，形成齐抓共管监管格局，强化环境噪声污染防治，改善和提高城市声环境质量，为广大人民群众提供良好的声环境，助推美丽县城建设。广泛开展噪声污染防治法律、法规和政策的宣传教育活动，突出解决城乡环境噪声污染问题，建立环境信息通报制度，加大噪声违法的舆论监督和曝光力度，多方面、多途径地加强噪声污染防治工作，努力建设安静舒适的城乡环境。完善噪声投诉与处理工作机制，各部门根据相关权责制定行之有效的处理办法，让市民不用区分噪声类别就能接与相应监管部门联系，就可以在最短的时间内使问题得到妥善解决。

提升生态系统质量，筑牢生态安全屏障

（1）加强生态保护区域管护

确立生态保护红线优先地位，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后实行严格管控，面积只能增加、不能减少，因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经生态环境部、国家发改委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。空间规划编制要将生态保护红线作为重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整，发挥生态保护红线对于国土空间开发的底线作用。实施生态保护红线保护与修复，分区分类开展受损生态系统修复，优先保护良好生态系统和重要物种栖息地，建立和完善生态廊道，提高生态系统完整性和连通性。切实强化生态保护红线及周边区域污染联防联治，选择水源涵养和生物多样性维护为主导生态功能的生态保护红线，开展保护与修复示范。

（2）建设山水林田湖草沙生命共同体

全面实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，重点保护生态保护区内山体景观、湖泊、水库、河流等生态系统，禁止征建河流、湖泊、山体等生态空间，已经征建的按照国家规定的防洪要求进行治理，逐步退还。除规划许可的水面和滨水景观设施以外，禁止新建、扩建与防洪、改善水环境无关的构（建）筑物。禁止在饮用水源保护区范围内新建、扩建污染饮用水源的建设项目以及改建增加排污量的建设项目。对轻微受损的生态系统，通过有害生物防控、封山育林、封沙育草、补水保湿等措施进行生态修复，恢复生态能力。

（3）深入推进森林陇川建设

在确保全县林地保有量不减少的前提下，做好铜壁关自然保护区和章凤国家森林公园管护工作，修复退化生态系统，提升森林生态质量，维护生态系统稳定性。全面停止天然林商业性采伐，加强天然林资源保护和退化修复，深入推进退耕还林还草，积极争取将国土三调25度以上坡耕地、重要水源地坡耕地、严重污染耕地、易地搬迁腾退地等纳入国家退耕还林还草实施范围。坚持自然恢复为主、人工修复相结合的方式，探索实施流域湿地保护修复工程，通过地形整理、水系连通、地形地貌修复、植被恢复、栖息地恢复和外来有害生物防控等措施，多措并举继续加大退化湿地生态系统修复，逐步扩大湿地面积，维持湿地生态系统健康。

（4）推进水土流失综合防治。

重点抓好主要交通干线、坡耕地和坡面水系为主的水土流失综合治理，加大主要交通干线两侧及规划范围内的采矿、采沙、采石、取土的综合整治和生态修复。通过开展整治坡改梯、兴修中小水利等工程，发展具有水土保持功能芒果、香蕉、柑橘等常年绿生作物系统化种植，形成人工生态林，减少县内南宛河流域和户撒河流域区水土流失。从严控制生态保护红线和山地灾害易发区等区域的开发建设项目，限制或禁止可能造成水土流失的生产建设活动。在全县全面实施预防保护，从源头控制水土流失。

（5）巩固提升矿山整治攻坚战成效

实施矿山地质环境分区治理，解析重点区域矿山现存问题，开展个性化的恢复治理示范工程，实施11个历史遗留矿山生态修复项目，修复面积为96.8449公顷。以城乡建设用地增减挂钩项目实施历史遗留矿山废弃地生态修复。

（6）加强生物多样性保护

以《〈云南省生物多样性保护战略行动计划（2012-2030）〉德宏傣族景颇族自治州生物多样性保护实施方案》（2013-2030年）为指导，以铜壁关省级自然保护区陇川片区为重点，加强生物多样性保护优先区域、重点领域、重要生态系统的保护，继续推进珍稀濒危野生动植物及极小种群物种抢救保护，实现生物多样性保护可持续利用，加强收集、培育、研发森林种质资源，提高生态系统、生物物种和遗传资源保护能力。加强生物多样性就地保护和迁地保护，提升生物多样性保护能力，统筹生物多样性保护与经济社会发展，实现生物多样性保护可持续利用，提高生态系统、生物物种和遗传资源保护能力，增强公众保护与参与意识。

（7）全面保护野生动物资源

开展野生动物资源本底补充调查，开展重点保护野生动物及栖息地状况调查和评估，逐步构建协调统一的重点保护野生动物资源及其栖息地监测体系，开展重点保护野生动物资源信息化管理。实施野生动物公众责任保险：完善野生动物损害补偿制度，稳定保险资金投入，维护人与“动物”和谐。强化野生动物及其制品繁育、利用监管，建设野生动物繁育利用信息化监管平台，加强非食用野生动物繁育利用过程监管。全面禁食野生动物，严厉打击非法野生动物交易，科研、药用、展示等特殊用途动物，按国家有关规定实行严格审批和检疫检验。

完善风险防控措施，确保生态环境安全

（1）建立全过程环境风险防范和应急体系

以涉危险废物、重金属企业以及集中式饮用水水源地等为重点，开展环境风险隐患排查和风险评估，及时更新重点环境风险源、敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等基础数据库。完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理。完善和落实安全生产责任制，细化各级单位和政府领导责任、相关部门监管责任，理顺综合监管、行业监管、属地管理关系，健全完善安全生产目标责任考核。持续推进风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系和安全标准化一体化建设，科学全面管控风险查治隐患，强化对危险化学品、矿山开采、道路交通、应急消防等重点行业领域安全生产整治，坚决遏制重大安全事故发生。加强基层安全监管体系建设，加快完善应急物资、运输、通信、医疗、装备保障体系，加强应急指挥中心体系建设。

（2）推进重点污染源风险防控

持续推进化工企业、加油站、垃圾处理场、危险废物处置场等区域周边地下水基础环境状况调查，针对存在人为污染的地下水水源地，开展详细调查，评估其污染趋势和健康风险，若风险不可接受，应开展地下水污染修复（防控）工作。持续开展全县涉重金属企业重金属污染调查，采取结构调整、清洁生产、末端治理等综合措施控制新增污染。加强环境监管，定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。落实重金属减排任务。严格涉重企业准入，控制重金属污染物新增量，新、改、扩建项目一律实行重金属污染物等量或减量替代。

（3）提升核辐与辐射安全监管能力

加强核与辐射安全风险防范，严格落实放射性同位素与射线装置分级分类管理制度，强化Ⅱ类移动放射源运输、使用监督检查，做好高风险移动放射源实时监控系统运行维护。深入开展辐射安全隐患排查三年行动，全面完成核技术利用单位隐患排查，实现所有涉源单位从严监管“全覆盖”。加强放射性废物入库管理工作，确保废旧放射源安全收贮率达100%。完善核与辐射应急物资储备，加强对辐射应急物资的统一监督管理。强化区域性、专业性、模块式应急演练，提升核与辐射事故应急演练实战化水平。

（4）重视新污染物治理

重视新污染物发现和防控，按照上级部门统一部署，开展重点行业重点化学物质调查。建立健全有毒有害化学物质管理制度，推动部门间信息数据共享、联合检查。逐步把持久性有机污染物监测纳入环境监测体系。加强新污染物排放控制，将新污染物治理内容纳入“双随机、一公开”综合执法检查，对企事业单位新化学物质环境管理登记责任落实情况进行监督抽查，督促企事业单位完善环境风险管控措施。全面落实《产业结构调整指导目录》中有毒有害化学物质的淘汰和限制措施，强化绿色替代品和替代技术的推广应用。严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加快淘汰、限制、减少国际环境公约管控化学品，严厉打击持久性有机污染物的非法生产和使用、添汞产品非法生产等违法行为。

加推进生态空间体系建设，筑牢生态安全屏障

陇川县具有丰富的自然资源和良好的生态环境，是云南省生物多样性保护的重点地区。以保障生态安全为目标，以国土空间高效利用与优化布局、严格用途管控为重点，坚持“共抓大保护、不搞大开发”，统筹人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，努力打造生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间利用格局，为陇川社会经济发展提供生态空间保障。

到2025年，根据主体功能区划要求实施分区控制，全县生态保护红线和自然保护地面积不减少、性质不改变、功能不降低，系统实施河湖岸线保护工作，河湖岸线保有率完成上级管控目标。到2035年，全面形成优化的生态空间开放格局，生态环境效益与经济效益全面协调发展，生态保护红线、自然保护地和河湖岸线得到全面保护。

构建国土空间开发保护格局

（1）严格落实主体功能区划

深入实施主体功能区战略。根据《云南省主体功能区规划》，陇川县定位为云南省限制开发区的国家农产品主产区，生态重要性在云南省处于高水平，生态系统脆弱性为重度脆弱，环境容量较低。按照对国家农产品主产区的定位要求，以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。坚持激励与约束并重，通过严格环境准入、环境标准、总量控制、环保考核等管理措施，完善负面清单、转移支付、生态补偿、土地指标等差异化政策，建立差异化绩效考核评价体系，强化陇川县政府管控与约束，形成与主体功能区要求相匹配的政策引导和利益保障机制；以生态保护为前提，以水土资源承载能力和环境容量为基础，引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域优化布局，强化产业聚集区生态环境管理，有度有序开发。强化生态功能区、生态脆弱区生态保护和修复，支持重要生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区生态移民。

（2）科学编制国土空间规划

建立覆盖全县国土空间规划体系。全面完成县、乡镇国土空间总体规划，形成全县国土空间开发保护“一张图”。完善规划法规政策体系，落实以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度，强化规划监督实施，严格审批和监管，确保“一张蓝图干到底”。科学引导城镇开发和布局，结合未来城镇化发展趋势，全面摸清并分析国土空间本底条件，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，围绕“两新一重”建设，适度先行布局交通、水利等重大基础设施。建立健全开发边界外围预留城镇弹性发展区的开发利用机制，推动土地集约高效利用，防止城镇空间无序蔓延。

（3）构建国土空间开发保护新格局

以国土空间规划为基础，严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用。优化城市用地配置，节约集约利用建设用地。推进城市化地区集约绿色低碳发展，建设韧性、绿色、低碳、海绵城市。加强城市化地区基本农田和生态空间保护，保障生态环保型工业产品和服务，强化城市规划区中未开发区生态环境管理。强化生态功能区、生态脆弱区生态保护和修复，支持重要生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区开展生态移民。持续开展大规模国土绿化行动，推进城市绿道廊道建设。

建立“多规合一”国土空间规划体系，健全国土空间开发保护制度，聚焦陇川作为国家农产品主产区空间格局，严守生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。坚持最严格的耕地保护和节约集约用地制度，严守耕地红线。大力开展国土综合整治，积极推进土地复合利用。

落实国家、省、州主体功能区战略要求，以实现优化空间布局、有效配置土地资源、提高政府空间管控水平和治理能力的目标，以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，促进各类要素合理流动和高效集聚，优化城市化地区、农产品主产区、生态功能区“三区”空间，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

（4）优化县域发展空间布局

陇川县根据不同区域自然条件和社会经济状况合理布局、分区施策，有针对性地采取生态修复保护与建设措施。以主体功能区规划确定的重点生态功能区为重点，落实生态保护与建设任务，结合划定生态保护红线，加强生态廊道建设，维护生物多样性，统筹山水林田湖草沙系统治理、优化布局，以森林为主体，系统配置森林、湿地、草原、野生动植物栖息地等生态空间，实施重点生态脆弱区保护和修复工程，构建以“三带、多廊、两区多节点”国土综合整治与生态修复格局，维护全域生态安全，提高生态系统稳定性。

“三带”指由生态源地及缓冲区构成的瑞丽江（龙江）、南宛河、户撒河构成区域内大范围的、连续性的生态基质。“三带”主要是开展水源涵养、林草修复。

“多廊”指通过加强源间联系而形成的贯穿南永河等多条生态带的山林走廊，是物种向外扩散及在源间迁移的重要通道。它的主要功能是进行生物多样性保护、水源涵养以及林草修复。

“两区”指农用地重点整治区、城镇用地重点整治区，主要开展国土综合整治以及城市更新等内容。

“多节点”指铜壁关、水源保护地、湿地、地质灾害、水土流失斑块，是重要的物种栖息地和物种迁移的跳板及改善城乡生态环境的景观要素。主要开展饮用水源保护地整治、地质灾害隐患点治理和水土流失隐患点治理等工程措施。

统筹划定落实条控制线

落实最严格的生态环境保护制度、耕地保护制度和节约用地制度，将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，夯实陇川县高质量发展基础。科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，强化底线约束，优先保障生态安全、粮食安全、国土安全。

（1）严守生态保护红线

严守生态保护红线，是贯彻落实主体功能区制度、实施生态空间用途管制的重要举措，是提高生态产品供给能力和生态系统服务功能、构建国家生态安全格局的有效手段，是健全生态文明制度体系、推动绿色发展的有力保障。根据《生态保护红线划定技术指南》生态保护红线划定范围识别方法，参照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》有关要求，结合《云南省生态保护红线划定方案》划定结果，并与陇川县土地利用、自然资源、城乡建设及区域生态保护等相关规划进行衔接，科学合理的划定生态保护红线，确保陇川县生态保护红线区范围对于维护国家和区域生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。

继续推进陇川县生态保护红线划定（调整）工作。按照国家、省相关要求，开展陇川县生态保护红线调整工作，结合陇川县实际，划定并落实陇川县生态保护红线，维护自然生态系统正常服务功能，推进全县生态文明建设，为全县经济社会可持续发展作出贡献。

加快推进生态保护红线勘界定桩。开展生态保护红线勘界定标，实现一条红线管控重要生态空间。生态保护红线勘界定标，确保生态保护红线精准落地。制定实施生态保护红线保护与修复方案，提升生态系统质量与稳定性。建立生态保护红线监管体系，强化生态保护红线执法监督。探索建立生态保护红线横向生态补偿机制。

落实生态保护红线监管。按照《生态保护红线监管指标体系（试行）》要求，生态保护红线管控原则上按禁止开发区要求进行管理，生态保护红线内禁止开发性、生产性建设活动，严禁任意改变用途；应建设和完善生态保护红线综合监测网络体系，开展定期评价，建立考核机制，对党委和政府开展生态保护红线保护成效考核。生态环境部门应当强化监管结果应用，推动其作为生态功能区县域评价、生态补偿，以及领导干部离任审计、绩效考核、奖惩任免、责任追究的重要依据。

（2）严格落实永久基本农田保护

永久基本农田是为保障粮食安全和重要农产品供给，实施永久特殊保护的耕地。依据耕地现状分布，根据耕地质量、粮食作物种植情况、土壤污染状况，在严守耕地红线基础上，按照一定比例，将达到质量要求的耕地依法划入。已经划定的永久基本农田中存在划定不实、违法占用、严重污染等问题的要全面梳理整改，确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。

继续推进永久基本农田划定工作。严格落实永久基本农田保护任务，保证永久基本农田适度合理的规模和稳定性。依据“三调”耕地现状分布、耕地质量、粮食作物种植情况、土壤污染状况以及农业生产适宜性等级，统筹协调永久基本农田和生态保护、城乡发展空间，优先退出自然保护区核心区内永久基本农田，有序退出生态保护红线内零散破碎的，以及25°以上需退耕还林的坡耕地、耕作质量较低的河滩地、其他质量很差有必要调整的永久基本农田，依法退出位于城镇开发边界内的永久基本农田。

加强永久基本农田保护。坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以确保国家粮食安全和农产品质量安全为目标，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局，牢牢守住耕地红线。充分尊重农民自主经营意愿和保护农民土地承包经营权，鼓励农民发展粮食和重要农产品生产。在基本农田和适宜开发林下经济的林地等区域，引导农业生产向优势产区集中，逐步形成“一乡（镇）一业、一村一品”的格局，使农业产业集中于相同气候区域或连片区域，增强农产品主产区农业生产能力。

永久基本农田管控要求。坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、粮食生产能力不降低、农民利益不受损四条底线，永久基本农田一经划定，要纳入国土空间规划，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，禁止在永久基本农田建窑、建房、建坟及以设施农用地为名建设休闲旅游、仓储厂房等设施。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法开展用地预审、农用地转用和土地征收。

（3）严守城镇开发边界

科学划定城镇开发边界。按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界。城镇开发边界是在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域边界，涉及城市、建制镇以及各类开发区等。城镇开发边界划定以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇发展阶段和发展潜力，框定总量，限定容量，防止城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。

推进城镇区域集约绿色低碳发展。优化城镇用地配置，节约集约利用建设用地。推进城镇区域集约绿色低碳发展，建设韧性、绿色、低碳城市。加强县城周边基本农田和生态空间保护，保障生态环保型工业产品和服务，强化城市规划区中未开发区生态环境管理。持续开展大规模国土绿化行动，推进城镇绿道廊道建设。

优化区域生态空间格局

（1）构建生态安全格局

根据对陇川县生态环境特征分析，构建以自然保护地体系为核心的“三带、多廊、多点”的生态安全空间格局。

三带：瑞丽江（龙江）、南宛河、户撒河流域。

多廊：南永河等多条支流廊道。

多点：以铜壁关、章凤森林公园为核心、3大重要水源保护地为辅的点状重要区域。

（2）自然保护地体系建设

按照《中共中央办公厅国务院关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《云南省林业和草原局关于贯彻落实建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的实施意见》相关要求，积极配合省、州级自然保护地体系建立工作，构建以国家公园为主体、其他保护地和自然保护小区为补充的自然保护地体系。由林草部门负责编制自然保护地发展规划，确立自然保护地发展目标、规模、划定区域和管控规则。

开展自然保护地勘界立标。制定自然保护地边界勘定方案、确认程序和标识系统。运用最新测绘成果，根据全省安排部署，开展陇川县自然保护地勘界立标并建立矢量数据库，在重要地段、重要部位设立界桩和标识牌。

完善功能分区，细化管控要求。自然保护区按核心保护区和一般控制区进行分区管控，自然公园原则上按一般控制区管理。允许在一般控制区内开展国家战略性能源资源勘查、公益性自然资源调查和地质勘查、灾害防治、应急抢险、重要生态修复，以及必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护等符合国家相关政策且对生态功能不造成破坏的有限人为活动。按照不同保护对象、不同保护区类型、不同人类活动实行分区分类科学有效管理。针对已开发且人为干扰较大的自然保护地，需加强监管，减少人为破坏，防止保护地内林地流失。以自然恢复为主，辅以必要的人工措施，分区分类开展受损自然生态系统修复。

加强生态廊道建设。加强自然保护地破碎化的孤岛之间的连通性，保留有利于动物的季节性迁徙、觅食、寻偶和基因的交流生物交流通道，增强区域生态系统保护的完整性和系统性，防止生物多样性保护的“孤岛”化。

（3）加大生态系统保护修复力度

加强山水林田湖草系统治理。推进森林、草原、河流、湖泊、湿地等自然生态系统休养生息，全面推行林长制，推进国土山川绿化，巩固退耕还林还草成果，加强天然林保护、公益林管护，精准提升森林质量。全面推进湿地认定工作，恢复退化湿地，建设小微湿地，提升湿地保护和管理水平。落实基本草原制度，划分草原功能区，实施退化草原修复治理。坚持系统谋划，建立系统治理、空间管控、转型发展长效机制。

推进城镇生态系统修复。实施城镇更新行动，加强城镇公园绿地、城郊绿地、绿化隔离地等建设，恢复自然空间，改造多样性化城镇绿地体系。开展城镇绿地提升改造，提高乡土物种比重，丰富县域生物多样性。加强县域山体河湖等自然风貌保护，开展受损山体、废弃工矿用地修复。实施城镇河湖生态修复工程，高标准推进城镇水网、廊道、河湖岸线生态缓冲带建设，恢复河湖水系连通和流动性。加大古树名木管护力度。

提升生态用地建设质量。加强生态保护与建设，全面提升生态系统功能，推进重点区域生态修复，扩大生态产品供给。针对廊道范围内的宜林地、无立木林地、裸露地、坡耕地以及困难地(水土流失区)等，坚持生态保护和修复的综合治理思路，大力实施人工造林、封山育林、退耕还林还草还湿。因地制宜实行造林绿化，做到应绿尽绿，重点治理水土流失，加强水源涵养，切实提高林草覆盖率，扩大生态容量。

（4）完善生态监测体系

构建自然保护地、生态保护红线监管体系。建立健全生态保护监管法规标准体系。开展生态保护红线基础调查和遥感监测，及时发现、移交、查处各类生态问题并监督保护修复情况。配合省、州完善自然保护地生态监测网络，实现常态化监测。建立完善自然保护地监管平台和生态保护红线监管平台。

强化生态保护执法监督。建立健全执法监督和责任追究机制。加强生态环境保护综合执法，以自然保护地、生态保护红线为重点，强化与自然资源、水利、林草等相关部门协同，完善执法信息移交、反馈机制。配合省、州开展“绿盾”自然保护地强化监督，健全自然保护地生态环境问题台账。加强生态保护红线、自然保护地、国家和省重大工程、野生动物栖息地保护、禁食野生动物、禁捕退捕等生态保护监督检查。强化对修路、建设、围填、采砂等破坏湿地、林地、草地、自然岸线等行为的监督。

开展生态系统保护成效监测评估。配合省、州开展典型区域生态系统调查评估，评估生态保护修复重大工程实施成效，加强实施修复过程中生态质量、环境质量变化情况监测。

河湖岸线保护与修复

（1）推进河湖划界确权

加快主要河湖管理范围划定和水域岸线保护与利用规划编制工作，依据划定的水域、岸线等水生态空间范围，明确其功能定位，按照自然资源统一确权登记的要求实施统一登记。完成主要河湖岸线保护与利用规划的编制与审批工作，对完成规划审批的河湖开展统一登记、设立界桩和公告牌等工作，并将划界成果纳入“水利一张图”和“国土空间一张图”，建立动态数据库。

（2）加强河湖空间管控

完善管控制度，制定水生态空间管控办法，完善分区管理体系，明确各水域、岸线功能分区用途和管理要求。建立岸线利用长效机制，有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度。制订水生态空间用途转用许可制度，建立科学合理的退出机制，推行水生态损害终身追究制。“十四五”时期，力争出台陇川县水生态空间管控办法，探索建立水生态空间用途转用许可制度，试行建设项目占用水域岸线补偿制度。加强动态管控，充分利用全县“水利一张图”、“国土空间一张图”及河湖基础数据库，及时将河湖水域岸线划定成果、涉河建设项目位置信息上图，实现动态监管。“十四五”时期，全县范围内建立河湖空间管控台账，加强日常巡查，根据河湖生态空间用途变化实时更新数据台账，实现滚动管理。

（3）加强河湖生态保护与修复

适时开展河湖健康评价工作，评估河湖健康状态、科学分析河湖问题、强化落实河湖长制。统筹考虑河道内和河道外用水，优化配置水资源，保障重要河湖生态用水。科学确定重要河流生态流量和重要湿地生态水位，制订水量调度方案，重点保障枯水期河流生态基流和湿地生态水位。巩固已有治理成果，在满足河道防洪功能的前提下，打造集生态河道、清水河道、亲水河道为一体的美丽河道。开展河道内清淤、清障，恢复河流连续性，加强河湖生态堤防护岸建设，改造硬质堤岸，实施滨岸带植被保护与恢复，构建河滨自然生态景观系统，拓宽城市绿色生态空间。

全力推进生态产业发展，构建特色生态经济体系

围绕产业生态化、生态产业化的要求，以优化调整产业结构、能源结构、交通运输结构、农业投入结构为重点，坚持“两型三化”产业发展方向，按照“一产抓特色、二产抓升级、三产抓突破”的产业发展思路，着力推进“云南糖业第一强县”和“‘一县一业’桑蚕特色县”发展，提高经济质量效益和核心竞争力。到2025年，全县产业布局合理，工业发展能级得到提升，生态循环农业和生态旅游业加快发展，一般工业固体废物综合利用率和建设用地的生产总值逐年提高，单位地区生产总值能耗、用水量持续下降，秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率、农膜回收利用率分别达到92%、81%、85.16%。到2035年，新兴产业与传统产业协调发展，生态农业格局完善，旅游业发展水平先进，形成紧密完善、交互性强的循环经济产业链，全面形成生态特色突出，绿色、低碳、循环、高效的生态经济体系。

全力推进生态产业发展

（1）全力打造云南糖业第一强县

在现有甘蔗生产的基础上，强势推进，努力实现甘蔗面积有所增加，单产上有所提高，继续推进提质增效工程，加强基础设施建设，要研究激励政策，创新激励机制，引导农民采取措施，解决甘蔗“缺塘”问题，向土地要产量、要效益，加强打造云南糖业第一强县的战略研究，引导制糖企业延长产业链，增加附加值，由单一的制糖向糖化工业化方向发展。

（2）桑蚕特色县

以发展“一县一业”特色示范为契机，全面推广应用种养先进实用技术，蚕茧产量和质量有显著提高；缫丝、织绸工业得到快速发展，丝绸精深加工得到进一步推进，蚕桑资源多元化开发利用上新台阶，茧丝绸产业集群逐步壮大，产业成为陇川农业增效、农民增收和地方经济发展的重要支柱产业。到2025年，全县桑园面积进一步突破。

（3）开拓茶产业发展

紧紧围绕农民增收、企业增效和财政增长，坚持政府引导、市场化运作、产业化经营；完善茶产业布局，加快规模化、标准化生产基地建设；推广优良品种和先进技术，提高产量和质量，增加效益；培育壮大龙头企业，增强产业发展带动能力；加强茶叶精深加工和衍生产品开发，塑造茶叶高端品牌，形成较强竞争优势；弘扬民族茶文化、延伸茶产业链；完善利益联结机制，促使茶机、保鲜、包装、精深加工等茶叶相关产业进一步发展，茶叶产业链进一步延伸，促进农民稳定增收。

（4）做优高原特色生态农业。

陇川县现状农业格局为坝区+缓坡农业格局。重点发展“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大特色农业产业；猪、牛、羊肉为主的畜牧业的生产以及马铃薯、薯蓣以及枇杷等经济作物的生产。陇川县农业空间现状格局为：八分耕作半分村，一分半是支撑。总体上，构建服务于现代化产业体系的农业空间格局。北部茶产品种植区，东部高原特色农产品种植区（高端水果、蚕桑）、南部热带农作物种植区（水稻、甘蔗、烤烟）、西部绿色食品品种植区（蔬菜、水稻）。

立足陇川县独特的自然资源和生态优势，积极探索依托热区陇川谷生态资源促进特色生态农业发展的有效路径，集中力量做强做大具有地方特色的高原特色农业，培育具有竞争优势的“绿色食品牌”。稳步推进陇川县高原特色现代农业产业发展，围绕“特色水果”、“特色蔬菜”、“生物药业”、“畜牧养殖”、“稻魚共作”五大产业，依托自然优势资源，推动陇川县传统特色现代农业向“高产、优质、高效、生态、安全”的现代特色农业产业迈进。

（5）完善现代农产品产业体系。

大力发展粮、蔗糖、烟草、蚕桑、水果、蔬菜、畜牧、农产品加工等特色产业，调整优化产业结构，加快发展高端、高质、高效农业，推进农业集约化、规模化经营，推进一二三产业融合发展。稳定粮食播种面积，实施各项科技增粮技术措施，力争粮食单产有所突破，稳定粮食总产。发挥甘蔗大县和“双高”甘蔗优势区域优势县的优势，努打造“云南糖业第一强县”。巩固提升传统优势产业，大力扶持发展高效新兴产业。烟叶生产以彰显特色特色烟叶、绿色烟叶、优质烟叶为主攻方向。发挥龙头效应，加强基地建设，强化科技支撑，提升产品质量水平。做强做优蔬菜产业，确保县有效供给和外销持续增长。积极发展高原特色淡水渔业不断提高优质水产品的综合生产能力。推进畜牧生产方式由小规模粗放式饲养向适度规模标准化养殖转变，加快提升畜牧业组织化程度和综合生产能力。加快发展农产品加工业，培育和扶持农产品加工企业，延伸农业产业链，提高农产品附加值。

做强做大第二产业，推动工业绿色低碳发展

围绕供给侧结构性改革，推进经济结构深度调整、发展实体经济，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，加快构建创新能力强、品质服务优、产业链条长、环境友好的现代工业体系，实现工业强县战略。工业经济要实现高质量、跨越式发展。到2025年，计划实现全县规上工业总产值153亿元，年均递增33%，工业增加值30亿元，年均递增29%；规上工业企业达到56户，年均递增15%。现代物流业实现快速发展。实现社会消费品销售总额17.46亿元，批发业销售额实现150.62亿元；零售业销售额实现37.67亿元，住宿业销售实现0.82亿元；餐饮业销售实现7.07亿元。电子商务发展实现突破，同比增长实现25%以上。农村网络零售和农产品网络零售额同比增长30%以上，电子商务直接带动就业人数达5000人以上；产业集聚效应更加显著，建成县级电子商务公共服务中心1个，电子商务创业孵化中心1个；建成县级物流仓储中心1个，物流配送服务实现乡镇全覆盖，行政村和贫困村覆盖率超过50%；乡镇电子商务服务网点实现全覆盖，行政村50%以上覆盖率；口岸贸易取得新发展。到2025年，实施跨境产能合作区、边民互市加工区、跨境国际物流、口岸功能提升等建设项目15项。计划实现对外贸易进出口总额61.58亿元，章凤口岸进出口总额54.76亿元。

深入产业结构调整

（1）严格控制“两高”项目盲目发展

以能源“双控”、碳达峰、碳中和的强约束倒逼和引导产业全面绿色转型，坚决遏制地方“两高”项目盲目发展。建立能源“双控”与重大发展规划、重大产业平台规划、重点产业发展规划、年度重大项目前期计划和产业发展政策联动机制。根据相关要求对在建、拟建和存量“两高”项目开展分类处置，将已建“两高”项目全部纳入重点用能单位在线监测系统，强化对“两高”项目的闭环化管理。

（2）加快淘汰低效落后产能

坚持需求与供给侧结构调整、存量与增量优化并举，调整产业结构，优化资源配置，推进产业高端化发展。集聚培育战略性新型产业，培植具有陇川特色的“工业树”、“产业林”，补齐现有工业产业薄弱环节，增强工业发展后劲，提高工业投资质效，破解工业发展制约瓶颈。加快淘汰落后产能，为新型产业发展壮大腾出空间。持续推动企业技术改造升级，支持、鼓励企业使用清洁能源和原材料，采用高新技术、先进工艺和设备，用先进技术改造传统产业，淘汰落后工艺、技术和设备，从生产源头减少污染物产生。同时严格限制高耗能、高耗水、高污染和浪费资源的产业，引导和鼓励发展低耗能、低排放的高新技术产业，用循环经济理念指导发展，实现产业转型。

（3）大力推动工业节能

加大传统产业节能改造力度，把工业作为提高能源利用效率的重点领域，全面实施传统制造业绿色化升级改造。加强节能监察和用能预算管理，对矿冶、陶瓷、建材、等高耗能行业新（改、扩）建项目严格实施产能、用能减量置换。加大落后产能和过剩产能淘汰力度，全面完成“散乱污”企业整治。组织实施“公共用能系统+工艺流程系统”能效改造双工程，全面提升工业企业能效水平。

（4）推进产业绿色转型

不断深化供给侧结构性改革，全力推进新旧动能转换，优先发展低碳绿色循环经济。严格落实节能政策，加快发展节能环保产业，引进高新技术项目，重点培一批节能环保示范企业。推动互联网、大数据、人工智能与产业转型升级相结合，促进传统产业智能化、清洁化改造，加快推进企业技改，有序关停取缔“散乱污”企业。实施创新驱动发展战略，推动先进制造业和现代服务业深度融合，适应5G、人工智能、智能网联汽车、数字经济、在线医疗、远程教育等产业发展需求，支撑产业网络化、数字化、智能化转型升级，培育壮大新产业、新业态、新模式等发展新动能。加快发展以商贸业、文化产业、旅游业、健康服务业、法律服务业、体育产业、养老服务业等为主要内容的生活性服务业，为人民提供绿色化程度更高的服务产品，促进绿色消费，提升产业绿色化水平。

深化能源结构调整

（1）持续实施煤炭消费总量控制

严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费压减工作方案，将煤炭消费总量分解到重点行业、企业。推进煤炭清洁利用，从项目准入、产能淘汰、节能改造等方面减少煤炭消费、压减煤炭使用，提高煤炭使用效率，推进散煤清洁化治理，增加清洁能源使用。继续加大散煤治理力度，开展清洁能源替代。推进燃煤锅炉和工业炉窑综合整治，持续推进燃煤锅炉淘汰。严格控制新上耗煤项目审批、核准、备案，建立健全能耗、煤耗减量替代制度，逐步提高天然气、太阳能、生物质能源和风能等清洁能源比重。加快推进工业领域天然气利用，支持重点地区、园区、企业的燃煤、燃油工业锅炉置换为燃气锅炉，促进工业大用户利用天然气，全面推进在民用锅炉煤改气、油改气。积极推进太阳能、生物质能在工业领域应用，提高生产过程中可再生能源使用比例。

（2）完善能源供给保障系统

有序推进新能源汽车充电桩、天然气综合利用、加油站、农村新能源等项目建设。持续做好新能源汽车充电基础设施建设，做好充电桩“一县一规划”实施。推进农村“以电代柴”，提升农村电气化水平，积极鼓励农民使用太阳能、液化气等清洁能源，推进多能互补和农村能源替代。依托中缅油气管网建设，推进天然气综合利用项目开工建设。

（3）积极布局绿色能源产业

优化能源基础设施布局，打好“绿色能源牌”，稳步推进太阳能、风能、沼气能、空气能等新能源综合开发利用，提升新能源利用比例。以屋顶分布式光伏开发试点为契机，积极推动太阳能发电、光伏发电项目落地，支持建设以太阳能、沼气发电等清洁能源利用为主的能源小镇，加快推进风电项目。积极推动太阳能设备、储能水箱、空气源热泵、光伏热水器等在现代农业、建筑业、绿色小区、酒店、公用设施中推广应用。积极对接国家、省在新能源产业方面的扶持政策，争取在新能源产业发展和示范应用领域获得更多的上级资金支持，通过技术引进、资金入股、兼并联合等方式，扶持一批带动能力强、辐射范围广的新能源领军企业。

实施运输结构调整

（1）加快推进交通用能清洁化

持续大力推广新能源、天然气（CNG/LNG）等节能环保运输工具，积极倡导私家车等社会用车清洁化。公交车以及除特殊需要外的公务用车、市政、环卫车辆统一采用新能源车。加强智能充电设施建设，建成依托公交场站、政府机关、商贸中心、大型社区等重要公共场所的充电站群，构建以公交线路为骨架、县城为中心、乡镇驻地为节点、行政村为末梢的放射状充电站覆盖网，加大电动汽车充电设施建设。

（2）深入推进柴油货车淘汰

根据国家统一部署，完成省下达的国三营运柴油货车淘汰任务目标，有序推进国四中重型营运柴油货车淘汰工作。优化国三及以下排放标准柴油货车禁行区。与区域内公路货物运输大户签订目标责任书，引导其优先采用国五及以上排放标准车辆运输。制定相关措施，鼓励老旧机械淘汰更新。

实施资源节约化利用

（1）促进水资源节约和循环利用

完善水资源保护考核评价体系，加强水功能区监督管理，从严核定水域纳污能力。加强入河湖排污口监督管理，建立科学合理的闸坝联合调度体系，制定实施水量调度管理方案，合理安排闸坝下泄生态水量和泄流时段。加大水利工程建设力度，发挥控制性水利工程在改善水质中的作用。优化农业发展结构，转变农业发展思路，改变农业发展模式，开展农业高效节水示范灌区建设，开展农业节水改造及推广节水灌溉技术，实行定额管理，减少农业用水，促进生态农业发展。严格控制高耗水行业发展，建立健全工业用水定额制度，加强对用水价格的调控，推行工业领域节水和水循环利用，鼓励节水和循环用水，促进污水处理和利用，建设工业节水示范工程，提高全县工业用水重复利用率。推进城镇生活节水建设，通过推广节水型器具、完善供水系统等措施，提高居民生活用水效率，扩大非居民用水户计划用水管理范围，实行居民阶梯水价和非居民用水户超计划累进加价制度。全面推进节水型社会建设，加强用水效率控制红线管理，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。

（2）提高土地资源集约利用效率

大力推进土地资源节约、集约利用工作模式，充分挖掘存量土地潜力，强化土地市场监管，坚持土地供应服从、服务于经济发展和土地市场需求原则，建立以供给引导需求新机制，严格控制增量，努力盘活存量，有效缓解用地矛盾，推动土地规范、节约、集约、高效利用。围绕“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极建设高标准农田。结合粮食生产功能区、特色农产品优势区，重点实施农田排灌设施、机耕道路、农田林网、输配电设施和土壤改良等田间工程。加强农田水利设施配套建设和维修养护，强化地表水收集利用，大力兴建蓄水池、拦水坝等，不断提升水资源利用率。

（3）加强固废资源综合利用

在报废汽车、废钢铁、废旧轮胎、废塑料、废弃电子产品等重点领域实施资源再生利用重大示范工程建设，开展电器电子产品生产者责任延伸试点工作。引导再生资源回收利用向规模化发展，培育一批具有较强竞争力的再生资源骨干企业，发挥龙头企业在推进再生资源回收利用体系建设中的带头作用，有效整合各类资源，逐步完善再生资源的回收、加工、利用循环体系，推进再生资源产业集约化、专业化、规模化发展。鼓励林板节约代用，发展废旧林板加工产品循环利用、废旧木制品回收利用与再生利用。以城市建筑垃圾、生活垃圾分类处置、工业固废分类处置为重点，规范废旧物资回收利用方式，构建协同高效的资源综合利用产业发展新格局，做精做专资源综合利用行业。以矿山开采废物综合利用为重点，加快推进要素向工业聚集，优化工业布局，推进重点行业绿色低碳改造，持续提高绿色工业比重，逐步建立绿色环保、循环可持续的特色工业体系，全力推行工业固废减量化、资源化、无害化，全面控制工业固体废物的产生量，加强工业固体废物的综合利用和处置方式，尽量减少工业固体废物堆存量，不断提高工业固体废物综合利用率，到2025年，全县工业固体废物综合利用率保持稳定，争取持续提高。

（4）提高农林废弃物资源化利用率

切实加强秸秆禁烧管控，强化地方各级部门秸秆禁烧主体责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段加大监管力度。严防因秸秆露天焚烧造成区域性污染天气。坚持疏堵结合，加大政策支持力度，整县推进秸秆全量化综合利用，优先开展就地还田。到2025年，全县秸秆综合利用率达到90%以上。推进农膜回收利用，推广地膜减量增效技术。加大地膜国家标准宣传贯彻力度，从源头保障地膜可回收性。完善废旧地膜等回收处理制度，试点“谁生产、谁回收”的地膜生产者责任延伸制度，实现地膜生产企业统一供膜、统一回收。到2025年，全县农膜回收率达到92%以上。强化新建规模养殖场粪污处理设施设备配套建设，做到粪污减量化、无害化、生态化和资源化；加大对家庭牧场和大型养殖场建设的政策扶持力度，积极引导畜禽养殖业由分散养殖向规模化养殖转移，积极推广生物环保养猪、沼气利用、堆积发酵还田利用模式及粪便污水减量化技术，循环实现粪便再利用、变废为宝。到2025年，全县畜禽粪污综合利用率达到85%以上。因地制宜鼓励利用次小薪材、林业三剩物（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物）进行复合板材生产、食用菌栽培和能源化利用，推进农产品加工副产物的资源化利用，加强林业废弃物资源化利用。

大力发展循环经济

（1）全面推进循环化经济体升级

以提高能源利用效率和降低污染物排放强度为目标，继续推动矿产冶炼、林材加工生产企业和固废综合回收利用产业循环经济体建设，制定各具特色的循环化改造优化提升方案，提高绿色发展水平。持续推动产业聚集区循环发展水平。按照“一区一策”原则逐个制定循环化改造方案，将生态循环产业链构建、重点用能单位能源绿色化改造、余热余压利用、重点污染企业提标改造、固废综合利用、再生水及中水回用等作为改造重点，加快推进实施，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，实现绿色低碳循环发展。

（2）促企业形成绿色发展共识

组织开展形式多样的宣传培训活动，提高企业对发展循环经济重要性和紧迫性的认识，引导企业形成循环发展的集体共识。完善企业内部绿色发展管理机制，引导企业在内部建立资源节约管理制度，加强资源消耗定额管理、生产成本管理、全面质量管理，建立有效的激励和约束机制，调动职工节约降耗的积极性。

（3）强化重点行业清洁生产

依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。进一步规范清洁生产审核行为，提高清洁生产审核质量。鼓励开展行业、工业园区和企业集群整体审核模式试点。探索推行企业清洁生产审核分级管理模式，对高耗能、高耗水、高排放企业以及生产、使用、排放《优先控制化学品名录》中所列化学物质的企业严格实施清洁生产审核。

探索生态产品价值实现路径

坚持生态优先、绿色发展不动摇，紧紧抓住东部产业转移这一背景，加大招商引资力度，依托丰富的自然生态资源、别具特色的民俗风情和独特的区位优势，以高原特色现代农业、食品加工与消费品制造、生物医药和大健康、现代物流、旅游文化为重点，不断优化产业结构，大力推进特色农业、工业、现代服务业、生态旅游业深度融合发展，大力打造“金山银山”产业生态，激活“绿水青山”转换“金山银山”动力引擎，努力把陇川生态优势、资源优势和区位优势转化为绿色发展优势，实现传统产业“老树吐新”，新兴产业“强筋壮骨”，形成具有陇川县特色的产业体系，真正把“绿水青山”变为“金山银山”，积极推动陇川经济社会高质量发展可持续发展。做强糖业大县和桑蚕特色县，做优黑木耳、重楼、草果等林下生“金”产业，充分挖掘生态新产业助力脱贫攻坚，壮大“蔗园+制糖+食品加工+有机肥厂”、“口岸物流+进出口产品加工”和“桑园+蚕茧加工+纺织制造+丝绸织造+服装制造”三条全产业链，不断提升产业附加值。主动服务和融入国家“一带一路”和中缅“人字形”经济走廊发展战略，以及瑞丽国家重点开发开放试验区和大滇西旅游环线建设，依托“边疆、民族、生态、文化”四大特色，加快推进“高原生态农业+边境旅游观光+休闲健康”产业，同时在一些生态环境资源丰富的地区，最大限度激活土地、劳动力、自然风光等要素，快速推进电子商务发展和生态旅游市场营销，打通优质生态产品输出通道，扩大生态产品流通环节，探索生态产品价值实现途径，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，把“绿水青山”蕴含的生态产品价值高质高效转化为“金山银山”，使绿水青山产生巨大的生态、经济、社会等多重效益。

建设生态宜居绿色人居体系，提升人民生活幸福感

围绕生活方式生态化、绿色化、低碳化转变的要求，以加快环境基础设施建设、建设优美人居环境、培育绿色低碳消费与绿色低碳生活方式等为重点，统筹推进城乡环境一体化建设，有效保障城乡饮用水安全，巩固提升城镇污水及生活垃圾处理能力，深入开展城镇环境综合整治，加快绿色城镇发展，推进乡村生态振兴，充分满足居民对美好生活的向往。到2025年，城镇集中式饮用水水源地水质优良比例和村镇饮用水卫生合格率达100%，城乡饮用水安全得到保障；城镇污水处理能力持续提升，农村生活污水治理率和农村生活垃圾地害化处理率分别达到40%和80%以上，生态人居环境全面改善，城镇功能更加完善，生态品牌更加彰显，生态环境更加优美。到2035年，环保基础设施优化配置，城乡饮用水更加安全，乡镇环境质量明显改善；坚持遵循绿色发展，扎实推进美丽乡村建设，全面提升人居环境质量。

加快美丽县城及特色城镇建设

（1）建设美丽县城

聚焦“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，打造文化特色彰显，生态环境良好的宜居宜业宜游，具有陇川特色的现代化“美丽县城”。打造形成特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的美丽县城，实现经济、社会、生态全面协调可持续发展，建成绿色经济强县、民族文化大县、特色旅游生态县。巩固老城中心区建设，重点保护和开发好老城传统建筑，缓解老城区用地不足问题。推进保障性安居工程（城镇棚户区改造、公租房建设、老旧小区改造）建设管理，继续巩固提升国家级卫生县城和省级文明城市创建成果。提高城市柔性化治理、精细化服务水平，构建智慧县城发展模式。科学实施城市修补和生态修复，提升城市整体风貌，推动形成文明有序的县容环境，做好县城内重要历史建筑、历史街区的保护和修缮工作。开展城镇人居环境提升行动，推进县城道路、停车场、给排水、雨污分流管网、垃圾填埋处理场、污水处理厂等建设与管理，加快海绵城市建设，加强城乡结合部散乱污集中整治。

（2）构建绿色生态城镇体系

认真贯彻落实《云南省新型城镇化规划》（2014-2020年）和《德宏州城镇化健康发展综合改革试点》，构建布局合理、功能互补、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系。根据资源环境承载能力，按照城镇化集群发展、城乡科学发展、一体发展、特色发展策略，构建布局合理、功能互补、分工协作、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系。强化城镇建设空间管控，引导县域城乡发展空间格局，统筹安排全县及各镇乡建设用地，提高城镇建设用地利用效率。提升城镇人居环境，加强城乡规划“三区五线”（禁建区、限建区和适建区，红线、绿线、蓝线、紫线和黄线）管理，维护城乡规划的权威性、严肃性。在城镇工作中全面实施治乱、治脏、治污、治堵，改造旧住宅区、改造旧厂区、改造城中村，拆除违法违章建筑，大面积增加城镇绿化的“四治三改一拆一增”。

（3）加快新型城镇化建设

坚持走布局合理、定位准确、产城融合、绿色发展的新型城镇化路子，以县城章凤为中心、乡镇为主体、村（社区）为重点，构建“一心一线两轴四区”的城乡空间结构，构建边疆特色新型城镇化发展格局。章凤镇以县城为平台，进一步巩固全县政治、经济、文化中心的核心地位，打造成为边境贸易型、边境旅游文化型、资源加工型、休闲农业型等边境特色镇；景罕镇充分发挥机场、景罕蔗糖产业园和集镇自身优势，打造成以产聚人、以城聚产、产城融合的精品特色镇；陇把镇、陇川农场依托良好的产业基础、区位条件和资源优势发展蔗糖、蚕桑等特色农林产品加工，陇把镇、陇川农场打造成边境旅游、民族团结、边防巩固、边民富裕的特色镇；城子镇充分利用老县城工业基础好、加工业发达、人员集聚的优势，充分挖掘历史文化遗迹和生态旅游资源，打造成农产品集散中心和乡村旅游示范区；户撒乡着重加大旅游资源开发，健全完善旅游设施，加大民族文化、民族工艺和民族美食开发力度，建设以阿昌族民俗文化旅游为主的特色旅游小镇，打造中国最美乡村；清平乡着重立足陇川坝子头优美的山水风光，围绕独特的山水人文景观，规划建设好南宛湖、国家级传统村落中么古寨、春花梁子旅游发展线，推进南宛湖温泉和乡村旅游建设开发，建成以旅游度假、康体养生为主的生态型旅游小镇；勐约乡着重依托瑞丽江（龙江）河谷湖光山色，重点发展褚橙基地、蚕桑专业村，建设营盘水上娱乐观光设施，建设民族风情特色小镇；王子树乡以发展高山蔬菜、森林蔬菜、野菜、茶叶及林下经济等特色农产品生产和加工，健全基础设施，加快物流产业建设，建成山区特色产品重要集散地；护国乡加快绿色产业建设，加强森林生态保护，建设涵养陇川水源地的重要生态屏障，建设绿色生态集镇。提升城镇吸纳就业能力，推进农民工转变成产业工人，促进农村居民就近就地市民化。深化户籍制度改革，对进城落户农业转移人口保留农村各项权益，同等享有城镇居民各类待遇，加快农业转移人口市民化。

扎实推进美丽乡村建设

统筹县域城镇和村庄规划建设，进一步完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，深入推进“厕所革命”、生活垃圾处理和污水治理。坚持保护利用传统村落、乡村风貌，因地制宜、因村施策推进美丽乡村建设。突出规划、绿化、文化、整洁化，深入开展农村人居环境整治和文明新风创建活动。

（1）建设美丽宜居村庄

持续深化文明村镇创建，激发文明村镇创建的内生动力。保护传统村落和乡村风貌，实施乡村建筑风貌提升工程，保护乡村原有的少数民族建筑和格局。注重保持乡土风貌、保护传统村落，加强试点示范引领，打造生态宜居美丽乡村。建设“一村一品”、“一村一景”、“一村一韵”的魅力村庄。注重突出地域特色和民族风格，保留传统风貌，推进美丽乡村建设与生态、田园、阳光康养和民俗体验、休闲旅游等产业深度融合。加快形成更多的生态产业示范村、现代农业重点村、民俗文化特色村和休闲旅游精品村，推动资源变资产、村庄变景区。

（2）优化农村生态环境改善

实施“千村示范、万村整洁”工程，持续推进农村改厕，按照工程化、项目化思维，系统谋划农村改厕工作；重建重管，建立政府引导、市场运作与农户参与相结合的后续管护机制。深入开展“五清一改”，着力引导农民养成卫生健康生活习惯，建立健全村庄保洁机制。进一步提升美丽乡村建设标准，推深以点连线、以线带面，在中心村建设的基础上，发挥中心村带动自然村的辐射带动作用，实现美丽乡村片区打造、融合发展。实施“两污”设施建设和“厕所革命”，切实从执法保护、污水垃圾治理、清理私搭乱建等细节做起，统筹推进景区整治，规范生产生活秩序，营造生态宜居、文明卫生、治理有效、留住乡愁的人居环境。

扎实推进乡村振兴建设

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果

全面贯彻落实“一意见五办法”，合理设定过渡期，确保过渡期内脱贫摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，保持帮扶措施、投入机制总体稳定。继续抓好东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫项目，确保持续发挥作用。健全防止返贫监测预警和动态帮扶机制，强化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测预警，及时将有返贫和致贫风险的人口纳入帮扶范围，加大帮扶力度。发挥深度贫困人口培训阵地的作用，持续加大对农村劳动力培训力度，增强群众自我发展能力。着重在社会保障、资金扶持、产业扶贫与产业振兴、组织领导体制机制、农业农村人才队伍建设、考核指标体系等方面推动巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有机衔接，统筹推进。

（2）扎实推进乡村振兴

坚持把解决好“三农”问题作为全县工作重中之重，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以“文化+旅游”为产业导向，强化以工补农、以城带乡，依托历史文化，扎实推进乡村振兴。

强化农业农村环境综合治理

（1）全面推进农村人居环境整治

结合生活垃圾焚烧发电、生活垃圾卫生填埋垃圾处理方式，加快餐厨垃圾处理、建筑垃圾处置、固体废弃物处置、资源回收循环利用等生态环保处理项目建设，构建分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理全链条管理体系和乡镇垃圾实行“户保洁村收集镇转运县处理”的垃圾处理体系。加快推进农村公厕建设，对已建成未达标的公厕进行改造提升，逐步消除旱厕、露天厕所。在游客聚集公共区域、主要乡村旅游点新建、改建旅游厕所，实现“数量充足、布局合理、设施完善、干净无味、实用免费、管理有效”的目标，并全部达到A级以上标准，建设管理达到国外先进地区的水平。到2025年，实现村庄生活垃圾收集处置率和卫生厕所普及率达到100%。推进农村坑塘水系污染治理，推广绿色生态养殖，解决农村水污染问题。探索建立农村环境基础设施建设和运营社会化机制，鼓励具备条件的区域采用农村生活污水治理和生活垃圾处置合同环境服务方式，实施区域联治，确保农村生活污水和生活垃圾得到有效处理处置。开展农村黑臭水体排查整治，确定重点治理区域和对象，从建立动态台账、试点示范、系统整治、公众宣传等方面，提出分级监管思路和政策措施。按照“四净四无”（地面净、桌面净、厨房净、厕所净、无垃圾、无污水、无杂物、无死角）标准，开展净化、绿化、美化庭院和整理家庭居室，保持干净整洁、美观舒适的居住环境。

（2）加强种植业面源污染防治

全面实施化肥农药减量增效，实施化肥农药减量行动，降低化肥农药使用量，增施有机肥，保证耕地土壤有机质含量稳定或持续增加，提高利用效率。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。完善废旧农膜、农药包装废弃物等回收处理制度，积极推进农膜回收利用示范县建设。推进秸秆全量化综合利用，落实秸秆还田离田支持政策，开展重点时段秸秆禁烧专项巡查。强化养殖业污染治理。科学划定养殖业适养、限养、禁养区域，按照畜禽养殖禁养区限养区方案，合理规划和布局畜禽养殖业。加快发展种养有机结合的循环农业，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，争取适时畜禽粪污资源化利用整县推进项目。鼓励规模以下畜禽养殖户采用种养结合、“截污建池、收运还田”等模式，实施畜禽粪污治理。推进水产生态健康养殖，合理布局水产养殖生产，严格水产养殖投入品管理，开展水产养殖尾水整治行动。

弘扬民族优秀文化传统，培育全民参与生态文化社会氛围

围绕提升全民生态文明意识的要求，依靠生态文明建设示范建设的战略导向，加快构建以生态价值观念为准则的生态文化体系，全面提高全民和企业的生态文化意识，倡导节约资源、文明健康的生活方式，逐步形成崇尚自然、保护环境的生态文明行为。到2025年，建成完善的生态文明教育与宣传网络，党政机关、企业及学校开展多种形式的生态文明宣传与教育活动，让简约适度、绿色低碳、生态环保的生活方式和消费模式成为全社会的共识，党政领导干部参加生态文明培训的人数比例100%，公众对生态文明建设的参与度和满意度达到90%以上。到2035年，形成具有地方显著特点的生态文化体系，人与自然和谐共生的生态文明理念深入人心，企业切实履行生态环境保护责任，公众自发形成绿色低碳的生活方式，建成全社会共同参与、共建共享生态文明的社会经济发展模式。

加快培育生态文明意识

（1）加强生态环境保护宣传

以深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想为主线，广泛开展生态环保宣传教育，坚定不移用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作；体现全面覆盖，按照理论指导实践的构架，强化对习近平生态文明思想的学习宣传和普及，统筹抓好生态文明舆论引导、常识普及、宣传教育、文明培育等重点任务，推动宣传教育覆盖到各地各部门；注重宣传发动，明确各地各部门、新闻媒体、公民的职责任务，引导全社会牢固树立生态文明价值观念和行为准则；强化实践效果，突出实践的操作性，从推进绿色生产方式、倡导绿色生活方式两个层面，提出具体要求，推动形成人人、事事、时时、处处崇尚生态文明的社会氛围。

（2）健全生态环境保护宣传专项制度

将生态环境保护宣传教育纳入意识形态工作责任制专项检查、精神文明创建测评，对未履行责任或履责不到位的，依规依纪依法对相关责任人进行调整并严格追究责任；加大环境污染反面典型曝光力度，对各类破坏生态环境问题、突发环境事件、环境违法行为、奢侈浪费行为等开展舆论监督，推动解决群众关注的空气污染、噪声污染、固体废物污染等问题。

促进生态文明共建共享

深入推进公众参与：以建设节约型机关为表率和引领，深入开展绿色机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色商场、绿色酒店、绿色建筑等绿色生活创建行动，广泛开展绿色出行城市创建和宁静社区、宁静街区、宁静小区创建，让绿色生活成为社会新时尚。从保障群众基本环境权益的要求出发，建立更为及时、全面的环境信息公开制度，包括：环境质量信息公开、污染排放情况公开、环境污染事件信息公开、环境相关决策公开等。建立有利于公众参与的环境管理制度，让群众有机会参与环境事务管理，使创建规划成为“人民城市人民管”的重要载体之一。在特定地点展示“创建生态文明”的理念和建设成就，展示内容包括：环保重点区域、重点流域污染防治工作的重要进展；环保重点工程对改善环境质量所起的重要作用；环境保护工作中行之有效的新措施和好做法；开展环保专项行动、有力遏制污染、维护群众切身利益；宣传环境保护的新观念、新知识；宣传环境文化，倡导科学生产、文明生活与消费的观念。通过国家、省级、地方的平面、电视、网络平台持续开展专题报道，通过地方官方网站、“两微”等平台持续发布相关新闻，鼓励社会各界人士参与生态环境保护。

践行全民绿色生活方式共建共享

（1）发展绿色建筑

扩大绿色建筑执行范围。明确绿色建筑标准执行范围，逐步推行建筑能耗测评工作，形成一个从规划、设计、施工、验收、测评的全过程闭合环节，确保绿色建筑工程质量。严把施工图设计文件审查备案关，严格执行新建住宅100%和公共建筑50%的节能设计标准，鼓励结合新区建设和旧城改造，对新建城市开发区功能区、新城区等，按绿色、生态、低碳理念和国家发展生态城区的要求进行规划、设计、施工、运行。到2025年，城镇新建绿色建筑比例达75%以上。

推进既有建筑节能改造。积极推动公共建筑节能改造，大型公共建筑节能改造以空调系统、供配电系统、照明系统、动力设备及特殊用电系统改造为主，提高用能系统效率和运行管理水平。探索不同类型的既有建筑绿色节能改造途径，以商业、酒店及政府办公等建筑为重点，推广采用合同能源管理模式实施节能改造。

推进绿色建筑认证。新建民用建筑100%落实绿色建筑要求，实施绿色建筑运行标识管理，推动公共建筑节能改造相关工作，针对绿色建筑施工开展专项监管。积极推进保障性住房、新建住宅、宿舍和商务公寓等装配式建筑的发展以及建筑工业化建造方式，形成规模化发展，积极引导社会投资项目实施装配式建筑。以新增用地和城市更新拆除重建为抓手，进行绿色化专项改造、屋顶绿化、环境覆层、地面绿化等绿色化改造。

完善绿色建筑全过程监督管理。完善新建建筑在规划、设计、施工、竣工验收等环节的节能监管措施，强化工程建设各方主体建筑节能责任。重点加强对施工图设计文件的节能技术指标、措施、构造等内容的审查，加强对进入施工现场的建筑节能材料、产品质量监督。

（2）深化低碳办公

推进低碳办公。发挥政府的引领、示范和表率作用，开展以节约、节能为主题的“低碳办公”活动和低碳机关创建。推行政府低碳采购，率先购买使用低碳节能型办公设备和办公用品。增强办公节水节电节纸意识，减少水电和办公耗材用量。大力推进电子政务建设，推行无纸化、网络化办公，推广视频会议、电话会议。

推进政府绿色采购。政府采购应当全力支持节能产品和环境标志产品，按照国家出台的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》及“绿色采购清单”——环境标志产品政府采购清单，大力推进政府绿色采购。通过向各采购单位印发节能宣传册及宣传单等，大力倡导绿色采购，采取多种形式加强绿色采购政策的宣传，以倡导绿色采购，提高政府采购节能环保意识；全程指导，全面落实节能政策。对涉及节能产品和环境标志产品的政府采购项目，采购人应在采购需求中提出相关绿色采购要求，从采购品目、招标文件技术需求和技术参数等方面认真审查，依据政府采购节能产品、环境标志产品品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。对涉及节能产品和环境标志产品的政府采购项目，从采购品目、招标文件技术需求和技术参数等方面认真审查，确保绿色政府采购政策收到实效。县财政、统计等部门按照国家、省相关要求和办法，开展政府绿色采购比例统计、核算工作。

（3）倡导绿色生活方式

倡导低碳生活.鼓励低碳消费，抑制不合理消费，限制商品过度包装，减少一次性用品使用。鼓励零售企业不采购、不销售过度包装商品，引导生产企业实行“绿色包装”。鼓励引导餐饮、住宿等服务行业推广使用节水、节能环保技术和设备，使用清洁能源。各级机关、事业单位、团体组织等公共机构要率先践行勤俭节约和低碳消费理念。试点设立低碳产品销售专区和低碳产品超市，建立节能、低碳产品信息发布和查询平台。开展低碳生活专项行动，开展“低碳饮食行动”、“光盘行动”，推进餐饮点餐适量化，公务接待简约化，遏制食品浪费。深入开展低碳家庭创建。

加强绿色生活方式引导。树立“生态德宏，绿色发展”理念，加强生态文明宣传力度，积极培育生态文化、生态道德，提升公众的生态文明素养。建立全民参与机制，倡导节水、节地、节能行为，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动，形成人人、事事、时时崇尚生态文明的新风尚。

推动节水器具普及应用。以《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》和《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》两项国家强制性水效标准实施为契机，加强节约用水管理，加强用水器材市场监管。认真落实两项水效标准，广泛宣传两项水效标准，营造节水器具推广使用的社会氛围；对新建、改建、扩建的公共和民用建筑要求必须使用节水器具，鼓励并引导居民家庭更换使用节水型器具。对政府机关、商场宾馆等公共建筑制定推行节水型器具的强制性法规，提高生活用水使用效率；通过推广普及节水器具，营造积极使用节水型用水器材，杜绝明令淘汰的旧式用水器具的产品，抵制用水浪费的良好舆论氛围。

规划重点工程与效益分析

重点工程

为落实规划和生态文明建设任务，必须调动各方面的积极性，集中力量，围绕生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化等六大领域建设，完成六大任务工程建设项目。对照国家生态文明建设示范区的指标，本规划共有5大工程，60个项目（见附表），总投资16.73亿元，主要建设期为2023-2035年。

项目建设按照“不断筹备、不断启动、不断建设、不断更新”的原则逐步实施，资金来源以国家补助、政府投入、企业自筹、银行贷款等多种方式并存。政府应重点支持生态文明公共环境基础设施、生态科技示范与推广、能力建设等类别的建设项目，重点鼓励有利于资源综合利用、节能降耗、提高资源利用效益的项目，重点引导采用高新技术和有利于产业结构调整和绿色农业的项目。

效益分析

通过《陇川县生态文明建设示范区规划》（2023-2035）的制定与实施，促进全县社会经济系统、自然生态系统的全面、协调、可持续的发展，实现陇川县创建成为国家生态文明建设示范区。

生态效益

规划实施有利于提高陇川县自然资源与生态环境保护力度，使环境污染得到控制、资源得到合理开发利用、抗御自然灾害能力得到提高，整个生态系统趋于良性发展。

（1）改善城乡生态环境，树立生态文明区形象

通过城乡流域整治以及环境综合整治的开展，城乡生态环境质量将进一步得到改善，提升水环境质量状况；通过实施片区排污管网完善工程及村庄生活污水处理设施提升改造项目，进一步提高全县生活污水集中处理率，使地表水和地下水体得到更好保护，减少人为污染造成的水体生态环境的破坏；通过实施村庄饮水安全工程及农村人饮安全补短板工程等，保证居民饮水安全；通过科研成果转化，将陇川县建设成为生命科技创新引领区，确保陇川县高质量发展，从而减轻对生态环境的破坏；通过循环经济、生态消费等理念的提出，提升固体废物的减量化水平；外来物种调查及重要物种的保护工程及外来物种防治工程的实施，将对区域生物多样性保护有大幅度提高。此类工程设施对环境污染自净能力和生态调控能力大幅度增强，逐步为居民创造自然而健康的生态环境。

（2）协调人与自然的关系，维护生态系统平衡

通过对生态要素、经济要素等划分生态功能区，形成合理的生态格局，促进生态资源的持续发展。生命科技科研成果转化、绿色农业等技术的融入、生态旅游项目的发展，构建全县良性发展结构，产生较大生态价值。森林资源、土地资源、水资源的保护与开发，将为全县生态环境的改善、城乡人居环境的提升提供保障，同时也将提高生物多样性，丰富生态资源。总的来说，六大工程的实施，将使陇川县生态环境得到改善和加强，生态价值得到提高，生态系统得到平衡发展，最终实现创建国家生态文明建设示范区的目标，促进全县社会经济发展迈上新台阶。

社会效益

国家生态文明建设示范区规划的推动，特别是随着舒适人居环境建设、生态安全保障建设以及生态文明制度建设等工程的推进，陇川县的社会知名度将不断提升，居民居住环境不断改善，人口素质也将不断提高，并将在树立居民的生态文明理念等方面获得显著的社会效益。

（1）改善人居环境，提高生活质量

通过生态文明建设基础设施工程的建设，城镇（乡、村）的生态环境面貌将得到进一步改善。城市绿化、美化将为居民生活增添更多生气与活力，使居民的居住环境更为舒适与优美。同时，随着生态经济的发展、城乡统筹体系的建设、人均收入的提高，贫困人口比例将不断下降，社会收入分配趋于平衡、合理，居民消费结构与消费理念将随之改变，从而人与自然的矛盾将不再凸现，并逐渐趋于和谐。

（2）提高人口素质，普及生态理念

通过树立先进的生态文明理念和弘扬优秀的民族传统文化，大力发展社会文化、社区文化、企业文化，不断提高居民对体制、自然和生态的认知水平，这将促进居民生态文明理念和人口素质的不断提升，为陇川县整体社会形象的提高提供有力保障。同时，通过一系列的生态文化宣传工程和绿色生活方式的倡导，不断提高居民生态理念和绿色消费理念，这将有利于推动资源的循环利用和能源的高效节约使用，促进居民提高环保意识和消费品味，从而实现全社会的可持续发展。

经济效益

规划建设项目的实施，将在合理优化陇川县产业结构、促进产业集聚、转变经济增长方式、提高经济活力等方面逐步体现其巨大的经济效益，为实现陇川县创建国家生态文明建设示范区提供了有力保障。

（1）优化产业结构，促进经济快速、健康发展

根据生态文明建设理念，陇川县要立足于云南省、德宏州产业格局基本面上，深入落实全省八大重点产业建设，对接德宏州战略性新兴产业培育发展规划，依托现有产业资源优势，加快培育新兴增长点，夯实经济持续增长基石。围绕优势、特色产业实现区域化布局、专业化经营、现代化管理，形成市场化、产业化基础上的专业规模化、特色化核心优势，形成发展方向明确、产业布局合理、百姓富环境美、服务配套完善的高质量发展格局，基本建成德宏州现代服务业高质量发展示范区、生命科技创新引领区、城市饮用水源保护样板区，推动陇川县县域经济高质量跨越式发展。

（2）改善投资环境，增加引资力度

规划在生态生活、生态经济、生态安全和生态制度等建设工程，必将促进开陇川县生态环境质量改善，美化人居环境，提高资源环境质量条件。这将从整体上提高陇川县的品位和形象、改善投资环境，并将不断吸引外来资金的投入，吸引更多投资商入驻，从而带动区域经济的发展。

（3）扩大就业机会，提高居民收入

经济发展、资金引入将带动生态科技、生态农业和生态旅游的全面快速发展，而这又将为全县剩余劳动力提供更多的就业机会和发展空间，扩大居民收入的途径，从而增加当地居民的收入。

规划实施保障措施

强化组织保障

成立生态文明示范建设工作领导小组，由县领导任组长，各有关部门主要领导为成员，设立办公室，加强对生态文明示范建设工作的组织领导和检查指导，制定详细的年度实施方案，把生态文明示范建设目标任务按年度、按部门层层分解，责任到人，对规划的重点工程进行统筹监督、协调沟通。

强化监督考核

把生态文明示范建设的规划目标、重点任务和重点工程纳入各级领导班子的重要内容，纳入政府部门目标考核体系，考核结果作为领导干部选拔任用、奖励惩戒的重要依据。定期召开调度会议，及时掌握工作动态，分析存在问题，总结工作经验。建立督查督办制度，结合目标责任制对生态创建工作进行考核，评估各责任部门项目完成情况。县委、县政府加强对规划年度目标执行情况的督促和检查，进行生态文明示范年度工作总结，对完成责任指标的单位和个人给予表彰奖励，确保生态文明示范建设规划实施。

强化财政保障

将生态文明示范建设专项资金纳入财政预算，建立生态文明示范建设财政资金稳定增长机制，发挥财政资源配置职能和引导作用，建立“政府引导、市场推进、社会参与”的多元化投融资体系。积极申请国家、省、市专项资金，鼓励社会资金投向生态文明建设领域。对重大基础设施、体制机制改革、重大绿色产业、新旧动能转换项目，按照国家规定政策，在规划编制、产业布局、审批核准及投资安排、资金补助、贷款贴息等方面给予支持。建立有效的资金使用和监管制度，严格落实专款专用、先审后拨和项目公开招投标制度。对资金的使用全过程加强监督，严格执行投资问效、追踪管理，提高资金的使用绩效。对资金使用中出现的违规违纪行为实行责任追究。

强化科技创新

加强生态文明建设先进技术的引进、推广。与科研院所、高校密切合作，积极开发、引进清洁生产、生态环境保护、废旧资源综合利用、生态产业等方面的各类新技术、新工艺、新产品。重点开展优势绿色产业生态设计、生态环境质量监测和预警技术、环境污染治理技术的推广，促进生态产业发展和环境保护技术水平的提高。加大生态文明建设与环境保护专业人才引进和培养力度，推动环境保护人才队伍建设，努力造就一支业务熟练、数量充足、结构合理、适应环境形势发展需要的高素质创新型环境保护人才队伍。

推动全民参与

通过互联网、电视、广播等平台强化宣传工作，开展环保图片展、悬挂宣传横幅、散发宣传资料、绿色社区创建等各类形式的活动，深入宣传环境保护工作，全面提高广大群众参与生态文明建设的意识和社会责任感，调动民众参与生态文明建设的积极性，自觉履行生态环保义务，开展绿色生活，积极监督生态文明建设工作开展。

附1：陇川县生态文明建设示范区规划（2023-2035）重点工程表

| 体系 | 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 实施时限 (年) | 项目规划 | 资金概算 (万元) | 经费来源 | 牵头单位 | 主要支撑指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态文明 建设示范 |  | 60项 | 生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化，5个领域 |  |  | 167349.53 |  |  |  |
| 生态安全 |  | 9项 |  |  |  | 21917.26 |  |  |  |
| 生态 安全 | 1 | 陇川县生态环境监测能力建设项目 | 环境监测站实验室能力建设、实验仪器试剂仓库及配套设施，安装配套环境监测设备，建设环境应急监测能力。通过配齐环境监测设备和应急监测设备，为我站标准化建设奠定基础。实现我站地表水29项指标、大气监督性监测及执法监测指标能力基本覆盖。提高仪器自动化水平，代替传统手工操作模式，提高检测效率。建成后将对全县生态环境进行执法监测和应急监测，为县域生态环境执法监管及污染防治工作提供数据支撑依据。 | 2023-2025 | 近期 | 500 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 环境空气质量、水环境质量 |
|  | 2 | 德宏州陇川县医疗废物收集转运工程 | 本项目服务范围为陇川县人民医院、陇川县妇幼保健院、陇川县疾控中心、陇川县中医医院、8个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心及61个村卫生室。建设医疗废物分类暂存间、消毒间、冷藏库、废水收集系统、消毒系统、配供电工程、配套给排水工程，设计规模:5t/d。 | 2023-2025 | 近期 | 192.26 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 危险废物利用处置率 |
|  | 3 | 陇川县野生绿孔雀本底调查项目 | 陇川县野生绿孔雀本底调查 | 2023-2025 | 近期 | 50 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 生物多样性保护 |
|  | 小计（近期） |  |  |  |  | 742.26 |  |  |  |
|  | 4 | 陇川县大气污染综合防治项目 | 主要是通过增加布设监测点位、增加监测设备，定量解析各类污染源对环境空气中颗粒物的贡献率，进一步准确掌握县域大气污染现状，主要污染源排放及分布特征，继而实施针对性的污染治理工程措施。 | 2023-2035 | 中远期 | 1500 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 环境空气质量 |
|  | 5 | 陇川县山水林田湖生态保护修复工程 | 开展全县山水林田湖草系统治理、实施生态保护和修复。建设成后将改善全县9个乡镇69个村委会生态环境，促进生态可持续发展。 | 2022-2035 | 中远期 | 1000 | 各级政府投入 | 县林草局 | 多项指标 |
|  | 6 | 陇川县危险废物控制和管理 | 加强医疗废弃物、化学废弃物等有毒有害物品全过程监测、监控和管理。 | 2023-2035 | 中远期 | 200 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 危险废物处置利用率 |
|  | 7 | 陇川县突发环境事件风险评估及应急能力建设项目 | 开展行政区域突发环境事件风险评估与环境应急资源调查，对区域内环境风险防控与应急能力进行分析评价，形成《突发环境事件风险评估报告》，为本地区环境风险管理工作提供技术与管理支撑。继续强化环境风险管控，每年开展全区及重点企业突发环境事件应急演练工作，查找应急工作存在不足，完善三级防控体系，及时修订《陇川县突发环境事件应急预案》。结合《陇川县突发环境事件应急预案》，提升陇川应急物资实物储备能力，构建多元的应急物资储备体系。 | 2023-2035 | 中远期 | 500 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 突发生态环境事件应急管理机制 |
|  | 8 | 陇川县地下水风险排查和监测 | 结合现有的重点行业企业用地土壤污染状况调查、污染地块详细调查和风险评估，开展地下水风险排查和水质监测数据，逐步确定、建立完善地下水污染重点监管企业名单和地下水污染场地清单。 | 2023-2035 | 中远期 | 500 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 水环境质量 |
|  | 9 | 云南省德宏州高黎贡山片区森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目 | 防火通道62条，386.3公里，总投资17475万元，其中:提升改造73.6公里，25万元/公里；新建312.7公里，50万元/公里。 | 2023-2035 | 中远期 | 17475 | 国家补助、各级政府投入 | 县林草局 | 森林覆盖率 |
|  | 小计（中远期） |  |  |  |  | 21175 |  |  |  |
| 生态空间 |  | 2项 |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| 生态 空间 | 10 | 陇川县严守耕地红线工程 | 依据《陇川县永久基本农田划定方案》成果，健全基本农田保护图、表、册，设立统一标识，落实基本农田保护责任，建立基本农田数据库及管理信息系统。结合陇川县第三次全国国土调查下发成果中耕地、林地图斑情况，认真完成永久基本农田核实整改工作，开展调出地块实地调查，对调入补划地块开展公开论证，确保核实整改后的永久基本农田符合上级要求和陇川实际。 | 2023-2035 | 中远期 | 1500 | 各级政府投入 | 县自然资源局 | 耕地红线 |
|  | 11 | 陇川县严守生态保护红线工程 | 在全省生态保护红线划定的基础上，进一步明确范围、勘定边界，保证红线落地，落实并严守生态保护红线。 | 2023-2035 | 中远期 | 1000 | 各级政府投入 | 县自然资源局 | 生态保护红线 |
|  | 小计（近期） |  |  |  |  | 576.92 |  |  |  |
|  | 小计（中远期） |  |  |  |  | 1923.08 |  |  |  |
| 生态经济 |  | 12项 |  |  |  | 35929 |  | - | - |
| 生态 经济 | 12 | 陇川县秸秆焚烧智能管控平台建设项目 | 陇川县秸秆焚烧智能管控平台项目涉及建设秸秆禁烧视频监控点位13个，森林防火监控共享点位7个。 | 2023-2025 | 近期 | 317 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 秸秆综合利用率 |
|  | 13 | 陇川县吕门水库至广场水库连通工程 | 工程计划新建供水管道9.012km，其中：新建供水主干管6.961km从吕门水库至广山寨子，管径DN400；新建供水西干管1.51km到达广场水库，管径DN300；新建供水北干管0.541km到达广山水 | 2023-2025 | 近期 | 1400 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 河湖岸线保护率 |
|  | 14 | 陇川工业园区集中供热 | 本项目分期在陇川工业园区（章凤特色工业区和景罕蔗糖产业区）建设，其中：景罕蔗糖产业区占地面积7987㎡，建筑面积5915.87㎡，建设二台50T/H生物质锅炉及附属设备，年生产蒸汽40万吨；章凤特色工业区占地面积33333㎡，建筑面积23600㎡，建设二台40T/H生物质锅炉及附属设备，年生产蒸汽32万吨，同步建设行政办公、宿舍及生产配套等附属建筑物。 | 2023-2025 | 近期 | 5000 | 国家补助、各级政府投入 | 县工业和商务科技局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 15 | 陇川县2021年高标准农田建设省级配套资金项目（第二批） | 建设高标准农田8000亩。配套农田机耕道路、排灌沟渠等。 | 2023-2024 | 近期 | 1212 | 国家补助、各级政府投入 | 县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 小计（近期） |  |  |  |  | 7929 |  |  |  |
|  | 16 | 陇川县农业面源污染治理项目 | 农业面源污染治理10万亩，建设农药废弃物收集池，土壤、植株农残检测，化肥、农药减量及农业废弃物循环利用。工程内容：建设农药废弃物收集池，土壤、植株农残检测，安装太阳能杀虫灯，性诱捕杀器；绿肥替代种植，增施有机肥，腐熟剂施加。 | 2023-2035 | 中远期 | 4000 | 国家补助、企业投资 | 陇川县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 17 | 陇川县耕地质量等级提升项目 | 通过改良耕地土壤、耕地地力培肥、化肥减量增效等技术措施，提升耕地质量等级50万亩。 | 2023-2035 | 中远期 | 500 |  |  |  |
|  | 18 | 陇川县测土配方施肥推进工程 | 配方施肥到户，完成配方施肥面积1万亩，提供田块具体土地数据，按方配肥。 | 2023-2035 | 中远期 | 500 |  |  |  |
|  | 19 | 陇川县规模以下畜禽粪污集中收运利用体系建设项目 | 逐步建立规模以下畜禽粪污集中收运利用体系，制度、人员逐步健全 | 2023-2035 | 中远期 | 2000 | 国家补助、各级政府投入 | 县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 20 | 陇川县2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 改造提升高标准农田4万亩，配套农田机耕道路、排灌沟渠、平整土地等。 | 2023-2035 | 中远期 | 6000 | 国家补助、各级政府投入 | 县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 21 | 陇川县散养畜禽粪污综合治理项目 | 扶持建设一个有机肥生产加工厂；针对养殖量大于100头猪当量的养殖户进行建设粪污处理配套系统 | 2023-2035 | 中远期 | 8000 | 国家补助、各级政府投入 | 县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 22 | 陇川县田间粪污配套设施建设项目 | 在陇川县各个街道、乡镇建设有机肥配送和临时储存点，配套运输车辆等设施。 | 2023-2035 | 中远期 | 6000 | 国家补助、各级政府投入 | 县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 23 | 陇川县农作物病虫草鼠害综合防控建设项目 | 新建农作物病虫疫情田间监测点18个（每个乡镇两个），包括田间工程建设（保护和安装好仪器设备）及监测仪器设备购置。在全县甘蔗生产区域内建立150万亩甘蔗病虫草鼠害综合防控，主要针对蔗农用药技术培训，主要是精准用药、减量用药等。每年防控30万亩。在全县范围内建立250万亩粮食作物病虫草鼠害综合防控，主要针对农民用药技术培训，主要是精准用药、减 | 2023-2035 | 中远期 | 1000 | 国家补助、企业投资 | 陇川县农业农村局 | 化肥农药减量化、耕地土壤有机质含量 |
|  | 小计（中远期） |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |
| 生态生活 |  | 29项 |  |  |  | 86143.27 |  | - | - |
| 生态生活 | 24 | 陇川县第二污水处理厂扩建项目 | 城市污水处理厂新建日处理12000吨的生活污水处理设施，新建DN200-DN400污水收集管8公里。 | 2023-2035 | 中期 | 6000 | 国家补助、企业投资 | 县住建局 | 城镇污水处理率 |
|  | 25 | 陇川县章凤镇南伞河生态清洁型小流域综合治理工程 | 南伞河生态清洁型小流域土地总面积为3172.12公顷，水土流失总面积1504.93公顷，治理面积为1219.63公顷，治理程度81.04%。各项治理措施具体布设情况为：经果林3.40公顷，水土保持种草0.62公顷，保土耕作治理面积为762.34公顷，封禁治理456.67公顷，布置封禁治理标志牌5块，小流域标志碑1座，水利设施喷绘50平方米。污水处理工程，吕保村小组（包含干管0.28千米，入户管4.1千米，支管4.85千米、污水处理湿地2座）；灌溉与排水工程3.90千米，（含灌溉沟4条，共1.23千米，灌溉排水沟2条，共2.67千米，沟渠附属建筑物人行桥4座）；村容村貌整治工程垃圾收集桶10个。 | 2023-2025 | 近期 | 523.25 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 26 | 陇川县陇把镇吕良村、邦外村农村生活污水综合整治工程项目 | 在陇川县陇把镇吕良村委会（孟贡、吕龙、芒线新寨、芒线老寨、中寨）、邦外村委会（弄贤二队、弄贤三队、弄贤五队、弄贤八队、丁家寨）实施生活污水收集处理工程；新建污水管网24025米、路面破除与修复10197平方米、污水处理系统12座。 | 2023-2025 | 近期 | 500 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 27 | 陇川县迭撒村现代化边境小康村污水治理工程 | 新建φ315HDPE户用集水槽286座，新建DN110PE出户管5720m，新建DN200HDPE双壁波纹管2605m，新建DN300HDPE钢带加强管1701m，新建DN65PE给水888m，新建直径为315mm的沉泥井44座，新建直径为700mm的检查井124座，新建直径为700mm的沉泥井50座；新建一体化提升泵站2座，玻璃钢1m³户用化粪池50个，砖砌2000*1000*1000mm集水池57座，破除及恢复混凝土路面3798.6㎡，破除及恢复柏油路路面1553.4㎡。 | 2023-2025 | 近期 | 600 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 28 | 陇川县芒弄村现代化边境小康村污水治理工程 | 新建φ315mmHDPE户用集水槽102座，新建DN100PE出户管5100m，新建DN200HDPE双壁波纹管5511.9m，新建DN300HDPE钢带加强管1868.7m，新建直径为700mm的检查井190座，新建直径为700mm的沉泥井65座；砖砌2000*1000*1000mm集水池51座，破除及恢复混凝土路面5383.5㎡，破除及恢复柏油路路面178.2㎡，破除及恢复人行道路面173.6㎡。 | 2023-2025 | 近期 | 600 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 29 | 陇川县龙安村现代化边境小康村污水治理工程 | 景一、景二、汉一、汉二新建DN110UPVC管3930m，光英村和迈窝村新建DN110UPVC管1845m，DN200HDPE污水管1765m，新建DN300HDPE污水管616m，新建直径为700mm的检查井79座，直径为700mm的沉泥井40座，破除及恢复混凝土路面2680.7m2。新建一体化+湿地污水处理系统3套，其中景一、景二、汉一、汉二新建20m3及35m3各一套，光英村和迈窝村共建35m3一套，工艺为：A2/O+湿地处理工艺，前端设置格栅渠及调节池等相关配套设施。 | 2023-2025 | 近期 | 600 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 30 | 陇川县户撒乡坪山村、章凤镇拉勐村农村生活污水治理工程 | 共建DN100PE出户管9190m；2500×1000×1000mm砖砌化粪池124座，φ315户用集水槽318座，PE100存水弯318个，2000×1000×1000mm集水池38座，DN300HDPE钢带加强管1432m，φ700沉泥井45座，破除恢复混凝土路面面积4861m2；坪山村：新建DN100PE出户管2730m；2500×1000×1000mm砖砌化粪池78座，φ315户用集水槽78座，PE100存水弯78个，破除恢复混凝土路面面积546m2。新建3套污水处理设施，分别为新寨20m3/d，中寨20m3/d，丙午20m3/d，工艺为“格栅池+厌氧池+人工湿地+尾水收集池。 | 2023-2025 | 近期 | 600 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 31 | 云南省德宏州陇川县整县分布式光伏发电项目 | 在陇川县行政区域范围内可用于建设分布式光伏电站的建筑物屋顶及周边场所。面积约68万平方米，装机6万Kw，年发电量约8000万Kwh。 | 2023-2025 | 近期 | 8500 | 国家补助、各级政府投入 | 县发改局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 32 | 陇川县户撒河治理工程 | 治理河长25公里，治理标准为10年一遇，保护人口0.60万人，保护耕地3.6万亩。 | 2023-2025 | 近期 | 2000 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 河湖岸线保护率 |
|  | 33 | 德宏州天然气利用陇川—盈江¦—梁河项目 | 1、新建陇川县域内城镇中压燃气管道，长度165Km，设计压力0.4Mpa，管径dn200，dn160,dn110。 2、新建与本工程配套的公用工程。 3、项目类型：公共基础设施建设。 | 2023-2025 | 近期 | 4800 | 国家补助、各级政府投入 | 县发改局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 34 | 陇川县城市天然气供气建设项目 | 项目规划占地面积2700平方米，分输站至气站燃气管网、调压计量撬装、城市供气中、低压燃气管道及配套相关附属设施、管网、调压装置、阀门和用户燃气设施等。 | 2023-2025 | 近期 | 1300 | 国家补助、各级政府投入 | 县发改局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 35 | 陇川县南宛河沿线乡镇生活污水处理工程 | 陇把镇新建日处理400立方米污水处理站一座，管网8694米；景罕镇新建日处理400立方米污水处理站一座，管网5617米；城子镇新建日处理600立方米污水处理站一座，管网7936米；清平乡新建日处理200立方米污水处理站一座，管网2596米。 | 2023-2025 | 近期 | 1400 | 国家补助、各级政府投入 | 县住建局 | 城镇污水处理率 |
|  | 36 | 陇川县南宛河沿线集镇生活污水处理工程(新章凤县城建污水管网) | （1）新建章凤老街片区污水管网工程：新建DN200污水管3.645km，DN300污水管5.214km，DN400污水主管1.981km；新建污水出户管及检查井；新建泵站一座，卧式污水加压泵2台，参数为：Q=30L/s，H=10m，P=7.5kw。 （2）新建3、4号渠片区污水管网工程：新建DN200污水管5.057km，DN300污水管3.623km，DN400污水主管3.65km；新建污水出户管及检查井； （3）新建南俄列河北岸截污管工程：新建DN400污水主管1.651km，预埋管及检查井。 （4）拉影污水管网工程：DN400污水主管4.2km清淤和修复。 共计新建DN200污水支管8.702km；DN300污水支管8.837km；新建和改造DN400污水主管11.482km。 | 2023-2025 | 近期 | 1700 | 国家补助、各级政府投入 | 县住建局 | 城镇污水处理率 |
|  | 37 | 陇川县城市生活污水处理厂二期建设项目 | 1、建设陇川县城市生活污水处理厂二期，即新建一组5000m3/d的污水二级处理构筑物，使陇川县城市生活污水处理厂处理规模达到10000m3/d；2、在污水二级处理工艺的基础上，增加10000m3/d的污水深度处理构筑物，将陇川县城市生活污水处理厂出水水质由一级B标准提高到一级A标准。建设内容：新建旋流沉砂池、调节池及提升泵池、AAO生化池、二沉池、回收水池、磁絮凝高效沉淀池、滤布滤池、鼓风曝气房、配电间、污泥回流泵池、污泥池、进水在线监测间、出水在线监测间、危废间、加药间、再生水回用泵房和再生水回用泵房吸水井；改造粗格栅、提升泵房、细格栅、紫外线消毒渠、污泥池脱水机房等。 | 2023-2025 | 近期 | 4700 | 国家补助、各级政府投入 | 县住建局 | 城镇污水处理率 |
|  | 38 | 陇川县南宛河章凤大桥至迭撒大桥综合治理及提升工程（南宛河生态绿道工程） | 治理河长4.5km，治理起点为章凤大桥上0.1km，治理终点为迭撒大桥下0.1km，计划新建南宛河彩色沥青人行道9公里，生态隔离带9公里，异形观景平台21个，生态护坡治理8.6公里，路灯287盏，成品坐凳40个等。 | 2023-2025 | 近期 | 4200 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 39 | 云南省国家水土保持重点工程陇川县章凤镇南伞河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目 | 治理水土流失面积为1889.22公顷，修建输水主管2.03千米（附属包含取水坝1座，沉砂池1座，镇（支）墩120个，闸阀井24个），引水、排水、灌溉排水工程6.34千米，含排水沟4条，共1.22千米，灌溉排水沟3条，共3.58千米，排水沟6条，共1.54千米，沟渠附属建筑物8座（人行桥7座，机耕桥1座）），拦沙坝2座，拦砂砍6座；污水处理工程：吕保村小组（包含干管0.28千米，入户管4.1千米，支管4.85千米、污水处理湿地2座），吕门村小组（包含干管0.71千米，入户管3.25千米，支管2.17千米、污水处理湿地2座）；经济果木林3.40公顷，水土保持种草13.91公顷；保土耕作治理面积为963.59公顷，封禁治理908.32公顷，标志牌5块，小流域标志碑1座，水利设施喷绘50平方米。垃圾收集桶10个。 | 2023-2025 | 近期 | 1000 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 河湖岸线保护率 |
|  | 40 | 陇把镇吕良和龙安村饮水提升工程 | 1、吕良村曼崩人饮工程:新建取水坝1座，安装DN50国标镀锌钢管2700m，搭接dn50PE管1000m。2、孟拱人饮工程、龙安人饮工程：新增3个水源，改造取水坝1座，新建前池3座，安装DN200球墨铸铁管5680m（其中：康马河安装DN200球墨铸铁管4330m、普然河安装DN200球墨铸铁管350m、尖山河安装DN200球墨铸铁管1000m）、DN150球墨铸铁管1694m（其中：普然河安装DN150球墨铸铁管1170m、尖山河安装DN150球墨铸铁管524m）。在龙安水厂安装处理能力2500m3/天超滤膜净水设备1套。3、曼线新寨人饮工程：安装DN65国标镀锌钢管1309m。 | 2023-2025 | 近期 | 900 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 农村饮用水卫生合格率 |
|  | 41 | 德宏州陇川县麻栗坝灌区工程 | 新建蕨叶坝、近允、邦外3座小（1）型水库及新建水库配套输水干渠6条，邦外水库与麻栗坝西高干渠连通工程1条，麻栗坝水库三条干渠配套支渠（管）23条，新建提水泵站6座，排涝沟5条，除以上骨干工程外还有灌区田间配套工程，灌溉面积35.09万亩。 | 2023-2025 | 近期 | 17000 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 农田灌溉水有效利用系数* |
|  | 42 | 陇川县麻栗坝水库工程城子渡槽（跨南宛河段）水毁修复工程 | 城子渡槽总长2214m，需对渡槽跨南宛河段进行水毁修复（里程0+922.570.00m～1+007.950m，共85.38m）,采用四跨预应力混凝土渡槽槽身，每跨长度为21,345m，混凝土实心重力墩支承，墩下设置混凝土扩大基础承台，承台下部设混凝土灌注桩。 | 2023-2025 | 近期 | 1300 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 农田灌溉水有效利用系数* |
|  | 43 | 陇川县南宛河沿线农村污水处理工程 | 本次工程在6个乡镇内设计新建114座污水处理设施，其中城子镇拟建9座，清平乡拟建7座，景罕镇拟建7座，章凤镇拟建39座（其中有3座是土壤净化），陇川农场社区管委拟建49座，护国乡拟建3座；以上乡镇采用的污水处理模式为人工湿地、厌氧池、厌氧池+人工湿地、厌氧池+氧化塘（现状水塘改）、氧化塘、一体化处理设备。 新建DN100的UPVC污水管道127.77km，新建DN150的UPVC污水管道119.42km，新建DN200的UPVC污水管道782.43m，新建DN200的HDPE污水管道11.58km，新建DN300的HDPE污水管道16.57km，DN400的HDPE污水管道5.44km，新建清扫口5410个，完成污水出户管建设5323套（污水出户管包括DN100出户弯头两个，DN100检查口1个，45°DN100接DN150异径斜三通一个），新建φ315检查井686座，新建φ700检查井777座，新增300×400的沟盖板2.65km，新增400×400的沟盖板1.82km，新增1000×1000的沟盖板280.91km，道路破除恢复面积38507㎡。污水处理总规模986m³/d，污水处理设施占地面积4224㎡。其中新建一体化污水处理设备2座，规模分别为100m³/d、50m³/d。 | 2023-2025 | 近期 | 10620.02 | 国家补助、各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局 | 农村生活污水治理率 |
|  | 44 | 陇川南宛河附属配套工程 | （1）新建跨南洼河车行桥1座，本桥为跨越南洼河而设，为1-20米普通钢筋混凝土空腹式拱桥，全长33米,桥宽5m，设置单行车道。（2）友谊路跨南宛河人行桥1座，本桥为友谊路跨越南南宛河而设，为10-10米简支钢桁架桥，全长111米，净宽3.0米,建筑总宽度4.0米。（3）7号路跨南宛河人行桥1座，本桥为跨越南南宛河而设，为人行悬索桥；桥梁标准跨径为90米，全长108米,桥宽3m。 | 2023-2025 | 近期 | 1100 | 国家补助、各级政府投入 | 县住建局 | 河湖岸线保护率 |
|  | 小计（近期） |  |  |  |  | 69943.27 |  |  |  |
|  | 45 | 陇川高达天然气应急调峰储备站 | 日处理天然气10x104Nm3的撬装天然气液化装置 | 2023-2035 | 中远期 | 2500 | 国家补助、各级政府投入 | 县工业和商务科技局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 46 | 云南省陇川县地质灾害综合治理项目 | 抗滑桩、挡土板、截排水沟、拦渣坝、锚杆框格梁、格构护坡、锚索框格梁、挡土墙、排水沟、排导槽、护岸堤、防冲肋坎、谷坊坝、锚杆挡墙、路面修复等。 | 2023-2035 | 中远期 | 1700 | 国家补助、各级政府投入 | 县自然资源局 | 突发生态环境事件应急管理机制 |
|  | 47 | 陇川县崩山光伏发电项目 | / | 2023-2035 | 中远期 | 5000 | 国家补助、各级政府投入 | 县发改局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 48 | 陇川县建筑物屋顶分布式光伏发电项目 | 装机容量50MW | 2023-2035 | 中远期 | 2000 | 国家补助、各级政府投入 | 县发改局 | 单位地区生产总值能耗 |
|  | 49 | 陇川县农村饮水安全保障工程 | 新计划建设城乡供水工程174件（不含县城供水），其中日供水量100m3及以上供水工程28件，100m3以下供水工程146件，全部配套智慧化设施，提升陇川县9个乡镇和1个农场（包含工业园区）181677人供水保障能力和保障水平。 | 2023-2035 | 中远期 | 2000 | 国家补助、各级政府投入 | 县水利局 | 农村饮用水卫生合格率 |
|  | 50 | 陇川县节能、节水器推广项目 | 加快推动节水器具普及应用，加强节约用水管理，积极使用节水型用水器材，杜绝明令淘汰的旧式用水器具的产品；推广高效照明产品，采购节能办公设备。 | 2023-2035 | 中远期 | 1000 | 各级政府投入 | 县直相关单位 | 绿色采购比例 |
|  | 51 | 陇川县绿色、低碳建筑示范推广工程 | 在新建、扩建和改建的住宅、办公和公共建筑设施中选择1-2幢建筑开展低碳建筑示范建设。开展建筑节能新技术应用、太阳能光热建筑一体化应用、太阳能光电建筑一体化应用、建筑用能监管、建筑合同能源管理等。 | 2023-2035 | 中远期 | 1000 | 国家补助 | 县住建局 | 城镇新建绿色建筑比例 |
|  | 52 | 陇川县执行政府绿色采购 | 严格按照《关于环境标志产品政府采购实施的意见》及“绿色采购清单”-环境标志产品政府采购清单，实施政府绿色采购。 | 2023-2035 | 中远期 | 1000 | — | 县财政局 | 绿色采购比例 |
|  | 小计（中远期） |  |  |  |  | 16200 |  |  |  |
| 生态文化 |  | 8项 |  |  |  | 20860 |  | - | - |
| 生态 文化 | 53 | 陇川县邦瓦古树樱花谷建设项目 | 项目用地规模约28亩，主要建设内容为综合服务区、全景餐厅、员工宿舍、樱花谷天桥大门、生态古茶体验区、泡泡屋、古茶管理房、古茶观景亭、古茶休息亭、野生冬樱观赏区、厕所、道路。 | 2023-2025 | 近期 | 2000 | 国家补助、各级政府投入、企业投资 | 县文化和旅游局 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 54 | 陇川大酒店改造提升项目 | 新建温泉花园、康体疗养、园林观光、文化旅居、休闲娱乐、建成集酒店管理、健康管理、商业运营、特色旅游、“吃、住、行、游、购、娱、养、疗”为一体德国际综合体。 | 2023-2025 | 近期 | 4000 | 国家补助、各级政府投入、企业投资 | 县文化和旅游局 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 55 | 陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目 | 项目总用地面积74652.74平方米，主要建设游客服务中心综合楼、公共停车场、旅游厕所、岗亭、旅游景区内道路及其它配套基础设施等内容。 | 2023-2025 | 近期 | 1060 | 国家补助、各级政府投入、企业投资 | 县文化和旅游局 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 56 | 滇缅国际雨林自驾营地 | 热带雨林汽车营地、热带雨林赛车、热带雨林汽车试驾和户外拓展项目 | 2023-2025 | 近期 | 1000 | 国家补助、各级政府投入、企业投资 | 县文化和旅游局 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 小计（近期） |  |  |  |  | 8060 |  |  |  |
|  | 57 | 弘光瑰夏咖啡庄园（陇川）建设项目 | 依托田园、山林、溪流等自然景观，以咖啡种植为基础，新建建设黄金落日酒店、木屋咖啡营地、咖啡教培中心、森林餐厅、咖啡鲜果加工厂等设施，打造集咖啡生产经营、文化旅游、休闲观光、生活娱乐、餐饮服务等功能于一体的农旅发展产业。 | 2023-2035 | 中远期 | 5000 | 国家补助、各级政府投入、企业投资 | 县文化和旅游局 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 58 | 陇川县景颇世界康旅城 | 项目占地1800亩，由深圳君銮实业有限公司实施建设，计划总投资30亿元。该项目以大健康产业为基础、文旅、农业为核心，结合陇川县少数民族风情、自然生态景观特色、建设康养颐养产业、会展经济、教育培训产业聚集地，打造集休闲度假、观光旅游、生态居住配套等为一体的国际康旅城。 | 2023-2035 | 中远期 | 5000 | 国家补助、各级政府投入、企业投资 | 县文化和旅游局 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 59 | 陇川县生态文明公益宣传活动项目 | 集中开展生物多样性系列宣传教育活动、加强与媒体的沟通交流；提高信息发布质量，增强“两微”平台影响力；及时化解生态环境保护网络舆情风险；打造环境保护教育基地，开展环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放活动。以每年世界环境日（6月5日）、世界防治荒漠化和干旱日（6月17日）、生物多样化国际日（12月29日）等环保节日为契机，开展生态文明系列公益宣传活动，传播环境保护和生态文明的知识和文化。 | 2023-2035 | 中远期 | 800 | 各级政府投入 | 德宏州生态环境局陇川分局及各部门 | 公众对生态文明建设的参与度 |
|  | 60 | 陇川县开展绿色创建 | 开展一批节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等创建工程。 | 2023-2035 | 中远期 | 2000 | 国家补助、企业投资 | 县直相关单位 | 城镇新建绿色建筑比例、公众对生态文明建设的满意度 |
|  | 小计（中远期） |  |  |  |  | 12800 |  |  |  |