云南章凤国家森林公园总体规划

（2023----2032年）

云南云绪林业规划管理有限公司

云南省陇川县林业和草原局

二零二三年三月

项目名称：云南章凤国家森林公园总体规划（2023-2032年）

编制单位：云南云绪林业规划管理有限公司

资质类别：林业调查规划设计资质

资质等级：乙级

证书编号：乙25-19

项目负责人：李伟云 高级工程师

技术负责人：李宏伟 正高级工程师

参加人员：赵亚玲    工程师

李杨涛    助理工程师

杨雪松    助理工程师

段银海    工程师

李友兵    工程师

郭永帅    工程师

尹磊成    助理工程师

付成雄    助理工程师

任志杰    助理工程师

陇川县协作单位及人员：

朱文科    陇川县人民政府县长

曹军强    陇川县人民政府副县长

寸  凯    陇川县林业和草原局局长

刘中华    陇川县林业和草原局党组副书记

黄正安    陇川县林业和草原局副局长

段其宗    陇川县林业和草原局副局长

张受娇    陇川县林业和草原局副局长

段必再    陇川县国有林场场长、工程师

瞿发荣    陇川县林业和草原局资源林政股负责人

工程师

许有再    陇川县林业和草原局营林工作站工程师

张  云    陇川国有林场副场长、高级工程师

胡正香    陇川国有林场副场长、高级工

陈昌荣    陇川县林业和草原局国有林场高级工程师

瞿发胜    陇川县林业和草原局野保办工程师

许智华    陇川县林业和草原局野保办工程师

周志恒    陇川县林业和草原局竹业技术推广站助理工程师

张  娥    陇川县林业和草原局野保办助理工程师

杨海倩    陇川县林业和草原局野保办助理工程师

甘  萍    陇川县林业和草原局野保办助理工程师

韩  婷    陇川县林业和草原局营林工作站工程师

罗  婷   陇川县林业和草原局营林工作站助理工程师

校 对：赵亚玲	  审 核：李杨涛    审 定：李伟云

前    言

云南章凤国家森林公园（以下简称森林公园）于1993年经原林业部《关于建立三仙夹等三处国家森林公园的批复》(林造批字〔1993〕40号)批准建立，批复面积10.5万亩（折合7000hm2）。根据批复森林公园与陇川林场实行“两块牌子、一套人马”的经营管理体制，隶属关系、山林权属和经营范围不变。在2016年全县国有林场改革中，陇川国有林场经营面积由10.72万亩（实际持证经营管理面积）增至21.13万亩，导致林场经营范围大于森林公园范围。根据《国家林业和草原局林场种苗司关于进一步做好国家级森林公园勘界立标等基础性工作的通知》（场旅函〔2019〕26号）等文件精神，要求森林公园管理机构提供森林公园的边界范围和相关基础信息。

由于此前森林公园没有编制总体规划，目前林场的范围又发生了很大变化。因此，陇川县人民政府研究决定，在国有林场经营范围内按照生物多样性丰富、景观价值较高等原则确定了森林公园规划范围，该范围在上报的自然保护地范围内，森林公园规划面积为10.5万亩（折合7000hm2），由干崖梁子片区、户撒梁子片区、章凤片区组成。

受陇川县林业和草原局委托，由云南云绪林业规划管理有限公司承担完成云南章凤国家森林公园总体规划的编制工作。为了圆满完成这项任务，项目组在与当地政府、相关部门进行了多次沟通、座谈、咨询的同时，2022年7月--8月深入实地，对森林公园的森林景观、动植物资源、文化资源以及旅游现状和周边社区发展情况进行了调查。项目组根据实际情况，按《国家级森林公园总体规划规范（LY/T2005—2012）》规范要求，编制总体规划，突出森林公园特色和主题定位，形成重点突出、层次分明的合理空间发展格局，凸显森林公园生态保护、自然科普教育和森林康养、生态旅游等功能。

《总规》在编制过程中，项目组得到了陇川县人民政府、县林业和草原局及其它各相关部门、相关社区的大力支持和帮助。在此一并致谢。

项目组

2023.03

一、附录

附录1：云南章凤国家森林公园风景资源调查报告

附录2：云南章凤国家森林公园野生动植物资源调查报告

（含野生动植物名录）

二、附表

附表1：云南章凤国家森林公园四至界线表（含1-1、1-2、1-3）

附表:2：云南章凤国家森林公园投资估算表

三、附图

附图1：云南章凤国家森林公园区位图

附图2：云南章凤国家森林公园土地利用现状图（含2-1、2-2、2-3）

附图3：云南章凤国家森林公园森林风景资源分布图

（含3-1、3-2、3-3）

附图4：云南章凤国家森林公园客源市场分析图

附图5：云南章凤国家森林公园功能分区图（含5-1、5-2、5-3）

附图6：云南章凤国家森林公园土地利用规划图（含6-1、6-2、6-3）

附图7：云南章凤国家森林公园景区景点分布图（含7-1、7-2、7-3）

附图8：云南章凤国家森林公园植物景观规划图（含8-1、8-2、8-3）

附图9：云南章凤国家森林公园游憩项目规划图（含9-1、9-2、9-3）

附图10：云南章凤国家森林公园游览线路规划图

（含10-1、10-2、10-3）

附图11：云南章凤国家森林公园服务设施规划图

（含11-1、11-2、11-3）

附图12：云南章凤国家森林公园道路交通图（含12-1、12-2、12-3）

附图13：云南章凤国家森林公园给排水工程规划图

（含13-1、13-2、13-3）

附图14：云南章凤国家森林公园供电供热规划图

（含14-1、14-2、14-3）

附图15：云南章凤国家森林公园通讯、网络、广播电视工程规划图

（含15-1、15-2、15-3）

附图16：云南章凤国家森林公园环卫设施规划图

（含16-1、16-2、16-3）

附图17：云南章凤国家森林公园近期建设项目布局图

（含17-1、17-2、17-3）

四、附件

附件1：林业部《关于建立三仙夹等三处国家森林公园的批复》

(林造批字〔1993〕40号)

附件2：陇川县人民政府关于章凤国家森林公园规划范围的批复

附件3：陇川县人民政府办公室关于成立云南章凤国家森林公园总体规划编制工作领导小组的通知

- 基本情况

1.1自然地理条件

1.1.1地理位置

德宏州陇川县，傣语称“勐宛”，意为太阳照耀的地方，位于中国西南边陲。东邻芒市，南连瑞丽市，北接梁河县、盈江县，西与缅甸毗邻，国境线长50.899km。2020年陇川县被国家气象局评为“中国天然养吧”，2022年陇川县被云南省人民政府命名为“云南美丽县城”。

云南章凤国家森林公园（以下简称森林公园）位于云南省德宏州陇川县西北部，距省会昆明779km，距州府芒市130km，跨 6个乡镇共22 村，森林公园规划面积7000 hm2，由干崖梁子片区、户撒梁子片区和章凤片区组成，章凤片区在县城城区内，其余两片区分别距陇川县城30km和60km，为典型的城郊型森林公园。其中干崖梁子片区，面积3752hm2，地理坐标东经97°57′10″～98°05′50″，北纬24°32′32″～24°39′57″之间，海拔1710—2618.8m；户撒梁子片区，面积3210hm2，地理坐标东经97°48′36″～98°0′23″，北纬24°22′28″～24°31′11″之间，海拔1170—2060m；章凤片区，面积38hm2，地理坐标东经97°47′22″～97°47′53″，北纬24°10′26″～24°11′07″之间，海拔940—960m。

1.1.2地质地貌

森林公园地处三江褶皱系和冈底斯及念青唐古拉褶皱系组成的横断山脉区，位于龙陵-瑞丽大断裂西侧，区内地质构造较复杂，断裂、褶皱较发育，构造线均呈北东向延伸，其中殿厂-平山断裂和瓦德龙断裂为森林公园内的控制性构造。北以干崖梁子片区为屏，中有户撒梁子片区为障，两大片区均为中山构造侵蚀地貌类型，表现为构造侵蚀后形成的中山中切割而成的垄状山脊和沿断裂带发育的河谷盆地相间平行展布，海拔在1500m以上，谷坡坡度一般为20°～30°，为水系支流的主要发源区，沟蚀、面蚀现象较普遍，全县最高海拔在干崖梁子片区的春花塘，高 2618.8m；章凤片区在陇川盆地内。

1.1.3水文

森林公园的三个片区分布在西北部户撒河、中部南宛河以及北部罗卜坝河三个流域内，属于伊落瓦底江水系。章凤片区全部位于南宛河流域的陇川盆地内；户撒梁子片区则处于户撒河流域与南宛河流域的分水岭上，西侧为户撒河流域，东侧为南宛河流域；干崖梁子片区则处于南宛河流域、罗卜坝河流域以及大盈江流域三个流域的分水岭上，西北侧为大盈江流域，东北侧为罗卜坝河流域，东南侧为南宛河流域。因此，森林公园片区位于县域三个主要流域分水岭上，受地形坡度的影响，河流短促，水流湍急，是县域内主要河流和支流的水源涵养区；少部分片区位于盆地中，河流密集，水流平缓。各流域径流主要由降水形成，年径流深变化在300～100mm之间。根据临近水文站数据及相关研究资料显示，区内水资源虽丰富，但时间分布极不均匀，枯季（11-4月）径流占全年径流的20-25%，3-5月径流量占全年的4.5-9.8%。

1.1.4气候

森林公园所在区域属南亚热带季风气候，“立体气候”突出。夏季主要受来自印度洋暖湿气流控制，雨水多；冬春两季则受西北冷气流的影响而温凉少雨。由于公园内3个片区北高南低，相对高差较大，北面的干崖梁子、中部的户撒梁子层层山峦起到屏障作用，干冷气流减弱，形成亚热带山地气候。其特点是：雨量充沛、日照充足、热量丰富，四季不明显，干湿季分明，年温差小，日温差大，干凉同季；从低海拔到高海拔，气温逐渐下降，从南亚热带季风气候（海拔940～1500m）、中亚热带季风气候（海拔1500～1800m）、北亚热带季风气候（海拔1800～2200m）、南温带季风气候（海拔2200m以上），具有典型的立体气候。每年5至10月是雨季，11月至来年4月是旱季。年均气温18.9℃，极端最高温 35.7℃，极端最低温-2.9℃，≥10℃的年活动积温 6789℃。最热月平均气温 23.4℃，最冷月平均气温 11.2℃。平均日照时数 2316 小时，无霜期 292 天。西南风，平均风速1.5 m /秒，最大风速30 m /秒。年平均降雨量1595mm，年均降雨日166天，多集中于 5～10 月，年均相对湿度 80%，终年无雪。

1.1.5土壤

森林公园主要为赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤4个土类，海拔940-960m为赤红壤，海拔1170-2200m为红壤，海拔2200-2400m为黄壤,2400-2618.8m为黄棕壤。公园内红壤分布面积最大，分布在干崖梁子、户撒梁子2200以下的中山大部分地区。

公园内土壤有机质含量高且有机质深厚，由于雨水冲积浸蚀作用，从山顶、丘顶到山麓，土层由薄变厚，质地由沙而粘。

1.1.6动植物资源

森林公园植物资源丰富，据初步调查统计：

（1）植被类型

森林公园的植被分类主要遵循《云南植被》编目系统。植被分类

系统采用植物群落学—生态学植被分类原则，即主要以植物群落自身特征为分类依据，并考虑群落的生态关系。经调查，公园的植被可大致分为自然植被部分和人工植被部分，其中自然植被类型可划分为常绿阔叶林、落叶阔叶林和草甸等3个植被型；季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林、山顶苔藓矮林和中山草甸等4个植被亚型；刺栲、痄腮树群落，短刺栲、柴桂群落，小果栲、截头石栎群落，龙陵栲、窄叶连蕊茶群落，木果石栎、八宝树群落和银木荷、合果木群落等12个植物群落（群丛）,植被以季风常绿阔叶林为主体，占总面积的76.3%。详见表1-1。

表1-1  森林公园植被类型分类系统

I 常绿阔叶林

（I）季风常绿阔叶林

（一）刺栲、短刺栲林（Castanopsis hystrix，C. echidnocarpa Form.）

1.刺栲、痄腮树群落 (Castanopsis hystrix, Heliciopsis terminalis Comn.)

2.短刺栲、柴桂群落 (Castanopsis echidnocarpa, Cinnamomum tamala Comn.)

（二）小果栲、截头石栎林(Castanopsis fleuryi，Lithocarpus truncates Form.)

1.小果栲、截头石栎群落(Castanopsis fleuryi，Lithocarpus truncates Comn.)

（三）龙陵栲林(Castanopsis lunglingensis Form.)

1.龙陵栲、窄叶连蕊茶群落(Castanopsis lunglingensis, Camellia tsaii Comn.)

（II）中山湿性常绿阔叶林

（一）木果石栎林(Lithocarpus xylocarpus Form.)

1.木果石栎、八宝树群落((Lithocarpus xylocarpus, Duabanga grandiflora Comn.)

（二）银木荷林(Schima argentea Form.)

1.银木荷、合果木群落(Schima argentea, Michelia baillonii Comn.)

（III）山顶苔藓矮林

（一）杜鹃、乌饭矮林

1.狭叶马缨花、地檀香群落(Rhododendron peramoenum, Gaultheria forrestii Comn.)

II落叶阔叶林

- 旱冬瓜林(Alnus nepalensis Form.)

1.旱冬瓜、中平树群落(Alnus nepalensis, Macaranga denticulate Comn.)

（二）西南桦林(Betula alnoides Form.)

1.西南桦、 光叶槭群落(Betula alnoides, Acer laevigatum Comn.)

（三）水青树林(Tetracentron sinense Form.)

1.水青树、锈色花楸群落(Tetracentron sinense, Sorbus ferruginea Comn.)

III 草甸

（I）中山草甸

（一）蓼属植物草甸(Polygonum spp. Form.)

（二）密毛蕨草甸 (Pteridium revolutum Form.)

Ⅳ人工植被（杉木林）

公园的植被以季风常绿阔叶林的刺栲、短刺栲林，小果栲、截头石栎林和龙陵栲林为主体。

原生植被主要有刺栲、痄腮树群落，短刺栲、柴桂群落，小果栲、截头石栎群落，龙陵栲、窄叶连蕊茶群落，木果石栎、八宝树群落，银木荷、合果木群落，狭叶马缨花、地檀香群落等群落，保存极为完好，是当地难得的原生植被保留地。这些原生植被由于受南亚热带季风的影响，植被外貌通常四季常绿，树冠呈半球形，且整齐一致，群落层次分明，物种丰富、林内可观赏的植物众多，森林景观优美，具有很高的观赏和科研价值。

（2）野生植物

经调查，森林公园植物多样性较为丰富，共记录有维管束植物1073种(含种下等级)，隶属于177科592属。其中蕨类植物35科67属104种，裸子植物2科2属3种，被子植物140科523属966种。

根据国家林业和草原局 、农业农村部公告（2021年第15号）《国家重点保护野生植物名录》和1989年云南省颁布的《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》，森林公园内共有国家级和省级保护植

物23种，其中18种为国家二级保护植物，3种为云南省2级保护植物，2种为云南省3级保护植物。详见表1--2。

| 表1—2 森林公园重点保护野生植物一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 拉丁名 | 保护等级 | 分布海拔/m |
| 蛇足石杉 | Huperzia serrata | 国家Ⅱ级 | 1000—2600 |
| 椭圆马尾杉 | Phlegmariurus henryi | 国家Ⅱ级 | 1400—2300 |
| 食用莲座蕨 | Angiopteris esculenta | 国家Ⅱ级 | 800—2050 |
| 桫椤 | Alsophila spinulosa | 国家Ⅱ级 | 1400-1900 |
| 大叶黑桫椤 | Gymnosphaera gigantea | 国家Ⅱ级 | 1400-1800 |
| 金毛狗 | Cibotium barometz | 国家Ⅱ级 | 1500-2000 |
| 金荞麦 | Fagopyrum dibotrys | 国家Ⅱ级 | 1300-2200 |
| 合果木 | Michelia baillonii | 国家Ⅱ级 | 1500-1750 |
| 普洱茶 | Camellia sinensis var. assamica | 国家Ⅱ级 | 1500—2100 |
| 大理茶 | Camellia taliensis | 国家Ⅱ级 | 1300—2400 |
| 红椿 | Toona ciliate | 国家Ⅱ级 | 1550-1850 |
| 水青树 | Tetracentron sinense | 国家Ⅱ级 | 1450-2000 |
| 建兰 | Cymbidium ensifolium | 国家Ⅱ级 | 800—3300 |
| 虎头兰 | Cymbidium hookerianum | 国家Ⅱ级 | 1040—3000 |
| 束花石斛 | Dendrobium chrysanthum | 国家Ⅱ级 | 800—2500 |
| 齿瓣石斛 | Dendrobium devonianum | 国家Ⅱ级 | 800—2000 |
| 长距石斛 | Dendrobium longicornu | 国家Ⅱ级 | 1200—2500 |
| 流苏香竹 | Chimonocalamus fimbriatus | 国家Ⅱ级 | 800—3500 |
| 高盆樱桃 | Cerasus cerasoides | 云南省2级 | 1300-2200 |
| 痄腮树 | Heliciopsis terminalis | 云南省2级 | 1400-1950 |
| 异形南五味子 | Kadsura heteroclite | 云南省2级 | 1500-2200 |
| 红花木莲 | Manglietia insignis | 云南省3级 | 1650-2300 |
| 长梗润楠 | Machilus duthiei | 云南省3级 | 1750-2250 |

（3）主要资源植物

森林公园野生植物种类繁多、区系复杂，其中许多具有重要的资源价值。对公园的野生植物资源进行系统的研究,对于科学地利用和保护植物资源, 保护生物多样性, 为国民经济建设服务具有重要意义。根据本次调查，结合分析相关的植物资源学方面的资料，将公园内的主要资源植物分为以下4个大类：

1 ）食用植物资源

森林公园的野生食用植物有108种，被广泛食用。

如蕨类植物中，毛蕨菜Pteridium aquilinum var. latiusculum的幼嫩的拳卷叶可以食用，根状茎富含淀粉20～46％，俗称蕨粉，可为面条和酒精原料；紫萁科紫萁Osmunda japonica的嫩叶可食用，是著名的野生蔬菜，同时紫萁在公园内分布广泛，资源含量非常丰富；栘衣 Docynia indica和云南栘衣 Docynia delavayi，果实可食用，富含植物多酚，具有很强的抗氧化性，可以清除活性氧自由基，具有抗衰老，治疗心血管病的作用；薯蓣科的许多植物的块茎富含淀粉，具有一定的资源价值；公园内也有一定数量的食用油脂植物，如青刺尖Prinsepia utilis的果核富含油脂，可用来榨油食用，营养保健；野生水果资源有悬钩子属Rubus的多个种和粗梗稠李 Padus napaulensis，云南山楂 Crataegus scabrifolia，蛇莓 Duchesnea indica等富含维C的野生水果；公园内还见有大叶种茶，即为云南重要的普洱茶原料，是较好的野生饮料植物资源；野生蔬菜资源在保护区数量非常繁多，如苋属Amaranthus大多可作蔬菜食用，药用或栽培供观赏；蕺菜Houttuynia cordata，嫩根茎可食，我国西南地区人民常作蔬菜或调味品；藜科中的藜Chenopodium album，又叫做“灰条菜”，其嫩叶、幼苗可做蔬菜食用。特别值得一提的是木姜子属Litsea植物果实在当地常被制成餐桌上的佐料，深受当地人所喜爱。

2） 药用植物资源

森林公园药用植物有165种，公园周边是我国少数民族——景颇族聚居的地区之一，境内拥有着丰富的景颇族药用植物。如何开仁在《景颇族医药的历史现状与发展》中所说，景颇族药物是最早进入中国各级药典的民族药物之一，其相关报道陆续有1980 年，载于《德宏医药》总第2期的“景颇族药专辑”、 1983 年，由德宏州药检所主编的《德宏民族药志》、1990 年，德宏民族出版社出版的《德宏民族药名录》以及2005年的《中国民族药志要》等。2013年，成功等人采用半结构访谈、问卷调查、参与观察等民族生物学和文化人类学方法调查了陇川县景颇族药用植物的传统知识，共统计到55 种药用植物，其中 17 种之前从未作为景颇族药物被记载，它们分别是：荷莲豆草 ( Drymaria cordata ) ，菠 菜( Spinacia oleracea)， 麻栎 ( Quercus acutissima)，长萼鹿角藤 ( Chonemorpha megacalyx)，天星藤( Graphistemma pictum ) ，拉拉藤 ( Galium aparine )，余甘子( Phyllanthus emblica ) ，楠木( Phoebe zhennan) ，南五味子( Kadsura longipedunculata)，硬骨藤( Pycnarrhena poilanei) ，神黄豆( Cassia agnes) ，刺桐( Erythrina variegata)，淡黄草 ( Isodon serra) ，地果( Ficus tikoua) ，小白及( Bletilla formosana)，半夏 ( Pinellia ternata)。

景颇族药用植物中的很多种类其药用功能与已有报道的药用功能有所不同，如：半月形铁线蕨 ( Adiantum philippense) ，已有报道以全草治乳汁不通， 乳腺炎，膀胱炎，但在陇川县景颇族称之为 “猪鬃草”， 并将全草用于治疗结石、水肿；常见的广防风 ( Anisomeles indica) ， 已有报道是治风湿关节痛，胃痛，胃肠炎，外用治皮炎湿疹，是但本次调查发现，它在当地常被用于治疗肝炎；白花蛇舌草 ( Hedyotis diffusa)，已有报道是治恶性肿瘤，肝炎，跌打损伤，预防感冒，痢疾，盲肠炎，肺癌，喉炎，扁桃腺炎，肝炎，阑尾炎，尿路感染，乳腺炎，口腔炎，肿瘤，外用于疮疖痈肿，毒蛇咬伤，本次调查发现， 陇川县景颇族传统医生还用全草治疗结石、水肿；镰叶西番莲 ( Passiflora wilsonii) ，已有报道是用全株治风湿， 肝炎， 跌打，陇川县景颇族称之为 “锅铲藤”，其根、茎被景颇族传统医生用于治疗贫血、肝炎、肺炎、疳积、解酒、跌打等。

森林公园是当地传统中药的来源地，因此保护好森林公园就是保护了当地的药用资源，不仅对民族的经济发展具有长远的意义，而且还有利于弘扬当地民族文化、增强民族凝聚力，有利于民族地区文化、科技发展和社会进步。

3 ）工业用植物资源

工业用植物有78种，主要包括木材、纤维植物、鞣料植物等。森林公园内原生植被保存较好，植物种类繁多，有丰富的材用植物资源。原生植被中的许多树种都是优质的材用植物资源，如杉木Cunninghamia lanceolata的木材黄白色，有时心材带淡红褐色，质较软，细致，有香气，纹理直，易加工，耐腐力强，不受白蚁蛀食，可供建筑、桥梁、造船、矿柱，木桩、电杆、家具及木纤维工业原料等用；纤维植物方面，桑科的构树Broussonetia papyrifera树皮为高级纤维，可用制作多种高级纸张和人造棉；木荷属Schima植物则是著名的鞣料植物，木材坚硬，细致，光滑，具弹性，耐腐，是纺织工业、军事工业的优良用材，树皮含单宁14.8%，可提制栲胶；其它的山茶科、壳斗科、樟科、木犀科等科许多树种都是优良的材用树种，如隶属于壳斗科的木果石栎Lithocarpus xylocarpus，是公园内的重要植物，其木材坚硬，耐磨损，供作农业机械、动力机械的基础垫木，建筑工程承重构件，造船、桥梁、车厢、地板等用材。

4） 保护与改善环境的植物资源

保护与改善环境的植物48种，主要包括水土保持植物、绿肥植物，花卉植物等，在公园内，主要是水土保持植物和花卉植物较为丰富。凤仙花科和堇菜科植物花冠奇特，颜色鲜艳，种类较多，是重要的观赏植物；蔷薇科的大花香水月季Rosa odorata  var. gigantea，常用于做绿篱和观赏花卉，早春开放，花朵硕大，馥香扑鼻，花期较长，具有重要的观赏价值。

银木荷 Schima argentea作为重要植被的优势物种和建群种不仅具有观赏价值同时也兼具生态保护价值，此树种四季常绿，树干高大挺拔，枝叶浓密，树冠宽展，花洁白而繁多，绿化效应甚佳，具有较好的观赏价值，主根发达，树皮具有耐火烧能力，具有防风、防火效应，可用于营造乡土特色景观林、防风林、防火林带，据研究此种也适合用于与针叶树云南松营造混交林，起到防小蠹虫、松毛虫的作用。

（4）野生动物

根据调查，森林公园有陆生脊椎动物349种，隶属26目94科，包括哺乳类动物8目29科73种，鸟类15目48科216种，爬行类1目8科30种，两栖动物2目9科30种。国家I级重点保护动物4种，国家II重点保护动物37种，省级保护动物1种。按照中国脊椎动物红色名录评估的受威胁级别，其中极危（CR）1种，濒危（EN）13种，易危（VU）13种，近危（NT）52种。

1）哺乳动物资源

在记录的73种哺乳类动物中，根据国家林业和草原局、农业农村部公告《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），属于国家I级重点保护动物有懒猴、北豚尾猴、菲氏叶猴3种，II级重点保护动物有猕猴、黑熊、青鼬、斑林狸、中华鬣羚、巨松鼠、毛冠鹿、豹猫、貉9种。按照中国脊椎动物红色名录评估的受威胁级别，其中极危（CR）有北豚尾猴1种；濒危（EN）有懒猴、菲氏叶猴、纹鼬、缅甸鼬獾、滇攀鼠5种；易危（VU）有10种；近危（NT）17种；其余为无危（LC）或数据缺乏（DD）。属于东洋区和古北区广泛分布的物种有喜马拉雅水鼩、数种蝙蝠、猕猴、黑熊、青鼬、黄鼬、豹猫、野猪、豪猪，数种鼠类共计21种，广布种占记录种类的28.8%；其余种类均为东洋区种类，占记录种类的71.2%，该区域的哺乳类动物区系组成以东洋区为主。

2）鸟类资源

在记录的73种鸟类中，根据国家林业和草原局、农业农村部公告《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），属于国家I级保护鸟类有黑颈长尾雉1种；II级保护鸟类有褐冠鹃隼、黑冠鹃隼、凤头蜂鹰、蛇雕、凤头鹰、松雀鹰、普通鵟、林雕、红隼、燕隼、游隼、原鸡、白鹇、白腹锦鸡、楔尾绿鸠、灰头鹦鹉、黄嘴角鸮、领角鸮、褐林鸮、领鸺鹠、斑头鸺鹠、环颈山鹧鸪、红喉山鹧鸪、大黄冠啄木鸟24种。按照中国脊椎动物红色名录评估的受威胁级别，没有极危（CR）鸟种；濒危（EN）有大黄冠啄木鸟1种；易危（VU）有林雕1种；近危（NT）22种；其余为无危（LC）或数据缺乏（DD）。以在当地繁殖的留鸟和夏候鸟进行区系分析，当地繁殖鸟共计184种，其中属于古北区和东洋区广泛分布的繁殖鸟共计41种，占繁殖鸟184种的22.3%，属东洋区的繁殖鸟为143种，占繁殖鸟184种的77.7%，该区域的鸟类区系组成以东洋区种类占优势。仅有白领凤鹛为中国特有种，白腹锦鸡为主要分布于中国西南地区的和缅甸边缘地带的中国特有种。

3）爬行动物资源

在记录的30种爬行动物中，根据国家林业和草原局、农业农村部公告《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），属于国家II级保护动物有细脆蛇蜥、眼镜王蛇2种，有云南省省级保护动物孟加拉眼镜蛇1种。按照中国脊椎动物红色名录评估的受威胁级别，没有极危（CR）物种；濒危（EN）种类有细脆蛇蜥、王锦蛇、黑眉锦蛇、金环蛇、银环蛇、孟加拉眼镜蛇、眼镜王蛇7种；易危（VU）有灰鼠蛇1种；近危（NT）有喜山钝头蛇、双带腹链蛇、山烙铁头3种；其余为无危（LC）或数据缺乏（DD）。属于东洋区和古北区广布的仅有紫灰锦蛇1种，占3.3%，其余29种均为东洋区分布物种，占96.7%。该区域的爬行动物区系组成以东洋区占绝对优势。

4）两栖动物资源

在记录的30种两栖动物中，根据国家林业和草原局、农业农村部公告《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），属于国家II级保护动物有棕黑疣螈、红瘰疣螈2种。按照中国脊椎动物红色名录评估的受威胁级别，没有极危（CR）和濒危（EN）级别的物种，易危（VU）有双团棘胸蛙1种；近危（NT）有棕黑疣螈、红瘰疣螈等10种；其余为无危（LC）或数据缺乏（DD）。只有华西蟾蜍和泽陆蛙2种为东洋区和古北区广布种，占记录物种的6.7%；其余种类均为东洋区分布种类，占记录种类的97.3%，该区域的两栖类区系组成以东洋区占绝对优势。

1.1.7森林资源

森林公园面积7000hm2，其中森林面积6773.3 hm2，森林覆盖率96.8%（其中：干崖梁子片区94.5%、户撒梁子片区位99.7%、章凤片区66.1%）。

森林公园的土地利用类型有：林地、草地、耕地、水域、建设用地5种，其中：林地面积6830.0hm2（占总面积97.6%）、草地面积148.8hm2（占2.1%）、耕地面积0.2hm2、水域面积5.6hm2（占0.1%）、建设用地面积15.4hm2（占0.2%）。土地权属全部为国有。

1.2 社会经济条件

（1）行政区域

全县辖章凤镇、景罕镇、城子镇、陇把镇4个镇，王子树乡、护国乡、清平乡、勐约乡、户撒乡5个乡，1个农场，68个村民委员会，9个社区（含农场管委会下辖拉线、光相、丙印、陇农4个社区），783个村民小组。

森林公园干崖梁子片区位于护国乡、清平乡北部、户撒乡北部，涉及护国乡的幸福、护国、边河3个村委会，清平乡的赵家寨1个村委会，户撒乡的曼棒1个村委会；户撒梁子片区位于户撒镇西南部、清平乡西北部、城子镇西北部、陇把镇北部，涉及户撒镇的腊撒、保平、坪山、明社、曼捧、潘乐、户早7个村委会，清平乡的广外、广岭、清平、陆昆4个村委会，城子镇的新寨、磨水、扎多3个村委会，陇把镇的邦湾、户岛2个村委会；章凤片区位于章凤镇南部，涉及章凤镇的章凤、芒弄2个村委会。

(2)地方经济

2021年全县完成生产总值71.28亿元，固定资产投资22.4亿元，规模以上工业总产值32.9亿元，社会消费品零售总额22.06亿元，地方财政总收入5.06亿元，外贸进出口总额完成22.3亿元；城镇常住居民人均可支配收入完成30049元，同比增长0.2%；农村常住居民人均可支配收入完成11491元，同比增长0.5%。全年接待海内外旅游者251.2万人次，实现旅游综合收入25.7亿元。

(3)人口与民族

全县常住人口为18.20万人，其中女性有8.74万人，男性有9.46万人。境内少数民族主要有傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族，占总人口的53.35%，全国近三分之一的景颇族和二分之一的阿昌族居住在陇川县。全县人口密度97.2人/km2，城镇化率39.45%。

(4)教育、文化、卫生

全县共有各级各类学校125所，其中：幼儿园50所（独立29所），完全小学35所，小学教学点22个，初级中学5所，九年一贯制学校1所，普通高中1所，职业高中1所，教科中心1所，农村成人文化技术学校9所。全县学龄儿童学率为99.90%，初中毛入学率为107.1%，初中毕业生升学率为91.73%。

全县有9个乡镇文化站，有卫生机构17个（医院5个、卫生院8个，社区卫生服务中心1个、妇幼保健院1个、疾控中心1个、康复戒毒所1个），卫生技术人员1397人。县内拥有省级文物保护单位王子树景颇山官衙门遗址、户撒皇阁寺、户撒芒捧奘寺和户撒加孔奘寺，州级保护单位景罕玉兔塔、清平新山坝古塔、王子树早乐东墓、城子朵列奘、城子宣抚司署旧址、城子曼崩城遗址、户撒连勐奘寺。景颇族“目瑙纵歌节”，傣族、德昂族“泼水节”，阿昌族“阿露窝罗节”，傈僳族“阔时节”充分展示出边疆各族人民热情奔放的豪情。“各类民族手工艺品制作精良；绿叶宴、过手米线、竹笋等天然绿色食品别具风味；景颇族目瑙纵歌”和“阿昌族户撒刀锻制技艺”属国家非物质文化遗产。

(5)交通

全县境内高速、国道、省道、县道纵横交错，交通便捷。全县公路网密度92.5km/100km2（其中高速公路4.2km/100km2），全县9个乡镇、68个行政村全部通硬化路和班车，783个村民小组主路全部实现硬化；开通了龙江水库内河航道58km，建了勐约码头；瑞陇高速、腾陇高速经过陇川，广宋小型飞机场落户陇川。

1.3历史沿革

1.3.1 森林公园批复及规划情况

章凤国家森林公园位于云南省德宏州陇川县西北部，1993年3月，经原林业部《关于建立三仙夹等三处国家森林公园的批复》(林造批字〔1993〕40号)批准建立，批复面积10.5万亩（7000hm2）。

根据批复文件，明确了章凤国家森林公园（以下简称森林公园）与国营林场实行“两块牌子、一套人马”的经营管理体制，隶属关系、山林权属和经营范围不变。由于管理体制不顺、经费缺乏等原因，森林公园至今没有编制总体规划。

1.3.2 组织管理现状

森林公园成立以来由陇川县国有林场管理，实行两块牌子一套班子的管理模式。国有陇川林场于1984年下划到陇川县林业局管理，为公益二类股所级事业单位，属财政差额拨款，但未纳入县财政统筹安排，实行自收自支的企业化管理。在2016年的国有林场改革中，陇川县机构编制委员会下发了《陇川县机构编制委员会关于设立陇川县国有林场的批复》（陇机编﹝2016﹞46号）将国有陇川林场变更为陇川县国有林场，加挂云南省章凤国家森林公园管理所牌子，为陇川县林业局下属公益一类股所级事业单位，核定事业编制12名，目前12名职工已全部到岗。现有12人在职职工中，高级工程师1人、工程师2人、高级工9人，另有退休职工41人。管理体系为：县林业和草原局—国有林场（森林公园）—营林区—管护点—职工、护林员。陇川县国有林场建立了森林资源巡护管理（森林公园管理）、财务管理、护林员管理等相关制度，把管理任务按林区划分到个人，层层落实责任，保障森林公园各项工作能够有效开展。

1.3 .3保护管理现状

1、国有林场森林资源保护管理情况（1984--2015年）

1984--2015年林场属于“事业性质，企业化管理”的自收自支事业单位。自1993年建立国家森林公园以来，林场在经费困难，职工工资难于保障的情况下，一手抓森林公园资源管护，一手抓林场生产经营，取得了较好的成绩。

（1）造林情况

各级下达给林场的造林任务245.29hm2（3679.4亩），完成造林245.29hm2，经县级检查、州级检查，造林成活率均在85%以上，历年造林保存率均在80%以上。

（2）森林抚育情况

各级下达森林抚育和中幼林抚育任务1548.7hm2（23230.5亩），完成抚育面积1548.7hm2，经县级检查、州级检查，任务完成率为100%，作业质量达到相关规程要求。

（3）林木种质资源基地建设

林场结合国家种质资源收集项目建设，在城子镇南田营林区建成了竹种园25.9hm2（388亩），收集保存竹种357种；建成了西南桦母树林8.1hm2（122亩）、油茶采穗圃20.0hm2（300亩）、核桃采穗圃1.0hm2（15亩）、柚子基地33.3hm2（500亩）；通过招商引资，以省林科院作为技术支撑单位，在南田营林区建设33.3hm2（500亩）集林业科研、科普宣传教育为一体的示范基地，种植有薄壳山核桃、凤糖梨、森林蔬菜、澳洲坚果等。

（4）病虫害防治

已建立森林病虫害监测点5个，机动喷雾机3台，全封闭自动喷药装置1套，杀虫灯5台，背负式机动喷雾器5台，机动打孔机、喷烟机、高压水泵、手持风向风速仪各1台。

未发生森林病虫害事件。有害生物发生3起，发生面积45.46hm2（682亩），防治3起，防治面积45.46hm2，其中人工防治面积45.46hm2，无公害防治率100%；做好林业有害生物的监测预报工作，对发生的病害、虫害、有害生物危害等测报准确率为92%；严格实施种苗的产地检验检疫制度，确保种苗产地检疫率达100%。

（5）森林防火

已建瞭望塔1座，防火公路10km，防火指挥车1辆，防火宣传车1辆，运兵车1辆，移动水泵1个，风力灭火机10台，割灌机5台，油锯5台，2号扑火工具10个，水管500m，防火服20套，望眼镜5个，对讲机10个，护林员巡护手持智能机20部，护林员管理系统1套。

共发生森林火灾1起，火灾面积3.16hm2（47.4亩），查处1起，查处面积3.16hm2。

（6）采伐管理情况

共办理采伐证266份，采伐立木蓄积121914.915m3；坚持伐前设计和公示、伐中督促和伐后检查验收工作，确保伐区作业质量和不超证采伐。

（7）工程建设占用林地情况

林场范围内工程建设项目占用林地12项，占用面积46.7135 hm2（700.7025亩），全部办理林地占用审批手续。其中重大项目有麻栗坝水库灌区建设、腾陇高速公路建设、陇川民用机场建设、易地扶贫搬迁安置等项目建设。

（8）执法管理情况

林场未发生过重大破坏森林资源的案件，几起小的森林案件分述如下。盗伐滥砍林木6起，损失立木蓄积40.4313m3，查处6起；非法使用林地9起，查处9起；多起蚕食破坏林地行为，通过现场及时制止和宣传教育，并责令进行恢复林地植被。

2、国有林场森林资源保护管理情况（2016年至今）

2015年之前，林场因经营发展困难，工资无法正常保障，职工业务素质参差不齐，导致职工积极性不高，管护不到位。

2016年林场改革以来，林场在制度建设、保护、巡护、宣传方面做了大量工作。一是完成定性、定编，理顺了管理体制，摸清了家底，健全了社会保障体系，提高了林场职工管护培育森林资源的积极性和主动性。二是进一步建立健全森林资源保护机制和职工考核激励制度，出台了管护人员管护职责和考核办法，签订了管护合同，林场职工管理职责和管护范围得到明确。三是加强巡护管理。组织巡山护林6909人次，通过巡山护林，及时制止和坚决打击各类盗砍盗伐、非法征占用林地等违法行为，并依法规范收回零星侵占的国有林地；2018年收回林场范围内的甘蔗地570亩，用于林业科研基地建设，种植森林蔬菜和美国山核桃，种植美国山核桃83亩。四是加强职工业务学习培训。组织职工、管护员业务培训26次，培训人员389人次。五是加强宣传。积极深入林区、村寨开展森林防火和法律法规宣传180多场次，发放宣传资料30000多份；通过进林区、村寨开展宣传活动，加强了林区周边群众联系，改善了场村关系，确保林区治安稳定。

1.4 森林公园建设与旅游现状

（1）管理设施设备建设情况

通过多年的投资建设，建设了必要的基础设施设备。目前已建设了场部综合服务用房648.84m2，包括办公室、活动室、图书室、档案室、展示厅、会议室等功能用房；职工宿舍200.0m2；公厕3座；太阳能路灯20盏，包括林场、分场、管护站内部照明；公用太阳能热水器2套；临时苗圃19.9hm2；采穗圃20.0hm2；林区道路4.1km；生产用车4辆；巡护摩托3辆；宣传展示设备1套；办公设备1套；档案管理设备1套。

（2）游憩设施建设情况

为提高城市绿化、美化水平，打造独具特色的城市景观，提升县城整体形象，改善群众生活环境，推进城市建设和旅游产业发展，按照建设“生态陇川 绿色家园”的思路，陇川县委、县政府决定加快森林公园建设。章凤片区是章凤国家森林公园的重要组成部分，也是云南景颇园旅游景区的绿色生态走廊，位于陇川县城中心区，集观光游览、休闲娱乐、科普教育、民族文化展示等为一体的综合型森林旅游景区。 2010年开始，完成投资7300多万元，建设了团结广场、傣族泼水广场、景颇目脑纵歌文化广场、穆然·早乐东民族英雄纪念广场、景观亭（金亭）、湖中桥、景观台阶、景观护栏、游览步路、健身等休闲娱乐设施，对民族文化广场进行了绿化，种植地方特色树种，增加绿化面积120亩，实行全域免费开放。

森林公园章凤片区海拔940-960m，属南亚热带季风气候，雨量充沛、日照充足、热量丰富，分布有森林、湖泊等自然景观，公园森林植被得到良好保护，森林覆盖率达66.1%,是个天然大氧吧。在这能游览到激发人民爱国情怀的“穆然·早乐东民族英雄雕像”、民族风情浓郁的“景颇目代房和目瑙示栋”、金碧辉煌的傣族金塔、贺岁金龙、独木成林的古榕、对影映月的金湖、引缘牵线的凤桥等“公园七景”，又能体验到妙趣横生的人体打印机和卡通游乐船、惊险刺激的丛林穿越、充气城堡等娱乐设施。公园每年举办目脑纵歌、泼水节等民族节庆活动，展示和传承民族优秀文化，增强民族团结，打造中国目脑纵歌之乡文化品牌，推进陇川文化建设，打造城市文化品牌，使森林公园成为城市的景观走廊，增加陇川游览观光景点，推进景区建设，发展生态旅游。2022年森林公园接待游客4万人次，旅游市场主要以德宏周边地区客源为主，外地客源少，旅游知名度低。

第二章 生态环境及森林风景资源

2.1生态环境评价

根据《2021年德宏州环境状况公报》（2022年），章凤国家森林公园生态环境优良，大气质量达到国家大气环境质量标准的一级标准（GB3095-2012）；森林公园的地面水环境质量达到国家地面水环境质量标准二类标准（GB3838-2002）；森林公园空气清新，负氧离子含量较高，主要景点平均浓度 700 个/cm 3 以上，局部地区达到 60000 个/ cm 3 以上；森林公园主要景区景点每立方米空气中细菌含量小于 300 个/cm 3。详见表2-1。

评价结果，章凤国家森林公园生态环境资源评价总分为 44分，等级为良，适用于休闲度假区、森林浴场、森林保健中心方面的开发建设。详见表2-2。

表 2-1  生态环境资源评价表

| 评价因子 | 生态环境资源评价依据 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 大气质量 | 达到国家一级标准 | 10 |
| 地表水质量 | 达到国家二类标准 | 6 |
| 空气负离子水平 | 主要景点平均浓度 700 个/cm 3 以上，局部地区达到 60000 个/ cm 3 以上 | 20 |
| 空气细菌含量 | 每立方米空气中细菌含量小于 300 个/cm 3 | 8 |
| 合计 |  | 44 |

表 2-2  生态环境资源分级表

| 级 别 | 分值范围 | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 良 | 38～45 分 | 休闲度假区、森林浴场、森林保健中心等 |

2.2森林风景资源质量评价

2.2.1森林风景资源综合评价

（1）符合国家级森林公园的森林风景资源质量等级标准

森林公园区域范围内森林植被较好，生物多样性丰富，景观资源类型多样，并以自然景观为主，保护价值较高。按照《中国森林公园风景资源质量等级评定》进行评价，评价得分40.105分，森林公园风景资源质量等级为一级，符合国家级森林公园的森林风景资源质量等级标准。

（2）生物多样性丰富

经调查统计，森林公园区域范围内维管束植物种类有1073种，国家Ⅱ级重点保护野生植物有桫椤、金毛狗、合果木、水青树、大叶黑桫椤、红椿、金荞麦等17种。哺乳动物、鸟类、爬行类、两栖类动物各类分别有73种、216种、30种、30种，国家I级重点保护动物有蜂猴、北豚尾猴、菲氏叶猴、黑颈长尾雉4种，国家Ⅱ级重点保护动物有猕猴、黑熊、白腹锦鸡、斑头鸺鹠、棕黑疣螈等37种，动植物物种丰富度较高。

（3）区域集中连片、人为干扰小、土地权属为国有

森林公园范围由3个地块组成，区域面积集中连片，有利于自然资源的集中保护。

森林公园范围内是森林植被较好的天然林，人为干扰活动较少，区域范围内的耕地、建设用地、水域等仅占森林公园面积的0.5%，没有与主体功能定位不相符的开发建设活动，为促进森林公园实现科学、规范和高效的管理提供了重要保障。

森林公园区域范围内土地所有权、林木所有权全部为国有，权属界线清楚，无争议。

（4）景观资源特色突出

森林公园区域范围内森林植被较好，生物多样性丰富，景观资源丰富，环境优美，森林覆盖率97.1%。区域内林木郁郁葱葱，异彩纷呈，山涧幽谷，清静典雅，山花烂漫。森林公园的森林资源质量、景观质量和保护价值较高。其中，干崖梁子片区以杜鹃花海景观、五花草甸景观、登高览胜景观为主要特色，结合其资源特色与区位优势，有开展登高览胜、野外宿营、草场滑草等活动的巨大潜力；户撒梁子片区以原始森林景观、国家重点保护野生动植物景观为主要特色，结合其资源特色与区位优势，有开展科研科考、森林浴场、林下山珍采集、野营、攀岩、野外拓展训练等活动的巨大潜力。

2.2.2森林风景资源质量评价

根据调查结果，按照《中国森林公园风景资源质量等级评定》(GB /T 18005—1999)进行评价，以森林风景资源调查数据为基础，对森林风景资源进行逐项评价、打分，进行定量评价，综合测评，评定森林公园的资源质量等级。旅游资源评价体系由旅游资源质量评价、区域环境质量评价、旅游开发条件评价三个方面组成，根据评分分值评定森林公园风景资源质量等级。

（1）旅游资源质量评价

主要从风景资源基本质量、资源组合度及资源特色3部分分别评价。

风景资源基本质量：主要从地文资源、水文资源、生物资源、人文资源、天象资源5个方面，根据典型度、自然度、吸引度、多样度及科学度5个评价因子，按极强、强、较强和弱4级打分，计算公式: B=ΣXiFi/ΣF，式中:B为风景资源基本质量评价分值；X为风景资源类型评分值；F为风景资源类型权数。

风景资源组合度: 风景资源组合状况(Z)满分为1.5分，从极强、强、较强和弱4级评分。

资源特色: 风景资源特色附加分(T)满分为2分，从极强、强、较强和弱4级评分。

风景资源质量: 风景资源质量评价分值计算公式: M = B + Z +T，式中: M 为风景资源评价分值； B为风景资源基本质量评价分值； Z 为风景资源组合状况评分值； T 为特色附加分。经计算，森林公园旅游资源质量评价得分为23.105分。详见表2-3。

| 表2-3 资源质量评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源类型(Xi) | 评价因子 |  | 满分 | 实际得分 |  | 权数(Fi) |  | 加权得分 |
| 地文资源X1 | 1 典型度 |  | 5 | 3 |  | 0.2 |  | 2.6 |
|  | 2 自然度 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 3 吸引度 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 多样度 |  | 3 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 5 科学度 |  | 3 | 1.5 |  |  |  |  |
| 水文资源X2 | 1 典型度 |  | 5 | 2 |  | 0.2 |  | 1.8 |
|  | 2 自然度 |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 吸引度 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 多样度 |  | 3 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 5 科学度 |  | 3 | 1.5 |  |  |  |  |
| 生物资源X3 | 1 地带度 |  | 10 | 9 |  | 0.4 |  | 14.0 |
|  | 2 珍稀度 |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  | 3 多样度 |  | 8 | 7 |  |  |  |  |
|  | 4 吸引度 |  | 6 | 5 |  |  |  |  |
|  | 5 科学度 |  | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 人文资源X4 | 1 珍稀度 |  | 4 | 4 |  | 0.15 |  | 2.25 |
|  | 2 典型度 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 3 多样度 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 吸引度 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 利用度 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 天象资源X5 | 1 多样度 |  | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.155 |
|  | 2 珍稀度 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 3 典型度 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 4 吸引度 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 5 利用度 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 资源基本质量评分值(B) |  |  |  |  |  |  |  | 20.805 |
| 资源组合(Z) |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 特色附加分(T) |  | 2 |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 资源质量评价分值(M) |  | 30 |  |  |  |  |  | 23.105 |

（2）区域环境质量评价

森林公园区域环境质量评价满分值为10分，主要从大气质量、地表水质量、土壤质量、负离子含量、空气细菌含量5个方面定量评价，经检测计算综合得分为8.5分。详见表2-4。

| 表2-4 区域环境质量评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评 价 指 标 | 实际得分 |
| 大气质量 | 达到国家一级标准（GB 3095—2012） | 2 |
| 地表水质量 | 达到国家二级标准（GB 3838—2002） | 1 |
| 土壤质量 | 达到国家一级标准（GB 15618—2018） | 1.5 |
| 负离子含量 | 旅游旺季主要景点其含量为1万至5万个/cm3 | 2 |
| 空气细菌含量 | 空气细菌含量1千个/m3以下 | 2 |
| 合 计 |  | 8.5 |

（3）旅游开发条件评价

森林公园旅游开发条件评价满分值为10分，主要从公园面积、旅游适宜期、区位条件、外部交通与内部交通及基础设施条件进行定量评价，经调查并结合森林公园具体条件评价，综合得分为8.5分。详见表2-5。

| 表2-5 森林公园旅游开发条件评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价指标 | 实际得分 |
| 公园面积 |  | 森林公园规划面积大于500 hm2 | 1 |
| 旅游适游期 |  | 大于或等于240天/年 | 2 |
| 区位条件 |  | 地处大滇西旅游环线上，100km内有著名的瑞丽、章凤国家级口岸和瑞丽扎朵热带雨林风景区 | 2 |
| 外部交通 | 公路 | 昆陇高速公路经过章凤片区，二级公路经过户撒片区 | 1 |
|  | 航空 | 100km内有国内空港或150km内有国际空港 | 1 |
| 内部交通 |  | 区域内交通方式较为单一 | 0.5 |
| 基础设施条件 |  | 通水、电，有通讯和接待能力,但各类基础设施一般 | 1 |
| 合 计 |  |  | 8.5 |

（4）风景资源质量等级评定

根据《中国森林公园风景资源质量等级评定》(GB /T 18005－1999)，风景资源质量等级评定按公式N = M +H + L，式中: N 为风景资源质量等级评定值；M 为森林风景资源质量评价值； H 为区域环境质量评价值；L 为旅游开发利用条件评价值。经计算，N = 40.105，森林公园风景资源质量等级为一级，符合国家级森林公园的森林风景资源质量等级标准。详见表2-6。

| 表2-6 风景资源质量等级评定表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 满分 | 实际得分 | 等级 |
| 资源质量评价分值(M) | 30 | 23.105 |  |
| 区域环境质量评价分值(H) | 10 | 8.5 |  |
| 开发利用条件评价分值(L) | 10 | 8.5 |  |
| 资源质量等级评定分值(N) | 50 | 40.105 | 一级 |

第三章 森林公园发展条件分析

3.1森林公园发展的优势与劣势

3.1.1优势

1、区位优势

章凤国家森林公园位于云南省德宏州陇川县，东连临沧，北邻保山，西南与缅甸交界，是大滇西旅游环线和沿边跨境文化旅游带的重要节点。公园所处区域的交通网络发达，与芒市国际机场、将要修通的中缅高铁瑞丽站联接十分方便，由周边的公路可方便到达高速公路，对外交通状况良好，公园的可进入性强，交通区位优势明显。

2、资源优势

（1）植物资源优势

森林公园自然植被类型划分为3个植被型4个植被亚型12个植物群落（群丛）,植被以较原始的季风常绿阔叶林为主体，面积占77%。同时还分布有中山湿性常绿阔叶林、山顶苔藓矮林。经调查，森林公园植物多样性较为丰富，共记录有维管束植物1073种(含种下等级)，隶属于177科592属。其中蕨类植物35科67属104种，裸子植物2科2属3种，被子植物140科523属966种。共有国家级和省级珍稀濒危保护植物23种，其中18种为国家二级保护植物，3种为云南省2级保护植物，2种为云南省3级保护植物。森林公园外貌整齐，绵延数十里，气势磅礴，如绿色长龙卧于崇山峻岭之上。

（2）动物资源优势

森林公园有陆生脊椎动物349种，隶属26目94科，包括哺乳类动物8目29科73种，鸟类15目48科216种，爬行类1目8科30种，两栖动物2目9科30种。国家I级重点保护动物4种，国家II重点保护动物37种，省级保护动物1种。按照中国脊椎动物红色名录评估的受威胁级别，其中极危（CR）1种，濒危（EN）13种，易危（VU）13种，近危（NT）52种。森林公园林间百鸟飞翔，偶见珍稀保护动物穿梭跳跃，平添了昂昂生机和诗情画意。

（3）景观资源优势

森林公园郁郁葱葱，动植物景观资源丰富，特殊的地质构造造就遍布林中的流泉溪流，景色蔚为壮观，较高的森林覆盖率，宜人的气候条件，高耸巍峨的群山以及变幻莫测的天象景观，共同组成了一幅大自然的山水画卷。置身公园内，春可赏花、夏可避暑、秋可赏叶、冬可观云，这里的山涧幽谷，清静典雅，鸟语花香；夏秋之际，宿雨新晴，群峰拥翠，令人心旷神怡；冬春之际，时有薄雾缭绕，宛若玉带，温润剔透，沁人心脾。

森林公园所在地区是少数民族主要聚居区，公园每年举办目脑纵歌、泼水节等民族节庆活动，融山、水、林、民族风情为一体，超凡脱俗，别具一格。

3.1.2劣势

1、 景观资源分散，公园管理不便

森林公园景观资源丰富，但分布相对分散，且较为独立，没有形成一定的景观系统。首先，森林公园由干崖梁子片区、户撒梁子片区和章凤片区组成，三个片区之间有一定的车程距离；其次，森林公园各片区之间的景点与景点之间也相距甚远，且中间沟壑纵深，不利于游客在短期内游览较多的景点，且游客全境游览沿途消耗时间多。景观资源分散，不仅使营销重点难以突出，而且对游线的组织提出了一定的挑战，给森林公园的管理也带来了诸多的不便。

2、深沟陡险难及，景点建设不易

干崖梁子片区、户撒梁子片区风光奇美，资源品味高。但山体峰峦叠嶂，地形高差较大，造成景区景点、服务设施的规划建设难度增大，修建成本将增加，建设具有一定的压力。

3、基础设施滞后，服务能力不足

森林公园内现有交通道路主要以林区道路为主，道路状况较差、等级低。电力、通信、水利等工程基本未建设；住宿、餐饮、旅游商品等配套设施几乎为零，基础服务设施的匮乏，严重限制了森林公园的服务能力。随着国家森林公园的开发建设，基础服务设施将重点推进，优化森林公园的服务能力，充分发挥森林公园的各项生态功能。

3.2  森林公园发展面临的机遇与挑战

3.2.1发展机遇

1、政策机遇良好，发展前景广阔

森林公园建设事业，是保护和利用森林风景资源，为社会提供良好森林游憩服务，不断满足人民日益增长的生态文化和健康消费需求的一项重要社会事业。2018 年 1 月《国家林业局关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》（林场发〔2018〕4 号）文件，要求进一步加强国家级森林公园管理，提升保护管理能力，加强保护和合理利用森林风景资源。党的十九大把建设生态文明提升为中华民族永续发展的千年大计，明确提出要树立和践行“绿水青山就是金山银山”、“像对待生命一样对待生态环境”的理念。国家系列政策和文件的发布，表明森林公园的建设发展备受重视与支持，迎来了前所未有的历史发展机遇。

2、旅游需求变化，森林康养兴起

随着经济的快速发展，人们的旅游观念正发生巨大变化，逐渐由传统的观光型旅游向休闲度假、康体养生等体验型旅游转变，游客消费模式也更倾向于精神消费、时尚消费和体验消费。近年来,森林对人体健康的重要性得到了普遍认可,能够使大量的亚健康群体和患有各种疾病的人们得到康复和治愈，有利于青少年和老年人强身健体，森林旅游正呈现出强劲发展的良好势头，森林康养旅游以其体验度高、参与性强等特点，成为当下最流行的森林旅游。

3.2.2挑战与威胁

1、旅游市场竞争激烈

游客休闲出行经验逐渐丰富，“求知求新、体验参与”意识日趋强烈，对旅游地生态环境质量和旅游产品创意提出了更高的要求，同时对各旅游地进行对比选择。各地均重视并加快休闲旅游业发展，形成各具特色的竞争态势，尤其是区域内各旅游地对客源竞争日趋激烈。在现有周边旅游地不断发展的同时，周边县市的旅游产品也不断推出，可供游客选择的目的地和范围越来越大。所以，一方面要突显自身特色，提高旅游产品吸引力，另一方面需要有先进的营销方式，各方面协同发展以提高森林公园市场竞争力。

2、环境破坏威胁潜在

森林公园优美的生态环境是吸引游客的重要优势，但生态系统本身是相对脆弱的。森林公园开发建设后，游客量将显著增加，诸如垃圾乱扔、水体污染、植被破坏等生态破坏潜在威胁随之增加，人为负面影响因素应引起重视。因此森林公园在开发过程中应严格遵守生态保护原则，以生态保护和管理为前提，加大宣传力度，提高游客生态保护意识，减少环境恶化因素，降低环境破坏威胁，保持生态优势。

综上所述，森林公园的旅游发展的机遇因素显著大于威胁因素，优势因素与劣势因素同在，既拥有较强的优势，面临着巨大的机会，也受到劣势的限制，应充分强化自身优势，把握内外机遇，攻坚克难，以推进森林公园的可持续发展。

第四章  总则

4.1  指导思想

践行“两山”理论，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，遵循 “严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的发展方针和“以人为本、重在自然、精在特色、贵在和谐”的发展原则，通过对公园的空间布局、服务设施、基础设施和生态保护等内容进行科学合理的规划，全面有效地指导公园的开发建设，创建生态优美、景观多样、绿色宜人的生态空间，完善陇川西北部区域的生态旅游网络，增强陇川西北部生态带的生态保护和绿色屏障功能，更好地服务于经济社会的发展。

4.2  规划原则

1、保护优先、适度开发原则

森林公园建设应满足发挥森林公园主体功能的要求，切实保护好本底资源，使森林生态环境和自然景观不受任何破坏，同时确保森林环境、自然景观和地方特色的统一。建设规模应与游客规模和环境承载力相适应，进行适度建设。充分利用原有设施，切实注重实效。

2、统一布局、分步实施原则

总体规划应统一布局，统筹安排各分区建设项目，合理配置森林公园各项基础设施，做好宏观控制；建设项目的具体实施应突出重点、先易后难，分步实施。

3、市场导向、 持续发展原则

以市场需求为导向，以森林风景资源为基础，筛选并支持有助于森林公园内部生态、社会、经济、文化可持续发展的生态旅游类项目，处理好眼前利益与长远利益、局部利益与整体利益之间的关系，使森林公园真正实现可持续发展。

4、重在自然、精在特色原则

森林公园建设应尊重自然，突出自然野趣，保护资源的原真性和完整性，所有建筑物要与自然相协调，与环境相协调，不破坏自然水系、岩石等自然特征，顺山姿，依水势，深层次的挖掘当地的文化资源，开发特色线路和项目，使其具有地方特色，做到观表而知里，看形而会意，同时与周边地区不同类型的景点成互补关系，为游客提供一个自然而独特的森林游憩环境。

5、统筹协调、政府主导原则

森林公园的总体规划应与国土规划、区域规划、城市总体规划、土地利用总体规划、林地保护利用规划、旅游规划及其他相关规划相互协调，尤其要协调好与生态保护红线、水源保护区的关系。强化政府的主导及政府各职能部门参与合作，征求森林公园周边居民意见，通过森林公园建设与旅游带动当地社会经济发展，让当地居民分享发展成果，强化社区参与，调动利益相关者保护、建设森林公园积极性。

4.3  规划依据

4.3.1法律法规

1、《中华人民共和国森林法》（2019年修订）

2、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

3、《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修订）

4、《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订）

5、《国家级森林公园管理办法》（国家林业局2011年）

4.3.2标准规范

1、《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T2005-2012)

2、《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GB/T18005-1999）

3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

5、《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）

6、《森林防火工程技术标准》(LYJ127-91)

7、《旅游规划通则》(GB/T18971-2006)

8、《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)

9、《旅游厕所质量等级的划分与评定》(GB/T18973-2003)

4.3.3政策文件

1、《生态保护红线划定指南》（环办生态［2017］48号）

2、《国家林业局 国家旅游局关于加快发展森林旅游的意见》（林场发[2011]249 号）

3、《国家林业局关于加快推进城郊森林公园发展的指导意见》（林场发[2017]51号）

4、《国家林业局关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》（林场发[2018]4号）

5、《国家林业和草原局关于印发修订后的国家级森林公园总体

规划审批管理办法的通知》（林场规〔2019〕1号）

6、《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部2021年第3号公告）

7、《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 、农业农村部2021年第15号公告）

4.3.3相关资料

1、《关于建立三仙夹等三处国家森林公园的批复》(林造批字〔1993〕40号)；

2、《陇川县章凤森林公园可行性研究报告》(1992年)；

3、《云南省“十四五”林业和草原保护发展规划》(2021年)；

4、《德宏州国民经济和社会发展“十四五”规划》(2021年)；

5、《陇川县国民经济和社会发展“十四五”规划》(2021年)；

6、《陇川县“十四五”林业和草原发展规划》(2021年)；

7、《陇川县“十四五”旅游发展规划》(2021年)；

8、《陇川县国民经济统计年鉴》(2021年)；

9、《德宏州陇川体育公园建设项目可研》(2022年)；

10、《陇川县“美丽县城”PPP项目.宜居.森林公园修复工程》(2020年)；

11、《2021年德宏州环境状况公报》（2022年）；

12、《陇川县国土空间总体规划（2020-2035年）（2023年）

13、陇川县相关技术经济指标；

14、《世界自然保护联盟濒危物种红色名录(IUCN)》（2018版）。

4.4  规划期限

云南章凤国家森林公园的规划期 10 年（2023 -2032 年），分两期：近期：2023 年-2026 年；

中远期：2027 年-2032 年。

第五章  总体布局与发展战略

5.1森林公园性质和范围

5.1.1森林公园性质

以公园优良的森林生态环境为背景，以丰富的生态旅游资源为基

础，以民俗体验为特色，是集休闲康养、游览观光、科普教育、运动

游憩为一体，主要服务于陇川县市民的城郊型国家森林公园。

5.1.2森林公园范围

森林公园规划面积7000 hm2，地理坐标东经97°47′22″～98°05′50″，北纬24°10′26″～24°39′57″，海拔940—2618m；由干崖梁子片区、户撒梁子片区和章凤片区组成。

其中干崖梁子片区，面积3752hm2，占公园总面积的53.6%，该片区位于护国乡西北（与沿盈江县交界）、清平乡北部，地理坐标东经97°57′10″～98°05′50″，北纬24°32′32″～24°39′57″之间，海拔1710—2618.8m；范围：起于该片区东北角与盈江县交界处的1号坐标点（E98°05' 11"，N24°39' 58"），转东南顺小箐下至2号坐标点，往东南顺羊场河下至3号坐标点，转西顺小梁子至4号坐标点，转东南至5号坐标点，顺箐沟至6坐标点，转西至7号坐标点，顺箐沟向南至8号坐标点，转西南顺箐经9号坐标点至10号坐标点，转西北经箐至11号坐标点，顺梁子经箐转西南经12-16号坐标点，转北至17号坐标点，顺梁子向南转至18号坐标点，向西南经19-28号坐标点，转东南经29号坐标点至30号坐标点，转北经31号坐标点转西北至32号坐标点，转西经33-34号坐标点至35号坐标点，转南经36号坐标点至37号坐标点，转西北经38号坐标点至39号坐标点，转东北经40号坐标点顺梁子至41号坐标点，转东顺沿东北方向顺梁子（与盈江县界）至49号坐标点，顺梁子沿与盈江交接东北方向经61号坐标点至1号坐标点（即起点）。四至界线详见附表1-1。

户撒梁子片区，面积3210hm2，占森林公园总面积的45.9%，该片区位于户撒镇西南部、清平乡西北部、城子镇西北部、陇把镇北部，地理坐标东经97°48′36″～98°0′23″，北纬24°22′28″～24°31′11″之间，海拔1170—2060m；范围：起于该片区西北角1号坐标点（E97°59' 22"，N24°31' 12"），向东南延伸转向东北至2号坐标点，向东延伸转向南经箐至3号坐标点，转西南至4号坐标点，向南至5号坐标点，转西南至6号坐标点，顺箐经西南7号坐标点至8号坐标点，转东南至9号坐标点，转西北至10号坐标点，顺箐沿西南经11号坐标点至12号坐标点，转西经13号向南至15号坐标点，转西至16号坐标点，转南经17至18号坐标点，转西经19号坐标点至21号坐标点，转南至22号坐标点，转东至23号坐标点，转西南经24-26号坐标点至27号坐标点，转东南至28号坐标点，转西南经29-31号坐标点至32号坐标点，转南经33号坐标点至34号坐标点，转西北经35号坐标点至36号坐标点，向西转南37号坐标点，向西转西北至38号坐标点，转东经户撒隧道至39号坐标点，转北至40号坐标点，转西南顺喇启尖山向东北经41号坐标点至42号坐标点，往东顺小梁子下至小箐子，往北顺梁子经43-45号坐标点至46号坐标点，转西北沿乡镇界至47号坐标点，转东北至1号坐标点（即1号坐标点）。四至界线详见附表1-2。

章凤片区，面积38hm2，占公园总面积的0.5%，该片区位于陇川县城城区内，地理坐标东经97°47′22″～97°47′53″，北纬24°10′26″～24°11′07″之间，海拔940—960m；范围：起于勐宛南路与新城路交叉口的1号坐标点（E97°47' 29"，N24°11' 07"），向东南方向顺新城路与卫国南路交叉口2号坐标点，转西南方向顺卫国南路至3号坐标点，往东南转至4号坐标点，顺小窝子往东南经5号坐标点至6号坐标点，往西南转至7号坐标点，往西经8号坐标点转至9号坐标点。往西北方向顺友谊路与勐宛南路交叉口，转东北顺勐宛南路至起点（即勐宛南路与新城路交叉口）。四至界线详见附表1-3。

5.2森林公园主题定位

森林公园的主题定位为“绿色山水、生态氧吧”

森林公园的功能定位为 ：森林康养基地、生态文明教育基地、城市休闲健身基地、户外运动基地，最终打造成大滇西旅游环线和沿边跨境文化旅游带的休闲康养度假目的地。

5.3森林公园功能分区

5.3.1功能分区原则

1、客观反映森林公园不同区域的资源特点、分布特征以及在保

护、管理、游览、服务等方面的地域空间关系和需求。

2、有利于森林游憩活动的组织和开展。

3、为森林公园的长远发展留有一定余地

5.3.2 功能分区

根据森林公园资源分布状况、地理位置及规划性质、定位等特点，遵循森林公园总体规划指导思想和基本原则，为便于风景资源的保护和开发利用，旅游活动的组织与开展，将森林公园划分为核心景观区、一般游憩区、管理服务区、生态保育区4 个功能区9 个景区。其中核心景观区为干崖梁子片区的春花塘观光游览区、户撒梁子片区的班顶森林休闲区和邦棍尖山森林休闲区；一般游憩区包括章凤片区章凤森林生态民俗文化区、章凤森林生态游憩区和干崖梁子片区的干岩梁子生态景观游览区；生态保育区为干崖梁子片区的茨竹坝山生态保育区、高坡山生态保育区和户撒梁子片区的老混山生态保育区；管理服务区为边河上寨管理服务区。具体分区见表 5-1。

表5- 1              功能分区表               单位：公顷

| 功 能 区 |  | 面积 | 主题功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 7000.0 |  |
| 核心景观区 | 小计 | 1681.0 |  |
|  | 春花塘观光游览区 | 411.0 | 杜鹃花、草甸原生态景色观光、休闲游赏 |
|  | 班顶森林休闲区 | 547.0 | 登山健身、森林沐浴 |
|  | 邦棍尖山森林休闲区 | 723.0 | 原始森林景观、保护野生动植物生境体验、户外徒步探险 |
| 一般游憩区 | 小计 | 376.0 |  |
|  | 干岩梁子生态景观游览区 | 338.0 | 登高览胜、五花草甸、山地露营 |
|  | 章凤森林生态民俗文化区 | 33.0 | 康体休闲、民俗风情、特色文化 |
|  | 章凤森林生态游憩区 | 5.0 | 森林生态游憩、生态科普教育 |
| 生态保育区 | 小计 | 4906.0 |  |
|  | 茨竹坝山生态保育区 | 1177.0 | 森林培育和保护 |
|  | 高坡山生态保育区 | 1789.0 | 森林培育和保护 |
|  | 老混山生态保育区 | 1940.0 | 森林培育和保护 |
| 管理服务区 | 边河上寨管理服务区 | 37.0 | 景区管理、接待服务、避暑度假 |

5.4 分区建设项目及景点规划

5.4.1核心景观区

核心景观区拥有珍贵的森林风景资源，必须进行严格保护的区域。在核心景观区，除了必要的保护、解说、游览、休憩和安全、环卫、景区管护站等设施以外，不规划建设住宿、餐饮、购物等设施。根据公园内森林风景资源的分布情况，结合发展的要求，划分干崖梁子片区的春花塘观光游览区、户撒梁子片区的班顶森林休闲区和邦棍尖山森林休闲区为核心景观区。

1、春花塘观光游览区

①现状分析

春花塘观光游览区位于公园的西北角，面积411.0hm2。该区有全县最高峰——春花塘（海拔2618.8m），山势相对较陡，山顶上杜鹃灌丛、草甸分布较广，水青树群落、古茶树群落分布其中，登顶可远眺欣赏陇川北部全景。区内清新的空气、葱郁的林木、幽静的环境，恰似人间仙境、世外桃源，是游客观光游览杜鹃花、草甸原生态景色的不二选择。

②规划思路

该区域依托连片的草甸和海拔较高的地势，开展徒步登山、山水观光等游览活动。规划山梁建1观山亭、1观花亭、1观景亭、1生态厕所和一条游步道环线。

2、班顶森林休闲区

①现状分析

班顶森林休闲区位于公园的中上部，面积547.0 hm2。该区域以季风常绿阔叶林为主，林内高低起伏，古木参天、藤蔓缭绕、兰花幽香，是游客体验森林沐浴、亲水观稻花飘香的好地方。

②规划思路

该山梁处于户撒地方头水库和清平麻栗坝水库分水领，左右可观两坝子水天一色和金色麦浪。规划山梁建1块景区入口标识牌、1观澜塔、2观景塔、1生态厕所和一条游步道环线。入口标识牌周围配置花草树木，营造生态、优美的入口形象，引导游客进入景区。

3、邦棍尖山森林休闲区

①现状分析

邦棍尖山森林休闲区位于公园的中下部，面积723.0 hm2。该区域以季风常绿阔叶林为主，间有落叶阔叶林，区内山峦叠翠、风光奇美、跌宕起伏、景色各异，保护动植物较多，楠木古树、桫椤分布其中，是游客休闲原始森林景观、保护野生动植物生境体验、观户撒云海和观樱花谷的好去处。

②规划思路

该区域依托连绵的群山，开展户外徒步探险、森林生态科普等活动。规划在山梁建1观云塔、1观景塔、1生态厕所、两条游步道环线和两块景区入口标识牌。入口标识牌周围配置花草树木，营造生态、优美的入口形象，引导游客进入景区。

5.4.2一般游憩区

一般游憩区是指森林风景资源相对平常，且方便开展旅游活动的区域。一般游憩区内规划少量旅游公路、停车场、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮点、购物亭等。章凤国家森林公园的一般游憩区包括章凤片区章凤森林生态民俗文化区、章凤科普宣教区和干崖梁子片区的干岩梁子生态景观游览区。

1、章凤森林生态民俗文化区

①现状分析

章凤森林生态民俗文化区位于公园的南部，面积33.0 hm2。县城中心地段，以季风常绿阔叶林为主。区内建有泼水广场、傣族文化广场、景颇族目瑙纵歌文化广场、民族团结广场、银湖、金湖。是集观光游览、休闲娱乐、科普教育、民族文化展示等为一体的森林生态民俗文化区。

②规划思路

区内游步道、休息亭等基础设施完备，现有基础设施能满足游览的服务需要，故不规划新的基础设施建设，规划以保护原有森林植被、维护生物多样性为目标，适当进行抚育间伐、林相改造等措施，提高森林质量、维护森林景观的多样性和可赏性。

2、章凤森林生态游憩区

①现状分析

章凤森林生态游憩区位于公园的东南部，面积 5.0hm2。游客畅游在林海中，尽情呼吸富含负离子的新鲜空气，并通过举办生态课堂，开展生态科普教育、践行生态文明相关的教育展览，提升民众生态文明意识。

②规划思路

规划建设1座宣教中心，此处交通便利、场地充裕，是游客集散主要场所。规划宣教中心突出系统解说、自然博物馆和科普教育功能，内设办公室、资料储存室、视听室和生态文明展厅、生态科普展厅、森林公园展厅、森林动植物科普展厅、山地运动文化展厅、民族文化展厅等 6 个展示厅。 规划建筑占地面积约 3000 m2，二至三层，建筑风格要求外观自然简洁，与周边环境相融。

规划建1林海观月塔、1林溪望湖塔、1林海听风塔、1游步道环线、2生态厕所、1景区管理站。

3、干岩梁子生态景观游览区

①现状分析

干岩梁子生态景观游览区位于公园的西北部，面积338.0 hm2。该区域森林垂直带谱明显，海拔1700—2200m为季风常绿阔叶林，2200—2300m为中山湿性常绿阔叶林、海拔2300m以上为苔藓矮林、杜鹃灌丛、草甸。区内有干岩梁子和干崖梁子两个海拔2400m以上山峰，登高览胜，看日出日落、日照金山、霞光万丈，观云开雾散、清风淅淅、渺渺烟波、云卷云舒、蔚为壮观。

②规划思路

该区域森林垂直带谱明显，草甸连片分布，适宜开展森林康养、登高览胜、山地露营、溪谷溯源（探幽）等游览项目。规划在已建的森林防火道路基础上，硬化游道路面和开挖排水沟；在观景台东北面与苔藓矮林接合部，建1生态厕所；游道旁建1生态厕所；建1条游步道环线。

5.4.3生态保育区

生态保育区主要以生态保护和修复为主，基本不进行开发建设。据公园内森林风景资源的分布情况，结合发展的要求，划分干崖梁子片区的茨竹坝山生态保育区、高坡山生态保育区和户撒梁子片区的老混山生态保育区。

茨竹坝山、高坡山、老混山保育区

① 现状分析

茨竹坝山生态保育区位于公园的西北上部，面积1177.0 hm2；高坡山生态保育区位于公园的西北下部，面积 1789.0 hm2；老混山生态保育区位于公园的中上部，面积 1940.0 hm2。三片保育区的森林植被较好，主要以季风常绿阔叶林为主，树种较多，森林结构相对较为稳定，森林生态功能显著。该区优良的森林生态环境，在保障生态安全，优化生态环境等方面，发挥着关键的森林生态屏障功能。

②规划思路

根据三片保育区森林生态环境较好的特点，进一步提升森林质量，打造公园的森林生态保育区。在现有森林植被的基础上，以森林生态自然修复为主，封山育林使得森林生态系统具有更加丰富的生物多样性和更加稳定的结构组成。加强森林防火和有害生物防治建设，全面提升森林防火和有害生物防治建设水平。

5.4.4管理服务区

管理服务区是指为满足森林公园管理和旅游接待服务需要而划定的区域。管理服务区内主要规划包括入口管理区、游客中心、停车场和一定数量的茶饮、购物等接待服务设施，以及必要的管理用房等。

边河上寨管理服务区

①现状分析

该区位于公园的西北中下部，边河梁子下部，距边河上寨自然村2km,面积37.0 hm2。该区有一条防火道路进入公园。

②规划思路

规划建1个入口门禁和1个入口景观，占地面积100m2。入口景观要提炼和运用景观元素，塑造生态、醒目、独特的景区入口标识和优美的入口景观，让游客第一时间感受当地的民风民俗。

规划建1个景区管理站。在进入公园入口道路东侧建设景区管理站，建筑占地面积1000m2，二至三层，对公园进行管理。

规划建1个森林公园综合游客服务中心：

在入口道路的南侧建1个生态停车场（占地面积9500m2）和1个交通换乘中心（占地面积500m2）。交通换乘中心主要通过智慧交通旅游的建设运用，负责整个森林公园的交通调度；

在入口道路的北侧建1个游客服务中心（占地面积3400m2）、1个医疗服务点（占地面积200m2）和2生态厕所（占地面积400m2）。其中游客中心建二至三层，要求建筑外观古朴，与周围环境相协调，并突出森林公园特色；

游人集中的接待设施附近规划建设1个垃圾中转站，占地面积约 50 m2。

在入口道路的西侧建1个森林康养中心，占地面积约2500 m2，三至四层，提供森林康体养生、森林美食、品茗休闲、住宿、管理接待等服务，要求建筑绿色自然，具接待100人餐饮规模和100人的住宿规模。

规划将森林公园综合游客服务中心建设成为集旅游接待、景点售票、导游服务、咨询投诉、医疗救助、餐饮售卖、交通管理等于一体的综合服务中心。

5.4.5景点规划

1、规划要求

（1）着力突出主题、与功能区相衔接：以现有的旅游资源为基础，与公园整体环境相协调，紧紧围绕各功能区的主题定位，突出绿色山水、生态养吧主题，为积极开展各类森林旅游活动而服务。

（2）深入挖掘资源、丰富景点类型：利用现有的人文、自然资源，根据景点的文化元素、生态和自然因子等特征，进行深入挖掘和精心整合，规划类型丰富、主题鲜明的景点。

（3）充分体现野趣、提升景点内涵：景点的规划不仅仅局限于围绕单个景点开展旅游活动，应充分利用景点策划主题的相似性进行整合和串联，提升其内涵。

2、规划内容

根据公园森林风景资源的分析、评价，结合风景游赏组织的要求，科学合理地规划景点，共规划景点24 处，规划内容详见表 5-2。

表5-2   主要景点规划表

| 序号 | 名 称 | 功能区 | 位 置 | 现 状 | 规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水青树林 | 春花塘观光游览区 | 公园的西北角 | 秋日如金 | 加强保护，补种红枫5亩 |
| 2 | 古茶树群落 | 春花塘观光游览区 | 公园的西北角 | 田园风光 | 加强保护，补种茶树10亩 |
| 3 | 杜鹃花海 | 春花塘观光游览区 | 公园的西北角 | 成片的杜鹃花，盛开时呈现红、白、黄三色杜鹃花海 | 建1观花亭、1观景亭、1生态厕所、一条游步道环线，补种杜鹃花50亩 |
| 4 | 望山亭 | 春花塘观光游览区 | 公园的西北角 | 会当凌绝顶、一揽众山小 | 春花塘山顶建1望山亭 |
| 5 | 森林浴场 | 班顶森林休闲区 | 公园的中上部 | 观水天一色、赏稻花飘香 | 建3观景塔、1生态厕所、1游步道环线 |
| 6 | 户撒云海奇观 | 邦棍尖山森林休闲区 | 公园的中下部 | 初冬云雾笼罩，苍茫云海绕翠峰，鸟儿翩跹跃青山，景色高远缥缈，宛如仙境 | 在山脊建2观景塔、1生态厕所、2游步道环线和2景区入口标识牌 |
| 7 | 樱花谷 | 邦棍尖山森林休闲区 | 公园的中下部 | 冬天开粉红花，亭亭玉立傲霜雪 | 加强保护，展示原汁原味森林生态环境 |
| 8 | 楠木古树 | 邦棍尖山森林休闲区 | 公园的中下部 | 树干通直、生长良好 | 加强保护，展示原汁原味森林生态环境 |
| 9 | 孑遗植物桫椤 | 邦棍尖山森林休闲区 | 公园的中下部 | 错落有致、生长良好 | 加强保护，展示原汁原味森林生态环境 |
| 10 | 原始森林 | 邦棍尖山森林休闲区 | 公园的中下部 | 动植物种类丰富 | 加强保护，展示原汁原味森林生态环境 |
| 11 | 五花草甸 | 干岩梁子生态景观游览区 | 公园的西北部 | 四季盛开着五颜六色的鲜花，组成一幅幅极其美艳的画面 | 补种观叶赏花草本10亩，建1游步道环线 |
| 12 | 飞来石 | 干岩梁子生态景观游览区 | 公园的西北部 | 擎天一柱 | 加强管理 |
| 13 | 登高览胜塔 | 干岩梁子生态景观游览区 | 公园的西北部 | 在已建防火瞭望塔上，观日出日落、揽绿水青山 | 从边河上寨到防火瞭望塔的森林防火道路游道硬化，建2生态厕所 |
| 14 | 溪谷溯源 | 干岩梁子生态景观游览区 | 公园的西北部 | 苔藓林中溪流潺潺 | 加强管理 |
| 15 | 田园牧歌 | 干岩梁子生态景观游览区 | 公园的西北部 | 牛群优闲地草中慢步 | 加强管理 |
| 16 | 泼水广场 | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园的南部 | 基础设施使用良好 | 加强管理 |
| 17 | 傣族文化广场 | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园的南部 | 基础设施使用良好 | 加强管理 |
| 18 | 景颇族目瑙纵歌文化广场 | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园的南部 | 基础设施使用良好 | 加强管理 |
| 19 | 民族团结广场 | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园的南部 | 基础设施使用良好 | 加强管理 |
| 20 | 银湖 | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园的南部 | 基础设施使用良好 | 加强管理 |
| 21 | 金湖 | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园的南部 | 基础设施使用良好 | 加强管理 |
| 22 | 生态养吧 | 章凤森林生态游憩区 | 公园的东南部 | 森林茂密、林草肥美、空气清新 | 建1林海观月塔、1林溪望湖塔、1林海听风塔、1游步道环线、2生态厕所、1景区管理站 |
| 23 | 生态课堂 | 章凤森林生态游憩区 | 公园的东南角 | 图片陈列、成果展示、宣传教育 | 建1座宣教中心 |
| 24 | 森林康养 | 边河上寨管理服务区 | 公园的西北中下部 | 无基础设施 | 建1入口门禁、1入口景观、1景区管理站、1森林公园综合游客服务中心（1生态停车场、1交通换乘中心、1综合游客服务中心、1医疗救护点、1垃圾中转站、2生态厕所和1森林康养山庄） |

5.5 发展战略与营销策划

5.5.1发展战略

森林公园建设中，应坚持生态优先的自然保护原则，按照先易后难、示范带动、循序渐进的方式发展，率先做大做强森林康养旅游产品，完善基础设施、提升景区形象，使森林公园森林康养旅游成为大滇西旅游环线和沿边跨境文化旅游带的精品旅游产品。

1. 保护优先、持续发展

坚持保护优先，确保资源与生态环境可持续。森林公园建设和管理过程中，加强资源与环境保护，重视节能减排，倡导低碳旅游，推行绿色消费，注重生态文明，确保景观资源和森林生态环境不因旅游而降低。

积极开展社区参与，融合周边旅游，使当地居民受益，使旅游业进一步成为惠民富民的重要途径，发挥森林公园对周边社会经济发展的带动作用，促进周边社区支持森林公园发展，实现森林公园与周边社区共享发展成果。

2. 发挥优势、展现特色

根据森林公园是城郊型森林公园特点，从自身的资源条件和发展机遇出发，深入挖掘，科学开发，打造地方特色明显的民俗文化体验、游赏观光、休闲健身等一系列项目，形成自身特色。

3. 改善形象、服务社会

森林公园是一个开放式的公益性森林公园，公园的建设是为了更好地保护陇川西北部、中部的生态环境，同时也为当地的居民提供优质的森林游憩空间，不以营利为目的。在建设中，坚持“政府引导、社会参与、市场运作”的发展战略和全社会办森林公园的方针，政府资金主要用于森林保护工程和基础设施建设，充分体现公益性；经营性的项目主要靠社会投入与经营，由此加快景点开发建设，挖掘内涵，提升品位，形成以资源为依托、以项目为基础以多元化为目标的旅游开发模式。

5.5.2森林公园宣传策划

1. 宣传策略

森林公园属公益性城郊型森林公园，主要为周边居民及陇川市民服务，适当兼顾远方游客。因此，公园以“绿色山水、生态养吧”为中心导向适度开展旅游活动。根据森林公园的旅游资源条件、旅游产品开发规划、市场潜力，确定以下宣传策略：

①产品策略

开拓主题产品。主题产品应是能代表森林公园特色的旅游产品，在开展宣传工作时，应提炼出具有自身特色、吸引民众的主题产品，将它们加以有效组合，从而向公众进行宣传。要把森林公园的核心旅游产品，如森林康养、民俗体验、休闲健身、游览观光、科普教育、运动游憩等产品进行宣传，努力建立自己的品牌优势。

②绿色宣传

低碳旅游、绿色消费是近年来各行业尤其是旅游业所表现出来的重大特征，未来绿色消费的趋势将变得越来越明显。

森林公园是以自然生态为依托的旅游地，因此，顺应绿色消费的呼声，通过自身的一些生态型、环保型的旅游产品，进行绿色宣传策略，在客源市场造成声势，以吸引客源。

旅游产品设计、形象标识设计、服务理念、特色活动策划及公关宣传等都应切实贯彻绿色宣传战略。可以采用的具体策略有：

a.树立绿色识别形象

景点、服务设施、公共场所尽量使用可以节约能源、环境污染少的材料、用品或设备设施，使用可再生性的原材料或资源；设计鲜明的森林公园绿色形象标志；旅游商品尽可能使用可回收或可化解的材料和包装。

b.宣传绿色旅游方式

通过广告宣传、节事活动等方式提醒游客和内部工作人员，提高绿色意识，形成爱护森林、保护生态环境的自觉行动。

2.宣传方式

①公关宣传

由于森林公园的知名度还不高，应利用各种渠道和平台，包括电视、电台、报刊、杂志上广告宣传、专题报道等加大对公园的宣传力度。同时，可策划公益性促销活动，邀请知名人士等来公园开展相关的公益性活动，使旅游形象能在公众心中产生“轰动效应”。

②互联网宣传

a.完善公园的网站，全面介绍公园的情况；

b.力争将公园网站进入各主要网络搜索引擎，实现国内外一些热门站点的友情链接；

c.尽快建立公园的地理信息系统，争取在信息化方面走在前列。

第六章 容量估算及客源市场分析与预测

6.1 容量估算

6.1.1估算原则

对森林公园的环境容量进行预测，为控制游客规模提供依据。

1、符合在旅游活动中，保证在旅游资源质量不下降和生态环境不退化的条件下取得最佳游赏效果的要求；

2、满足旅游活动所必需的安全、舒适、快乐、便利等条件；

3、估算指标应留有余地，以适应高峰日游客增长的需要。

6.1.2  估算方法

环境容量估算的方法一般有线路法、面积法、卡口法三种。根据本森林公园的实际情况，主要采用线路法和面积法进行估算，其估算公式如下：

线路测算法公式：

C＝(M／m)×D（完全游道法）

式中:C——最大日环境容量，单位为人次；

M——游道全长，单位为m；

m——每位游客占用合理游道长度，单位为m／人次；根据《国家级森林公园总体规划规范》，指标取值10 m／人次；

D——周转率，D=T1／T2；

T1——游道全天开放时间，单位为小时。森林公园开放时间为 8:00-17：00；

T2——游完全游道所需时间，单位为小时；根据预测和实测法确定；

D=游道全天开放时间／游完全游道所需时间；

森林公园各景区主要是森林景观，面积较大，但是受到地形条件限制，许多地方游客无法涉足，只能沿游道游览，因此测算以线路测算法为主。又由于园内道路是环行游道，游客无须原路返回，以完全游道法为主。

面积测算法公式：

C＝(A／a)×D

式中:C——最大日环境容量，单位为人次；

A——可游览面积，单位为m2；

a——每位游客应占有的合理面积，单位为：m2/人，根据《国家级森林公园总体规划规范》，指标取值800 m2/人；

D——周转率， D=景点开放时间 / 游完景点所需时间。

6 .1.3  估算结果

单位规模指标与周转率根据森林公园的具体情况分别确定。经估算，本森林公园日环境容量为9472 人次。见表 6-1。因森林公园海拔较高，部分景区可游览天数受限，因此可游天数以平均 280 天计算，年环境容量为265.22 万人次。

表6 -1  各景区日游客容量计算一览表

| 景区名称 | 测算方法 | 面积或长度(hm2/m） | 计算指标（m/ 人次、m2/人） | 一次性容量 | 周转率 | 日游客容量（人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 5238 |  | 9472 |
| 边河上寨管理服务区 | 面积 | 30 | 800 | 375 | 4 | 1500 |
| 章凤森林生态民俗文化区 | 面积 | 20 | 800 | 250 | 4 | 1000 |
| 干岩梁子生态景观游览区 | 线路 | 8740 | 10 | 874 | 2 | 1748 |
| 春花塘观光游览区 | 线路 | 18580 | 10 | 1858 | 1 | 1858 |
| 班顶森林休闲区 | 线路 | 10500 | 10 | 1050 | 1 | 1050 |
| 邦棍尖山森林休闲区 | 线路 | 7220 | 10 | 722 | 2 | 1444 |
| 章凤森林生态游憩区 | 线路 | 1090 | 10 | 109 | 8 | 872 |

6.2  客源市场分析与预测

森林公园景观资源丰富，目前处于待开发建设阶段。森林公园游客规模的预测，需依据国内和地区的旅游业发展趋势、社会经济状况和森林公园的资源特点及旅游吸引力等方面加以分析确定。

6. 2.1客源现状

2022年章凤国家森林公园接待游客4万人次。

6.2.2客源定位

1、旅游市场空间定位

根据森林公园旅游资源特点、产品规划导向与旅游市场大环境分

析，以及景区客源由近及远的市场规律和陇川景区的传统客源地市场

潜力大小，着重考虑到区位交通特点，将森林公园客源市场分为三级。

（1）一级市场：陇川、瑞丽、芒市、腾冲

章凤国家森林公园属于城郊型森林公园，陇川市民日常散步，周

末休闲娱乐，体验回归自然生活的绝佳场所。因此，森林公园的性

质和规模决定了陇川县域范围内的游客将是森林公园最稳定的基础

客源市场，瑞丽、腾冲距陇川较近，瑞陇高速、腾陇高速贯通全县，客运均较便捷，到陇川旅游比较方便，是陇川旅游的主要客源输出地，瑞丽、芒市、腾冲市民收入水平高，旅游需求旺盛。森林公园区域内道路、城区主要交通道路贯通，通达性较强，康养度假、周末观光、生态教育等旅游产品，对这一区域的民众极富吸引力。

（2）二级市场：保山、大理、楚雄、昆明

周边城市距景区路程3—8小时，市民收入水平高，可自由支配收入多，旅游休闲消费需求旺盛。适合开展一、二日游，是一级市场外的一个重要市场，并且这些地区本级市场区域经济发达，商务与会务活动频繁，因此，将上述市场作为二级市场，一方面可挖掘作为客源输出地的潜在市场；另一方面，可使当地旅行社在一定范围内将当地旅游产品和森林公园的产品串联推向区域外市场，利于开拓外围市场。

（3）三级市场：除一二级市场外的国内其它地区

森林公园所处区域的交通网络发达，周边的公路可方便到达高速公路，对外交通状况良好，公园的可进入性非常强，交通区位优势明显，因此可作为游客旅游观光的推荐场所，但本级市场只能是辅助市场或是机会市场因此划分为三级市场。

2、客源市场人群定位

生态科普教育旅游以大、中、小学学生为主。

登山健身、游览观赏旅游以工薪阶层的散步锻炼游客为主，包括

退休人员。

民俗体验旅游以家庭游客、朋友聚会游客为主。

森林康养旅游以休闲、度假为目的白领和商务人群为主。

6.2.3 客源市场规模预测

公园目前游客主要以陇川市民的日常休憩、健身为主，还有少部分德宏州其他区域的游客。在前期，由于景点、旅游产品和各类设施尚未齐全，知名度不高，游客仍以当地居民为主；但随着交通逐步完善，景点的陆续建成，接待服务设施建设加快，旅游宣传影响力扩大，游客量会迅速增加，特别非当地居民会大量增加，进入发展期；此后游客量会平稳发展，将拥有相对固定的游客和游客量，步入平稳期。

1、预测指标

根据公园特征、客源市场和开发目标，参照其他城市型森林公园游客量发展趋势，综合预测本公园的游客量规模。

近期（2023--2026 年）：由于本公园为开放式的城市森林公园，无法得到精准的游客统计数据，因此需结合实际情况对目前的游客量进行预测。经初步估算，公园 2022 年的游客量约为 4 万人次，并作为本次预测的基准年数据。随着公园开发建设逐步推进，疫情防控的好转，近期的游客量将逐步增加，年增长率约为 10%。

中远期（2027-2032 年）：中远期继续保持增长的速度，年增长率约为15%。

2、预测结果

根据预测指标对规划期限内的游客量进行预测，预测结果见表6—2。经预测得出，规划期内游客量总规模为 79.0万人次。近期末（2026年末）年游客量规模为 5.8万人次（占环境容量的2.2%）；规划期末（2032年末）年游客量规模为 13.5万人次（占环境容量的5.1%）。

表 6—2   游客规模预测表

| 规划期 | 年度 | 年增长率（% ） | 年游客规模（万人次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 2023 | 10 | 4.4 |
|  | 2024 | 10 | 4.8 |
|  | 2025 | 10 | 5.3 |
|  | 2026 | 10 | 5.8 |
| 中远期 | 2027 | 15 | 6.7 |
|  | 2028 | 15 | 7.7 |
|  | 2029 | 15 | 8.9 |
|  | 2030 | 15 | 10.2 |
|  | 2031 | 15 | 11.7 |
|  | 2032 | 15 | 13.5 |
| 合计 |  |  | 79.0 |

第七章 植被与森林景观规划

7.1  规划原则

1、保护优先原则。以保护现有森林植被为重点，保护和改造利用相结合，通过局部调整，形成良好的森林生态环境，进一步提高整体植物的景观价值和生态价值。

2、按公益林保护及风景林建设要求，注重生态、经济、社会三大效益结合以及面上植物景观与点线植物景观的结合。

7.2 植被规划

7.2.1植被现状

公园植被包括常绿阔叶林、落叶阔叶林、竹林、野生古茶林、灌木林、草甸 6 种类型。见表 7-1。

表 7-1   植被现状表                 单位：hm2

| 序号 | 植被 | 面积 | 占比 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常绿阔叶林 | 6691.2 | 95.9 |
| 2 | 落叶阔叶林 | 81.8 | 1.2 |
| 3 | 野生古茶林 | 0.3 | - |
| 4 | 灌木林 | 56.7 | 0.8 |
| 5 | 草甸 | 148.8 | 2.1 |
| 合计 |  | 6978.8 | 100 |

公园植被密布、林木葱茏，森林覆盖率达 96.8%，整体植被景观效果较好，营造出良好的植被景观大背景。但植被景观效果一般，缺乏季相和色彩变化，缺少具有强烈视觉冲击力的植被景观。

7.2.2植被规划

7.2.2.1总体控制

1、保育：常绿阔叶林是森林公园地带性植被，是构成植物景观的主题，因此通过封山育林、防火防害等措施加强保护。

2、定向改造：主要通过割草修灌、局部更新等措施，以宜林地、游览道路沿线、景点、休憩点等游客停留地为重点，实行沿线连片整体推进，根据不同的林分、建设目标进行分区改造，做到各分区的林相景观有针对性、有主题、有特色，培育以阔叶林为主的季相分明、景观优美，生态稳定的多彩森林。

3、生态经营：包括竹林和野生古茶林，此类植被是森林公园植被景观多样性和差异化的良好体现，必须加强保护。因此，在保护的前提下，实行生态经营，提高质量，发掘和展示其重要的文化功能。

7.2.2.2 分区施策

为使森林公园不同功能区各自功能的有效发挥，需要在总体控制前提下，对植被规划进行分区分类施策。规划内容见表 7-2

表7-2    植被规划表

| 功 能 区 |  | 规划内容 |
| --- | --- | --- |
| 核心景观区 | 春花塘观光游览区 | 加强对自然生态、野趣十足的植被类型的保护 保护，补种观叶赏花植物，增强植被观赏性。 |
|  | 班顶森林休闲区 | 加强对自然生态、野趣十足的植被类型的保护，落叶林下补植耐荫的常绿灌木，缓解冬季萧条景象。 |
|  | 邦棍尖山森林休闲区 | 加强对自然生态、野趣十足的植被类型的保护，减少人为干扰，展示原汁原味的森林生态环境。 |
| 一般游憩区 | 干岩梁子生态景观游览区 | 游览道两旁采用规则式配置，植以观花观果观叶乔木 |
|  | 章凤森林生态民俗文化区 | 公园边缘，种植蒲桃行道树，采用乔、灌、草相结合的立体复绿模式，切实提升景观效果。 |
|  | 章凤森林生态游憩区 | 在科普宣教中心，运用自然园林绿化手法，种植各种有益于科普教育宣传的树种，陪衬景区的氛围。 |
| 生态保育区 | 茨竹坝山生态保育区 | 封山育林，促进森林自我更新和演替能力的提升，形成生物多样性丰富、结构稳定的常绿阔叶林植被。 |
|  | 高坡山生态保育区 | 封山育林，促进森林自我更新和演替能力的提升，形成生物多样性丰富、结构稳定的常绿阔叶林植被。 |
|  | 老混山生态保育区 | 封山育林，促进森林自我更新和演替能力的提升，形成生物多样性丰富、结构稳定的常绿阔叶林植被。 |
| 管理服务区 | 边河上寨管理服务区 | 在入口区域增植色彩绚丽的观花、彩叶树种，加强季相变化，营造热闹的氛围。服务设施周围要尽可能多栽种乔木，不仅可以起到遮蔽功能，还能营造出良好的生态环境。 |

7.3  森林景观规划

7.3.1景点森林景观规划

景点是游客欣赏美景的地方，景点的森林景观要起到衬托景点意

境的作用，根据公园的景点规划相应的森林景观。规划内容见表 7-3。

表 7-3  景点森林景观规划表

| 序号 | 名称 | 规划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水青树林 | 营造森林茂密、鸟语花香的景点意境，补种赏叶植物红枫5亩 |
| 2 | 古茶树林 | 营造田园风光，补种茶树10亩 |
| 3 | 杜鹃花海 | 对现有的杜鹃进行梳理，清除长势差、矮小的植株，培育姿态优美、长势旺盛的植株，补种杜鹃50亩。 |
| 4 | 望山亭 | 清理杂木，培育常绿阔叶林景观，营造安逸、稳重的景点氛围。 |
| 5 | 户撒云海奇观 | 清理林下杂木，加强森林景观的培育。 |
| 6 | 樱花谷 | 在空地补种冬樱花观赏植物。 |
| 7 | 楠木古树 | 对周围的植物景观进行改造，增加自然野趣。 |
| 8 | 孑遗植物桫椤 | 加强森林保护，打造静谧安闲的森林环境。 |
| 9 | 原始森林 | 加强森林保护，营造神秘的原始气氛。 |
| 10 | 五花草甸 | 营造连片五花草甸景观，补种观叶赏花草本10亩。 |
| 11 | 飞来石 | 周边点缀些鲜艳的花草，增加景观的多样性。 |
| 12 | 溪谷溯源 | 在空地补种大理柳，营造小河淌水景观。 |
| 13 | 田园牧歌 | 加强森林保护，减少过度放牧。 |
| 14 | 生态养吧 | 对季风常绿阔叶林加强保护，营造自然优美生态大养吧。 |
| 15 | 生态课堂 | 周围补植高大的常绿阔叶树种 |
| 16 | 森林康养 | 周围补植观花赏叶芳香植物 |

7.3.2服务设施森林景观规划

在规划建设的边河上寨管理服务区，该区域的植被规划应注意提高植物覆盖度，重视房前屋后以及垂直绿化，并保持优美、自然的内涵。因此，选择种植红叶枫、桂花、栀子花、米兰、凌霄、爬墙虎等树种，使建筑物能够掩映在丛林之中，营造幽雅、芳香、优美的入园环境。

7.3.3道路与停车场森林景观规划

1. 道路

(1)游览道路

游览道路主路两旁采用规则式配置，植以观花观果观叶乔木为主，同时兼顾植物的生态保健功能，如云南樱花、山玉兰、红花木莲等。并以花灌木作下木，以丰富园内色彩。

(2)游步道

游步道原则上不进行较大的改造，充分利用路边的植被，保留自然野趣。道路两侧林木较为杂乱的区域要进行清理，始终保持道路优美的景色。

2. 停车场

停车场绿化主要是周围的绿化和遮荫树的种植，营建生态停车场。停车场周围的绿化既要考虑与山体森林景观的过渡和对停车场自身的遮蔽，又要考虑吸收汽车尾气强的树种，规划种植云南樱花、缅桂花、合掌木、香樟、滇润楠、合果木、粗梗稠李等树种。

7.4风景林经营管理规划

7.4.1、常绿阔叶林经营管理

常绿阔叶林是章凤森林公园风景林的主基调和背景，应重点加以保护。在保护的前提下，按照各区域的功能定位、各景点意境营造等要求，采取不同的经营管理措施进行适当的改造和提升，努力培育既可以适应游赏需求，而且生态健康的、富于季相变化的地带性顶级阔叶林群落，着力展现南亚热带森林的纹理之美。规划补植树型优美、赏花赏叶云南樱花、香樟、红叶石楠、红花木莲、粗梗稠李、云南藤黄、山木瓜、山李子、滇南杜英等树种10亩。

7.4.2落叶阔叶林经营管理

落叶阔叶林主要分布在户撒梁子片区山脚一带，主要树种为旱冬瓜和西南桦。该类植被冬季的景色较为萧条，大大影响公园冬季的游赏效果。落叶阔叶林分布区域的立地条件一般，要改造提升难度较大，因此规划在林下自然式补植耐荫的常绿灌木10亩，从而缓解冬季萧条景象的不良影响。

7.4.3杜鹃花海

森林公园的杜鹃花有狭叶马樱花、毛毛杜鹃、亮毛杜鹃、杜鹃等4种，为春季著名的观赏植物，在森林公园的林下等地随处可见，是常绿阔叶林林缘、林下的常见成分。干崖梁子片区的整个梁子均有分布，树高1-5m，花期2-5月，花色有紫红色、粉红色、硃红色、鲜紫色、白色等，花大而芳香，或染红了山坡，或点缀了山谷，灿烂夺目，十分壮观，是森林公园春季最主要的景观。规划补种杜鹃花50亩。

7.4.4田园风光野生古茶林

在干崖梁子片区的山中有4.5万余株野生古茶树，最大单株地径0.5米，树高17米，树龄300年以上。以干崖梁子得天独厚的自然生态景观、古茶树景观和古茶树文化、傈僳族文化为依托，开展特色民宿、民俗体验、露营、徒步登山、探险等旅游项目。规划补种茶树10亩。

7.4.5秋日如金的水青树林

水青树属于国家二级保护植物，在干崖梁子片区的春花塘梁子一带有一定量的分布。该群落乔木层高度约10m，覆盖度约70%，建群种为水青树和锈色花楸，伴生种还有异叶榕和华南石栎等；灌木层高度约2-4米，覆盖度约65%，主要物种有短刺栲、普洱茶、毛杨梅 、盐肤木、大果山香圆等。秋季树叶变黄，景色优美。该群落具有重要的保护、科研价值和科普教育、观赏价值。规划补种红枫5亩。

7.4.6五花草甸

干崖梁子上分布有蓼属植物草甸、密毛蕨草甸等草甸景观，春末夏初时呈现一片淡绿色，当绒毛钟花蓼、尼泊尔蓼、头花蓼、钟花蓼等蓼属植物和马先蒿、香青、灯芯草、柳叶菜、委陵菜、报春、龙胆等相继开放，在绿色背景点缀着红、黄、兰、紫红、金黄、白色花朵，宛如一片花色地毯。百花齐放，五光十色，外貌华丽，呈现“五花草甸”的景观，微风吹佛，赏心悦目。是春末夏初徒步观光、露营的首选之地。规划补种观叶赏花草本10亩。

7.4.7其他风景林经营管理

其他风景林主要为竹林、灌木林等景观，在公园内分布较少，仅有零星分布。竹林分布在章凤片区的东南角，灌木林分布在林窗。竹林的景观较好，加强人工经营，以便开展相关的游赏项目。灌木林加强保护，减少人为的干扰和影响。

第八章 资源与环境保护规划

8.1规划原则

1、保护优先、适度开发

旅游项目建设、旅游接待运营必须以保护为前提；旅游活动以自然生态旅游为主；合理布局旅游线路和建设项目，尽量做到不破坏自然界景观，不污染环境，不影响物种生存和繁衍，保护和维护生态系统的安全和完整；山上建少量必要的景点，平缓地块适度建设必要的游憩服务设施；同时，服务设施以利用现有设施、周边设施为主。

2、结合实际、科学保护

森林公园保护规划需要结合地区特点，包括区域生物地理气候与地形地貌特点、森林资源特点、区位环境功能特点、经济与社会发展特点等，科学选定建设与管理方案。保护活动贯穿景区建设项目选址与建造、景区旅游运营管理、森林公园内生产生活等全过程，各个环节均坚持环境保护、科学保护。

3、分级分类、重点保护

在全面保护的基础上，对各类森林风景资源、动植物资源、森林生态与自然环境开展重点保护，明确森林公园的重点保护对象、范围，制定保护措施，规划保护设施。

8.2重点风景资源保护

8.2.1重点保护对象和保护范围

森林风景资源包括森林公园内的自然景观资源、人文景观资源两

大类。需要重点保护的对象和保护范围包括：

生物景观：植被垂直带谱显著。季风常绿阔叶林：分布海拔约为940-2200m；落叶阔叶林：分布海拔约为1400-1600m；中山湿性常绿阔叶林：分布海拔约为2100-2300m，期间夹杂有竹林；山顶苔藓矮林和草甸：分布海拔在2300m以上。干崖梁子片区山梁子上分布有杜鹃灌木林和草甸；户撒梁子片区沟谷分布的樱花、桫椤、楠木古树。

水文景观：南宛河、户撒河；麻栗坝水库、地方头水库、章凤水库。

地文景观：干崖梁子、户撒梁子。

人文景观：民俗风情（少数民族、传统节日、非物质文化遗产、民族传统服饰、民居工艺、特色饮食）、史事传说（德昂"女王"传说与古树茶）、历史人物（尚早东、穆然早乐东、司拉山）、现代工程（团结广场、傣族泼水广场、景颇目脑纵歌文化广场、穆然早乐东民族英雄纪念广场）。

8.2.2保护措施

1、生物景观资源保护措施

加强对干崖梁子片区、户撒梁子片区、章凤片区的常绿阔叶林保护。适当开展林分彩叶化补植改造，形成树种种群、群落类型、植被景观多样性、并且分布格局合理的森林结构，提高森林对火灾、有害生物、洪灾等自然灾害抵抗能力，改善森林生态功能，促进形成良好的自然生态环境、动物栖息环境。

界碑：在进入森林公园的主道口立界碑4座（边河上寨管理服务区1座、班顶森林休闲区1座、邦棍尖山森林休闲区1座、章凤森林生态游憩区1座），界碑上标明森林公园全称、批准机关、时间。界碑材料为与环境充分融合的仿石材料。

界桩：平均每1km设一个界桩，具体埋设间距按地形拐点、明显地物点和人为干扰频繁度进行调节。共设166座，其中干崖梁子片区69座，户撒梁子片区91座，章风片区6座。

2、水文景观资源保护措施

对流经公园的南宛河和户撒河流域进行严格的水域管理与控制；以生态保护为主，营造鸟类、鱼类的栖息环境。具体措施有：公园内新建的旅游公路、旅游步道，路基上下设置坚固的护坡，或种草护土，以避免水土流失。严格控制公园内规划兴建的各类建筑设施。禁止兴建对水体、环境有污染的建设项目和生产设施。严格禁止直接或间接向水体排放污染物。

3、地文景观资源保护措施

地文景观资源具有不可再生性，从旅游开发到旅游经营的全过程都应特别注意保护。森林公园内所有建筑宜依山就势，充分利用自然地形，禁止大填大挖、大平大造，严禁大面积改变原生地貌。人工建筑、人工景点宜少而精，即数量少、质量精，讲究特色。

4、人文景观

通过研究、考证、挖掘、整理传统文化；开展成规模、延续性的生态文化活动，宣传、认识这些传统文化的意义和价值，加强对传统文化的保护工作。

8.3  森林植物和野生动物保护

8.3.1 森林植物保护

在保护各种野生植物的基础上，重点保护列入国家和省级重点保护名录的野生植物，维护生物多样性。

保护措施：

1、禁止在森林公园内采集标本、药材、野生观赏植物。

2、护林防盗。依法严惩盗伐、滥伐、任意采伐林木的违法行为。林下阔叶幼树是天然更新条件，禁止砍伐。禁止任意放牧，防止牛羊损坏林木。

3、林地保护。林地是植物生长场所，加强林地征占用管理，控制林地流失。林地用途变更时，要按有关法律法规规定的程序，报林草行政主管部门审核同意，办理林草地占征、占用手续。

4、生态保育。生态保育区专人巡视、监督，禁止游人进入，防止游人干扰自然生态系统，保护生物安全。

5、引入外来植物必须严格论证和检疫，避免产生生态灾害。

8.3.2 野生动物资源保护

在保护各种野生动物的基础上，重点保护列入国家和省级重点保护名录的野生动物，维护生物多样性。

保护措施：

1、开展野生动物监测，为动物保护提供依据。监测对象包括两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类等。

2、禁止捕捉野生动物。禁止妨碍野生动物生息繁衍的活动。对野生动物繁殖地、栖息地实行专门保护，埋设界桩，设立警示牌。保护植食性动物的食物资源，动物喜食的草本和灌木不能盲目砍伐。

3、人工营建一些招引鸟类设施，林分改造时多种植浆果类乔木、灌木，提高鸟类栖息地质量。

4、森林公园建设施工过程中，应监视、监测对野生动物的影响。工程建设不得对植物的生长繁殖环境、动物的栖息繁衍环境产生不利影响。

5、一般不引入外来生物，以防外来生物入侵，防止干扰本土植物生长、本区域野生动物生存。如果需要引入外来生物，必须慎重，必须经过严格的专门论证和检验检疫。

6、为了提高监测能力，方便开展监测工作，配备必要监测设施，包括望远镜、摄像机等。

8.4 环境保护

8.4.1 建设项目控制

不得规划破坏环境的各类建设工程项目，建设项目尽量在原建设用地及无林地上建造，保护好景区森林植被与生态环境资源。

重视旅游景区开发、旅游项目建设的前期环境影响评价工作。建设项目中，生活污水处理等防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。加强对各类旅游项目、旅游活动的环境监督。

不得使用不符合国内环境保护规定的技术和设备。

8.4.2 生态环境监测

1、旅游生态影响监测。监测游客活动类型，对植物、动物、植被干扰程度和强度，有效跟踪、反映合理利用和旅游活动所造成的影响。

2、气象因子监测。包括温度、降水、蒸发量、湿度等。

3、 空气环境监测。按《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》进行监测。在人为活动多、车辆多的地方设置监测点。监测项目有气态污染物一氧化碳、光化学氧化剂和臭氧、氟化物、二氧化硫、二氧化氮等；颗粒物总悬浮微粒、可吸入颗粒物、灰尘自然沉降量等。

4、 声环境监测。按照《城市区域环境噪声测量方法》进行监测。在人为活动多、车辆多的地方设置监测点，监测噪声强度。

5、土壤环境监测。按照《土壤环境监测技术规范》进行监测。分别不同植被类型设置土壤监测点。监测项目有 pH、阳离子交换量，镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、土壤有机质、全氮量、有效养分含量、土壤容重等。

6、水土流失监测。野生古茶林、竹林、常绿阔叶林、落叶阔叶林等各森林类型分别布点，工程建设区根据需要布点。设置观测点，在降雨后测定径流量、侵蚀模数等。

8.4.3森林生态保护

加强森林公园内景区景点环境容量管理，防止景区景点因长期超负荷运转而导致环境质量退化。控制游客数量，合理疏散客流，进入景区的游客数量不能突破环境容量。针对季节性和局部性的饱和、超载现象，宜加强游客管理，景区进行必要的游客量分流，合理疏散旅游人流。通过新闻媒介及时向社会发布客流信息，避免客流的随意性和盲目性。

8.4.4水体环境保护

控制旅游活动。森林公园内生态旅游活动以游览观赏、森林康养、户外游乐、生态环境与科普教育为主，严格控制食、住接待规模，鼓励森林公园内旅游、园外住，减少生活排污量。

森林公园内接待服务项目建设，要做好污水处理、垃圾收集等污染防治工作。涉及饮用水源保护范围的，禁止设置排污口。环保设施建设严格按照“三同时”制度执行。磷是水体营养化的重要因素，不使用含磷洗涤剂。

8.4.5大气环境保护

交通工具中，汽车尾气污染最为严重，汽车还是产生光化学烟雾的重要污染源。为此，禁止游客自备车辆进入森林公园，森林公园内仅允许工作用车、安全警卫用车、消防用车等特殊车辆进入。景区间交通使用电瓶车、共享单车等少污染、无污染的交通工具，减少对大气污染物的排放。

采取措施防止建筑材料运输、堆放过程中产生扬尘。

8.4.6声环境保护

1、交通噪声控制。进入森林公园的车辆禁鸣高音喇叭。

2、人为活动场噪声控制。保持幽静的公园环境，禁止任意燃放烟花爆竹。游步道上人群适当分散，以免游人群集嘈杂。导游讲解时不用高音喇叭。

3、施工噪声控制。公路等工程建设中，避免爆破法施工。选用低噪声施工机械设备。对高噪声源采取消音、隔声、减振等措施。

8.4.7土壤环境保护

防止土壤裸露，减少水土流失。土壤裸露地、建设用地及时增加植被覆盖。游客深入林内游憩，难免会踩踏土壤，若过分践踏，则将导致土壤板结，影响植物生长。为防止此不良后果，在准许游入进入游憩的林地、草地中铺设游步小道，让游客在小道上集中走动，尽量少踏游道外林地、草地。

8.4.8环境卫生保护与设施建设

1 、旅游垃圾处理与设施

（1）垃圾分类收集

制定环境卫生专项方案，垃圾桶等垃圾收集、垃圾中转站建设与环境设施建设同步。把垃圾分为可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。垃圾转运下山集中处理，垃圾清运时封闭装车，防止散落造成二次污染。

（2）垃圾桶、垃圾中转站建设

游人活动场所相应位置放置垃圾桶，垃圾桶服务半径 30～80 m。在边河上寨管理服务区游人集中的接待设施附近设1座垃圾中转站。

2、生态厕所建设

生态厕所建设要确保外观整洁、内部干净，使用安全，管理规范，排泄物净化槽处理，严禁设置露天粪坑。厕所服务半径一般为 500～1000 m，步行 30 分钟范围内须设置厕所。

3、环境卫生管理

建立严格、科学、持久有效的管理制度和卫生保洁制度，达到无污物、无蚊蝇、无异味的要求。严禁焚烧垃圾、树叶、枯草污染空气。向游人发放环保垃圾袋，接待服务点实行垃圾袋装化，不乱扔垃圾。景区垃圾及时清理、清运，定期清扫厕所，保持清洁卫生。做好环境卫生检查监督工作。

第九章 生态文化建设规划

9.1规划原则

1、生态教育优先原则

坚定践行“两山”理念，尊重自然、 顺应自然、保护自然，将科学性、趣味性和参与性相结合，游客在参与生态文化活动中不断认识到生态保护和建设的重要性，引导激励游客积极投身到生态建设中去。

2、文化共建共享原则

把生态文化建设的出发点和落脚点都放在方便游客上，加快提升和改善公园生态文化质量，切实解决影响游客生态旅游的突出生态文化问题。

9.2生态文化建设重点和布局

9.2.1生态文化建设重点

重点深入挖掘森林休闲文化、民俗文化、宗教文化等潜力，不断丰富公园生态文化建设的内涵，建设吸引力较强的生态文化景点，策划丰富多样的生态文化活动，向社会提供多样化的、精彩的、具有教育意义的生态文化产品。

9.2.2生态文化建设布局

春花塘观光游览区——依托连片的杜鹃花海和海拔较高的地势，开展观光游览为主题的旅游活动，包括徒步登山、森林观光等游览内容。

班顶森林休闲区——依托茂密的森林，开展森林休闲为主题的休闲活动，包括森林沐场、亲水观花等休闲内容。

邦棍尖山森林休闲区——依托原始森林，开展以森林有氧运动为主题的游憩活动，包括森林拓展、登山健身等内容。

章凤森林生态民俗文化区——依托浓厚的森林生态民俗文化传统资源，开展民俗文化为主题的参与体验和户外健身活动。包括傣族泼水文化、景颇族目瑙纵歌文化、体育健身等内容。

章凤森林生态游憩区——依托生态氧吧、生态第二课堂，开展生态科普教育活动，包括生态环境保护、践行生态文明等内容。

干岩梁子生态景观游览区——依托连片的五花草甸和显著的植被垂直带谱，开展森林观光、登高览胜游览活动。

茨竹坝山保育区、高坡山保育区、老混山保育区——依托丰富的森林生态植被资源，开展森林保护为主的保育活动，进一步提升森林质量。

边河上寨管理服务区——依托茂密的森林，清新的空气，空气负离子含量高，山泉清冽干净，开展森林康养游。

9. 3生态文化设施规划

1、生态文化景点

依托生态文化资源，建设生态文化景点，规划内容详见表 9-1。

表 9-1  生态文化景点规划表

| 功能区 | 景 点 |
| --- | --- |
| 春花塘观光游览区 | 水青树林、杜鹃花海、野生古茶树林、望山亭 |
| 班顶森林休闲区 | 户撒云海奇观、樱花谷、楠木古树、孑遗植物桫椤、原始森林 |
| 邦棍尖山森林休闲区 | 森林浴场 |
| 章凤森林生态民俗文化区 | 泼水广场、傣族文化广场、景颇族目瑙纵歌文化广场、民族团结广场、银湖、金湖 |
| 章凤森林生态游憩区 | 生态养吧、生态课堂 |
| 干岩梁子生态景观游览区 | 五花草甸、飞来石、观景台、溪谷溯源、田园牧歌、登高览胜 |

2、生态课堂

规划在章凤森林生态游憩区建科普宣教中心1座，建筑占地面积约 3000 m2，二至三层，建筑风格要求外观自然简洁，与周边环境相融。突出系统解说、自然博物馆和科普教育功能，内设办公室、资料储存室、视听室和生态文明展厅、生态科普展厅、森林公园展厅、森林动植物科普展厅、山地运动文化展厅、民族文化展厅等 6 个展示厅。依托该中心开展一系列的生态教育、生态文明宣传活动，通过图片资料、实物、影片放映和 VR 体验向游客展示生态保护重要性，增强民众生态环保意识。

3、生态文化旅游产品

依托公园良好的森林生态资源，开展杜鹃花海、五花草甸、户撒云海奇观、樱花谷、楠木古树、孑遗植物桫椤等森林观光游；森林浴场、生态养吧、山地露营等休闲度假游；森林旅游、健康养生等森林康养游；户外登山、探险等登山健身游；生态民俗文化展示、科学知识宣传普及等科普教育游。

9. 4解说系统规划

9.4.1导游讲解

总体导游解说系统，含整个森林公园的分区、景区介绍；森林景观解说系统，系统介绍森林公园生态的自然、森林景观等；森林资源解说系统，系统介绍具有特色的古树名木、森林群落、垂直带谱以及国家Ⅰ、Ⅱ级野生保护动植物等；地文景观解说系统，介绍从地质地貌的形成到与人物有关的传说等；茶文化解说系统，系统介绍野生古茶林和当地土著民族种茶、爱茶的历史渊源等；建设成就解说系统，着重介绍森林生态文化、生态文明建设成就。

9.4.2室内解说系统

宣教中心的室内可以采用解说员解说、多媒体自动播放解说，解说内容参考导游讲解。规划建设2套多媒体解说设施。

9.4.3专题讲座、咨询

聘请专家作专题讲座，设咨询台，向游客讲解宣传、回答问题、讨论互动。解说内容参考导游讲解。

9.4.4户外解说展示系统

为便于游客进行自导式旅游、现场实地观察，各景区在适当场所设置公共信息标识牌。包括全景标识牌、指示性标牌、规定性标牌、

说明性标牌、宣传性标牌。

1.全景标识牌

章凤森林公园各个功能区的出入口均设置公园的全景标识牌，共设10块全景标识牌，内容包括公园的功能分区图、主要景点、游步道、服务设施等，中、英文书写。

2、指示性标牌

指示性标牌提供路线指南，帮助游客寻找目标，方便游览，配以图示。

（1）森林公园标牌。在森林公园外围四周主要公路分叉口，设置森林公园标牌30块。

（2）动植物标牌。设置动植物标牌30块，内容有景区名称、景点名称、动植物名称、动物栖息地名称等，措词简练、字体较大，以利游客选择线路。

（3）公共设施服务标牌。设置公共设施服务标牌30块，如指示游客中心、生态厕所和餐厅、车辆停靠点等设施的路径。游客中心建筑应有醒目的标识和名称，建筑物附近 200 米范围设置游客中心的引导路标。

3、规定性标牌

设置规定性标牌30块，阐述规章制度、各类游览游乐规则和游客须知，规范游客行为，提醒游客注意自己责任。内容须明确清楚，措词应暗示性、思想积极，不能让游客感到压抑等。设置在休息点、主要出入口等游客比较集中地方。

4、说明性标牌

设置说明性标牌30块，说明景区、景点的有关情况、丰富游客视野。内容包括位置、面积、地形地貌、海拔、气候、动植物种类、自然与文化景观特色等。

5、解释性标牌

设置解释性标牌30块，对景区内的生态系统、生态环境因子进行科学解释、介绍，以提高生态旅游者认识大自然的水平。如植被解释、珍稀植物介绍。设立在被解释对象旁边的合适位置，便于对号入座。

6、宣传性标牌

设置宣传性标牌30块，主要是宣传环保、生态旅游口号，营造人与自然相和谐的旅游氛围，同时弥补其他标牌系统之不足，语言亲切、感人。如：

“邂逅自然，醉美章凤”

“乐享悠闲，有氧天堂”

“亲近自然，快乐休闲”

“森林康养，自然轻松”

“人间仙境，生态家园”

“生态旅游，自在时光”

“生态屏障，绿色家园”

“爱护环境，保护自然”

9.4.5文字与声像资料

文字与声像资料如森林公园旅游管理手册、导游词、导游图、宣传画册、书籍、园报、VCD 光碟等，在深入研究各类森林旅游资源的基础上编制。

整理规范景区景点的导游图、导游词、解说词，提高导游解说的科学性、教育性和趣味性，加深对森林公园及森林旅游的认知，接受森林公园生态知识的科普教育，真正达到知性之旅。

制作中、英两种文字的资料。

9.4.6生态旅游网站与微信平台

建设森林公园生态旅游网站和微信互动平台，及时更新网页和平台内容，开辟森林旅游论坛、网上交流园地。

提供网络服务，建立网上虚拟景区游览系统。

第十章 森林生态旅游与服务设施

10.1  森林生态旅游产品定位

森林公园森林生态旅游产品定位为：构建以森林观光产品为基础，以森林康养产品为重点，以登高览胜和登山健身产品为特色，集休闲度假和科普教育为一体的森林旅游产品体系。

10.2游憩项目策划

10.2.1 森林观光游

森林公园植被类型多样，植物种类丰富，有枝叶茂盛的常绿阔叶林、直立挺拔的落叶阔叶林、干崖梁子连片的杜鹃花海和五花草甸、户撒梁子连绵山脊林下分布的方竹林、实竹林，满山遍野的花草灌木，形成了层次丰富，生机盎然的森林植物景观。观森林植被林相和季相变化，观奇峰异石，观天象，观花草和野生动植物。规划建设春花塘杜鹃花海徒步观光项目（含杜鹃花海、野生古茶林、水青树林和望山亭等景点）、干岩梁子五花草甸徒步观光项目（含五花草甸、飞来石、溪谷溯源和田园牧歌等景点）、户撒云海奇观观光项目（含户撒云海奇观、樱花谷、楠木古树、孑遗植物桫椤和原始森林等景点）等，让游客置身森林，体验春花、夏翠、秋色、冬景的季相之美。

10.2.2休闲度假游

依托各景区现有的自然山水资源，规划建设观水天一色、赏稻花飘香的班顶森林浴场休闲项目和空气负养离子丰富的章凤生态养吧休闲项目等，建设观景塔、游步道等游览设施，开展休闲度假游。

10.2.3登高览胜游

登上干崖梁子山顶的观景塔，登高览胜环望四周，群山山峰绵延起伏，大有一览众山小之豪迈；天象景观更是瑰丽无比，看日出日落、日照金山、霞光万丈，观云开雾散、清风淅淅、渺渺烟波、云卷云舒等景色蔚为壮观；规划建设干崖梁子登高览胜项目，修建登高游步道和观景塔等游览设施和景点。

10.2.4登山健身游

利用邦棍尖山地形地势和环境，沿山脊、山腰、山麓设置不同的健身路线供游人进行登山健身活动，呼吸森林里的新鲜空气，定期可开展登山活动。规划建设邦棍尖山登山健身项目，修建游步道和观景塔。

10.2.5森林康养游

森林公园境内山高水长，林丰境幽，空气清新，生态环境优良，负氧离子浓度高，山泉清冽干净；规划建设边河上寨管理服务区森林康养项目，通过养颜健体、营养膳食、修身养性、关爱环境等各种手段，使人在身体、心智和精神上都能达到自然和谐的优良状态。

10.2.6科普教育游

利用森林公园丰富的动植物资源和当地浓郁的民族传统文化，规划建设章凤生态民俗文化教育项目（泼水广场、傣族文化广场、景颇族目瑙纵歌文化广场、民族团结广场、银湖、金湖等景点）、章凤户外体育健身项目和章凤生态文化科普项目等，开展以认识自然、保护自然、传承文化、发展文明、体育健身、普及森林生态知识、民族传统文化知识为主题的科普教育游。

10.3旅游服务设施

10.3.1现状

目前，章凤森林生态民俗文化区有较为完善的旅游服务设施；干岩梁子生态景观游览区和章凤森林生态游憩区尚未建设开发，边河上寨管理服务区旅游服务设施尚未配套建设。

10.3.2规划原则

1、根据环境容量、旅游需求、交通状况等因素，因地制宜，合理布置服务设施。

2、公园不进行大范围的拆建工程，建筑风格与旅游内容相符合，与自然景观、人文内涵相协调，为森林公园增色。

10.3.3餐饮设施规划

1、餐饮规模

根据森林公园游客规模预测结果，以餐饮率 50%，餐座周转率 1 次，年可游天数 280 天计，按下式计算：

餐座需要量＝（年游客规模×餐饮率）/（年可游天数×餐座周转率），预测结果餐座需要量近期末（2026 年）104 座，中远期末（2032 年）241 座。

2、餐位布设

规划餐饮设施1处，设在边河上寨管理服务区。与住宿设施合建，餐饮设施面积500m2，提供100个餐位以养生餐和自助餐为主。

旅游旺季增加的就餐人员视具体情况可采取适当延长供应时间，加座或供应快餐解决。同时，规划期内餐位不足可依托森林公园周边的农家乐解决。规划在一般游览区人流相对集中处通过设置少量餐饮服务设施、小卖等来满足餐饮需求。

10.3.4住宿设施规划

1、床位预测

森林公园的住宿床位数量是衡量其旅游服务能力的重要标志。床位数的预测，以游客规模、可游时间、游客平均游览天数等为依据进行测算。测算公式为：

C＝（R×N）÷（T×K）

式中：C─床位预测数

R─全体住宿人次（为年均游客规模×平均住宿率）

N─平均住宿天数

T─全年可游天数（280 天）

K─床位平均利用率（取 80%）

根据森林公园游客规模预测，若平均住宿率按 20%，平均住宿天数2天计算，近期末（2026 年）需设床位104 床；远期末（2032 年）需设床位241 床。

2、床位布局

规划新建森林康养中心1座，设在边河上寨管理服务区。住宿设施与餐饮设施合建，住宿设施面积2000m2，提供100个床位，建4至5层，采用低碳、环保、绿色等建筑材质，建筑外观以绿色植被覆盖，色彩与周边景色协调，突出森林康养特色。

森林公园的住宿接待主要借助于城区住宿接待设施及森林公园周边的民宿解决，将森林公园内的住宿接待作为补充和丰富。

10.3.5游憩设施规划

1、观景设施

规划建观景亭3座，每座占地面积50m2，即春花塘观光游览区3座；规划建观景塔8座，每座占地面积100m2，即班顶森林休闲区3座，邦棍尖山森林休闲区2座，章凤森林生态游憩区3座。

2、入口设施

规划新建公园入口4个，即边河上寨管理服务区1个、班顶森林休闲区1个、邦棍尖山森林休闲区2个。入口景观要提炼和运用景观元素，塑造生态、醒目、独特的景区入口标识和优美的入口景观，让游客第一时间感受当地的民风民俗。

3、管理设施

规划在边河上寨管理服务区公园入口道路东侧和在章凤森林生态游憩区卫国南路中段，各建设1个景区管理站，建筑占地面积各1000m2，二至三层，对森林公园进行管理。

4、接待设施

规划在边河上寨管理服务区新建：游客服务中心1个，占地面积3400m2，建二至三层，要求建筑外观古朴，与周围环境相协调，并突出森林公园特色；交通换乘中心1个，占地面积500m2，通过智慧交通旅游的建设运用，负责整个森林公园的交通调度。

5、车辆设施

规划在边河上寨管理服务区配备观光电瓶车6辆，自行车50辆，以方便游客游览出行。

10.3.6安全设施规划

1、防火设施

森林公园已建有防火瞭望塔1座，能起到防火预警作用，需在现有基础上不断修葺完善。

2、医疗设施

主要依托公园周边的医疗服务体系，同时规划在边河上寨游客服务中心设置1个医疗服务点，占地面积200m2。医疗服务点配备一定的医疗保健及急救设施。

10.3.7环卫设施规划

1、公园内现有生态厕所 1 座，在章凤森林生态民俗文化区；以方便、隐蔽为原则，规划建设生态厕所 9 座，占地面积1800m2，其中：春花塘观光游览区1座、班顶森林休闲区1座、邦棍尖山森林休闲区1座、干岩梁子生态景观游览区2座、章凤森林生态游憩区2座、边河上寨管理服务区2座。

2、规划在边河上寨管理服务区设垃圾中转站1 座，占地50m2；在春花塘观光游览区、班顶森林休闲区、邦棍尖山森林休闲区、干岩梁子生态景观游览区、章凤森林生态民俗文化区、章凤森林生态游憩区、边河上寨管理服务区等景区内景点、游道和游步道旁合理设置垃圾桶100个。

10.4游线组织规划

1、游览方式

景区间交通可通过山地自行车或乘坐景区游览观光车。景区内游览方式以步行为主进行游览。

2、游览线路

由于森林公园面积较大，游览活动形式多样，在一天内游览主要景点可能性不大，因此规划游览线路以二日游及多日游为主，一日游线为辅。

1、一日游：较为紧凑的旅游路线，游客在一日内参加 1-2 处景区，体验公园主要旅游活动。

● 城市休闲游览线：章凤森林生态民俗文化区——章凤森林生态游憩区，周边农家乐用餐；

● 青少年户外研学旅游线：班顶森林休闲区，周边农家乐用餐；

●登山探险游览线：邦棍尖山森林休闲区，周边农家乐用餐；

2、二日游：

●家庭观光游览线：干岩梁子生态景观游览区——边河上寨管理服务区（住宿）——章凤森林生态民俗文化区、章凤森林生态游憩区；

●登高览胜游览线：春花塘观光游览区——边河上寨管理服务区（住宿）——干崖梁子顶峰登高览胜区；

●文化科普游览线：边河上寨管理服务区（森林文化、住宿）——章凤森林生态民俗文化区（民俗文化）——章凤森林生态游憩区（生态文化）

3、三日游：

●森林康养游览线：边河上寨管理服务区（森林康养、住宿）——班顶森林休闲区（森林浴场、周边住宿）——章凤森林生态游憩区（生态养吧）；

●森林观光游览线：春花塘观光游览区——边河上寨管理服务区（住宿）——干岩梁子生态景观游览区——干崖梁子顶峰登高览胜区——边河上寨管理服务区（住宿）——邦棍尖山森林休闲区——章凤森林生态民俗文化区、章凤森林生态游憩区

4、多日游线路：

针对时间充裕，可以在公园内逗留超过 3 日以上的游客设置的。这一特殊人群的游览活动目的，是可以充分体验悠闲的度假休闲乐趣，完全放慢节奏，放松心情，因此不必刻意安排明确的活动日程，而是提供丰富的游览活动项目选择，便捷的交通方式，良好而充满特色的游览服务设施，由其自由安排。

第十一章 基础工程规划

11.1道路交通规划

11.1.1现状

章凤森林生态民俗文化区和章凤森林生态游憩区处于城市中，周围道路纵横，交通十分便捷；干岩梁子生态景观游览区仅有一条防火道路通往山顶瞭望塔，邦棍尖山森林休闲区有一条户撒乡到县城的油路穿过其中；春花塘观光游览区、班顶森林休闲区等区域内有少量沿山脊或山坡的上山小道（土路），进入游览较为困难。

11.1.2规划原则

1、合理利用地形，因地制宜地选择路线，并与环境、景观相协调；

2、道路布设必须满足森林旅游、森林防火、环境保护等多方面

需要；

3、充分利用公园内现有的道路，做到技术上可行、经济上合理；

4、一般不进行大填大挖，尽量不破坏地表植被和自然景观。

11.1.3道路交通规划

1、游览道路

在干岩梁子生态景观游览区，规划通过拓宽、拉直、硬化原有防火通道，修建成森林公园游览道路，以构建森林公园游览交通环。规划游览道路宽 7 m，路肩宽1.5m，铺10cm*10cm*10cm C25混凝土预制块沥水防滑生态路面，开挖宽0.5m的三面光排水沟；其中森林公园范围内游览道路长2857m，范围外长 1133 m，与边河上寨乡村道路网连接。

2、游步道

章凤森林生态民俗文化区现有的游步道，设施完好，只需时常维护即可；规划新建游步道46112 m，路宽 3.0 m，铺10cm*10cm*10cm C25混凝土预制块沥水防滑生态路面。分景区游步道建设详见表 11-1。

表 11-1  分景区游步道建设表

| 序号 | 景区 | 规划新建长度m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 春花塘观光游览区 | 18575 |
| 2 | 班顶森林休闲区 | 10495 |
| 3 | 邦棍尖山森林休闲区 | 7215 |
| 4 | 章凤森林生态游憩区 | 1087 |
| 5 | 干岩梁子生态景观游览区 | 8740 |
| 合计 |  | 46112 |

3、停车场

规划在边河上寨管理服务区建生态停车场，占地面积9500m2。为维护公园优良的生态环境，提倡低碳旅游的生态旅游方式，森林公园内部景区间采用电瓶车、共享自行车等交通方式。各景区内的游览交通采用步行方式。

4、出入口

规划新建 4 处出入口，即边河上寨管理服务区1处、班顶森林休闲区1处、邦棍尖山森林休闲区2 处。

11.2给、排水工程规划

11.2.1规划原则

1、满足旅游、生产、生活、环境保护、消防等用水需要；

2、生活饮用水必须达到国家《生活饮用水卫生标准》；

3、遵循国家现行的给水设计规范、规定；

4、排水采用雨、污分流制。

5、雨水通过自然渗透或由自然地势排入就近水域，污水集中处理达到国家污水排放标准后排放。

11.2.2给、排水规划

1、给水

根据公园景点分布，水源分布，采用分区分点，就地取水，分散供水，以干崖梁子、边河梁子、户撒梁子作为水源点。规划新建供水系统5处，即春花塘观光游览区、班顶森林休闲区、邦棍尖山森林休闲区、干岩梁子生态景观游览区和边河上寨管理服务区，将井水由水泵送入高位蓄水池，经净化处理后，再由输水管自流给水。章凤森林生态游憩区就近接入市政给水管网。

2、排水

公园排水方式采用雨污分流制。雨水经明暗沟导流直接排放。在接待服务点的建筑物四周，设明沟排水系统，以便迅速组织地表水排放。修建并维护好游览道路与游步道的边沟，确保其排水坡度，防止雨水冲毁路基，损坏路面。

规划新建源污水处理系统5处，即春花塘观光游览区、班顶森林休闲区、邦棍尖山森林休闲区、干岩梁子生态景观游览区和边河上寨管理服务区，污水经生化处理达到生活污水排放标准后，再通过排污管道排入附近的箐沟或林地。章凤森林生态游憩区就近接入市政排水管网。

11.3供电规划

边河上寨管理服务区临近电源点为35kV护国变电站10kV护国线窦家寨寨支线T罗家寨支线9号杆，至用电点边河上寨管理服务区约1.35km距离。规划新建10kV线路1.35km，新建1台断路器，1台500kVA配变，0.8 km低压线路。以此为中心，经变压器降压后，以 380/220V 三相四线制向干岩梁子生态景观游览区和春花塘观光游览区供电；经曼棒村大寨村庄市政供电管网向邦棍尖山森林休闲区供电；经六昆村上六昆村庄市政供电管网向班顶森林休闲区供电；经市政供电管网向章凤森林生态游憩区供电。

供电线路以架空明线和局部地段地埋电力电缆相结合。在接待服务点等处配备自备电源以供停电急需。

11.4供热规划

在边河上寨管理服务区，推广太阳能、集中沼气采暖供热，并以电采暖为辅助。

11.5通信、网络、广播电视工程

11.5.1现状

现森林公园部分区域有移动、电信、联通信号，但信号较弱。固定电话、宽带网络、广播电视均未接通。

11.5.2 规划原则

1、统一管理，分散与集中相结合的原则；

2、满足旅游发展需要，兼顾森林防火和治安管理；

3、采用先进技术、先进设备，确保森林公园通讯的快速畅通。

11.5.3规划内容

1、通讯

规划在干岩梁子生态景观游览区和边河上寨管理服务区附近，选择高处分别建设“三合一”通讯基站2座，并配有森林防火预警系统，实现移动通讯信号全覆盖。

为满足森林防火和治安管理需求，规划在森林公园内设无线电步话机通讯网。无线通讯组网设在边河上寨管理服务区内，各主要旅游接待点及林区护林点配备便携式步话机，便于直接与上级部门联系。

2、网络

新建6套网络，规划边河上寨管理服务区1套、干岩梁子生态景观游览区1套、春花塘观光游览区1套、班顶森林休闲区1套、邦棍尖山森林休闲区1套、章凤森林生态游憩区1套；这些区域覆盖免费的无线互联网络信号（Wifi），方便游客使用无线网各终端设备。

3、广播电视

为改善森林公园范围的收视条件，丰富游客、职工的文化生活，规划边河上寨管理服务区设置1处卫星电视接收系统，接收卫星电视信号。

11.6旅游安全保障系统与设施规划

11.6.1旅游安全保障系统

1、建立安全救援管理机制。在公园内的边河上寨管理服务区配备医疗服务点，医疗服务点配备一定的医疗保健及急救设施。为发生意外事故的游客提供救护和初步医疗服务。与公园周边的医院协调，建立合作机制。

2、随时监控森林公园内野生动物（特别是马蜂、蛇类）的活动情况，并对可能出现伤人野生动物的区域，组织人员进行巡护。在野生动物常出没地点，要提醒游客注意，并掌握野外防护常识，配备野外防护设备。设置警告牌告诫游客不可随意采食野果，以免发生中毒。

3、游路设计应符合相关的安全技术标准，并在危险路段应设置必要的防护设施。森林公园内的各项旅游服务设施的建设必须符合国家的有关安全技术标准，并与安全保护设施同时设计，同时施工，同时投入使用。

4、及时、准确向游客通报旅游区内气象信息，防止灾害性天气对游客造成伤害。

5、加强森林公园内治安管理。加强治安队伍建设，设立报警点，医疗点，完善群众性治安联防队伍的组织建设和制度建设，为游人、员工提供可靠的安全保障。对游客进行旅游安全教育，提高游客的安全保护意识。

11.6.2安全设施

1、旅游安全警示牌

在景区景点、游步道险峻地段以及户外野营、登山健身区设立旅游安全警示牌30块，用中、英文书写。

2、森林防火宣传牌

根据公园防火需要，在景区景点、游步道和游客相对集中区域，设置森林防火宣传牌20块，用中、英文书写。

3、在游人集中的陡坡地带、临水处，或容易发生事故的地段设置必要的护栏、扶手设施，其高度应大于 1.05 m，而且必须结构坚固、经久耐磨、造型美观，与自然环境相协调。

第十二章  防灾及应急管理规划

12.1 灾害历史

陇川县特有的地理位置、地形地貌特征、地质构造、土壤类型和自然气候等自然条件，历史上受洪灾、山体崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害频繁侵扰。森林公园的主要景观为植物景观，易遭受森林火灾和有害生物的侵袭。

12.2森林防火及森林有害生物防治规划

12.2.1森林防火规划

将森林公园防火纳入德宏州森林防火体系建设，贯彻“预防为主、积极消灭”，按照“打早、打小、打了”原则，实行防火安全责任制。

1、加强野外火源管理

严格落实野外火源管理规定，认真执行防火期野外用火审批制度，高火险时段严禁一切野外用火。开展“防火码”应用，强化进山入林人员管理，提高民众扫码主动性，切实做到火源可追溯、管理全链条。瞭望、巡护人员加大对旅游景点、景区入口等重点地段的巡查力度和频度，切实做到封住山、管住人，坚决把火种火源堵在山下林外。

2、开展森林防火宣传

设立森林防火宣传牌。森林公园出入口、旅游接待服务点附近、游步道边、景点附近，设置大小适当的森林消防宣传牌。提醒进入森林公园人员禁止野外用火、谨慎用火。

通过广播、电视、公开栏、宣传标语、宣传单等形式，开展以宣讲《森林防火条例》等森林防火法律法规，普及森林火灾安全扑救常识为主要内容，以森林公园游客为重点对象的森林防火宣传活动。

3、完善森林防火系统

加强组织领导，成立森林公园护林防火机构，负责公园日常护林防火工作的管理。各森林公园管理站、护林点设置专职或兼职的护林防火人员，形成森林公园—管理站—护林点三级护林防火网络体系。配备相应的消防车、运兵车、风力灭火机、扑火工具等设备，建设林火视频监控系统。利用河流、沟壑、道路等自然地物进行森林防火。

12.2.2森林有害生物防治规划

贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任” 的林业有害生物防治方针，深化林业有害生物防治的监测预警、检疫御灾、防治减灾、应急控灾“四大体系”建设工作。

依靠各级林业有害生物防治站，强化森林公园范围及周边的森林有害预测预报工作，及时预防。

加强植物检疫工作，严禁带病苗木、木材、木制品进入森林公园，防止危险性和检疫性病虫传入。

采用以生物防治为主，生物、化学和物理防治相结合的综合治理措施，防止有害生物爆发，遏制有害生物大面积扩展蔓延。及时清除折断、风倒、风折、枯死木。配备高射程喷雾器、树干注射器、解剖镜等防治设备。

12.3其它灾害防治

12.3.1地质灾害防治

1、防治措施

基础设施、旅游接待设施等建设工程选址时，必须进行地质灾害危险性评估，避开稳定性差、滑坡、崩塌、泥石流等地质隐患区域。保持地表植被覆盖，绿化裸地，防止雨水冲刷造成滑坡。保护陡坡处树木、植被，特别是陡坡处游步道边树木、植被。

2、防护设施

陡坡等局部易崩塌的游步道，路基要及时砌筑加固。泥土裸露路基及附近山坡进行护坡绿化。

12.3.2气象灾害防治

加强森林植被保护和培育，可增加森林水源涵养能力，调节枯水期、汛期的溪流水位，均衡溪水流量。完善接待服务设施、景点的排水工程。

游步道边、游览道路边、停车场边、服务点和景点边的树木加强护理，及时修剪、清理枯枝、断枝、易倒木和风倒木，防止树枝、树木砸伤、压伤游客。各种建筑设计避雷装置。

12.4监测、应急预案

12.4.1监测系统建设

1、灾害监测

（1）森林防火监测

采用视频监测、瞭望台观察、护林员巡查防火监测等方法，发现野外火源、森林烟火，及时报告，并进行应急处理。

（2）林业有害生物监测

林业有害生物监测采用日常巡护查看、监测点诱捕等监测方法，及时掌握危害现状和动态，为林业有害生物预测预报、防治提供基础数据。

（3）地质灾害监测

加强汛期巡查监测。每年汛期来临之前，对森林公园内的重要工程建筑、基础设施、景区景点进行排查，对地质灾害隐患点的现状及发展趋势作出分析评价，制定可行的防灾减灾措施。

2、游客监测

采用视频实时监控、管理人员现场巡视等方法，实时报告各游步道上游客数量、拥挤程度，准确获取游客流量和分布信息，对游客数量和分布进行实时监控；将监控得到的客流实况数据与空间承载安全阈值进行比较，确定警戒级别，根据应急预案进行应急处理。

12.4.2应急预案

1、应急机构与应急网络系统

在森林公园设立应急指挥中心，负责森林公园内灾害防治总指挥和调度；成立森林公园灾害应急小分队，突发性灾害发生时，负责提供技术指导和实施专业救助。

加强与公安、消防、卫生、医疗急救中心、交通等部门的协作关系，建立健全旅游安全紧急救援网络，提高旅游安全事故的应急处理能力。

2、预防预警

做好消防、治安、卫生、防疫工作和各种紧急救援的物质准备工作。加强与社区的应急联动，提高应急反应能力。

在旅游旺季、旅游黄金周开始前，对景区森林防火情况、景区旅游接待的安全状况，特别是容易发生旅游安全事故的景点游线、人流堵点、游乐设施、经营场所等重点部位做好游客疏导管理方案和安全防范措施。加强自查、监督检查，及时排除安全隐患。

制定专项旅游安全保护应急预案。组织大型旅游节庆活动时，预测最大安全接待容量，事先制定专项旅游安全保护应急预案、安全防范措施、紧急救援措施，对道路、活动场所、项目安全情况，进行细致的考察和审核，严格进行监督检查，并报主管部门备案。

3、应急响应

（1）应急报告

严格按照相关要求，建立灾害速报制度。灾害发生后，及时向上级有关领导和部门汇报真实情况，根据灾害规模及危害程度逐级上报。

（2）应急救援

森林公园应急指挥中心接到报告后，主要领导在第一时间赶赴现场，统一协调指挥，组织救援，保证救援队伍、救援物资的及时到位，迅速采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

第十三章 土地利用规划

13.1土地利用现状分析

森林公园土地利用现状如下表13-1所示：

表13-1   森林公园土地利用现状表

| 序号 | 用地代号 | 土地利用分类 | 现状面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲 | 林地 | 6830.0 | 97.6 |
| 2 | 乙 | 草地 | 148.8 | 2.1 |
| 3 | 丙 | 耕地 | 0.2 | - |
| 4 | 丁 | 建设用地 | 15.4 | 0.2 |
| 5 | 戊 | 水域 | 5.6 | 0.1 |
| 合计 |  |  | 7000.0 | 100 |

13.2土地利用规划原则

1、突出森林公园土地利用的重点与特点；

2、严格保护森林公园林地、水源地；

3、因地制宜的合理调整土地利用，发展符合森林公园特征的土地利用方式与结构；

4、使用林地必须要严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》的要求上报审批，避免造成林地非法侵占和流失。

13.3土地利用规划

规划后的森林公园用地。其中林业用地占总用地比例的 96.8%，加上草地、水域用地的2.1%、0.1%，森林公园的生态环境用地将占总用地的 99.0%，完全能维护森林公园优良的生态环境。各类设施建设占用林地面积 69.4 公顷，占森林公园陆地面积的 1.0%，未超过森林公园陆地面积的 3%。见表13-2、表13-3。

表13-2   森林公园土地利用规划分析表

| 序号 | 用地代号 | 土地利用分类 | 现状 |  | 规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积hm2 | 比例% | 面积hm2 | 比例% |
| 1 | 甲 | 林地 | 6830.0 | 97.6 | 6776.0 | 96.8 |
| 2 | 乙 | 草地 | 148.8 | 2.1 | 148.8 | 2.1 |
| 2 | 丙 | 耕地 | 0.2 | - | 0.2 | - |
| 3 | 丁 | 建设用地 | 15.4 | 0.2 | 69.4 | 1.0 |
| 4 | 戊 | 水域 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.1 |
| 合计 |  |  | 7000.0 | 100 | 7000.0 | 100 |

表13-3   建设项目占用林地一览表

| 项目名称 | 景区类型 | 占地类型及面积（m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 非林地 |
| 游步道 | 春花塘观光游览区 | 55725 |  |
| 3个观景亭 | 春花塘观光游览区 | 150 |  |
| 1个生态厕所 | 春花塘观光游览区 | 200 |  |
| 游步道 | 班顶森林休闲区 | 31485 |  |
| 3个观景塔 | 班顶森林休闲区 | 300 |  |
| 1个生态厕所 | 班顶森林休闲区 | 200 |  |
| 游步道 | 邦棍尖山森林休闲区 | 21645 |  |
| 2个观景塔 | 邦棍尖山森林休闲区 | 200 |  |
| 1个生态厕所 | 邦棍尖山森林休闲区 | 200 |  |
| 宣教中心 | 章凤森林生态游憩区 | 3000 |  |
| 游步道 | 章凤森林生态游憩区 | 3261 |  |
| 3个观景塔 | 章凤森林生态游憩区 | 300 |  |
| 2个生态厕所 | 章凤森林生态游憩区 | 400 |  |
| 景区管理站 | 章凤森林生态游憩区 | 400 |  |
| 游步道 | 干岩梁子生态景观游览区 | 26220 |  |
| 2个生态厕所 | 干岩梁子生态景观游览区 | 400 |  |
| 游览道路 | 干崖梁子片区（防火通道） | 25713 |  |
| 游览道路 | 干崖梁子片区外（防火通道） | 10197 |  |
| 景区管理站、游客服务中心、森林康养中心、2个生态厕所等 | 边河上寨管理服务区 | 370000 |  |
| 合计 | 扣出干崖梁子片区外（防火通道）10197 | 539799 |  |

第十四章  社区发展规划

14.1居民点分布现状分析

森林公园内无居民点分布。公园周边涉及6个乡镇22 个行政村。

14.2社区发展规划原则

1、建立森林公园与周边社区相协调、相融洽的周边居民关系；

2、社区共管，兼顾双方利益，优势互补，引导广大社区居民积极参与保护生态。

14.3社区发展规划

森林公园内无自产土特产品，但公园周边名特产众多。陇川阿昌户撒刀，柔可绕指，刚可削铁；陇川扪帕橘子，个大皮薄、色泽金黄、多汁多液、甘美至极；陇川枇杷，果大、味甜、口感好；陇川大芋，高淀粉植物，既可以充蔬，还可以工粮；陇川阿昌族过手米线，用上好的米制成洁白的丝状，再把鲜肉烧烤成半熟后切剁成细块，佐以粉肠、盐、辣子、花生、芝麻、豆粉、酸水等料，搅成糊状即可，吃时因需先取一团米线置于手心，然后将拌料放在米线上食用，由此而得名。

通过这些特色产品销售，为森林公园周边社区扩大就业，提高服务业的质量水平，促进区域社会经济的发展起到积极的推动作用。

第十五章 环境影响评价

15.1环境质量现状

森林公园空气清新，负氧离子含量较高，生态环境优良，森林公园生态环境资源评价总分为 44分，等级为良。植被类型多样，森林覆盖率达 97.1%，物种丰富（有维管束植物177科 592属 1073 种，动物有包括哺乳类动物、鸟类、爬行类、两栖类、共计 26 目 94 科 349 种）。

15.2建设项目对环境影响评估

15.2.1影响总评价

总体规划中的建设项目符合森林公园开展生态旅游活动的需要，也符合环境保护总体要求。项目设施后有利于公园的发展，也有利于促进边远少数民族集聚地经济社会发展。

项目建设对环境的不利影响主要是占用林地，影响植物资源的数量，影响动物的栖息地，项目施工期“三费”（固废、废水、废气）及噪声污染影响，施工扰动地表产生的水土流失等。

15.2.2分项影响评价

1、施工期影响

边河上寨管理服务区建设、邦棍尖山森林休闲区入口、班顶森林休闲区入口、章凤森林生态游憩区管理房和宣教中心等工程建设可能产生的不利影响有：土、石方开挖、施工临时占地、施工人员活动等可使工程场址处微地貌发生变化、植被遭到破坏；土石方开挖、清除植被可能会造成短期的水土流失，施工设备噪声可能影响动物的生存环境，引起动物迁移，改变或缩小动物的生存空间；施工期间材料堆放、施工对景观也会造成短期不利影响。

防火通道硬化为游览道路、游步道环线等工程建设可能产生的不利影响有：占用少量土地，对地表植被产生轻微扰动，施工噪声对动物有轻微干扰。对水、固体废物和土壤、空气、气候、人文和自然景观几乎没有影响。

观景亭（塔）、生态厕所、垃圾中转站、生态停车场、游客服务中心等工程建设可能产生的不利影响有：占用局部土地，改变局部景观、导致局部环境人工化、硬质化，产生局部水土流失，外来物质输入、运输污染，施工噪声。

2、营运期影响

游客不规范旅游行为。游客可能存在的不良行为如随手丢弃空瓶子、食品袋等不文明行为，产生固体废物，动物觅食后消化不良；任意踩踏，造成土壤压实、理化性质退化，草地破坏而裸露，树木生长减缓，植被改变；游客喧闹噪声与接近干扰，对人类活动敏感的鸟类、哺乳动物等动物造成干扰，影响繁殖、导致动物迁移、数量减少；游客采摘花、果实、枝叶等采集活动，偷挖珍稀植物，偷猎、捕杀野生动物，破坏生物多样性；在树木上刻画，影响生长。

旅游经营者不规范行为。旅游经营者可能存在生活设施排放废气、污水，如果不达标排放，则会污染空气、水体，产生改变环境本底，影响水生动物、植物生存和生长；垃圾堆弃，产生固体废弃物，影响景观，腐烂后造成大气污染、水体污染，影响动物活动、植物生长；超容量接待，造成增大污染、影响环境、破坏资源，景区负载过重、人满为患、降低旅游质量，影响周边社会环境，影响周围社区居民的正常工作生活。

15.3采取对策措施

在施工建设及运营过程中对森林公园产生的不利环境影响主要

通过采取以下措施防护。

1、谨慎选址、合理布局

各项工程选址均应避开植被良好、生态良好、物种丰富、自然景观良好的地块，避开可能影响旁边敏感性景观的地块，合理控制建设规模，尽量减少对栖息地、生物多样性、各种景观资源的破坏。规划建设的各项建设工程，需进行实地考察、科学论证，做到合理布局。

2、科学设计、加强管理

工程建设前应详细、科学设计，进一步全面审视工程建设对环境影响，改正不合理之处，把好最后一道关。各项建设工程施工应防止任意弃土、乱倒建筑垃圾现象。防止水土流失，对有一定面积的动土面、有一定长度的动土线建设工程，需要逐片、逐段施工，晴天施工，建筑档土墙。对工程建设施工中发生的不利环境影响，及时采取防治措施。

3、控制规模、科学管理。

游客规模控制在环境容量以内。控制节假日高峰期游客量；加强游客游览线路、旅游行为管理，减少对动植物及生态环境的干扰。旅游接待服务相关的环保设施设备确保无故障，确保废水、废气达标排放，垃圾及时清运。

4、自然资源、环境保护

自然资源保护：包括生物安全保护、生物景观资源与生物多样性保护、地质地貌景观资源保护、水体景观资源保护、森林资源保护。环境保护：包括森林生态环境保护、地面水环境保护、大气环境保护、声环境保护、土壤环境保护、环境卫生保护与设施建设。

15.4环境影响评价结论与建议

森林公园内工程建设施工期间可能产生一些暂时性、局部性的负面影响，营运期则以持续性、累积性的正面影响为主。

通过采取防护措施，能够减缓对环境的不利影响；通过森林保育、特色保健风景林建设，恢复森林生态系统自然正常演替，促进原生性、地带性自然植被形成，从而改善森林植被和森林生态，提高森林生态环境功能，为野生动物繁衍提供优良的栖息地，恢复生物多样性；通过民众的生态旅游体念，有利于促进森林公园和周边社区的经济持续发展，有利于保护森林植被，有利于开展生态科普教育，传播生态文化，促进民众树立环境保护观念，形成热爱森林、关爱自然的自觉行为。

森林公园主管部门和环保部门要加强森林公园环境监督管理，森林公园经营主体要增强环境保护意识，严格落实各项环境防护措施，加强污染防治设备维护管理，杜绝环境污染和生态破坏，确保森林公园可持续发展。

第十六章  投资估算

16.1估算依据

1、《云南省建筑工程概算定额》；

2、《云南省园林绿化工程预算定额》；

3、《实用建筑工程估算手册》；

4、《旅馆建筑、办公建筑、商店建筑技术经济指标》；

5、《给水排水设计实用手册》；

6、《建筑项目经济评价方法与参数》；

7、《云南省工程建设材料设备价格信息》；

8、建设单位提供的有关技术经济指标；

9、勘察设计等其它费用及不可预见费均按单项工程投资额的 5%计算。

16.2投资估算

森林公园建设总投资14038万元，其中：

工程建设投资12762万元，占总投资的90%；

工程建设其它费638万元，占总投资的5%；

预备费638万元，占总投资的5%。见表16-1、附表2。

- 1、按工程建设投资分：

- 森林公园工程建设投资12762万元，其中：

- 资源与环境保护工程15万元，占总投资的0.1%；

- 森林生态旅游、植被与森林景观工程440万元，占总投资的3.4%；

- 旅游服务设施工程5518万元，占总投资的43.2%；

- 基础工程4523万元，占总投资的35.5%；

- 生态文化建设工程1705万元，占总投资的13.4%；

- 防灾及应急管理工程561万元，占总投资的4.4%。见表16-1。

- 按规划建设期分

- 总投资14038万元，其中：

- 规划近期10610万元，占总投资的75.6%；

- 规划中远期3428万元，占总投资的24.4%。见表16-1。

- 表16-1         森林公园建设项目投资估算表        单位：万元

| - 序号 | - 工程类别 | - 建设性质 | - 投资 | - 费用构成 |  |  | - 分期建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 建安 | - 设备 | - 其它 | - 近期 | - 中远期 |
| - 一 | - 工程建设 |  | - 12762 | - 12126 | - 636 |  | - 9646 | - 3116 |
| - 1 | - 资源与环境保护工程 | - 新建 | - 15 | - 15 |  |  | - 15 |  |
| - 2 | - 森林生态旅游、植被与森林景观工程 | - 新建 | - 440 | - 440 |  |  | - 440 |  |
| - 3 | - 旅游服务设施工程 | - 新建 | - 5518 | - 5425 | - 93 |  | - 5018 | - 500 |
| - 4 | - 基础工程 | - 新建 | - 4523 | - 4246 | - 277 |  | - 3577 | - 946 |
| - 5 | - 生态文化建设工程 | - 新建 | - 1705 | - 1705 |  |  | - 205 | - 1500 |
| - 6 | - 防灾及应急管理工程 | - 新建 | - 561 | - 295 | - 266 |  | - 391 | - 170 |
| - 二 | - 工程建设其它费5% |  | - 638 |  |  | - 638 | - 482 | - 156 |
| - 三 | - 预备费5% |  | - 638 |  |  | - 638 | - 482 | - 156 |
| - 四 | - 工程总投资 |  | - 14038 | - 12126 | - 636 | - 1276 | - 10610 | - 3428 |

16.3资金筹措

- 章凤国家森林公园属公益性、开放式城郊森林公园，因此公园的建设应建立长期稳定的公共财政投资渠道,以确保各项建设工程的资金投入。主要资金筹措渠道如下：

- 1、地方政府财政投入

- 在资源与环境保护、森林生态旅游、植被与森林景观、旅游服务设施、基础工程、生态文化建设工程、防灾及应急管理等工程建设方面以地方财政投入为主。

- 2、专项资金投入

- 森林公园相关部门，包括林草、旅游、建设、国土、环保、交通、水利等部门积极争取涉及到的国家和省财政专项资金投入。

- 3、社会资本投入

- 针对旅游客栈、旅游商品售卖点等具有营利能力的项目，制定优惠政策，采取市场化运作的方式吸引社会资本投入。

- 4、公众参与

- 采用义务植树、绿地认养、古树名木认养等形式，鼓励公众资金参与公园建设。

- 效益评估

17.1生态效益

17.1.1 建设生态安全屏障、维护国土生态安全

- 陇川县是云南省25个边境县之一，西与缅甸毗邻，边境线长50.899km，生态区位重要，生态安全屏障功能显著。境内的干崖梁子、户撒梁子是滇西西部边境天然生态安全屏障，章凤国家森林公园地处两山的核心地带，森林公园通过森林保育、资源保护、旅游景点与设施、经营管理体制等综合建设，开展生态旅游以满足居民保健游憩需求，弘扬生态文化，协调森林旅游资源的合理利用与森林资源和生态环境保护事业之间的关系，形成相互促进的良性循环，有利于建设滇西西部边境天然生态安全屏障建设，维护当地及区域的国土安全、水资源安全、生物资源安全,提升抵御自然灾害能力，提高森林抵御有害生物危害能力，减轻自然灾害对社会经济和居民生活所造成的损失。

17.1.2 提高森林质量、增进生态功能

- 森林公园有7000hm的经营范围，经营山场面积较大，生态旅游建设与发展将全面提高森林质量和森林健康水平，形成健康、完整的山地森林生态系统，充分发挥森林的生态环境功能。建设完善后的森林公园是“绿色的水库”，能储存大量雨水，减缓地表径流。有巨大的水源涵养、水量储蓄、减少水土流失功能，有利于改善山溪性溪流瀑长瀑落的水文特征，极大提高防洪抗旱能力，减轻洪水灾害、干旱灾害对工农业生产的影响，维护社会生产生活的正常秩序。同时，森林公园建设的实施，可以优化森林生态系统，提高森林覆盖率和活立木蓄积量，直接增加了生态系统服务价值。生态系统质量的提高也进一步促进了森林效能的提高，增加森林公园生态系统服务价值。

17.1.3 保护生物多样性、维护生态平衡

- 动植物的生存繁衍依赖于良好的自然环境。森林公园生态旅游建设与发展有利于保护和修复地带性森林生态系统，完善森林公园及周边地区的自然生态系统及自然生态过程，为各种野生植物生长创造良好的生态环境，为各种野生动物活动提供优越的栖息地，不仅使现有生物得到充分保护，而且吸引、繁衍更多生物，植物和动物种类将更丰富，形成生境多样、生物物种丰富的森林生态系统，生物种群和生物数量都将增加，有效地保护生物多样性、维护自然生态平衡。由于生物多样性增加，林业生物灾害发生频度、危害程度都将减轻。

17.2 社会效益

- 17.2.1 建设生态文明，促进社会和谐

- 森林公园建设将实施生态保护、弘扬生态文化、开展科普教育，提高社会生态环境保护意识，提高人们对保护自然环境的自觉性和积极性，提高森林生态环境服务功能、改善人类社会的生存环境，有利于促进人类社会与自然之间的和谐、协调发展，推进现代社会的生态文明进程。森林公园生态旅游对社会发展具有间接性影响，促进社会文明。森林公园建设具有前瞻性、公益性，使党和政府的亲民、富民政策深入人心。森林康养活动使人们产生心灵缓和作用，减少急躁、抑郁情绪，减少犯罪活动，有助于人与人的和谐、人与社会的和谐，建设和谐社会，社会效应明显。

- 17.2.2 改善人居环境，建设美丽边境县城

- 森林公园为社会提供理想的自然教育基地、户外游憩场所，满足人们向往森林、回归自然的迫切需求，促进广大旅游者，特别是青少年旅游者开阔眼界、增长知识、陶冶情操，提高知识水平和文化素养，激发探索自然、尊重自然、保护自然、热爱祖国的高尚情感。森林公园建设将有效改善城市人居环境，增加森林休闲度假场所，满足人们不断增长的环境需求，成为滇西的后花园、繁荣的生态家园，深入推进美丽边境县城建设，推进社会经济繁荣昌盛。

- 17.2.3 培养社区能力，增加居民就业

- 森林公园建设有效地带动当地旅游业发展，包括当地农家乐、民宿的发展，有利于培养社区发展能力。森林公园建设将进一步改善交通、给排水等基础设施，解决当地社区发展的硬环境制约；森林公园将组织开展社区就业培训，加强对当地居民的技术指导和人才援助，传授与产业 结构调整有关的劳动技能，提高当地居民技术与文化水平。同时森林公园的建设有利于扩大就业机会。在建设和经营过程中，尽量安排当地社区居民作为主要的工作人员，广泛吸纳社区居民就业。

- 17.3经济效益

- 森林公园具有生物多样性保育功能、水源涵养功能、气候调节功能、景观展示功能等多种生态功能，其产生的巨大经济价值是难以估量的。森林公园生态旅游产业发展是一个关联度很强的经济产业，其增长与发展不仅与众多国民经济相关产业密切联系，而且其发展也对其它相关产业具有明显的关联带动作用。森林公园作为当地特殊的旅游景观资源，具有生态特色与独特人文文化底蕴的国家森林公园，将促进特色旅游产业的发展，提升德宏州的品位及魅力，产生的经济效益极为可观，将成为德宏州进一步发展提供物质保障，对区域经济发展具有重要意义。

- 第十八章  分期建设规划

- 18.1近期建设目标及重点建设工程

- 18.1.1近期建设目标

- 近期阶段:2023年--2026年，基础设施及重点项目建设、加强资源保护阶段。

- 近期目标：完成项目立项、审批，主入口区、管理服务区、森林公园主要凤景资源的建设，确保在近期内实现开园纳客的目标。

- 18.1.2近期重点建设工程

- 近期重点建设工程主要有：公园主入口工程（入口标志及公园大门）、边河上寨管理服务区工程（景区管理站、游客服务中心、交通换乘中心、生态停车场、森林康养山庄、医疗服务点、垃圾中转站）、保护管理工程（界碑、界桩）、游憩项目工程（春花塘杜鹃花海徒步观光、干岩梁子五花草甸徒步观光、户撒云海奇观观光、班顶森林浴场休闲、章凤生态养吧休闲、干崖梁子登高览胜、邦棍尖山登山健身、边河上寨管理服务区森林康养、章凤生态民俗文化教育、章凤户外体育健身、章凤生态文化科普等项目）、旅游服务设施工程（观景台、观景塔、垃圾桶、生态厕所等）、基础工程（游览道路、游步道、给排水、供电供热、通信网络广播等工程）、各项生态文化建设工程、防灾及应急管理工程。详见表18-1。

- 18.2中远期建设目标及重点建设工程

- 18.2.1中远期建设目标

- 中远期阶段:2027年--2032年，全面提升，完成后续工程、设备和配套服务的完善。

- 中远期目标：在前期开发建设的基础上，继续完成配套项目建设，形成完整的森林康养旅游综合体，使景区的接待服务能力得到进一步提升。

- 18.2.2中远期重点建设工程

- 中远期重点建设工程主要有：完善前期工程，开展章凤片区管理站、游步道、科普宣教中心、有害生物防治、森林防火监测、森林有害生物监测、地质灾害监测、游客监测、监测信息系统等工程建设。详见表18-1。

- 表18-1  分期建设规划项目表

| - 工程类别 |  | - 重点建设内容 | - 分期建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 前期 | - 中远期 |
| - 资源与环境保护工程 | - 保护管理设施 | - 界碑、界桩 | - √ |  |
| - 森林生态旅游、植被与森林景观工程 | - 游憩项目 | - 春花塘杜鹃花海徒步观光项目 | - √ |  |
|  |  | - 干岩梁子五花草甸徒步观光项目 | - √ |  |
|  |  | - 户撒云海奇观观光项目 | - √ |  |
|  |  | - 班顶森林浴场休闲项目 | - √ |  |
|  |  | - 章凤生态养吧休闲项目 | - √ |  |
|  |  | - 干崖梁子登高览胜项目 | - √ |  |
|  |  | - 邦棍尖山登山健身项目 | - √ |  |
|  |  | - 边河上寨管理服务区森林康养项目 | - √ |  |
|  |  | - 章凤生态民俗文化教育项目 | - √ |  |
|  |  | - 章凤户外体育健身项目 | - √ |  |
|  |  | - 章凤生态文化科普项目 | - √ |  |
| - 旅游服务设施工程 | - 餐饮、住宿设施 | - 森林康养中心 | - √ |  |
|  | - 游憩设施 | - 观景台 | - √ |  |
|  |  | - 观景塔 | - √ |  |
|  |  | - 出入口设施 | - √ |  |
|  |  | - 景区管理站 | - √ | - √ |
|  |  | - 游客服务中心 | - √ |  |
|  |  | - 交通换乘中心 | - √ |  |
|  |  | - 观光电瓶车 | - √ |  |
|  |  | - 共享自行车 | - √ |  |
|  | - 环卫设施 | - 垃圾中转站 | - √ |  |
|  |  | - 垃圾桶 | - √ |  |
|  |  | - 生态厕所 | - √ |  |
|  | - 安全设施 | - 医疗服务点 | - √ |  |
|  |  | - 医疗保健及急救设施 | - √ |  |
| - 基础工程 | - 道路交通 | - 游览道路 | - √ | - √ |
|  |  | - 游步道 | - √ |  |
|  |  | - 生态停车场 | - √ |  |
|  | - 给排水工程 | - 供水系统 | - √ |  |
|  |  | - 排水系统 | - √ |  |
|  | - 供电工程 | - 10kV输电线路 | - √ |  |
|  |  | - 220v输电线路带燃油发电机组 | - √ |  |
|  | - 供热工程 | - 太阳能、沼气 | - √ |  |
|  | - 通信、网络、广播电视工程 | - “三合一”通讯基站 | - √ |  |
|  |  | - 宽带网络系统 | - √ |  |
|  |  | - 卫星电视接收系统 | - √ |  |
|  | - 旅游安全保障系统 | - 旅游安全警示牌 | - √ |  |
|  |  | - 森林防火宣传牌 | - √ |  |
| - 生态文化建设工程 | - 生态文化设施 | - 科普宣教中心 |  | - √ |
|  | - 户外解说展示系统 | - 全景标识牌 | - √ |  |
|  |  | - 森林公园标牌 | - √ |  |
|  |  | - 动植物标牌 | - √ |  |
|  |  | - 公共设施服务标牌 | - √ |  |
|  |  | - 规定性标牌 | - √ |  |
|  |  | - 说明性标牌 | - √ |  |
|  |  | - 解释性标牌 | - √ |  |
|  |  | - 宣传性标牌 | - √ |  |
|  |  | - 多媒体解说设施 | - √ |  |
|  | - 宣传材料 | - 宣传材料 | - √ |  |
|  |  | - 导游图 | - √ |  |
| - 防灾及应急管理工程 | - 森林防火工程 | - 林火扑救队伍、防火物资储备库建设 | - √ |  |
|  |  | - 防火宣传 | - √ |  |
|  |  | - 防火指挥车 | - √ |  |
|  |  | - 森林消防车 | - √ |  |
|  |  | - 扑火组合工具 | - √ |  |
|  |  | - 野外生活工具 | - √ |  |
|  |  | - 林火信息指挥系统 | - √ |  |
|  |  | - 对讲机 | - √ |  |
|  | - 有害生物防治工程 | - 有害生物防治 | - √ | - √ |
|  | - 监测 | - 森林防火监测 | - √ | - √ |
|  |  | - 森林有害生物监测 | - √ | - √ |
|  |  | - 地质灾害监测 | - √ | - √ |
|  |  | - 游客监测 | - √ | - √ |
|  |  | - 监测信息系统 | - √ | - √ |

- 实施保障措施

19.1政策保障

- 严格执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《国家级森 林公园管理办法》等有关法律法规。

- 总体规划文本经过批复后，将成为森林公园建设的法定文件，森林公园的开发建设必须按审批后的规划进行，任何单位和个人未履行法定程序均无权对规划做原则性的改变，切实保证规划的权威性和严肃性。为了进一步深化规划，根据森林公园建设的需要，应及时做好详细规划和专项规划，并按法定程序进行审批，确保规划方案的组织设施。

19.2资金保障

- 加大政府投入。因森林公园保护的社会公益特性，明确政府的投资主体地位，各相关部门加大森林公园保护资金投入，安排一定数额的财政资金、贴息贷款，扶持森林公园建设。政府加大对外部交通等旅游基础设施的投入；设立旅游发展基金重点用于旅游形象宣传、规划编制、人才培训、旅游公共服务体系建设等。加强对旅游宣传推广、人才培训、公共服务的支持力度。

- 吸引民营资本。合理利用森林公园旅游资源，广泛吸引社会各方面资金，形成多渠道、多元化投入机制。

19.3组织保障

- 完善组织机构，机构按照扁平化管理原则，建立精干高效的森林公园管理机构，因事设岗、因职定员。根据森林公园建设规模和运营方式，规划成立云南章凤国家森林公园管理处，机构及人员设置如下。

- 表19  人员编制与岗位设置规划表

| - 部门名称 | - 定员 | - 岗位 |
| --- | --- | --- |
| - 处领导 | - 3 | - 主任1人，副主任2人 |
| - 办公室 | - 3 | - 主任1人，科员2人 |
| - 财务科 | - 3 | - 科长1人，科员2人 |
| - 森林资源科 | - 2 | - 科长1人，科员1人 |
| - 科教宣传科 | - 2 | - 科长1人，科员1人 |
| - 旅游服务科 | - 2 | - 科长1人，科员1人 |
| - 规划建设科 | - 2 | - 科长1人，科员1人 |
| - 派出所 | - 5 | - 所长1人，工勤人员4人 |
| - 合计 | - 22 |  |

19.4技术保障

- 森林公园保护与建设中存在一些技术难题，如风景林经营技术、林相改造技术等，应与有关科研单位、大专院校合作，联合科研院所及专业机构组织力量开展相关技术研究。提供实习基地，生产实习内容与森林公园的技术管理工作相结合；加强森林保健游憩、森林生态、野生动植物基础研究和应用技术研究，探索森林旅游资源合理开发利用的最佳模式，充分发挥森林旅游资源的生态、社会与经济效益；加强森林公园监测技术研究，积极探索先进监测技术的应用等。

- 加强学习考察和对外交流，积极参加国内外森林公园有关专业会议，引进先进的管理理念、保护技术、管理技术，提高森林公园技术管理水平。