陇发改复〔2022〕14号

陇川县发展和改革局关于陇川县章凤镇现代化边境小康村建设项目实施方案的批复

- 陇川县章凤镇人民政府：

- 你单位上报《陇川县章凤镇现代化边境小康村建设项目实施方案》已收悉。为巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，改善边境少数民族聚居村的生产生活条件，提升边境居民生活幸福感，以促进全县经济发展、民族团结和社会进步。经研究，原则同意《陇川县章凤镇现代化边境小康村建设项目实施方案》，现批复如下：

- 一、项目名称：陇川县章凤镇现代化边境小康村建设项目

- 二、建设地点：陇川县章凤镇拉勐村委会弄秀小组

- 三、建设性质：新建

- 四、项目主管单位：陇川县发展和改革局

- 五、项目建设单位：陇川县章凤镇人民政府

- 六、建设规模及内容：1、孔雀园建设(10亩），2、新建傣文化传习所（800平方米），3、傣文化展示廊及仿古水井（80米）。

- 七、项目投资及资金来源：本项目总投资估算为600万元，其中建安工程费540万元，其他费用60万元，均争取中央预算内投资600万元。

- 八、建设年限：10个月，即2022年3月—2022年12月。

- 接文后，请按文件精神抓紧完成项目的各项前期工作，严格履行基建程序，遵守财务管理规定，落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等项目管理制度、抓紧做好初步设计等相关工作，并按相关法律、法规规定办理其他部门的相关手续，所有项目须确保在 2022年内开工建设，尽快发挥投资效益。项目竣工后，请按项目建设相关要求及时组织验收工作。

陇川县发展和改革局

2022年3月18日

陇川县发展和改革局办公室            2022年3月18日印发