陇川县民政局开展重点工作和重大项目     情况报告

根据要求，结合民政工作实际，现就重点工作和重点项目开展情况作如下报告：

一、关于2017年的工作情况

（一）开展重点工作情况及取得的成效

城乡低保精准识别工作开展以来，始终坚持依法依规，严格程序，按户识别、按户施保、分类施保、应保尽保、应退尽退和公平、公正、公开的原则。坚持问题导向，紧紧盯住低保工作中存在的突出问题和薄弱环节，按照“六个统一”扎实开展低保对象精准识别工作。截至10月底，全县重新识别后农村低保对象有5326户14599人，户均2.7人，整户施保4752户，整户施保率达85.87%，全县农村低保对象中建档立卡10612人，低保与建档立卡对象重合率达72%。通过开展精准识别工作，有效保障弱势群体的基本生活。

（二）实施的重大项目情况

陇川县殡仪馆建设项目包括综合楼一层框架结构1幢，建筑面积985.5㎡，建筑高度4.65m，基础类型为独立基础；火化车间二层框架结构1幢，建筑面积718.89㎡，建筑高度8.85m，基础类型为独立基础；项目于2016年9月开工建设，计划于2017年12月底竣工验收并投入使用，拟定工期为16个月（其中工程施工工期约为9个月），工程总投资为1500万元。截至2017年11月,馆区内主体工程（火化车间、综合楼、设备安装、道路基础硬化及配套设施）的施工建设已完成，殡仪馆已达到火化使用要求。目前，工程已完成投资850万元。

（三）实施殡葬制度的改革及取得的成效

1、加快推进殡仪馆建设。通过定期召开工作推进会，列出施工倒排时间表，指定专人全程跟踪施工进度，确保在年内完成验收并投入运营。2、加快农村公益性墓地的规划审批。目前，我县共有农村公益性遗体公墓 1 个，经营性遗体公墓1个，已不能满足殡葬改革的需要，现已着手向省厅请示建设经营性骨灰公墓。由于我县居住分散，9个乡镇和1个农场管委会及68个村委会、5个社区，急需在每个乡镇建设1至2个农村公益性骨灰公墓，正在规划和审批。3、为殡仪馆的运转，已报批设立“陇川县殡仪馆”，配备相关的工作人员，需配备火化工3人，驾驶员1名，办公室人员2名，财务人员3名，加快成立殡葬管理执法大队。4、落实相关政策。严格按照《云南省殡葬管理条例》规定，墓穴占地面积，单墓4平方米，双墓6平方米，骨灰墓1平方米，全面推进殡葬制度改革。

（四）2017年受到省级以上表彰情况:

经统计，我局单位和个人没有获得省级上的表彰。

二、关于2018年工作情况

（一）计划开展的重点工作思路、计划、措施及达到的效果。

1、围绕健全社会救助体系，提升社会救助效能。（1）全面落实社会救助政策，确保一户不重、一户不漏。（2）按照精准识别的要求，全面建立农村居民家庭经济状况核对机制，加强农村居民申请家庭的收入核对、认定工作，精准认定保障对象。对纳入建档立卡范围的农村贫困群众定期进行排查摸底，将符合低保条件的贫困家庭，特别是主要成员完全或部分丧失劳动能力的家庭，全部纳入农村低保范围做到应保尽保。

2、积极开展春荒、冬令救助和救灾救济应急工作。积极争取救灾资金，提前储备救灾物资，进一步完善《陇川县民政局防灾减灾预案》，一旦灾情发生，及时启动救灾应急预案，并在第一时间赶到灾区一线，核查灾情写出报告，及时向县委、县政府、州民政局报告，为上级有关部门开展救灾工作提供第一手材料。

3、推进养老服务体系建设。（1）加快推进健康养老服务工作、推动我县养老机构转型，鼓励医疗机构与养老机构加强合作。（2）加强养老机构安全管理。有计划、有步骤地推进城乡公办养老机构进行消防设施为重点的基础设施改造。降低养老机构在运营中的风险，为老年人提供优质、专业的管理与服务。

4、全面开展双拥优抚安置工作。（1）广泛开展国防教育和双拥宣传工作。以“八一”等重大节日为契机，加强国防教育，重点开展爱国拥军宣传活动，弘扬爱国拥军的时代精神。（2）完善落实优抚安置政策。认真贯彻相关政策，切实落实优抚对象待遇。（3）安排好2018年“两节”期间慰问部队和重点优抚对象工作。（4）做好2018年冬季退役士兵和2018年退役士兵的接收安置工作和地方经济补助金的发放工作。

5、提升民政公共事务管理服务水平。（1）认真做好村（社区）社会信用代码赋予和新登记证书发放工作。（2）加强殡葬改革，以清理殡葬市场为重点，推进殡葬环境整治和改革。

（二）计划实施的重大项目

经核实，我局2018年没有投资规模在500万元以上的重大项目。

（三）计划实施改革情况

1、深化民主法制领域改革；2、深化社会体制改革；3、深化养老体制改革。

通过实施后，使民政在民主法制、社会体制和养老体制等领域改革中，更加适应新时期新任务开展民政各项工作的要求，确保取得明显的社会效益。

陇川县民政局

2017年11月16日