A类

陇建办复〔2023〕5号                  签发人：孔润富

对刘珺琳代表建议的答复

刘珺琳代表：

你提出的“要尽快推动提升县文化馆、图书馆、博物馆的建设，满足群众的基本公共文化需求”建议，已交我们研究办理，现答复如下：

两馆（含政务服务中心）原属于南片区浙商房地产公司展示中心楼，因多方原因，形成了烂尾楼。在美丽县城建设中，县委县政府决定将该楼用于两馆和政务服务中心建设。由于该房屋建设年代早，无法获取原地勘、设计等相关的工程资料，需要对原建筑物进行抗震、安全方面的鉴定及荷载的验算。目前，已取得了抗震、安全、荷载、审图等方面的专业报告并办理了工程基建手续，项目已完成主体部分的加固改造，进入装修阶段，计划2023年12月15日前完成所有建设内容，12月25日前完成竣工验收并交付使用。

感谢你对我们工作的支持、理解。

陇川县住房和城乡建设局

2023年8月28日

抄送：县人大选联委，县政府督查室。