B类

陇建办复〔2023〕18号                  签发人：孔润富

对陇川县十八届人大二次会议

第116号建议的答复

熊小莲代表：

你提出的关于协调推进清平街道集镇污水管网工程的建议，已交我们研究办理，现答复如下：

- 清平街道及街子一、二组污水管网建设项目于2021年1月实施，后期由于融资没有通过，项目半途停滞至今。2023年1月，县委、县政府通过研究讨论，决定由县政府组织相关部门接收该项目，继续推进实施，目前项目手续正在办理，预计2023年年底项目可以动工实施。请你给与理解、支持，下一步我们将加快各项工作的推进，争取在最快的时间完成项目实施。

感谢你对我们工作的支持、理解。

陇川县住房和城乡建设局

2023年8月28日

抄送：县人大选联委，县政府督查室。